深圳市住房和建设局《关于进一步优化建设工程招标投标制度的有关规定》的起草说明

一、起草背景

建设工程招标投标应在遵循公开、公平、公正及诚实信用原则的前提下，实现招投标的“择优与竞价”。根据市委第四巡查组对市住建局党组巡查情况的反馈意见，政府工程建设领域仍然存在转包挂靠、定标阶段易被操控、建筑市场未形成本土重量级优质施工集团等突出问题，要求我局认真研究，尽快完善有关体制机制。

同时，根据市住建局、市规土委、市发改委联合发布的《关于提升建设工程质量水平打造城市建设精品的若干措施》（深建规〔2017〕14号，以下简称“14号文”），为繁荣设计创作，打造建筑精品，有关主管部门应牵头创新建筑设计方案优选制度，特定项目可不经招标直接委托具有行业影响力的建筑设计专家领衔开展建筑方案设计。

为贯彻落实巡查组及14号文的要求，进一步优化我市招标投标制度，规范建设工程招标投标活动，实现择优与竞价，我局起草了《关于进一步优化建设工程招标投标制度的有关规定》（以下简称“规定”）。

二、起草过程

2018年3月中旬，招投标处完成了《规定》初稿起草工作；3月20日，征求局法规处、质安处、科工处、勘建处、交易中心、造价站等内部相关处室和事业单位意见；同日，通过公文形式广泛征求各区政府、交委、工务、水务、城管、国资、法制、发改、审计、财政、规土等相关职能部门，以及地铁、投控、特建发等具有代表性的国有企业意见；2018年3月22日，分管局领导高尔剑副局长主持召开了专题会议；2018年4月至5月，陆续收到各单位反馈意见。根据专题会议精神，结合各单位意见、建议，对文件进一步修改和完善；2018年6月6日-7日，高尔剑副局长再次召集市规土委、市工务署、市交易中心等主要相关部门专题研究，最终形成本送审稿。

三、主要内容说明

（一）关于落实“招标人负责制”（第二条、第四条、第五条、第十六条、第十九条、第二十条）

我市《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）赋予招标人自主定标权，在实践过程中部分招标人通过制定内部工作规则对其定标权进行有效规范，较好地实现了招投标择优和竞价目的。但也有一些招标人并未制定相应内控机制，定标委员投票时存在一定随意性，定标权未能得到有效监督。

为将“招标人负责制”落到实处，《规定》在文首率先重申了招投标的价值取向，即实现择优与竞价，引导招标人先立规矩后做事；其次，对“择优与竞价相结合”的定标原则按照施工（包括重大和技术复杂项目、一般项目）、货物、服务三种类型进行了细化，还采用列举的方式阐释了招标人在不同项目类型中应“如何择优”；第三，对一直以来较为虚化的招标人所负之责予以具体化，包括招标人不得以任何理由推卸招标结果不择优、不竞价责任；建设单位应定期对承包人在人员履职、质量控制、安全管理、进度控制、造价控制、合同管理等方面情况进行履约评价等；第四，以结果为导向对招投标情况进行后评估，闭合“评定分离”制度监管链条上最重要的一环。上述措施既是对招标人定标活动的规范和指导，引导招标人用好定标权，也严格限制了招标人的任性行为，将招标人权力关进制度的笼子，是招投标管理体制“放管服”相结合的较好体现。

- 关于治理小散招标混乱（第三条）

- 评定分离制度实施以来，个别未实行集中管理的建设单位（即“小散招标人”），如街道办、区水务局、区环保局、个别区工务局等，不仅存在着专业管理人员严重不足、工程管理经验缺乏的现象，还存在较大的廉政问题。而建设单位的工程管理能力和管理经验是其良好履职的前提条件，政府工程如果确定小散招标人作为项目的建设单位，难免会出现工程管理中的各种乱象。《规定》要求市区政府或有关部门应建立政府工程委派建设单位的责任机制，不得让工程管理能力和管理经验不足的单位承担政府工程的建设管理工作。按照“谁委托谁负责”的原则，当建设单位或代建单位在廉政、工程质量、安全、投资、进度等方面管理不善时，委托其履行建设管理权限的单位或部门的主要决策人应承担行政过错责任，以促进委托人自觉加强建设单位的甄别与遴选，为干好政府工程创造必要的前提条件。

- （三）关于从招投标环节遏制转包挂靠（第六条至第九条、第十五条、第十八条）

- 从多年的管理实践来看，常规手段难以彻底解决转包挂靠问题，只有转变思路，进行顶层制度设计，战略性地转变工程招标方式，才能遏制转包挂靠泛滥问题。大型优质企业存在比较明显的边际成本，当工程标的额较小时，不足以摊销大型优质企业的管理成本，这些市场必然转移到实力较差的中小企业中。为了有效地遏制转包挂靠，必须将工程标段通过打包方式做大，为优质企业承揽工程提供基本条件，促进优质企业之间的竞争。为此，拟推出下列措施：第一，结合工程概算及发包方式的不同，设置四种标段划分标准，引导招标人实行大标段招标；第二，同个招标单位内可将建设时序相近的同类招标项目进行捆绑招标；第三，不同招标单位之间可自主联合进行捆绑招标和预选招标；第四，扩大预选招标范围，目前允许实施预选招标的项目一般为金额较小的货物、服务项目，拟将该范围调整至涵盖施工类，并明确施工项目的单项合同金额；第五，由招标人建立优质企业名录，同等情况下，可优选名录内企业作为中标人，但名录建立者应承担“诚信企业”不诚信的责任；第六，实行法定代表人亲自签署不转包、挂靠的自营承诺，加重法定代表人在经营管理中的个人责任，改变集体责任虚无化的局面，引起有关企业负责人的重视。

- （四）关于扶持本地企业（第十条、第十七条）

- 近年来，伴随深圳市场开放和透明力度的不断加大，市属国有企业与其他一线城市的市属企业相比，呈现出规模逐渐缩小，本地业务逐渐萎缩的趋势。为此，《规定》安排了系列扶持本地企业的制度设计，主要包括：鼓励国有资产管理部门及本市建筑从业企业整合建筑设计、施工、服务资源，打造全链条建筑企业集团，国有投资、政府投资项目的建设单位定标时可对其予以倾斜；此外，招标金额较小（如施工总承包不超过1亿元等）的小散工程，要求招标人重点考核投标人在本地是否具有自行履约能力，以及在本地是否具有足够常驻项目管理人员和办公场地，以此在资源配置上适度倾斜，从而促进本地企业做强做优。

（五）关于创新建筑方案设计管理方式（第十一条、第十二条）

根据14号文精神，建立建筑方案设计直接委托制度，对于重要地区公共工程、地标性建筑、重大公共工程的方案设计任务，可以直接委托给由中国工程院院士、全国工程勘察设计大师、梁思成建筑奖或普利兹克奖获得者等资深设计专家领衔的团队，但频次不超过1个/三年。

考虑到方案设计成果专业性较强，部分不具备较强工程管理经验的招标人恐难判别优劣，因此，有必要适当放宽评标委员会的评审权，在定性评审的基础上，可在合格投标人中进一步择优，充分发挥评标专家作用，为定标提供更有价值的意见。

此外，鉴于方案设计任务耗费人力、物力较多，投标成本较高，在投标结果不确定的情况下，可能难以吸引优秀的投标人积极参与。为此，设置了落标补偿制度，招标人应对设计方案评价较好的未中标投标人给予合理的落标补偿。

（六）关于优质工程奖励（第十三条）

《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第六条规定，对于本市建设工程获得国家鲁班奖等优质工程奖励的承包单位，可以给予工程奖励或其他奖励，拟在《规定》中予以落实。考虑到直接给予工程奖励，可能涉及利益过大，容易产生争议和廉政风险，故拟采取现金奖励或者给予提高中标机率的方式实施。

- （七）关于利害相关方投标（第十四条）

关于在确保招标活动公平、公正的前提下，有条件地接受利害相关方的投标，《关于明确建设工程招标相关事宜的通知》（深建规〔2018〕3号）中已有相关具体条款，本次拟统一纳入《规定》中，尽可能将优化我市招投标制度的规定集合到一起，同时也提升其文件层级，增强其法律效力。

- （八）关于加强信息化管理（第二十一条）

- 我市率先在全国实现了电子化招标投标，为进一步提高招投标效率，发挥电子化在招投标管理方面的优势，《规定》建立了建设行政主管部门与纪检监察、财政、审计的联动机制，并对交易服务中心的信息化工作提出了要求。

2018年6月13日