深圳市工程建设行业工人质量安全培训

提升工作方案（试行）

工人是工程建设行业发展的基础，为我市工程建设和经济发展做出了重要贡献。随着经济社会的快速发展，当前我市建设行业工人存在流动性大、老龄化严重、安全意识差、技能素质低等诸多问题，无法满足现代化建设的用工需求，严重制约了工程建设行业的持续健康发展。为建设知识型、技能型、创新型产业工人队伍，进一步提高我市建设行业工人综合素质和技能水平，提升建设领域工程质量和安全管理水平，加快我市工程建设行业转型升级，根据中共中央、国务院《新时期产业工人队伍建设改革方案》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号 ）《关于开展质量提升行动的指导意见》《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021年）的通知》（国办发〔2019〕24号）等文件,结合我市实际，制定本工作方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院和广东省委、省政府决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，破除不适应建设行业工人队伍建设要求的体制机制障碍，对标国际一流湾区城市群，探索建立新型工程建设行业用工体制，充分调动企业和广大建设行业工人的积极性，培养高素质工程建设行业技术技能人才和新型产业工人，为我市工程质量安全提供基础保障，为高质量高标准建设现代化深圳提供有力支撑，为我市建设中国特色社会主义先行示范区提供坚实的技能人才支撑，源源不断地为粤港澳大湾区建设输送高素质产业工人。

二、工作原则

坚持政府引导，协会统筹，企业负责，工人参与。政府强化政策指导，制定和完善全市建设行业工人职业培训、星级认证、用工评价、诚信建设等政策措施；加大财政投入，加强监督管理。建设行业协会发挥资源统筹作用，充分结合行业专业特点，建立相关工种技能培训、考核、水平评定等标准，组织开展相关培训工作。企业在建设行业工人培训中发挥主导作用，落实保障工人合法权益的主体责任。

坚持以人为本，创新发展。采取线上和线下培训结合、场内培训与场外培训相结合、岗前培训与岗后培训相结合方式，根据不同工种开展分级分类培训。创新建设行业工人职业技能评价模式，推广工人星级认证。实施“四个统一”，即统一标准，统一模式，统一认证，统一信息平台。制定各工种技能培训标准，建立技能培训认证体系，逐步推动“考培分离”的监管机制，通过系统随机选人+线下现场随机选人的考试抽查模式，定期对建设行业工人培训完成情况进行培训效果评估，应用建设行业工人考试培训及从业信息大数据，确保考培工作公开、公正、科学、有序。

坚持资源共享，稳步推进。坚持培训资源共享，发挥市场机制作用，鼓励行业协会、龙头企业、职业院校开展培训与认证工作，促进职业培训与社会需求紧密对接，积极探索政企合作、企企合作、校企合作、产教融合新途径。立足我市工程建设行业发展实际，深入分析当前问题产生的深层次原因，坚持标本兼治，试点先行，样板引路，构建建设行业工人队伍培育长效机制。

三、工作目标

提升建设行业工人质量安全和职业技能水平，建立建设行业工人职业化发展道路，完善建设行业工人质量安全培训、星级认证体系，打造具有深圳特色的现代建设行业产业工人队伍，实现产业工人队伍建设跨越式发展。

2019年，启动“实名制安全教育培训进工地计划2019”，培训覆盖在深8万名建设行业工人；建立深圳市工程建设行业星级工人认证考评员人才库；

2020年，实现在深建设行业工人20%获得三星级以上（含三星级）认证,实现在建工程建设行业工人星级认证全覆盖；建成建设行业工人考培及从业信息大数据；

2021年，实现在深建设行业工人40%获得三星级以上（含三星级）认证，特种作业人员和新型产业工种持证上岗率达到100%；

2022年，建设50个以上建设行业工人实训基地，建设10个以上装配式建设行业工人实训基地；实现在深建设行业工人60%三星级以上（含三星级）认证，实现建设行业工人全员培训、认证上岗，建成知识技能结构合理、适应城市发展的产业工人队伍。

四、任务措施

- 创新建设行业用工体系

逐步从现有“企业自有工人+施工劳务+专业作业企业+专业班组”的用工体系过渡到“自有产业工人+专业作业企业”的用工体系。一是鼓励施工总承包、专业承包企业培育与自身优势产业、新型建设行业产业、特种作业等有关的技术工人组建专业工种小组，专业工种小组作为技术骨干承担施工现场作业带班或监督等工作。扎实推进以天健集团、中电建南方公司、深圳建安集团等企业为代表的用工体系创新，并逐步推广至中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国交建等央企和市属其他骨干企业。在2022年前,逐步实现在深特级、一级企业自有产业工人数量达到在深项目工人总数的10%，其中取得三星级（及以上）认证的自有工人占自有工人数量的60%以上。二是鼓励有劳务资质的施工劳务企业通过整合、重组等方式向专业作业企业转型。支持和引导具有一定技能和管理能力的班组长成立以装配式建设行业相关工种、架子工、模板工、测量工、焊工、起重工等工种为主的专业作业企业。试行专业作业企业信息登记制度。专业作业企业取得工商登记后，向市建设行政主管部门登记其基本情况、经培训合格或技能认证的工人信息，并明确所从事的主要工种（可根据本企业优势选择1-2个工种）。达到自有人员配备标准并经过信息登记的专业作业企业即可承接本市范围内的专业作业业务。（实施单位：市住房建设局、市交通运输局、市水务局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局，市建筑业协会、市交通协会、市装饰协会、市建筑产业化协会、市防水协会协助落实）

（二）大力培养装配式建筑、智慧建造等新型产业工人

一是加强装配式建筑产业工种培训。坚持“先培训后上岗、不培训不上岗”的原则，充分依托实训基地、预制构件工厂等配套成熟的场地与模拟环境，开展预制混凝土构件制作工、模具工等生产作业工种，以及构件装配工、铝合金模板安装工、灌浆工、打胶工等施工作业工种的培训。鼓励有条件的装配式建筑项目，充分利用现场环境，设定专门区域，经验收合格后，作为实训场地有序开展针对本项目现场工人实训”。二是积极探索开展智慧建造相关培训。鼓励企业通过VR模拟技术，实现在室内进行工地现场安全模拟教学;通过BIM信息化技术培训，指导工人掌握BIM模型辨识能力与施工信息传递基础技能，实现作业过程信息化;通过教学设备软件，实现大型机械设施可视化模拟操作的室内培训;开展智能检测培训，包括塔吊运行监控、水电实时监控、扬尘在线检测等培训，实现对建筑工地现场的线上智能监控。通过多渠道的智慧建造工人培训，促进深圳“智慧工地”、“智慧城市”建设，推动工程建设行业向5G智慧信息化方向迈进。（实施单位：市住房建设局、市交通运输局、市水务局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局，市建筑业协会、市交通协会、市装饰协会、市建筑产业化协会协助落实）

（三）加强优质培训资源整合

采取政府引导，行业协会统筹，企业、职业院校、社会培训机构共建共享模式，积极营造良好的行业培训生态环境。一是建设行政主管部门引导工人培训工作，制定工人队伍建设整体规划，研究出台相关配套政策和措施；充分运用大数据信息技术手段（包括实名制登记、视频监控和智慧工地平台等），加强培训过程的监督指导。二是行业协会统筹本行业优势资源，整合工人实训场所，制定实训基地认定和管理规范，建立“建设行业工人培训资源名录”（包括实训基地、培训机构等）；开展建设行业工人培训及星级认证工作；牵头编写深圳市工程建设行业职业技能标准和培训考试大纲，建立考试题库全市统一使用；从职业院校、协会、企业选择具备认证培训、考评能力的人才，建立深圳市工程建设行业星级工人认证考评员的人才库，开展星级工人培训认证工作。三是引导在深的特级、一级企业依托优势项目或合作办学，开展工人培训。总投资额20亿元以上的建设工程项目，需设立“项目培训中心”和“工人实训基地”，培训中心面积不少于150平方米，实训基地用于实操实训的场地面积不得少于200平方米，所开设的工种培训项目不少于2个。经认定确实不具备实际条件的装配式建筑项目可通过就近与实训基地合办等方式开展项目工人团体实训。四是各培训机构应充分发挥自身的资源优势，根据行业需求扩展职业培训工种，尤其是大力拓展与装配式建筑产业相配套工种的培训，构建与企业培训互为补充的培训渠道。五是鼓励职业院校发挥师资力量优势，坚持短期培训和中长期培训相结合的办学模式，以培养技能人才定位办学。鼓励院校、协会、企业联合办学的培训模式，通过职业院校的师资力量和项目实训基地的合理配置，充分发挥实训基地对周边项目的带动作用，实现培训资源共享。办好“天健建工学院”、“建筑装饰产业学院”等特色学院，努力实现“产教融合”。（实施单位：市住房建设局、市交通运输局、市水务局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局、市人力资源和社会保障局、市教育局，市建筑业协会、市交通协会、市装饰协会、市建筑产业化协会、市防水协会协助落实）

- 开展分级分类培训

依托行业协会、企业、职业院校、培训机构开展培训工作，培训分为A、B、C、D四个类别。A类培训为资格培训，如职业院校、技工学校、行业协会等社会机构开展的取证培训（含专业技能提升课程、特殊工种或新型产业工种的培训等课程）；B类培训为实操培训，如企业、行业协会和培训机构在实训基地开办的以实操为主的技能提升课程；C类培训为课堂培训，如企业（项目部）、行业协会和培训机构开展的质量安全、职业道德教育、工伤预防、岗前安全及技术交底、工人夜校、送课进工地、职业卫生健康、环保教育等培训；D类培训为网络培训，如“科筑公司实名制安全教育培训”、“建筑港培训学院”等线上培训课程。（实施单位：市住房建设局、市交通运输局、市水务局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局，市建筑业协会、市交通协会、市装饰协会、市建筑产业化协会、市防水协会协助落实）

- 建立建设行业工人星级认证模式

创新建设行业工人职业评价模式，通过开展工人星级认证，建立建设行业工人基于职业技能、从业情况、培训情况和诚信评价等要素的综合评价方式。一是编制《深圳市建设行业工人星级认证标准》，完成深圳市建筑业实名制和分账制管理平台实名登记的工人，在深圳市在建项目从业期间，按分级分类培训并取得规定学分后，无不良诚信记录的，均可以进行星级认证。二是设置建设行业工人的晋级条件，星级认证方式采用由低到高的层级递进式认证，分为一星、二星、三星、四星、五星共五个认证等级。逐步使深圳市工程建设行业的各等级星级工人比例成正态分布，新入行的一星级工人和五星级的资深高技能工人占比数较小，推动二、三、四星级工人成为深圳市建设行业劳务资源的主力军。（实施单位：市住房建设局、市交通运输局、市水务局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局，市建筑业协会、市交通协会、市装饰协会、市建筑产业化协会、市防水协会督促落实）

（六）建立技能导向的激励机制

对企业，一是在工程招投标中增加体现星级工人占比的评价条款，引导招标人在同等条件下优先选择在深星级认证等级高、自有工人占比大的投标人为中标人；投标人拥有星级工人占比数相同时，优先选择拥有高级别星级工人数量最多的投标人。二是“建设行业工人培训资源名录”中的总包企业所有新建工程建设项目按照合同总造价的1%的比例缴纳工资保证金，工资保证金总金额最高为100万元，最低为3万元。三是在深星级认证等级高、自有工人占比大的项目参加评优评先时，同等条件优先考虑。四是在施工过程中比对投标承诺对企业星级工人在场履约情况进行评价，并定期将全市在建项目星级工人评定情况进行排名，排名靠前企业给予相应奖励，排名靠后企业给予通报批评。五是支持企业设立技能大师工作室、技师工作站、高技能人才培训基地等载体，符合条件的予以资助。

对工人，一是充分运用市场手段引导企业逐步加大培训投入，使星级认证等级逐步与工资待遇挂钩，鼓励准星级工人（已持有国家职业资格证书的工人）流入，营造优质优价、技能优先的氛围。二是在政府项目中试行激励机制，设立“建设行业工人培训奖励金”，对获得高级别星级认定的建设行业工人进行认证奖励。三是根据建设行业工人年度星级评价培训得分情况进行排名，对排名靠前的星级工人进行奖励，同时鼓励企业推荐其进入职业院校进行中短期技能提升培训。四是鼓励企业与工人特别是技能水平较高的技术工人建立长期有效的用工方式，降低技术工人流动性，增加工人对企业的归属感。五是广泛开展技能竞赛，按规定对优胜者予以奖励，符合条件的由市人力资源和社会保障局核发相应职业资格证书。六是积极会同人力资源保障部门结合行业发展趋势，动态维护建设行业相关职业技能鉴定目录和专项职业能力考核目录，培养建设行业专业技术技能专家，扩大考评员队伍，支持符合条件的单位开展职业技能等级评价，拓宽工人职业发展通道。（实施单位：市住房建设局、市交通运输局、市水务局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市建筑工务署，市建筑业协会、市交通协会、市装饰协会、市建筑产业化协会，市地铁集团协助落实）

（七）筹措建设行业工人队伍建设资金

采取企业自筹、政府补贴、社会捐赠等方式多渠道筹集资金。一是建设行业培训经费按合同价款的0.8%中提取，培训经费专款专用（用于项目师资、场地、培训设备、培训教材等相关费用支出），相关条款写入施工合同。培训经费的使用接受建设行政主管部门的监管。二是根据工程建设行业特点和实际制定支持工程建设行业工人培训的三年、五年及中长期专项培训资金规划，完善政府职业技能培训补贴机制，保障建设行业工人大规模培训顺利实施。（实施单位：市住房建设局、市交通运输局、市水务局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局、市财政局、市人力资源和社会保障局督促落实）

（八）全面实施信息化管理及信用管理

进一步加强大数据、人工智能在工程建设行业工人质量安全提升培训中的应用，逐步建立建设行业工人用工线上交易平台，推进用工岗位信息向项目一线延伸。一是开发“深圳市工程建设行业工人质量安全培训系统”，协同“深圳市建筑业实名制与分账制”管理系统等我市其他劳务工管理平台，实现培训及用工数据互联互通，所有建设行业工人的基本信息、培训记录、诚信状况、工资结算、从业轨迹等在平台上记录，并向建设单位、施工单位开放相应的查询权限。二是将企业用工情况及班组履约情况纳入信用评价，实时动态公布施工总承包企业、劳务企业、专业作业企业及专业作业班组在施工现场的星级认证人员数量、人员培训情况、质量安全、工资发放、履约情况等，评价结果按月在相关网站上进行公示。三是健全失信惩戒机制，将施工总承包企业、劳务企业、专业作业企业、专业作业班组及工人失信行为与业务承揽、转岗就业、评优评先等关联。（实施单位：市住房建设局、市交通运输局、市水务局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局、市建筑工务署，市建筑业协会、市交通协会、市装饰协会、市建筑产业化协会，市地铁集团协助落实）

- 实施安排

（一）2019年第三季度至2020年工作安排

2019年第三季度，完善“深圳市建筑业实名制与分账制”平台功能，完成培训和星级认定模块及手机应用软件的开发工作，拓展实名制信息录入渠道；职业院校、行业协会、培训机构、企业、项目部等培训主体试行A类、B类、C类、D类培训；

2019年第四季度，全市各工程项目责任主体全面开展A类、B类、C类、D类培训；

2020年第一季度，开展建设行业工人星级认证评价工作，根据《深圳市工程建设行业工人星级认证标准》，由认证主体的考评员进行星级认证，并在相关网站进行公示公告；

2020年第二季度，全市基本建立工人培训、星级认证体系，未取得一星级认证的工人将不得进入施工现场施工；第三、四季度（年底）逐步实现在深建设行业工人20%获得三星级以上（含三星级）的认证目标。

（二）2021年至2022年的工作实施安排

将根据2019年第三季度至2020年的实施情况再作具体部署，并适时向社会公布。

六、保障措施

（一）强化组织领导

建立推动我市工程建设行业工人质量安全提升培训工作联席会议制度。联席会议负责统筹协调我市工程建设行业工人质量安全提升培训工作推进过程中的重大问题。联席会议由市住房建设局领导担任主要召集人，由市发改委、市财政局、市人社局、市交通运输局、市水务局、市建筑工务署、市教育局、前海管理局、各区（新区）住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局，市地铁集团为联席会议成员单位，成员单位的相关负责人为联席会议成员。联席会议办公室设在市住房建设局，由市住房建设局牵头，负责联席会议日常工作。根据工作需要，联席会议可邀请工程建设行业相关企业等单位参加。

（二）加强执法监督

加强对企业培训主体责任落实情况的监督，市、区监督机构按监督层级开展执法检查，重点对项目培训推进情况、工人星级认证上岗情况、培训费用支出情况、信息化应用推进情况进行检查。每季度按照执法检查、督查核查、第三方考评和通报公示的程序开展检查工作，对工作推进不力的企业，应进行约谈和督办。监理企业应督促项目承建单位按照本方案落实建设行业工人培训工作。

（三）推动区域合作

协调东莞、惠州、珠海等粤港澳大湾区城市，共同推进建设行业工人教育培训、劳务市场交易平台建设、诚信信息共享等工作，建立建设行业工人队伍建设区域协作机制。完善与劳务输入大省及大型劳务基地的劳务对接机制，加大组织和培训力度，实现精准对接，促进稳定就业。加强国际交流与合作，以国际先进城市为标杆，借鉴国际产业工人队伍建设经验，加速我市建设行业产业工人队伍建设进程。

（四）加强宣传引导

各单位应加强宣传引导，积极传播工匠故事，为广大有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的建设行业工人营造“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的良好社会氛围。积极组织劳模、工匠进学校、进课堂、进企业、进班组宣传弘扬工匠精神，促进建设行业产业工人队伍发展。

附件：1.深圳市工程建设专业作业企业与专业作业班组

信息登记管理细则

- 深圳市工程建设行业工人质量安全培训机构

认定及管理细则

- 深圳市工程建设行业工人星级认证标准（试

行）

- 工程建设行业工人质量安全培训经费提取及

管理细则

附件1：

# 深圳市工程建设专业作业企业与专业作业班组信息登记管理细则

本市工程建设劳务行业实行信息登记管理制度，相关企业及从业者按以下规定办理信息登记：

一、专业作业企业的信息登记

1、工商注册

建设行业专业作业企业法定代表人（负责人）向工商管理部门申请注册企业，申领营业执照，成立有限责任公司或个体工商户，有固定的办公场所，经营范围需明确为从事房屋建筑、市政公用工程、交通建设工程、水务工程等方面的专业作业服务。

2、建设行政主管部门信息登记

建设工程专业作业企业取得工商注册后，向区级或市级建设行政主管部门提交信息登记后，即可承接专业作业业务。

外地的建设工程专业作业企业进入深圳市开展建设工程专业作业经营活动的，向区级或市级建设行政主管部门提交信息登记后，即可承接专业作业业务。

3、信息登记需提供材料

（1）营业执照（法人企业或个体工商户均可）；

（2）法定代表人（或个体工商户负责人）身份证明；

（3）法定代表人（或个体工商户负责人）建设行业证书（执业资格证书、职业技能证书、职称证书、岗位证书任一均可）；

（4）外地进深企业驻深负责人授权委托书、身份证明；

（5）外地进深企业办公场地证明（自有物业提供产权证，租赁物业提供租赁合同）；

（6）各专业工种自有工人数五人以上相关资料（身份证明、相应工种岗位培训证书，自有工人需提供劳动合同，个体工商户需提供雇佣合同）；

表一： 建设行业各工种信息登记提供的人数要求

| 序号 | 工种 | 人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工 | 10 |
| 2 | 模板工 | 20 |
| 3 | 沥青工 | 12 |
| 4 | 测量工 | 2 |
| 5 | 管道工 | 5 |
| 6 | 架子工 | 8 |
| 7 | 防水工 | 5 |
| 8 | 砌筑工 | 10 |
| 9 | 抹灰工 | 10 |

备注：市交通运输局、市水务局、市建筑工务署自行制定各工种信息登记提供的人数；其他工种登记人数不少于5人。

4、信息登记责任人要求

专业作业企业由其法定代表人（负责人）或驻深负责人至市或区的建设行政主管部门窗口申请信息登记，需提供信息登记材料复印件一式两份，复印件需加盖公章（个体工商户负责人签字），并提供原件核对。

二、专业作业班组的信息登记

1、信息登记方式

专业作业班组登陆深圳市建筑业实名制和分账制管理平台，自行登记班组长个人基本信息。

2、信息登记需提供材料

（1）班组长个人身份证复印件

（2）班组长联系电话、深圳住所地

（3）各专业工种五人以上相关资料（身份证明、相应工

种岗位培训证书）

3、信息登记责任人要求

专业作业班组信息登记，可由班组长本人登陆“深圳市建筑业实名制和分账制管理平台”填写个人基本情况和班组人员情况，也可由其所在项目部登陆深圳市建筑业实名制和分账制管理平台填写班组长个人基本情况和班组人员情况。

三、管理与监管

1、深圳市建筑业实名制和分账制管理平台将公布本市专业作业企业、专业作业班组信息登记合格名录，平台同时登记并发布相关企业及从业者诚信信息。

2、信息登记申请人对其所提供信息的真实性、有效性负责，如有变动（不限于人员、场所、证照等），需在10个工作日内更新完毕。相关信息若有失实、失效等，均列为不良诚信行为，市建设行政主管部门将给予相应处罚，情节严重的，将被移出合格名录。

3、专业作业企业（个体工商户）及专业作业班组负责人在施工现场需积极主动配合总承包单位完成劳务作业工人实名制信息采集、劳动合同签订、安全培训、星级认证、实名考勤、工资发放（委托总包企业通过工资专户代发）等工作，确保依照合同按月足额支付劳务作业工人工资。

4、鼓励引导市内各施工项目的参建企业使用平台合格名录的专业作业企业（个体工商户）及专业作业班组。

5、建设行政主管部门将通过执法检查、督查核查、第三方考评和通报公示的程序开展检查工作，规范建设行业专业作业企业和专业作业班组的市场行为，强化建设行业专业作业企业和专业作业班组人员管理，促进我市建设行业健康发展。

附件2：

# 深圳市工程建设行业工人质量安全培训

# 机构认定及管理细则

根据《关于培育新时期建筑产业工人队伍的指导意见》及《深圳市工程建设行业工人质量安全培训提升工作方案》的相关内容，我市需逐步认定一批质量安全培训机构协助开展相关工作，现对深圳市建设行业工人质量安全培训机构职能和认定标准公布如下：

一、建设行业工人质量安全培训机构主要职能

依据国家、行业和市行政主管部门相关政策组织开展建设行业工人理论知识、技能提升、安全教育相关培训工作，开展考核认定、星级认证等相关工作。

二、建设行业工人质量安全培训机构认定标准

（一）A类培训机构

1、具有固定的办公和教学场所，符合消防、卫生和安全条件的教室面积合计不少于800m²，租赁期应在三年或以上；特种作业人员培训机构用于实操实训的场地面积不少于1500m²，租赁期应在三年或以上。

2、具有相应的教学设施设备（电脑、投影仪、摄像头、身份证识别机、人脸识别设备等），特种作业人员培训机构应自有与所开设工种相配套的理论教学和实操实训设施、设备（如开设“塔吊司机”工种培训，须配备教学用塔吊）。

3、拥有建设行业实践经验的工程系列或教师系列高级职称的师资人员不少于10名；特种作业人员培训机构应配备在广东省建筑安全协会（广东省住房和城乡建设厅委托）接受过师资培训并培训合格的考评员（根据所开设的培训工种，每个工种配备的考评员不少于3名）。

4、政府部门批准设立的高等职业院校；深圳市人力资源和社会保障局审批设立的技工学校；特种作业人员培训机构应一并具有广东省住房和城乡建设厅委托的相关管理机构核定的特种作业人员培训考评资格。

5、制定了规范的教学管理制度、安全管理制度，学员考勤管理制度、档案管理制度等相关制度和培训教学大纲、教学计划，并切实施行。

（二）B类培训机构

1、具有500m²以上的实训场地，符合消防、卫生和安全条件，租赁期或使用期应在两年或以上（自有的提供产权证复印件，租赁或利用在建项目场地的提供租赁合同或相关证明）。

2、具有与所开展职业工种技能实训教学相对应的专业教学设施、设备及相关材料。

3、拥有建设行业实践经验的工程系列、教师系列中级职称或相应工种高级工以上职业资格的师资人员不少于6名。

4、制定了规范的教学管理制度、安全管理制度，学员考勤管理制度、档案管理制度等相关制度和培训教学大纲、教学计划并切实施行。

说明：B类培训机构经各建设行政主管部门认可的建设行业工人质量安全培训管理办公室授牌，并与C类培训机构签订合作协议后，方可参与涉及省级相关主管部门许可的培训工作，方可对外招生并依规获得相应的政策支持。

（三）C类培训机构

1、具有固定的办公和教学场所，符合消防、卫生和安全条件的教室面积合计不少于200m²，租赁期或使用期应在两年或以上（项目部C类培训的场所：工人夜校、会议室或现场其它安全区域）。

2、具有相应的教学设施设备（电脑、投影仪、摄像头、身份证识别机、人脸识别设备等）。

3、拥有建设行业实践经验的工程系列或教师系列高级职称的师资人员不少于6名（项目部的C类培训由承建单位或项目部相关负责人、施工班组长组织实施）；

4、制定了规范的教学管理制度、安全管理制度，学员考勤管理制度、档案管理制度等相关制度和培训教学大纲、教学计划，并切实施行（项目部C类培训的主要内容包括岗前安全教育及技术交底，相关培训资料按规定存档备查）。

5、仅限于对一星和二星工人开展C类培训。

说明：除项目部外，C类培训机构需满足以下三者之一：持有深圳市教育行政主管部门核发的办学备案证（办学许可证）；深圳市人力资源和社会保障局审批设立的技工学校；深圳市人力资源行政部门核发的办学备案证（办学许可证）。

（四）D类培训机构

1、基于互联网的在线培训考核系统，包括:后台管理模块、培训内容设置模块、在线学习模块、考核评估模块、作弊判定模块，基于以上模块需求，应配备相应的硬件环境，如下：

（1）服务器：

CPU：32核

内存： 64 GiB

实例类型： I/O优化

操作系统： Ubuntu  18.04 64位

高效云盘： 400G

公网带宽： 10M

（2）数据库：

数据库类型:MySQL 5.6

CPU:16 核

数据库内存:64G

存储空间：200G

最大IOPS:14000

最大连接数:16000

2、后台管理模块用于对参加培训考核的学员信息进行管理，主要包括接收和更新培训学员的注册信息，并根据学员注册信息分配学员等级；具备供市相关监管部门依法调取查询相关网络数据信息的条件。（精确到时间、地点、时长、现场评测等数据的随时抽查）

3、培训内容设置模块用于建设行业从业人员根据工种设置不同类型的培训课程，培训教材涵盖建设行业大部分工种，从安全与专业两方面出发；培训教材融合视频、音频、PPT等数字化素材，并能通过微信应用等手机终端实现智能监管。（针对不同工种，有专项课程针对性培训、可从手机定位获取培训地点、对培训时长、课程内容等进行实时监管）

4、在线学习模块，用于学员登录学习系统，选择相关级别的培训课程进行在线学习，并将学员的培训课程学习记录及学习进度反馈给考核评估模块；

5、考核评估模块用于根据学员的学习记录和学习进度分阶段对学员进行考核评估；该考核评估模块还包括试题数据库和考卷生成模块，试题数据库基于培训课程涉及课程各章节的基本知识点及重难点内容制作，相应培训课程管理员基于培训课程进行考试数据分类及系数分配，对试题数据进行分类，将分类后的试题数据保存在分类条目中，对每一个分类条目分配系数，所述分类条目保存在试题数据库中，只能由相应培训课程管理员进行试题数据分类及系数分配；

6、考卷生成模块用于根据学员的培训课程对应的试题数据库自动生成在线考试试卷，包括连接到试题数据库进行考试数据分类及系数分配，从所述具有不同的系数的分类条目中提取不同数量的试题数据组成在线考试试卷；

7、考核评估模块还包括在线考试模块，在线考试模块用于根据所述相应培训课程的考试项目进行考试，并将参加考试学员的考试结果保存到学员的注册信息中去；

考核评估模块还包括在线评估模块，用于根据所述考试系统的结果对学员进行评估，得到评估结果，评估结果包括优秀、良好、及格、不及格最终形成评分；后台管理模块还可以根据学员的评估结果对学员的等级进行自动更新，获得优秀的学员被分为高级学员，获得良好的被分为中级学员，其他的被分为初级学员；高级学员可以进行更高难度课程的学习；

8、具备和深圳市建筑业实名制和分账制管理平台对接的条件，能够提供实时数据同步，具备开展线上培训学习相适应的信息数据交互及处理能力。

9、有固定的办公场所，配备配套管理人员、工程技术人员和客户服务人员，有健全的投诉受理和服务质量保障制度并切实履行。

10、无不良行为记录（包括但不限于知识产权投诉、经济纠纷等）

11、从数据安全性、传输稳定性、应用兼容性三个方面进行技术保障。

12、能记录详细劳务工学习内容、学习时长、考试情况等，且保有影像资料，能进行有效比对、审核。

三、培训机构认定程序

深圳市住房和建设局、深圳市交通运输局、深圳市水务局、深圳市建筑工务署等工程建设行政主管部门，负责统筹全市建设行业工人质量安全培训机构认定与管理工作，下设深圳市建设行业工人质量安全培训管理办公室。管理办公室设在各建设行政主管部门或其指定的行业协会（下统称各行业协会），各行业协会主要职责为牵头、汇总、受理各培训机构申报材料、审核材料、实地核验、初审意见等情况，并报相关行政主管部门认定，及其他相关的日常管理工作。具体管理办法由各行政主管部门制订工作细则。

各行政主管部门对认定后的培训机构、培训基地，登记备案，编制名录并授牌，同时向行业和社会公布。

四、对培训机构的行业监管

各行政主管部门每年对已认定的培训机构上一年度的管理水平、培训条件、培训效果进行年度评估。对年度评估合格的，保留工人质量安全培训认定资格；对评估不合格的，取消工人质量安全培训资格，并予以公布。

- 附件3：

- 深圳市工程建设行业工人星级认证标准

- （试行）

1 总 则

1.1  认证名称

深圳市工程建设行业星级工

1.2  适用范围

本标准适用于经深圳市建筑业实名制认证的工程建设行业工人。

2  星级认证规定

2.1  星级认证的等级

共设五个等级，按从低到高的排序，分别为：一星工人、二星工人、三星工人、四星工人和五星工人。

2.2　星级认证的培训方式

建设行业工人星级认证由低到高级、层级递进式认证。取线上和线下培训结合、场内培训与场外培训相结合、岗前培训与岗后培训相结合方式，根据不同工种开展分级培训。

2.3  星级认证的培训类型

培训分为A、B、C、D四个类别，各类别的定义如下：

A类：为资格培训，如职业院校、行业协会等社会机构开展的取证培训（包括专业技能提升课程、特殊工种或新型产业工种的培训课程）。

B类：为实操培训，如企业、协会和培训机构在实训基地开办的以实操为主的技能提升课程。

C类：为课堂培训，如企业（项目部）、行业协会和培训机构开展的质量安全培训、职业道德教育、工伤预防、岗前安全及技术交底、工人夜校、送课进工地、职业卫生健康、环保教育等培训。

D类：为网络培训，如线上数字化安全教育、线上专业技能课等培训内容。

2.4  星级认证的培训项目与分值

星级认证的培训项目与分值，见表二《深圳市工程建设行业工人星级认证评分表》。

2.5  星级工人的认证条件和相关规定

2.5.1  一至五星级工的基本条件如下：

☆ 一星工人

（1）年18满周岁以上，身体身心健康，具备正常劳动能力。

（2）完成课堂培训（C类）及网络培训（D类）并取得6分。

☆☆二星工人（具备下列条件之一者）

（1）已取得深圳市一星工认证、累计在本市实名制平台出勤记录满3个月，取得二星工认证培训分数（18分）。

（2）取得国家或行业主管部门认可的、符合本地建设行业市场需求的初级工职业证书（或国家职业五级），完成了课堂培训（C类）及网络培训（D类）并取得6分。

（3）取得职业院校颁发的相同或相近专业中专学历证，累计在本市实名制平台出勤记录满3个月，完成了课堂培训（C类）及网络培训（D类）并取得6分。

☆☆☆ 三星工人（具备下列条件之一者）

（1）已取得深圳市二星工人认证、累计在本市实名制平台出勤记录满6个月，取得三星工人认证培训分数（26分）。

（2）取得国家或行业主管部门认可的、符合本地建设行业市场需求的中级工职业证书（或国家职业四级），完成了实操培训（B类）、课堂培训（C类）及网络培训（D类）并取得12分。

（3）取得职业院校颁发的相同或相近专业中专学历证，累计在本市实名制平台出勤记录满6个月，完成了市工程建设行业实操培训（B类）、课堂培训（C类）及网络（D类）并取得12分。

☆☆☆☆ 四星工人（具备下列条件之一者）

（1）已取得深圳市三星工人认证、累计在本市实名制平台出勤记录满3年，取得四星工认证培训分数（36分）。

（2）取得国家或行业主管部门认可的、符合本地建设行业市场需求的高级工职业证书（或国家职业三级），完成了取证培训（A类）、实操培训（B类）、课堂培训（C类）及网络培训（D类）并取得22分。

（3）取得职业院校颁发的相同或相近专业大专学历证，累计在本市实名制平台出勤记录满1年，完成了取证（A类）、实操培训（B类）、课堂培训（C类）及网络培训（D类）并取得22分。

☆☆☆☆☆五星工人（具备下列条件之一者）

（1）已取得深圳市四星工人认证、累计在本市实名制平台出勤记录满5年，取得五星工人认证培训分数（46分）。

（2）取得国家或行业主管部门认可的、符合本地建设行业市场需求的技师职业证书（或国家职业二级），完成了取证培训（A类）、实操培训（B类）、课堂培训（C类）及网络培训（D类）并取得22分。

（3）取得职业院校颁发的相同或相近专业本科学历证，累计在本市实名制平台出勤记录满3年，完成了取证培训（A类）、实操培训（B类）、课堂培训（C类）及网络（D类）并取得22分。

2.5.2 以上五个星级工人的基本条件，高等级的可覆盖低等级的。

2.5.3 参加星级认证培训，在深圳市工程建设行业实名制平台无考勤记录的：超时3个月的，须重新参加D类培训；每超时1年，其星级认证等级降一级；超时5年，其培训积分将自动清零，需要重新认证。

2.5.4 持有特种作业人员操作证和装配式建设行业类工种上岗资格证的建设行业工人，经本市实名制平台注册登记，完成了实操培训（B类）、面授培训（C类）及网络培训（D类）并取得12分，无不良诚信记录的，可直接认证为三星工人。

3  星级认证的其它要求

3.1   星级认证考评员基本条件

3.1.1 一星工人的考评员：项目承建单位相同工种的三星工人或安全员。

3.1.2 二星工人的考评员：项目承建单位相同工种的四星工人、技师或项目部施工员。

3.1.3 三星工人的考评员：项目承建单位设立培训机构，培训机构中的高级技师或高级工程师。

3.1.4 四星工人的考评员：培训机构、协会、与实训基地联合办学的职业院校委派的高级技师、工程师或非用人单位的相同工种五星工人。

3.1.5 五星工人的考评员：职业院校、协会委派的高级技师或高级工程师。

3.1.6 高等级工人的考评员可覆盖低等级的。

3.2  培训场地要求

3.2.1 理论知识考试场所为标准教室。

3.2.2 技能操作考核场所应配备相应的工具和设备、通水通电，满足各星级技能操作认证培训、考核需要。

3.3  考评人员与考生配比要求

3.3.1 理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员。

3.3.2 技能操作考核考评员与考生的配比为1：10，且不少于3名考评员。

3.4  信息查询与公示

深圳市建设行业工人参加星级认证培训情况将上传在深圳市官方平台，便于自行查询；星级认证结果将向社会公示。

| 表二： 深圳市工程建设行业工人星级认证评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训类别 | 认证主体 | 培训项目 | 学分 |
| 1 | A | 职业院校 技工学校 | 参加由职业院校开展的取证培训（如专业技能提升培训）。 | 10-20 |
| 2 |  | 行业协会 | 参加由相关行业协会组织的特种工种培训和新型产业工种课程，取得相应特种作业操作资格证书的。 | 10 |
| 3 | B | 行业协会 | 参加了由相关协会组织的技能实操及理论培训且考核通过的。 | 6 |
| 4 |  | 实操 培训机构 | 参加了由“建设行业工人培训资源名录”单位举办的岗后技能实操培训并完成学时且考核通过的。 | 6 |
| 5 | C | 行业协会、培训机构、企业（项目部） | 工程项目自行开展的工人夜校活动 | 2 |
| 6 |  |  | 市区建设行政主管部门“送教入工地”课程 | 2 |
| 7 |  |  | 质量安全培训、职业道德教育、工伤预防、职业卫生健康、环保教育等课程 | 2 |
| 8 |  |  | 岗前安全及技术交底 | 2 |
| 9 | D | 线上 培训机构 | 科筑公司实名制安全教育培训（包含通识教育与工种教育）（http://shiming.thit.com.cn/） | 2 |
| 10 |  |  | 建筑港公司的“培训学院”（https://exam.jianzhugang.com/） | 2 |
| 12 | 其他 | 行业 协会 | 获得国家或行业职业技能一级资格 | 42 |
| 13 |  |  | 获得国家或行业职业技能二级资格 | 32 |
| 14 |  |  | 获得国家或行业职业技能三级资格 | 22 |
| 15 |  |  | 获得国家或行业职业技能四级资格 | 14 |
| 16 |  |  | 获得国家或行业职业技能五级资格 | 8 |
| 17 |  | 行业协会 | 参加国家、省、市级技能或安全竞赛获得名次的（见说明5） |  |

说明：1、在职业学院培训的，按学时换算不同分值，每增加4个学时计1分，最多可得20分；

2、在本市实名制管理平台上有考勤记录的，按工作年限换算不同分值，每增加1年计1分，最多可得10分；

3、B类重复培训的每次计1分，B类培训最多计8分；

4、新进场工人必须进行C类培训（其中的岗前安全和职业素质教育）与D类培训；C类重复培训（其中“岗前安全及技术交底”培训项目除外）每次计1分，C类培训最多计6分；D类重复培训不计分；C、D类培训合计不超过12分；

5、参与市级竞赛，获得一二三等奖的，分别计32、28、24分；参与省级竞赛获得一二三等奖的，分别计46、36、26分；参与国家竞赛获得名次的，计46分；参与市级及以上竞赛未获奖的计8分。

附件4：

# 工程建设行业工人质量安全培训经费提取及管理细则

一、企业职工教育经费（以下称培训经费）相关主体的责任

培训经费的管理主体为建设单位，使用主体为承包单位，监管单位为建设行政主管部门。建设单位负责提取、保管、审核、拨付经费；承包单位应向建设单位申报经费使用情况，经费应用于培养和选聘星级工人，建设行政主管部门负责监督经费的落实。

二、培训经费的来源和提取

（一）培训经费的来源

培训经费已包含在建安工程造价的企业管理费中，不另行增加工程造价。

（二）培训经费的提取

培训经费从合同价款中提取，新建项目按合同价款的0.8%提取，在建项目按未完工程价款的0.8%提取。建设行政主管部门根据培训实际对提取比例实行动态调整，培训经费专款用于工程建设行业工人质量安全提升培训，不得挪作他用。

以某新建房建工程为例，合同价款1亿元，培训经费提取费用为1亿元×0.8%=80万元。

三、培训经费的使用

（一）培训经费的拨付

参加培训人员需在“深圳市建设行业工人质量安全培训系统”（以下简称“系统”）进行实名登记，培训过程及考核结果由培训机构录入系统。承包单位应提供发票备查，发票购买方应为项目相关承包单位，发票备注栏应列明项目名称、培训类型、报名人数及人员清单（报名人数较多时可由培训机构出具人员清单）。项目开工前，建设单位将项目培训费的30%拨付给承包企业，用于启动项目质量安全培训工作，后期培训经费经建设单位审核后随工程进度款拨付。

承包企业按投标文件和施工合同约定投入相应星级工人，并符合建设主管部门对星级认证工人晋级的要求，工程竣工验收后培训经费仍有结余的，培训经费余额不予支付；如承包企业未按投标文件和施工合同投入相应星级工人或未切实完成在场工人星级认证工作，无正当理由且工程竣工后培训经费仍有结余的，培训经费余额不予支付，并上报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依规处罚。

（二）培训经费的应用

对培训经费的审核和拨付既要考虑到实际支出，也要考虑到隐性成本，企业既可以通过组织建筑工人参加培训达到星级认证比例要求，也可以选择提高工价、提高福利待遇选用企业急需的高级别星级工人。

承包企业按投标文件和施工合同约定投入相应星级工人，并符合建设行政主管部门星级工人认证等级晋级的要求，建设单位应按工程进度拨付相应的培训经费。

四、建设行政主管部门对经费的监管措施

建设行政主管部门依托实名制平台对星级认证情况进行核查，同时核查建设单位培训经费拨付情况、施工单位培训资金收支情况、星级认证情况，督促各项目切实落实质量安全培训工作。监管措施：一是依据招投标文件和施工合同，对项目实际在场人员星级认证情况进行比对，进行诚信评价。项目实际使用人员星级认证等级比例不得低于投标时所承诺的人员星级等级比例，低于承诺比例的，责令限期整改。二是对未完成一星认证（实名制安全培训+岗前培训）即安排工人进场施工的项目责令其整改，未安排进场超过一个月的工人参加星级评定晋级相关培训的责令其整改。三是定期公布星级认证工作进展情况，核实培训经费拨付和使用情况，对全市在建项目进行排名，对星级认证工作落实较好排名靠前的企业进行表彰和奖励，对排名落后的企业进行督办。

培训经费应首先满足一星级工人质量安全教育基本要求，逐步推进星级认证工作和持证上岗的工作进程，构建建筑工人队伍教育培训长效机制。

五、政策依据

1.依据《关于职工教育经费管理和开支范围的暂行规定》基本建设单位举办职工教育的经费在基本建设投资中开支。

2.《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发〔2002〕16号)中关于“一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业，可按2.5%提取，列入成本开支”。建设行业为高风险行业，部分工种技术要求高，质量安全培训任务重，培训经费可以按人工费的2.5%提取。

3.依据《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》（财建[2006]317号），为保障企业职工的学习权利和提高他们的基本技能，职工教育培训经费的60%以上应用于企业一线职工的教育和培训。

4.根据《关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》（建标[2013]44号），企业管理费中包括职工教育经费，职工教育经费是指按职工工资总额的规定比例计提，企业为职工进行专业技术和职业技能培训，专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。

1.1深圳市工程建设行业产业工人是指在深建设行业从业，经过系统培训和实名制认证，掌握相应工种专业技能的工人。

1.2企业自有工人是指建设行业工人与用人单位签订劳动合同，用人单位为其缴纳社会保险的工人。集团企业全资控股子公司的自有工人可认定为集团企业的自有工人。