深圳市2020年度城市更新和土地整备计划

深圳市规划和自然资源局

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对广东、深圳工作的重要批示指示精神，坚持以粤港澳大湾区建设为纲，以深圳市先行示范区建设为总牵引、总要求，围绕市委市政府重点工作部署，依据《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《深圳市城市总体规划（2010－2020）》《深圳市土地利用总体规划（2006－2020年）》《深圳市城市建设与土地利用“十三五”规划》《深圳市城市更新“十三五”规划》《深圳市土地整备专项规划（2016－2020）》等相关规划，结合2020年建设用地供应计划、土地出让收支计划等相关计划，编制本计划。

一、2019年度计划执行情况

（一）城市更新年度任务完成情况：

1．超额完成省“三旧改造”考核任务。2019年全市新增改造8554亩，完成改造5812亩，目标完成率分别为107%和104%。

2．超额完成市“十大专项行动”考核任务。2019年全市完成拆除重建供应用地260公顷，完成旧工业区综合整治130万平方米，目标完成率分别为106%和108%。

3．超额完成城市更新“十三五”规划考核任务。2019年全市新增拆除重建类更新单元计划规模633公顷，目标完成率为100%；通过更新单元规划配建人才住房、安居型商品房和公共租赁住房46115套，目标完成率为143%；新增规划筹集创新型产业用房38万平方米，目标完成率为154%；新增规划筹集独立占地公共配套设施153个，目标完成率为113%；新增规划筹集非独立占地公共配套设施59万平方米，目标完成率达350%。

（二）土地整备年度任务完成情况：

1．超额完成土地整备年度任务。2019年全市计划完成土地整备任务16平方公里。2019年，全市共完成土地整备任务24.2平方公里，目标完成率为151%。其中，较大面积产业空间整备专项任务共完成15平方公里，目标完成率为125%。

2．有序开展较大面积产业空间整备片区和重大项目土地整备工作。2019年全市土地整备工作积极有效推进了光明科学城（启动区）整备片区、光明科学城（核心大装置区）整备片区、新大整备片区、大铲湾整备片区、坪山区高新南产业整备片区等多个较大面积产业空间的整备工作；重点完成龙岗中心医院、吉华医院、220KV门前变电站（百门前）、500KV坪山输变电工程、光明水质净化厂、外环高速、观澜人民路（二期）、南头直升机场土地整备项目、羊台山北部环城绿道建设等基础设施项目的土地整备工作。

3．资金支付工作运转顺利。2019年全市计划安排土地整备资金180亿元，经市政府同意调剂出10.5亿元用于坪山区新增市级房屋征收项目资金需求，实际完成土地整备资金支付169.5亿元，有力保障了全市整备工作的实施推进。2019年安排市本级房屋征收项目补偿资金43.31亿元，市财政转移支付各区房屋征收资金43.31亿元。

二、2020年度计划编制情况

（一）编制背景。

2020年是深圳经济特区建立40周年，是建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年，也是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。

2020年更新和整备工作将围绕市委市政府重大决策部署，实现产业空间从被动资源保障向主动调控转变，着力解决我市公共服务设施供需矛盾突出的问题，确保“十三五”规划各项任务圆满完成，为城市高质量可持续发展提供空间保障。

（二）编制重点。

1．全面推进产业空间资源保障工作，促进实体经济高质量发展。一是打造“两个百平方公里级”服务水平高、人文活力高、创新浓度高、经济密度高的高品质产业空间；二是持续推进较大面积产业空间整备工作；三是完成全球招商30平方公里产业用地的土地整备工作。

2．坚决完成市政府提出的“四个1000”目标，落实新增旧改项目1000万平方米的任务，并已分配至各区。

3．紧紧围绕中国特色社会主义先行示范区及粤港澳大湾区建设要求，加快落实相关的重大项目、城市基础设施及公共服务设施等用地。

4．确保完成“加快国土空间提质增效 实现高质量可持续发展”十大专项行动工作任务。全面完成旧工业区综合整治、拆除重建类城市更新用地供应、违法建筑空间管控专项行动、原特区外村办学校土地房产历史遗留问题处理工作任务。

5．提质提量完成全市城市更新和土地整备“十三五”规划任务。

三、2020年度计划总体任务

（一）城市更新2020年度任务。

1．省“三旧改造”考核任务。根据省厅要求（预下达），年度全市新增实施改造任务9000亩，完成改造任务5000亩。

2．拆除重建类城市更新单元计划用地规模。全市新增拆除重建类城市更新单元计划用地规模679公顷。

3．旧工业区综合整治规模。年度全市完成旧工业区综合整治建筑面积120万平方米。

具体各区任务安排详见附表1。

（二）土地整备2020年度任务。

2020年度全市土地整备任务完成15平方公里，具体分解为以下四项工作任务：

1．产业空间整备专项行动任务，全市产业空间整备相关工作年度完成10平方公里用地。年度完成的“两个百平方公里级”高品质产业空间、较大面积产业空间整备片区、全球招商30平方公里产业用地中通过土地整备手段实施完成的地块，可计入本专项工作任务。

2．土地整备利益统筹工作任务，全市土地整备利益统筹项目实施范围内年度完成1平方公里用地的移交入库工作。

3．原特区外96所村办学校土地房产遗留问题处理工作任务，按照《关于原特区外村办学校土地房产遗留问题处理的意见》（深规土规〔2018〕2号）要求，年底前全面完成原特区外96所村办学校土地房产历史遗留问题处理工作，年度全市原特区外村办学校完成处置0.49平方公里用地。

4．其他土地整备工作任务，全市土地整备其他项目实施范围内年度完成3.51平方公里用地的移交入库工作。根据违法建筑空间管控专项行动要求，全市29平方公里图斑盘活的剩余任务年底前须全部完成，其中通过土地整备方式验收入库的地块可计入其他土地整备工作任务。

以上各项工作任务之间重叠部分，不重复统计。具体各区任务安排详见附表2。

（三）用地供应2020年度任务。

衔接落实《深圳市2020年度建设用地供应计划》要求，扎实推进城市更新和土地整备工作，强化存量用地供应格局。

2020年度用地供应任务采取更新整备指标联动考核机制，全市拆除重建类城市更新和土地整备利益统筹用地供应235公顷，其中福田10公顷，罗湖33公顷，南山8公顷，盐田6公顷，宝安54公顷，龙岗80公顷，龙华10公顷，坪山10公顷，光明20公顷，大鹏4公顷。本年度用地供应任务的认定标准是拆除重建类城市更新签订合同出让的开发建设用地和移交入库用地，以及土地整备利益统筹项目签订合同出让的留用土地。落实市政府提出的“四个1000”的目标，上述用地出让合同中建筑面积不少于1000万平方米。

具体各区任务安排详见附表3。

四、2020年度专项计划内容

（一）城市更新专项计划。

1．城市更新“十三五”规划年度任务。

按照全市和各区城市更新“十三五”规划统一安排，2020年度全市新增拆除重建类城市更新单元计划用地规模679公顷；全市新增“工改MO”类更新单元计划用地规模不高于133.5公顷；新增规划配建人才住房、安居型商品房和公共租赁住房29456套，创新型产业用房23.6万平方米；新增规划配建独立占地公共配套设施134个，非独立占地公共配套设施规模25.3万平方米（具体各区任务安排详见附表4）。

（二）土地整备专项计划。

1．土地整备年度资金。2020年度全市安排土地整备资金110亿元。包括：

（1）土地整备项目资金96.84亿元。具体各区年度土地整备资金安排详见附表5。“两个百平方公里级”高品质产业空间、较大面积产业空间整备片区、全球招商30平方公里产业用地范围内土地整备工作可使用土地整备项目资金。

（2）其他资金0.16亿元。具体用于土地整备政策制定、咨询、评估，土地整备与城市更新政策融合研究以及其他相关基础性前期工作。

（3）单列深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道）项目资金13亿元（专款专用）。

各区应严格按照《关于进一步优化土地整备项目管理工作机制的若干措施》（深府办函〔2018〕281号）等相关政策要求，依法依规管理土地整备资金，项目实施完成后各实施主体应在办理土地移交手续后的3个月内，办理项目结算手续，并将审核确认的结算结果报市规划和自然资源局。单列的深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道）项目资金13亿元实行专款专用，专项考核。

2．土地整备项目安排。

（1）土地整备项目。计划安排新建土地整备项目73个，续建土地整备项目188个，共261个（详见附表6）。

（2）土地整备安置房建设项目。计划安排新建土地整备安置房建设项目4个，续建土地整备安置房建设项目6个，共10个（详见附表7）。安置房建设资金安排按照安置房相关政策执行。

（3）土地整备利益统筹项目。计划安排新建土地整备利益统筹项目21个，续建土地整备利益统筹项目111个，共132个（详见附表8）。

（4）单列深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道）项目（详见附表9）。

（三）房屋征收专项计划。

2020年度安排市本级房屋征收项目资金51.7033亿元。具体各区资金安排详见附表10。各实施主体根据已列入年度市本级房屋征收计划内项目的重要程度和推进情况，在切块下达的计划资金额度内，自行分配具体项目的资金安排。

1．市本级财政承担的房屋征收项目。

（1）市本级财政承担的房屋征收常规项目安排。计划推进南山区阜外深圳医院三期房屋征收项目、深圳市第十三高级中学征收项目等新建项目51个；广深沿江高速二期工程、梅观高速公路清湖南段市政道路工程等续建项目74个，其他项目6个，合计131个。上述项目的费用原则上由市本级财政安排支出。深汕西高速公路改扩建工程项目、惠盐高速公路深圳段改扩建工程和东部过境快速路房屋征收补偿项目征收拆迁补偿费用由企业支出。

（2）市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目安排。轨道交通项目的房屋征收工作由市轨道交通建设办公室负责统筹，各区政府负责具体实施。计划安排轨道项目42个。

2．区级财政承担的房屋征收项目。

计划安排区级财政承担的房屋征收项目883个。上述项目的费用原则上由区级财政安排支出。考虑到各区交通综合治理等公共利益项目的急需，各区区级房屋征收计划可安排零星急需项目1项，授权各区政府审批并实施。

五、保障措施

（一）探索面向存量用地开发的新机制。系统性研究存量空间利用模式，以规划统筹、结构优化、利益共享、节约集约为原则，通过模式创新、规则创新、体制创新，探索覆盖规划、确权、出让、审批、监管等全链条的存量空间管理制度体系。

（二）加强与“十四五”更新整备规划的衔接。加强年度计划与五年专项规划之间的传导机制研究工作，提前衔接“十四五”更新整备专项规划工作安排及空间控制要求，通过年度计划合理统筹不同类型用地的实施模式。

（三）强化市区联动工作机制。深化部门协同，优化联动工作机制。市级主管部门负责部署、督查、考核全市目标任务，协调推进重点工作。鼓励各区政府创新思路、率先探索，在遵守刚性底线的基础上给予最大限度的政策弹性。

（四）落实生态保护和修复的新发展理念。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，落实生态环境保护、土壤环境质量提升等相关工作要求。土地整备实施主体开展整备地块的土壤污染状况调查工作，相关费用从土地整备资金列支。经调查为污染地块的，由相关部门依职责开展土壤修复工作，土地整备实施单位同步开展土地整备工作，待土壤修复和土地整备工作完成后，再办理移交入库手续。

（五）优化计划考核机制。细化绩效考核工作方案，继续将重点工作任务完成情况纳入绩效考核，完善考核评估机制。本年度各区用地供应任务规模、城市更新“十三五”规划考核任务规模与土地整备任务规模指标完成情况将与“十四五”更新整备规划任务指标进行联动，超额完成任务的酌情予以“十四五”规划指标调减，未完成任务的予以“十四五”规划指标调增。本计划单列的深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道）项目，实行专项考核。

六、其他说明

（一）城市更新单元计划实行常态化申报。除政策规定明确需报市规划和自然资源局统筹确定的重点更新单元计划外，其他由各区按照相应政策规定自行审批后，报市规划和自然资源局备案。

（二）土地整备专项计划项目实行定期调整机制。各区可根据土地整备工作实际情况，逢单月份提出一次土地整备专项计划项目调整申请。土地整备项目调整由市规划和自然资源局统筹确定后报市政府备案，土地整备利益统筹项目调整由市规划和自然资源局统筹后报市政府审批。项目实施范围调整优化部分的面积不超过原项目实施面积20%的，不视作项目调整情形。

（三）房屋征收专项计划项目实行中期调整机制。各区政府可根据房屋征收工作推进需要，将重大的、紧急的或已具备实施条件，且符合政策要求的房屋征收项目在年中申报给市房屋征收主管部门，市房屋征收主管部门汇总整理，经市政府批准后纳入年度房屋征收项目计划。

（四）房屋征收专项计划项目原则上不得纳入城市更新拆除重建用地范围和土地整备利益统筹项目范围。

（五）前海合作区土地整备工作任务纳入本计划统计口径，土地整备资金由前海管理局安排。除单列的深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道）项目外，深汕特别合作区高中园等其他项目原则上按照《深汕特别合作区集体土地征收和流转总体方案》执行。

（六）本计划自印发之日起执行，有效期至下一年度计划印发前。

（七）本计划由深圳市规划和自然资源局负责解释，各区政府（新区管委会、深汕特别合作区管委会）负责组织实施。

附表：1．深圳市2020年度各区城市更新总体任务规模安排表

2．深圳市2020年度各区土地整备总体任务规模安排表

3．深圳市2020年度各区用地供应任务规模安排表

4．深圳市2020年度各区城市更新“十三五”规划考核任务规模安排表

5．深圳市2020年度土地整备资金安排表

6．深圳市2020年度土地整备项目表

7．深圳市2020年度土地整备安置房建设需求表

8．深圳市2020年度土地整备利益统筹项目表

9．深圳市深汕特别合作区项目表

10．深圳市2020年度市本级房屋征收项目资金安排表

11．深圳市2020年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

12．深圳市2020年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表

13．深圳市2020年度区级财政承担的房屋征收项目表

附图：深圳市2020年度土地整备项目及土地整备利益统筹项目布局图

表1

深圳市2020年度各区城市更新总体任务规模安排表

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省“三旧改造”考核任务 | 新增改造（单位：亩） | 392 | 260 | 632 | 125 | 2303 | 2409 | 1348 | 619 | 638 | 275 | — | 9000 |
|  | 完成改造（单位：亩） | 218 | 145 | 351 | 69 | 1279 | 1338 | 749 | 344 | 354 | 153 | — | 5000 |
| 拆除重建类城市更新单元计划（单位：公顷） |  | 48 | 193 | 53 | 7 | 79 | 149 | 40 | 56 | 48 | 6 | — | 679 |
| 旧工业区综合整治规模（单位：万平方米） |  | 4.7 | 9.5 | 5.5 | 1.6 | 24.5 | 30.8 | 21.8 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | — | 120 |

表2

深圳市2020年度各区土地整备总体任务规模安排表

单位：公顷

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业空间整备专项工作任务 | 40 | 20 | 50 | — | 180 | 180 | 80 | 100 | 170 | 180 | — | 1000 |
| 土地整备利益统筹工作任务 | — | — | — | — | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 100 |
| 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理工作任务 | — | — | — | — | 10 | 33 | 1 | — | 5 | — | — | 49 |
| 其他土地整备工作任务 | 5 | 4 | 10 | 10 | 81 | 75 | 50 | 46 | 61 | 5 | 4 | 351 |
| 2020年度土地整备总体任务 | 45 | 24 | 60 | 10 | 291 | 308 | 146 | 161 | 251 | 200 | 4 | 1500 |

表3

深圳市2020年度各区用地供应任务规模安排表

单位：公顷

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年拆除重建类城市更新和土地整备利益统筹用地供应任务规模 | 10 | 33 | 8 | 6 | 54 | 80 | 10 | 10 | 20 | 4 | — | 235 |

表4

深圳市2020年度各区城市更新“十三五”规划考核任务规模安排表

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除重建类城市更新单元计划（公顷） | 下限值 | 48 | 193 | 53 | 7 | 79 | 149 | 40 | 56 | 48 | 6 | — | 679 |
| “工改M0”类城市更新单元计划用地规模（公顷） | 上限值 | 12 | 11 | 1.5（不含高新区范围内新增“工改M0”计划规模） | 5 | 14 | 33 | 15 | 14 | 22 | 6 | — | 133.5 |
| 人才住房、安居型商品房和公共租赁住房规划配建规模（套） | 下限值 | 600 | 1114 | 1146 | 480 | 4709 | 13737 | 2228 | 2937 | 860 | 1645 | — | 29456 |
| 创新型产业用房配建规模（万平方米） | 下限值 | 1.5 | 0 | 7.7 | 0.4 | 3.6 | 8.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | — | 23.6 |
| 独立占地公共配套设施配建规模（个） | 下限值 | 2 | 18 | 1 | 3 | 9 | 77 | 2 | 13 | 4 | 5 | — | 134 |
| 非独立占地公共配套设施配建规模（万平方米） | 下限值 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 2.1 | 19.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | — | 25.3 |

备注：1．原则上“工改M0”类城市更新单元计划用地规模不应超过上限值要求。

2．上述独立占地的公共配套设施包括中小学、综合医院、幼儿园、公交场站（含公交首末站）、变电站、消防站、雨水泵站、邮政和通信设施。以上设施为附设的且功能完整的，可纳入本计划统计。

3．非独立占地的公共配套设施包括社区警务室、社区管理用房、社区服务中心、文化活动室、社区健康服务中心、社区老年人日间照料中心、小型垃圾转运站、再生资源回收站、公共厕所、环卫工人作息房等。

表5

深圳市2020年度土地整备资金安排表

单位：亿元

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度土地整备资金 | 土地整备项目资金 | 3 | 2.4 | 13 | 0.44 | 33 | 15 | 12 | 0 | 7 | 11 | 由前海管理局安排 | 96.84 |
|  | 其他资金 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单列深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道）项目资金 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6

深圳市2020年度土地整备项目表

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福田区 | 福田区政府 | 1 | 续建 | 皇岗口岸土地整备项目 | 福田 | 20 | 0 |  |
|  |  | 2 |  | 深圳市地税局新沙地块保障房整备项目 | 沙头 | 0.24 | 0.06 |  |
|  |  | 3 |  | 上梅林股份公司原特区管理线外整备项目 | 梅林 | 208.3 | 0.1 |  |
|  |  | 4 |  | 梅林危险废物处理站整备项目 | 梅林 | 2.5 | — |  |
|  |  | 5 |  | 香蜜湖片区（国际交流中心）整备项目 | 香蜜湖 | 83.17 | — |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 314.21 | 0.16 |  |
| 罗湖区 | 罗湖区政府 | 1 | 新建 | 围岭公园土地整备项目 | 东晓 | 87 | 0 |  |
|  |  | 2 |  | 木棉岭高位水池土地整备项目 | 东晓 | 0.1 | 0 |  |
|  |  | 3 |  | 粤港供水公司H225－0010宗地收地项目 | 黄贝 | 0.46 | 0 |  |
|  |  | 4 |  | “过境土地”B1地块土地整备项目 | 南湖 | 9.5 | 0 |  |
|  |  | 5 |  | 文锦渡口岸片区升级改造 | 黄贝 | — | 0 |  |
|  |  | 6 | 续建 | 红岗创新广场（清水河油气库） | 清水河 | 8.5 | — |  |
|  |  | 7 |  | 莲塘口岸2万平方米办公用地购买 | 莲塘 | 2（办公建筑面积） | — |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 107.56 | — |  |
| 南山区 | 南山区政府 | 1 | 新建 | 轨道交通四期赤湾停车场融资地块 | 招商 | 17.3 | — |  |
|  |  | 2 |  | 湾厦蛇口山地块土地整备项目 | 蛇口 | 13.35 | 0 |  |
|  |  | 3 |  | 塘朗工业区（B区）土地整备项目 | 桃源 | 16 | 0 |  |
|  |  | 4 |  | 福光股份公司二线内收地 | 桃源 | 8 | 0 |  |
|  |  | 5 |  | 新屋村塘朗山历史遗留用地收地 | 桃源 | 23 | 0 |  |
|  |  | 6 |  | 荔林公园北大门历史遗留用地土地整备 | 南山 | 2.79 | 0 |  |
|  |  | 7 |  | 西丽高铁枢纽工程项目土地整备（公共配套区） | 西丽 | 10.9 | — |  |
|  |  | 8 | 续建 | 丽水河土地整备项目 | 西丽 | 13.9 | 0 |  |
|  |  | 9 |  | 燕清溪土地整备项目 | 西丽 | 4.15 | 0 |  |
|  |  | 10 |  | 西丽湖度假村地块土地整备项目 | 西丽 | 43 | 3.5 |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南山区 | 南山区政府 | 11 | 续建 | 深圳市歌剧院土地整备项目 | 蛇口 | 33 | 0 |  |
|  |  | 12 |  | 月亮湾燃机电厂土地整备项目 | 南山 | 7.49 | 0 |  |
|  |  | 13 |  | 铁岗水库一级水源保护区征地项目 | 西丽 | 25 | 0 |  |
|  |  | 14 |  | 南头粮食公司丁头村历史用地收回 | 南山 | 0.47 | 0 |  |
|  |  | 15 |  | 白芒、大磡建成区地块 | 西丽 | 21 | 0 |  |
|  |  | 16 |  | 麻磡河流域水环境综合治理工程 | 西丽 | 22.87 | — |  |
|  |  | 17 |  | 白芒河流域水环境综合治理工程 | 西丽 | 13.14 | — |  |
|  |  | 18 |  | 大磡河流域水环境综合治理工程 | 西丽 | 12 | — |  |
|  |  | 19 |  | 西丽高铁枢纽工程土地整备项目（场站区） | 西丽、桃源 | 190 | — |  |
|  |  | 20 |  | 常源股份公司安置用地整备项目 | 桃源 | 3 | 0 |  |
|  |  | 21 |  | 西丽水库一级水源保护区福丽农场地块土地整备项目 | 西丽 | 8.54 | 0 |  |
|  |  | 22 |  | 西丽水库一级水源保护区（西丽果场地块）土地整备项目 | 西丽 | 108.25 | 2.71 |  |
|  |  | 23 |  | 西丽水库一级水源保护区土地整备项目（百旺、麻磡园地地块） | 西丽 | 11 | 0.19 |  |
|  |  | 24 |  | 西丽水库一级水源保护区土地整备项目（T403－0125宗地地块） | 西丽 | 32.24 | 0.33 |  |
|  |  | 25 |  | 田厦西丽水库一级水源保护区征地土地整备项目 | 西丽 | 98 | 1.55 |  |
|  |  | 26 |  | 宝能安置用地土地整备项目 | — | 5.32 | 0.78 |  |
|  |  | 27 |  | 南山区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 28 |  | 南山区未完善征转地手续未建设空地处理 | — | — | — | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 743.71 | 9.06 |  |
| 盐田区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 续建 | 盐田港后方陆域西南片区盐田港历史用地处理 | 盐田 | 46.2 | — |  |
|  | 盐田区政府 | 2 | 新建 | 海山街道田东社区J235－0001地块（原东湾工业大厦）土地整备项目 | 海山 | 0.96 | 0 |  |
|  |  | 3 |  | 盐田街道明珠社区J302－0003、J302－0013地块已批未建土地收回土地整备项目 | 盐田 | 0.62 | 0 |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐田区 | 盐田区政府 | 4 | 续建 | 华大科技J402－0144号宗地土地整备项目 | 梅沙 | 10.29 | 10 |  |
|  |  | 5 |  | 盐田区国有储备地清理 | — | — | 0.1 |  |
|  |  | 6 |  | 小梅沙片区土地整备项目 | 梅沙 | 28.8 | — |  |
|  |  | 7 |  | 原部队用地块 | 盐田 | 3.7 | — |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 90.57 | 10.1 |  |
| 宝安区 | 宝安区政府市规划和自然资源局 | 1 | 新建 | 机场招拍挂用地收地补偿项目 | 福永、西乡 | 68 | 0 |  |
|  |  | 2 | 续建 | 草围社区返还地收地 | 航城 | 0.037 | 0 |  |
|  |  | 3 |  | 新联五金收地 | 航城 | 0.11 | 0 |  |
|  |  | 4 |  | 美达菲福永地块 | 福永 | 33.34 | 0 |  |
|  |  | 5 |  | 大铲湾港区土地及海域（深圳“互联网＋”未来科技城）整备地块 | 西乡、新安 | 485.01 | 7.51 |  |
|  |  | 6 |  | 市路桥集团道路与养护维修基地拟置换地块 | 松岗 | 3.04 | 0 |  |
|  |  | 7 |  | 广深驿达加油站土地整备项目 | 福海 | 0.7 | 0 |  |
|  | 宝安区政府 | 8 | 新建 | 轨道交通四期机场东车辆段融资地块 | 航城、福永 | 26 | — |  |
|  |  | 9 |  | 石岩街道应人石社区公园周边用地清理土地整备项目 | 石岩 | 9.04 | 0 |  |
|  |  | 10 |  | 黄田城市化转地历史遗留地块土地整备项目 | 航城 | 61.82 | 0 |  |
|  |  | 11 |  | 石岩街道城北分片区规划03－13、03－14地块教育用地土地整备项目 | 石岩 | 1.3 | 0 |  |
|  |  | 12 |  | 石岩街道水田社区石岩东08－28、08－26规划教育公配地块及其周边土地整备项目 | 石岩 | 2.71 | 0 |  |
|  |  | 13 |  | 石岩街道官田社区规划03－27等地块土地整备项目 | 石岩 | 2.5 | 0 |  |
|  |  | 14 |  | 宗地A006－0188土地整备项目 | 新安 | 0.35 | 0 |  |
|  |  | 15 |  | 宗地A010－0013土地整备项目 | 新安 | 0.52 | 0 |  |
|  |  | 16 |  | 宗地A006－0071土地整备项目 | 新安 | 0.23 | 0 |  |
|  |  | 17 |  | 宗地A010－0272土地整备项目 | 新安 | 0.33 | 0 |  |
|  |  | 18 |  | 宗地A006－0003土地整备项目 | 新安 | 0.26 | 0 |  |
|  |  | 19 |  | 宗地A006－0189土地整备项目 | 新安 | 0.2 | 0 |  |
|  |  | 20 |  | 宗地A006－0002土地整备项目 | 新安 | 0.66 | 0 |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝安区 | 宝安区政府 | 21 | 新建 | 宗地A005－0007土地整备项目 | 新安 | 0.56 | 0 |  |
|  |  | 22 |  | 宗地A116－0281土地整备项目 | 航城 | 0.23 | 0 |  |
|  |  | 23 |  | 西乡街道铁岗社区[西乡铁岗地区]06－05地块 | 西乡 | 1.35 | 0 |  |
|  |  | 24 |  | 利民储配站土地整备项目 | 新桥 | 0.64 | 0 |  |
|  |  | 25 |  | 深圳创新创意设计学院 | 航城 | 17.38 | 0 |  |
|  |  | 26 | 续建 | 南玻工业园地块土地整备项目 | 福海 | 24.46 | 0 |  |
|  |  | 27 |  | 铁岗气库地块土地整备项目 | 新安 | 2.46 | 0 |  |
|  |  | 28 |  | 西乡街道共乐社区A108－0039地块 | 西乡 | 0.62 | 0 |  |
|  |  | 29 |  | 黄麻布社区簕竹角水厂项目 | 航城 | 0.32 | 0 |  |
|  |  | 30 |  | 宗地A119－0039土地整备项目 | 航城 | 0.5 | 0 |  |
|  |  | 31 |  | 机场开发区西区AX10－3地块土地整备 | 航城 | 0.4 | 0 |  |
|  |  | 32 |  | 三围海洋城地块 | 航城 | 53.33 | 1.42 |  |
|  |  | 33 |  | 宝安DU09－69机场地块人才住房土地整备项目 | 福永 | 4.04 | 0 |  |
|  |  | 34 |  | 原深圳机场征用英管山地块历史遗留问题项目 | 福永 | 16 | 0 |  |
|  |  | 35 |  | 英管山（大军山）一期土地整备地块 | 福永 | 1.93 | 0.04 |  |
|  |  | 36 |  | 英管山（大军山）二期土地整备地块 | 福永 | 10.58 | 0.19 |  |
|  |  | 37 |  | 福永塘尾地块土地整备项目 | 福永 | 3.7 | 0.19 |  |
|  |  | 38 |  | 煜硕码头填海闲置地块 | 福海 | 3.57 | 0.01 |  |
|  |  | 39 |  | 和平社区鱼鰮地地块 | 福海 | 77 | 0.23 |  |
|  |  | 40 |  | T4航站楼扩建地块 | 福海 | 5.6 | 1.06 |  |
|  |  | 41 |  | 新丰电器厂地块 | 福海 | 11 | 6.93 |  |
|  |  | 42 |  | 桥头次中心区地块 | 福海 | 24.23 | 4.9 |  |
|  |  | 43 |  | 西部沿江新城（一期） | 福海 | 4.6 | 7.2 |  |
|  |  | 44 |  | 新和社区孖庙涌旧村地块 | 福海 | 2.43 | 3.24 |  |
|  |  | 45 |  | 海上田园地块 | 沙井 | 417.9 | 3.6 |  |
|  |  | 46 |  | 新桥东（黄埔）土地整备项目 | 新桥 | 3.46 | 0 |  |
|  |  | 47 |  | 北车基地项目（一期） | 松岗 | 27.18 | 12 |  |
|  |  | 48 |  | 海诚工业园地块 | 燕罗 | 7.44 | 1.19 |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝安区 | 宝安区政府 | 49 | 续建 | 罗田林场地块土地整备项目 | 燕罗 | 2.17 | 0.01 |  |
|  |  | 50 |  | 中国人民大学地块（一期）土地整备项目 | 石岩 | 34 | 0.14 |  |
|  |  | 51 |  | 中国人民大学地块（二期）土地整备项目 | 石岩 | 17.7 | 0 |  |
|  |  | 52 |  | 泉宝工业区地块土地整备项目 | 石岩 | 0.3 | 0 |  |
|  |  | 53 |  | 拟招拍挂土地涉及使用林地及耕地审批费用 | — | 0 | 0 |  |
|  |  | 54 |  | 宝安区饮用水水源一级保护区 | — | 87.26 | 0 |  |
|  |  | 55 |  | 宝安区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | 0 | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 56 |  | 宝安区未完善征转地手续未建设空地处理 | — | — | 0 | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 57 |  | 宝安区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | 65.58 | 0 | 新增黄田小学、荣根小学、松岗第三小学参照《关于原特区外村办学校土地房产历史遗留问题处理的意见》执行 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1626.07 | 49.87 |  |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 1 | 新建 | 深圳国际科技博览中心 | 坂田 | 32.03 | — |  |
|  |  | 2 |  | 大靓股份合作公司土地征转地历史遗留问题 | 吉华 | 23.43 | — |  |
|  |  | 3 |  | 轨道交通四期大运枢纽融资地块 | 园山 | 4.91 | — |  |
|  |  | 4 |  | 平湖罗山地块 | 平湖 | 85.68 | — |  |
|  |  | 5 |  | 坂田03－13 | 坂田 | 2.6 | — |  |
|  |  | 6 |  | 宝龙05－08－02 | 宝龙 | 4.75 | — |  |
|  |  | 7 |  | 宝龙07－01－01 | 宝龙 | 2.56 | — |  |
|  |  | 8 |  | 布吉01－05 | 布吉 | 2.07 | — |  |
|  |  | 9 |  | 龙城07－15－01 | 龙城 | 3.02 | — |  |
|  |  | 10 |  | 龙岗09－12 | 龙岗 | 1.57 | — |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 11 | 新建 | 龙岗06－01 | 龙岗 | 9.96 | — |  |
|  |  | 12 |  | 龙岗05－07 | 龙岗 | 2.65 | — |  |
|  |  | 13 |  | 南湾01－04－02 | 南湾 | 1.47 | — |  |
|  |  | 14 |  | 阿波罗07－16 | 园山 | 2.16 | — |  |
|  |  | 15 |  | 阿波罗07－20 | 园山 | 1.59 | — |  |
|  |  | 16 |  | 园山04－05 | 园山 | 2.5 | — |  |
|  |  | 17 |  | 平湖10－09 | 平湖 | 0.73 | — |  |
|  |  | 18 |  | 平湖10－16 | 平湖 | 0.88 | — |  |
|  |  | 19 |  | 坪地GQ07－15－01 | 坪地 | 1.96 | — |  |
|  |  | 20 |  | 坪地04－22－02 | 坪地 | 3.4 | — |  |
|  |  | 21 |  | 坪地01－03 | 坪地 | 3.68 | — |  |
|  |  | 22 |  | 坪地GQ05－12 | 坪地 | 0.51 | — |  |
|  |  | 23 |  | 坪地GQ08－01－02 | 坪地 | 2.92 | — |  |
|  |  | 24 |  | 坪地04－10 | 坪地 | 1.86 | — |  |
|  |  | 25 |  | 坪地04－24 | 坪地 | 1.86 | — |  |
|  |  | 26 |  | 深圳音乐学院 | 龙城 | 7 | — |  |
|  |  | 27 |  | 深圳市华大精准医学未来医院 | 横岗 | 4.97 | — |  |
|  |  | 28 |  | 深圳市第十七高级中学 | 坂田 | 7.23 | — |  |
|  |  | 29 |  | 龙岗高中园（3所） | 坪地 | 19.62 | — |  |
|  |  | 30 |  | 平湖中学扩建 | 平湖 | 1.27 | — |  |
|  |  | 31 |  | 深圳科学高中拜仁足球学校 | 龙岗、坪地 | 17.5 | 0.0037 |  |
|  |  | 32 | 续建 | 广东大鹏LNG深圳坪前支线降压项目平湖调压站工程项目 | 南湾 | 1.85 | 0 |  |
|  |  | 33 |  | 平湖南现代化铁路货场地块 | 南湾 | 90 | 2.7 |  |
|  |  | 34 |  | 平湖鹅公岭工业区地块 | 平湖 | 50.56 | 2.7 |  |
|  |  | 35 |  | 深圳市金融产业服务基地地块 | 平湖 | 141 | 22.09 |  |
|  |  | 36 |  | 体育新城二期地块 | 龙城 | 5.29 | 0.18 |  |
|  |  | 37 |  | 三号屠宰场二期储备用地地块 | 龙城 | 14.25 | 0.47 |  |
|  |  | 38 |  | 深圳市国际低碳城土地整备项目 | 坪地 | 283 | 20.7 |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 39 | 续建 | 龙岗同乐老太坑地块 | 宝龙 | 20.25 | 1.3 |  |
|  |  | 40 |  | 正坑水库水源保护区 | 横岗 | 46.24 | 0.97 |  |
|  |  | 41 |  | 坂田环城路与雅南路交界处地块 | 坂田 | 3.59 | 0.02 |  |
|  |  | 42 |  | 坂田麻竹山片区整备地块 | 坂田 | 5.32 | 0 |  |
|  |  | 43 |  | 坂田东方龙生态谷地块 | 坂田 | 7.84 | — |  |
|  |  | 44 |  | 龙岗区坂田银湖山郊野公园地块 | 坂田 | 91.3 | 0.08 |  |
|  |  | 45 |  | 坂田高山片区地块 | 坂田 | 3.96 | 0.17 |  |
|  |  | 46 |  | 坂田岗头落坑片区地块 | 坂田 | 234 | 2.46 |  |
|  |  | 47 |  | 炳坑旧村地块 | 宝龙 | 8.34 | 1.27 |  |
|  |  | 48 |  | 龙西对面岭地块（儿童医院） | 龙岗 | 2.34 | 0.92 |  |
|  |  | 49 |  | 国际大学园 | 龙城 | 80.45 | 0 |  |
|  |  | 50 |  | 龙岗区饮用水水源一级保护区 | — | — | — |  |
|  |  | 51 |  | 龙岗区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 52 |  | 龙岗区未完善征转地手续未建设空地处理 | — | — | — | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 53 |  | 龙岗区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | 0 | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1347.92 | 56.03 |  |
| 龙华区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 续建 | 达菲地块 | 民治 | 7.38 | 0 |  |
|  |  | 2 |  | 华电地块 | 民治 | 28.45 | 0.05 |  |
|  |  | 3 |  | 南坪快速和十号线风景用地整备项目 | 民治 | 12.19 | 0 |  |
|  |  | 4 |  | 深华快速—福龙立交工程（裕汇源收地） | 大浪 | 5.41 | 0 |  |
|  |  | 5 |  | 赣深铁路客运专线民治段（土地安置） | 民治 | 0.3 | 0 |  |
|  |  | 6 |  | 狮塘路（收地部分） | 福城 | 0.22 | 0 |  |
|  | 龙华区政府 | 7 | 新建 | 大浪时尚小镇扩增部分 | 大浪 | 52.62 | 0 |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙华区 | 龙华区政府 | 8 | 续建 | 白鸽湖产业园（二期） | 观湖 | 25.34 | 0 |  |
|  |  | 9 |  | 科技文化核心区（一期）扩大范围 | 观湖 | 138.72 | 0.87 |  |
|  |  | 10 |  | 大浪时尚小镇土地整备项目 | 大浪 | 133.19 | 1.85 |  |
|  |  | 11 |  | 观澜森林公园一期建设项目 | 大浪、福城 | 9.49 | 0.002 |  |
|  |  | 12 |  | 九龙山高尔夫球场土地整备项目 | 福城 | 116 | 0.008 |  |
|  |  | 13 |  | 九龙山科技园土地整备项目 | 福城 | 219 | 13.17 |  |
|  |  | 14 |  | 长湖公园土地整备项目 | 福城 | 7 | 0 |  |
|  |  | 15 |  | 观澜大兴社区公园土地整备项目 | 福城 | 7.9 | — |  |
|  |  | 16 |  | 观澜文化公园（大水田公园）建设工程 | 观澜 | 25.75 | 0 |  |
|  |  | 17 |  | 库坑片区规划初中（收地部分） | 观澜 | 0.54 | 0 |  |
|  |  | 18 |  | 服装基地二期地块 | 大浪 | 20.74 | — |  |
|  |  | 19 |  | 大浪商服地块 | 大浪 | 7.37 | 0.26 |  |
|  |  | 20 |  | 地铁四号线北延车辆段（观澜高尔夫收地）地块 | 观澜 | 16.39 | 0.24 |  |
|  |  | 21 |  | 白鸽湖产业园（一期） | 观湖 | 29.57 | — |  |
|  |  | 22 |  | 成品油仓储区周边（章阁）地块（一期）土地整备项目 | 福城 | 99.78 | — |  |
|  |  | 23 |  | 民治塘水围项目地块 | 民治 | — | — |  |
|  |  | 24 |  | 民治简上21栋 | 民治 | — | — |  |
|  |  | 25 |  | 民治蔬菜基地地块 | 民治 | — | — |  |
|  |  | 26 |  | 民治横岭（蔬菜基地）地块（第二期） | 民治 | — | — |  |
|  |  | 27 |  | 樟坑华侨新村 | 民治 | — | — |  |
|  |  | 28 |  | 龙华三联地块 | 大浪 | — | — |  |
|  |  | 29 |  | 龙华老街地块 | 大浪 | — | — |  |
|  |  | 30 |  | 部九窝受纳场一期C区盾构土应急区再扩容项目 | 大浪 | — | — |  |
|  |  | 31 |  | 长安标致黎光地块 | 观澜 | — | — |  |
|  |  | 32 |  | 观澜大富工业区地块 | 观澜 | — | — |  |
|  |  | 33 |  | 龙华区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙华区 | 龙华区政府 | 34 | 续建 | 龙华区未完善征转地手续未建设空地处理 | — | — | — | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 35 |  | 龙华区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | — | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 963.35 | 16.45 |  |
| 坪山区 | 坪山区政府 | 1 | 新建 | 轨道交通四期昂鹅车辆段融资地块 | 坑梓 | 63.6 | — |  |
|  |  | 2 | 续建 | 南布社区整村统筹土地整备项目 | 龙田 | 28.48 | — |  |
|  |  | 3 |  | 沙湖整村统筹土地整备项目 | 碧岭 | 362.95 | 1.2 |  |
|  |  | 4 |  | 金沙整村统筹土地整备项目 | 坑梓 | 157.73 | 3.51 |  |
|  |  | 5 |  | 收购江岭保障性住房 | 马峦 | 3.8 | — |  |
|  |  | 6 |  | 红花岭水库周边地块土地整备项目 | 马峦 | 32 | — |  |
|  |  | 7 |  | 安田片区土地整备项目 | 碧岭 | 2.27 | — |  |
|  |  | 8 |  | 华谊兄弟文化影视城（二期） | 碧岭 | 2.4 | 0.94 |  |
|  |  | 9 |  | 金田东路、金田西路、绿荫南路、谷面路等8条道路土地整备项目（原龙坪路等15条道路土地整备项目） | 石井、坪山、马峦、龙田、坑梓 | 7.9 | 1.29 | 金田东路、金田西路、绿荫南路、谷面路、龙坪路、竹坳路、丹梓东路、兴罗路 |
|  |  | 10 |  | 老坑土地整备项目 | 龙田 | 3.73 | — |  |
|  |  | 11 |  | 坪山区饮用水水源一级保护区 | — | 143 | 3.52 |  |
|  |  | 12 |  | 坪山区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 13 |  | 坪山区未完善征转地手续未建设空地处理 | — | 208.01 | — | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 14 |  | 坪山区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | 5.79 | 0.58 | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1021.66 | 11.04 |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光明区 | 光明区政府 | 1 | 新建 | 光明能源生态园项目 | 公明、新湖 | 13 | 0 |  |
|  |  | 2 |  | 光明燃机电厂项目 | 玉塘 | 22 | 0 |  |
|  |  | 3 |  | 果林村整村搬迁项目 | 光明 | 8.25 | — |  |
|  |  | 4 |  | 光明高中园项目 | 马田 | 17.88 | — |  |
|  |  | 5 |  | 飞荣达产业园东侧地块 | 玉塘 | 1.7 | — |  |
|  |  | 6 |  | 公明街道片区1 | 公明 | 131 | — |  |
|  |  | 7 |  | 公明街道片区2 | 公明 | 82 | — |  |
|  |  | 8 |  | 马田街道片区1 | 马田 | 162 | — |  |
|  |  | 9 |  | 马田街道片区2 | 马田 | 47 | — |  |
|  |  | 10 |  | 玉塘街道片区1 | 玉塘 | 165 | — |  |
|  |  | 11 |  | 玉塘街道片区2 | 玉塘 | 124 | — |  |
|  |  | 12 | 续建 | 光明科学城（启动区） | 新湖 | 182.21 | 23.26 |  |
|  |  | 13 |  | 光明科学城（核心大装置区） | 公明、新湖 | 494 | — |  |
|  |  | 14 |  | 凤凰牛场周边地块 | 凤凰 | 197 | 23.95 |  |
|  |  | 15 |  | 李松蓢产业整备片区 | 公明 | 114 | — |  |
|  |  | 16 |  | 光明中心区项目 | 光明、新湖 | 304.15 | 8.91 |  |
|  |  | 17 |  | 区连片产业用地项目 | 公明、马田、光明、凤凰、玉塘 | 136 | 0.02 |  |
|  |  | 18 |  | 2018年产业用地项目 | 光明、马田、玉塘 | 31 | — |  |
|  |  | 19 |  | 甲子塘塘家片区地块 | 凤凰 | 25 | — |  |
|  |  | 20 |  | 新材料（石墨烯）产业基地意向选址地块 | 公明 | 56.48 | — |  |
|  |  | 21 |  | 新一代信息技术产业基地意向选址地块 | 新湖 | 10.48 | — |  |
|  |  | 22 |  | 人工智能产业基地意向选址地块1 | 新湖 | 37 | — |  |
|  |  | 23 |  | 重大项目置换用地 | 公明 | 7.35 | — |  |
|  |  | 24 |  | 马田石围社区地块 | 马田 | 19.28 | — |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光明区 | 光明区政府 | 25 | 续建 | 中山大学·深圳附属配套设施地块 | 新湖 | 12.74 | 41.73 |  |
|  |  | 26 |  | 中山大学·深圳附属第七医院扩建地块 | 新湖 | 15 |  |  |
|  |  | 27 |  | 中山大学·深圳地块 | 新湖 | 314.3 |  |  |
|  |  | 28 |  | 历史遗留问题处理及储备用地清理 | — | 386 | 0.87 |  |
|  |  | 29 |  | 原城市化转地预留23个地块 | 公明、新湖、凤凰、马田 | 128.75 | — |  |
|  |  | 30 |  | 招拍挂地块及其他地块 | — | 111.44 | — |  |
|  |  | 31 |  | 甲子塘长圳片区地块 | 凤凰 | 2.2 | — |  |
|  |  | 32 |  | 原光明农场职工发展用地 | 光明、新湖 | 53.7 | — |  |
|  |  | 33 |  | “12·20”滑坡事故受影响区域及华星光电G11代线地块 | 凤凰、玉塘 | 110 | 18.8 |  |
|  |  | 34 |  | 上村社区征地返还用地地块 | 公明 | 1.56 | — |  |
|  |  | 35 |  | 政府拟收回光明集团27宗用地 | 光明、新湖 | 111.41 | — |  |
|  |  | 36 |  | 汇先丰公司A543－190宗地闲置土地处置收回地块 | 光明 | 0.37 | — |  |
|  |  | 37 |  | A632－0027部分用地收回地块 | 马田 | 2.18 | — |  |
|  |  | 38 |  | 光明区土地整备利益统筹专项行动 | — | 323.66 | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 39 |  | 光明区未完善征转地手续用地和重大产业项目用地处理 | — | 428 | 0.002 | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 40 |  | 光明区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | 31.69 | — | 新增光明区实验学校（小学部）、公明第一小学、公明中学三所学校参照《关于原特区外村办学校土地房产历史遗留问题处理的意见》执行 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4420.77 | 117.54 |  |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模 （公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大鹏 新区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 新建 | 海关总署盐田缉私犬基地置换用地整备项目 | 大鹏 | 2.5 | 0 |  |
|  | 大鹏新区管委会 | 2 | 续建 | 中石油深圳LNG应急调峰站外输管道首站及雷公山隧道入口地块 | 葵涌 | 1.5 | 0 |  |
|  |  | 3 |  | 大鹏新区西涌片区土地整备项目 | 南澳 | 50 | — |  |
|  |  | 4 |  | 大鹏水头社区地块 | 大鹏 | 124.84 | — |  |
|  |  | 5 |  | 葵新社区25－05地块 | 葵涌 | 10 | 0 |  |
|  |  | 6 |  | 溪涌社区01－10地块 | 葵涌 | 10.1 | 0.13 |  |
|  |  | 7 |  | 南澳新大社区地块 | 南澳 | 184.88 | 0.4 |  |
|  |  | 8 |  | 大鹏新区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 9 |  | 大鹏新区未完善征转地手续未建设空地处理 | — | 547.68 | 0.4 | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 10 |  | 大鹏新区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | — | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 931.5 | 0.93 |  |
| 前海 合作区 | 市工业和信息化局 | 1 | 续建 | 南山热电厂土地收储 | — | — | — |  |
|  | 前海管理局 | 2 | 新建 | 穗莞深城际（深圳机场至前海段） | — | — | — |  |
|  |  | 3 |  | 前海—南山深隧排水系统工程、前湾河公园等基础设施建设项目 | — | 3.6 | — |  |
|  |  | 4 | 续建 | 月亮湾大道快速化改造先期实施项目－沿江立交D匝道工程 | — | 0.25 | — |  |
|  |  | 5 |  | 妈湾跨海通道（月亮湾大道－沿江高速）工程（前海段） | — | 0.79 | — |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4.64 | — |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 11571.96 | 261.2 |  |

备注：1．安排“未完善征转地手续未建设空地处理”项目，各区违法建筑空间管控专项行动涉及地块无需再额外申报。

2．安排“土地整备利益统筹专项行动”项目，具体各区土地整备利益统筹项目安排详见附表8。

3．安排“村办学校土地房产遗留问题处理”项目，所有已列入《关于原特区外村办学校土地房产遗留问题处理的意见》（深规土规〔2018〕2号）中的原特区外96所村办小学项目无需再额外申报，96所村办小学以外的项目需单独申报纳入计划。

表7

深圳市2020年度土地整备安置房建设需求表

| 区域 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目用地规模（公顷） | 项目建设规模 （万平方米） | 项目总套数（套） | 拟安置的整备项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南山区 | 1 | 新建 | 南山区西丽白芒村沙坑地块安置房项目（羊台书苑建设项目） | 2.5235 | 12.5553 | 1674 | 白芒河流域水环境综合治理工程、大磡河流域水环境综合治理工程、麻磡河流域综合治理工程和地铁12、13号线建设、西丽高铁枢纽建设工程和大沙河生态走廊非示范段建设工程等 |
|  | 2 |  | 南山区阜外深圳医院房屋征收安置房项目 | 0.6151 | 3.3427 | 282 | 南山区阜外深圳医院房屋征收项目 |
| 宝安区 | 3 | 新建 | 西乡街道西乡河南城桥至宝安大道河道防洪整治工程、咸水涌等项目拆迁安置房建设项目 | — | 3.2 | — | 西乡街道西乡河南城桥至宝安大道河道防洪整治工程、咸水涌等项目 |
|  | 4 | 续建 | 截流河（沙井段）、蚝乡路等项目拆迁安置房建设项目 | — | 3.65 | — | 截流河（沙井段）、蚝乡路等项目 |
|  | 5 |  | 宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目 | 2.1799 | 8.287 | — | 宝安“一水”、石清大道等征地拆迁项目 |
|  | 6 |  | 轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目 | — | 11.4 | — | 轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目 |
| 龙岗区 | 7 | 新建 | 〔爱联地区〕法定图则03－03地块安置房项目 | 0.24 | 1.05 | — | 如意路南延土地整备项目 |
| 大鹏新区 | 8 | 续建 | 大鹏东涌水库拆迁安置项目 | 2.27 | 6.22 | 409 | 东涌水库拆迁安置 |
|  | 9 |  | 南澳01－03地块安置房建设项目 | 2.97 | 10.36 | — | 一级水源保护区等征地拆迁安置 |
|  | 10 |  | 大鹏办事处地块安置房建设项目 | 2.41 | 9.6 | — | 大鹏新区拆迁安置 |

备注：新建的土地整备安置房项目，各区政府应就项目具体选址开展详细论证并形成项目建议书后，按程序开展安置房建设工作。

表8

深圳市2020年度土地整备利益统筹项目表

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗湖区 | 罗湖区政府 | 1 | 新建 | 清水河街道草埔西社区土地整备利益统筹项目 | 清水河 | 1.73 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1.73 |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南山区 | 南山区政府 | 1 | 新建 | 西丽街道大磡二线外土地整备利益统筹项目 | 西丽 | 362 |
|  |  | 2 | 续建 | 石壁龙土地整备利益统筹项目 | 西丽 | 169 |
|  |  | 3 |  | 牛成村土地整备利益统筹项目 | 西丽、石岩 | 141 |
|  |  | 4 |  | 桃源长源村白石岭土地整备利益统筹项目 | 桃源 | 198 |
|  |  | 5 |  | 西丽白芒村沙坑土地整备利益统筹项目 | 西丽 | 8.14 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 878.14 |
| 宝安区 | 宝安区政府 | 1 | 新建 | 航城街道黄田社区土地整备利益统筹项目（一期） | 航城 | 5.57 |
|  |  | 2 |  | 航城街道黄田社区土地整备利益统筹项目（二期） | 航城 | 144.6 |
|  |  | 3 |  | 沙井街道后亭社区蚝乡公园土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 10.88 |
|  |  | 4 |  | 沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 33.46 |
|  |  | 5 |  | 沙井街道民主社区土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 55.5 |
|  |  | 6 |  | 松岗街道江边社区土地整备利益统筹项目 | 松岗 | 46.69 |
|  |  | 7 |  | 松岗街道江碧环境生态产业园（碧头社区）土地整备利益统筹项目 | 松岗 | 53.36 |
|  |  | 8 |  | 松岗街道朗下社区土地整备利益统筹项目 | 松岗 | 3.8 |
|  |  | 9 | 续建 | 新桥东（洪田）土地整备利益统筹项目 | 新桥 | 3.25 |
|  |  | 10 |  | 三围社区土地整备利益统筹项目 | 航城 | 7.57 |
|  |  | 11 |  | 钟屋社区土地整备利益统筹项目 | 航城 | 5.87 |
|  |  | 12 |  | 凤凰社区土地整备利益统筹项目 | 福永 | 16.05 |
|  |  | 13 |  | 桥头社区土地整备利益统筹项目 | 福海 | 42.11 |
|  |  | 14 |  | 和平社区土地整备利益统筹项目 | 福海 | 20.06 |
|  |  | 15 |  | 沙四社区土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 12.89 |
|  |  | 16 |  | 沙井街道壆岗地块土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 18.51 |
|  |  | 17 |  | 沙井和一社区土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 29.16 |
|  |  | 18 |  | 新桥社区土地整备利益统筹项目 | 新桥 | 86 |
|  |  | 19 |  | 宝安区环境产业创新中心北区土地整备利益统筹项目 | 松岗 | 2.25 |
|  |  | 20 |  | 松岗街道潭头社区土地整备利益统筹项目 | 松岗 | 51.42 |
|  |  | 21 |  | 燕罗街道燕川片区土地整备利益统筹项目 | 燕罗 | 60.25 |
|  |  | 22 |  | 塘下涌地块土地整备利益统筹项目 | 燕罗 | 4.38 |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝安区 | 宝安区政府 | 23 | 续建 | 石岩街道上屋社区园美地块土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 3.03 |
|  |  | 24 |  | 官田社区土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 13.55 |
|  |  | 25 |  | 石岩水田社区土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 36.6 |
|  |  | 26 |  | 祝龙田地块土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 2.69 |
|  |  | 27 |  | 祝龙田教育产业用地土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 7.18 |
|  |  | 28 |  | 田心社区土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 4.34 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 781.02 |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 1 | 新建 | 南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 252 |
|  |  | 2 |  | 吉华街道三联社区土地整备利益统筹项目 | 吉华 | 75.6 |
|  |  | 3 |  | 坪地街道中心社区山塘尾片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 39.11 |
|  |  | 4 | 续建 | 南湾街道上李朗社区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 36.5 |
|  |  | 5 |  | 布吉街道金排社区蚊帐顶地块土地整备利益统筹项目 | 布吉 | 6.1 |
|  |  | 6 |  | 坂田上雪社区土地整备利益统筹项目 | 坂田 | 7.88 |
|  |  | 7 |  | 坂田街道雪象片区土地整备利益统筹项目 | 坂田 | 46.12 |
|  |  | 8 |  | 龙岗五联社区土地整备利益统筹项目 | 龙岗 | 111 |
|  |  | 9 |  | 龙岗街道龙西—五联片区土地整备利益统筹项目 | 龙岗 | 51.6 |
|  |  | 10 |  | 南湾下李朗社区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 15.82 |
|  |  | 11 |  | 南湾中部片区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 25.18 |
|  |  | 12 |  | 园山保安社区土地整备利益统筹项目 | 园山 | 64 |
|  |  | 13 |  | 园山西坑社区土地整备利益统筹项目 | 园山 | 14.6 |
|  |  | 14 |  | 园山街道荷坳社区长江埔片区土地整备利益统筹项目 | 园山 | 5.69 |
|  |  | 15 |  | 横岗六约社区深坑片区土地整备利益统筹项目 | 横岗 | 56.28 |
|  |  | 16 |  | 宝龙街道龙新社区沙背坜片区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 53.18 |
|  |  | 17 |  | 宝龙同乐社区老太坑村土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 37.94 |
|  |  | 18 |  | 宝龙龙新社区大围村土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 20.45 |
|  |  | 19 |  | 宝龙坑尾片区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 11.01 |
|  |  | 20 |  | 宝龙龙新社区兰水片区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 50.33 |
|  |  | 21 |  | 宝龙街道龙东社区吓井一村土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 27.8 |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 22 | 续建 | 宝龙街道龙东社区上井工业区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 5 |
|  |  | 23 |  | 平湖鹅公岭工业区土地整备利益统筹项目 | 平湖 | 46 |
|  |  | 24 |  | 平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目 | 平湖 | 92 |
|  |  | 25 |  | 龙岗龙东社区上井地块土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 35.14 |
|  |  | 26 |  | 龙岗区同德社区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 522 |
|  |  | 27 |  | 坪地街道坪西社区澳头片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 7.5 |
|  |  | 28 |  | 坪地坪西社区坪西南路55号片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 5.85 |
|  |  | 29 |  | 坪地中心社区上輋村土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 55 |
|  |  | 30 |  | 坪地四方埔社区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 293 |
|  |  | 31 |  | 坪地中心社区富乐片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 51 |
|  |  | 32 |  | 龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 204 |
|  |  | 33 |  | 龙岗区罗岗地块土地整备利益统筹项目 | 布吉 | 3.99 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2328.67 |
| 龙华区 | 龙华区政府 | 1 | 新建 | 梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目 | 福城、观澜 | 69 |
|  |  | 2 |  | 民治街道上塘社区土地整备利益统筹项目 | 民治 | 7.08 |
|  |  | 3 |  | 福城街道福民社区武馆土地整备利益统筹项目 | 福城 | 4.13 |
|  |  | 4 |  | 民治街道樟坑社区土地整备利益统筹项目 | 民治 | 2.9 |
|  |  | 5 |  | 龙华能源生态园土地整备利益统筹项目 | — | — |
|  |  | 6 |  | 福城街道福城南产业片区土地整备利益统筹项目 | 福城 | 75 |
|  |  | 7 |  | 福城街道黎光产业片区章阁土地整备利益统筹项目 | 福城 | 7.8 |
|  |  | 8 | 续建 | 观湖松元厦土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 5.29 |
|  |  | 9 |  | 樟坑径直升机场土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 37.47 |
|  |  | 10 |  | 大和片区土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 6.5 |
|  |  | 11 |  | 观湖马坜土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 7.3 |
|  |  | 12 |  | 新田片区土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 9.1 |
|  |  | 13 |  | 清湖股份合作公司土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 15.91 |
|  |  | 14 |  | 三联地块土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 17.94 |
|  |  | 15 |  | 玉石新村地块土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 21.18 |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙华区 | 龙华区政府 | 16 | 续建 | 清湖黄泥塘地块土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 12.43 |
|  |  | 17 |  | 民治民乐地块土地整备利益统筹项目 | 民治 | 5.41 |
|  |  | 18 |  | 民治地块土地整备利益统筹项目 | 民治 | 7.29 |
|  |  | 19 |  | 民治牛栏前土地整备利益统筹项目 | 民治 | 13.99 |
|  |  | 20 |  | 大浪赖屋山（横朗）地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 140.9 |
|  |  | 21 |  | 大浪赖屋山菜地周边地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 1.17 |
|  |  | 22 |  | 大浪新围土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 4.29 |
|  |  | 23 |  | 上横朗社区机荷高速边地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 5.43 |
|  |  | 24 |  | 大浪潭罗别墅区北侧地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 12.76 |
|  |  | 25 |  | 陶吓、元芬土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 2.03 |
|  |  | 26 |  | 大浪颐丰华地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 16.35 |
|  |  | 27 |  | 浪口河坑第四住宅区地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 15.62 |
|  |  | 28 |  | 新百丽厂区用地土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 7.79 |
|  |  | 29 |  | 观澜创君新土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 5.23 |
|  |  | 30 |  | 观澜桂花土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 1.71 |
|  |  | 31 |  | 观澜君子布土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 16.12 |
|  |  | 32 |  | 观澜库坑陂新村土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 8.1 |
|  |  | 33 |  | 观澜库坑围仔村土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 4.2 |
|  |  | 34 |  | 观澜企坪土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 5.48 |
|  |  | 35 |  | 黎光产业片区土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 63 |
|  |  | 36 |  | 观澜黎光土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 26.4 |
|  |  | 37 |  | 樟坑径机场—运行保障区土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 4.3 |
|  |  | 38 |  | 观澜街道牛湖大水田土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 51.94 |
|  |  | 39 |  | 福城狮径土地整备利益统筹项目 | 福城 | 14.6 |
|  |  | 40 |  | 福城茜坑新围土地整备利益统筹项目 | 福城 | 2.44 |
|  |  | 41 |  | 福城狮径宏远土地整备利益统筹项目 | 福城 | 3.5 |
|  |  | 42 |  | 福城茜坑老围土地整备利益统筹项目 | 福城 | 35 |
|  |  | 43 |  | 福城街道大水坑塘前土地整备利益统筹项目 | 福城 | 17.65 |
|  |  | 44 |  | 福城桔新土地整备利益统筹项目 | 福城 | 13.19 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 804.92 |

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坪山区 | 坪山区政府 | 1 | 续建 | 沙田整村统筹（一期）土地整备利益统筹项目 | 坑梓 | 35.73 |
|  |  | 2 |  | 沙田（二期）土地整备利益统筹项目 | 坑梓 | 105.69 |
|  |  | 3 |  | 卢屋居民小组土地整备利益统筹项目 | 坑梓 | 19.19 |
|  |  | 4 |  | 田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山背） | 石井 | 213.92 |
|  |  | 5 |  | 田头土地整备利益统筹项目 | 石井 | 142.43 |
|  |  | 6 |  | 龙田地块土地整备利益统筹项目 | 龙田 | 6.79 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 523.75 |
| 光明区 | 光明区政府 | 1 | 续建 | 楼村社区空地土地整备利益统筹项目 | 新湖 | 62 |
|  |  | 2 |  | 楼村社区狮山工业园土地整备利益统筹项目 | 新湖 | 31.14 |
|  |  | 3 |  | 李松蓢社区土地整备利益统筹项目 | 公明 | 33.8 |
|  |  | 4 |  | 长圳社区土地整备利益统筹项目 | 玉塘 | 17.89 |
|  |  | 5 |  | 东坑社区土地整备利益统筹项目 | 凤凰 | 83.47 |
|  |  | 6 |  | 甲子塘社区土地整备利益统筹项目 | 凤凰 | 5.65 |
|  |  | 7 |  | 玉律社区土地整备利益统筹项目 | 玉塘 | 19.93 |
|  |  | 8 |  | 田寮社区土地整备利益统筹项目 | 玉塘 | 19.85 |
|  |  | 9 |  | 楼村社区土地整备利益统筹项目 | 新湖 | 27.82 |
|  |  | 10 |  | 上村社区土地整备利益统筹项目 | 公明 | 7.18 |
|  |  | 11 |  | 西田社区土地整备利益统筹项目 | 公明 | 14.93 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 323.66 |
| 大鹏 新区 | 大鹏新区 管委会 | 1 | 新建 | 南澳街道水头沙片区土地整备利益统筹项目 | 南澳 | 8 |
|  |  | 2 | 续建 | 葵新—官湖片区土地整备利益统筹项目 | 葵涌 | 40 |
|  |  | 3 |  | 布新社区土地整备利益统筹项目 | 大鹏 | 26.63 |
|  |  | 4 |  | 溪涌社区土地整备利益统筹项目 | 葵涌 | 76 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 150.63 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 5792.52 |

表9

深圳市深汕特别合作区项目表

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） | 累计已拨付资金（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深汕特别合作区 | 深汕特别合作区管委会 | 1 | 新建 | 深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道） | — | 250 | — |

备注：该项目土地整备资金专款专用，深汕特别合作区其他项目按照《深汕特别合作区集体土地征收和流转总体方案》执行。

表10

深圳市2020年度市本级房屋征收项目资金安排表

单位：亿元

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级房屋征收项目资金 | 0.1033 | 0.76 | 8.96 | 0.23 | 32.03 | 1.85 | 0.43 | 6.72 | 0.52 | 0.1 | 51.7033 |

表11

深圳市2020年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目51个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福田区 南山区 罗湖区 龙岗区 坪山区 | 深汕铁路 | 福田区政府南山区政府罗湖区政府龙岗区政府坪山区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－ | — | — | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 2 | 宝安区 龙岗区 龙华区 坪山区 | 深大城际和大鹏支线 | 宝安区政府龙岗区政府龙华区政府坪山区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－ | — | 0 | — | 深轨办函〔2019〕822号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 南山区 龙岗区 龙华区 | 深惠城际 | 南山区政府龙岗区政府龙华区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 4 | 宝安区 龙岗区 | 机荷高速改扩建工程 | 宝安区政府龙岗区政府 | — | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | — | 市政府常务会议纪要（六届一百九十八次） |
| 5 | 福田区 | 穗莞深城际（深圳机场至前海段） | 福田区政府 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 |  | 改革开放展览馆房屋征收项目 |  | 3.5 | 3.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 100 | — | 500 | 深府办〔2018〕27号 |
| 7 | 罗湖区 | 深圳市工人文化宫整体改造工程 | 罗湖区政府 | 2.9 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2022 | — | 0 | 0 | 深发改〔2019〕248号 |
| 8 |  | 布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期（龙岗大道至禾坑路段）工程 |  | 0.12 | — |  | 2020－2021 | — | — | — | 深发改〔2019〕1020号 |
| 9 |  | 布心片区05－07地块高中新建工程征收项目 |  | 1.2 | — |  | 2020－2021 | 20000 | — | 81 | 市政府常务会议纪要（六届一百九十二次） |
| 10 | 南山区 | 南山区阜外深圳医院三期房屋征收项目 | 南山区政府 | 1.42 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2021 | 275215.5 | 0 | 400 | 深府办函〔2018〕194号 |
| 11 |  | 月亮湾大道快速化改造工程土地整备项目 |  | 11.45 | 5 |  | 2019－2021 | 9547.3 | 0 | 3300 | 深发改〔2016〕96号、深规资南函〔2019〕291号 |
| 12 |  | 南海大道南延至前海通道 |  | 4 | 2 |  | 2020－2022 | 2000 | 0 | 1500 | 市政府常务会议纪要（六届一百七十七次） |
| 13 |  | 深茂铁路深圳至江门段 |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 宝安区 | 石龙仔路市政工程（石岩外环路—浪花路） | 宝安区政府 | 1.49 | — | 测绘、评估等前期工作 | — | 0 | 0 | 30 | 深发改〔2008〕1325号 |
| 15 |  | 茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段） |  | 1.97 | 1.97 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－ | — | 0 | 0 | 深发改〔2019〕585号 《市水务局关于印发深圳市自来水厂建设和整合时序计划的通知》 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 宝安区 | 深圳大学直属口腔医院 | 宝安区政府 | 1.83 | — | — | — | — | 0 | 0 | 市政府办公会议纪要《关于研究四所高校教职工住房和深圳大学用地问题的会议纪要》 |
| 17 |  | 深圳市天然气高压输配系统（西段）工程南光宝石阀室 |  | 0.01 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 0 | 0 | 0 | 深发改〔2009〕843号 |
| 18 |  | 机场东枢纽 |  | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 19 |  | 深茂铁路 |  | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 20 |  | 穗莞深城际铁路南延段 |  | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 21 |  | 福洲路（沿江福永立交—立新路）快速化改造工程 |  | 1.3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 22 |  | 湖滨路改造工程（前进一路—大宝路段） |  | 0.04 | 0.04 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 23 |  | 龙大高速市政化改造—石岩外环立交先行实施段 |  | 1.68 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 深发改〔2019〕685号 |
| 24 |  | 深圳市第二十八高级中学新建项目 |  | 7.3 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 25 |  | 深圳市第二十四高级中学新建项目 |  | 7 | 4.6 | — | — | — | 0 | 50 | — |
| 26 | 龙岗区 | 盐龙大道南段 | 龙岗区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — | 深发改〔2017〕91号 |
| 27 |  | 丹平快速二期 |  | — | — |  | — | — | — | — | 龙岗区政府办公会议纪要2020（99） |
| 28 |  | 绿梓大道北段 |  | 4.6941 | — |  | — | — | — | — |  |
| 29 |  | 平南铁路改造 |  | — | — | — | — | — | — | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 30 |  | 坂田国际艺术中心 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | — | — |
| 31 |  | 深圳市生命主题文化园 |  | 5 | 5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2021 | 3000 | 0 | — | — |
| 32 |  | 莲塘口岸检验检疫熏蒸处理场建设项目 |  | 0.75 | 0.75 | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 龙岗区 | 交警支队东部高速公路大队（含一、二、三）中队营房建设项目 | 龙岗区政府 | 0.25 | 0.25 | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | 60 | — |
| 34 |  | 坪地电缆隧道综合管廊项目之坪梓路（坪地至坑梓连接道路中段）改造工程 |  | 1.47 | 1.47 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 24000 | — |
| 35 |  | 民乐路市政工程 |  | 1.57 | 1.57 |  | — | 10093 | — | 10093 | 深发改〔2017〕616号 |
| 36 |  | 布吉水质净化厂三期工程 |  | 3.09 | 1.6 |  | — | — | — | — | — |
| 37 |  | 深圳市松子坑森林公园一期建设项目 |  | — | — |  | — | — | — | — | — |
| 38 |  | 丹荷路市政工程第三标段 |  | 6.5 | 6.5 |  | — | 188500 | — | 5000 | 深发改〔2006〕1390号 |
| 39 | 龙华区 | 平南铁路 | 龙华区政府 | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 40 |  | 清平高速高尔夫立交 |  | 3.2 | 1.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－ | 18000 | 0 | 1000 | 市政府常务会议纪要（六届一百零一次） |
| 41 | 坪山区 | 深圳自然博物馆周边道路—红花路、文祥路（龙坪路—瑞景路段） | 坪山区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 11500 | 坪山区交通轨道管理中心关于征求市自然博物馆周边道路立项建设相关意见的函 |
| 42 |  | 深圳市第十四高级中学项目 |  | — | — |  | — | — | — | — | 深规土坪函〔2019〕512号 |
| 43 |  | 坪山高中园（三所高中） |  | — | — |  | — | — | — | — | 市政府常务会议纪要（六届一百九十二次） |
| 44 |  | 第十八高级中学 |  | — | — |  | — | — | — | — |  |
| 45 |  | 第二十高级中学 |  | — | — |  | — | — | — | — |  |
| 46 | 光明区 | 深圳市第二特殊教育学校项目 | 光明区政府 | 0.97 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | — | — | 1500 | 深发改〔2019〕142号 |
| 47 |  | 观澜森林公园一期建设项目用地凤凰社区入口项目 |  | 4.76 | — |  | 2019－2020 | — | — | 340 | 深发改〔2014〕870号 |
| 48 |  | 茅洲河碧道试点段建设项目（光明段） |  | 6.89 | — |  | 2019－2020 | — | — | 3200 | 深发改〔2019〕585号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 大鹏新区 | 东部海堤重建工程（三期）征收补偿项目 | 大鹏新区 管委会 | 2.18 | 2.18 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2021 | 20000 | 0 | 20000 | 深发改〔2019〕491号 |
| 50 |  | 龙岗至大鹏支线城际铁路项目 |  | — | — | — | — | — | 0 | 500 |  |
| 51 |  | 市第二十三高级中学征收补偿项目 |  | 0.1 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2021 | 2500 | 0 | 2500 | 深府办函〔2019〕286号 |
| 小计 |  |  |  | 88.63 | 38.02 | — | — | 548955.8 | 0 | 85554 | — |
| 二、续建项目74个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝安区 坪山区 | 深圳外环高速公路 | 宝安区政府坪山区政府 | 30.09 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016－2020 | 378847 | — | — | 粤发改交通函〔2014〕2020号 |
| 2 | 福田区 | 侨城东路北延工程福田辖区段 | 福田区政府 | — | 0.45 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — | 市政府常务会议纪要（六届一百三十三次） |
| 3 |  | 福田口岸东广场拆迁补偿项目 | 市规划和自然资源局 | 1.97 |  |  | 2008－2020 | 34739.85 | 34000 | 739.85 | 市政府常务会议纪要（六届一百二十八次）、市政府办公会议纪要（149） |
| 4 | 罗湖区 | 春风隧道工程征收项目 | 罗湖区政府 | 1.3 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016－2021 | 15000 | 10700 | — | 市政府常务会议纪要（六届十一次） |
| 5 |  | 赣深铁路（含笋岗动走线）工程（罗湖区段） |  | 4.5 | — |  | 2019－2021 | 27370 | — | — | 发改基础〔2016〕2128号 |
| 6 |  | 深圳中学总体改造三期工程征收项目 | 市教育局 | 7.6 | — | — | 2016－2021 | — | — | — | 深发改〔2009〕28号 |
| 7 |  | 插花地一中学校收地拆迁 | 罗湖区政府 | 2.1 | 2.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2006.12－2015.12 | 2771.07 | 1939.75 | 831.32 | 深发改〔2006〕117号 |
| 8 | 盐田区 | 盐龙大道 | 盐田区政府 | — | — | — | — | 100 | 100 | 0 | 深交盐田〔2018〕67号 |
| 9 | 南山区 | 东角头油气库企业搬迁整治项目 | 南山区政府 | 8.13 | — | — | — | 64000 | 62795 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2008〕446号 |
| 10 |  | 南头直升机场搬迁土地整备项目 |  | 24.15 | 24.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018.4－2022.12 | 82320 | 4600 | 77720 | 深规土函〔2016〕3号 |
| 11 |  | 南坪快速路（二期）A段工程土地整备项目 |  | 4.8 | 4.8 |  | 2019.4－2020.12 | 2640 | 0 | 2640 | 深规土南〔2018〕302号深规土南〔2018〕333号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 宝安区 | 双界河水环境改善工程项目 | 宝安区政府 | 4.8 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | — | 40 | 10 | 宝发改〔2015〕335号 |
| 13 |  | 海滨大道一期A段（听海路—西乡大道） |  | 21.4 | — |  | 2019－2020 | 200 | 0 | 200 | 深发改〔2016〕367号 |
| 14 |  | 妈湾跨海通道 |  | 1.38 | 1.2 |  | 2019－2023 | 10000 | 20 | 3801.72 | 深发改〔2018〕36号 |
| 15 |  | 内环路（西乡段）接线工程项目 |  | 0.33 | 0 |  | 2016－2020 | — | — | 0 | 深发改〔2006〕1004号 |
| 16 |  | 凤凰山综合车场工程 |  | 0 | 0 |  | 2018－2020 | 28.43 | 0 | 28 | 深发改〔2016〕1086号 |
| 17 |  | 大空港新城区截流河综合治理工程 |  | 62.32 | 0.16 |  | 2017－2020 | 50500 | 22456.39 | 20319.73 | 深发改〔2016〕430号 |
| 18 |  | 凤塘大道（和沙路—107国道）扩建工程项目 |  | 0.74 | 0 |  | 2016－2020 | 9515.49 | 8563.74 | 52 | 深发改〔2013〕386号 |
| 19 |  | 南环路至玉律道路工程 |  | 2.91 | 1.7 |  | 2012－2020 | 9359 | 50 | 6750 | 深发改〔2007〕1746号 |
| 20 |  | 茅洲河界河综合整治工程 |  | 16.27 | 0 |  | 2015－2020 | 27744.53 | 12584.54 | 10 | 宝发改〔2015〕335号 |
| 21 |  | 新沙路西延段（海滨大道—锦程路） |  | 0.64 | 0 |  | 2020－2022 | 326 | 0 | 30 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 22 |  | 上寮河上游段综合治理工程 |  | 2.51 | 0 |  | 2016－2020 | 8132 | 1479.89 | 240 | 深发改〔2014〕1350号 |
| 23 |  | 深圳市五指耙森林公园项目 |  | 142.72 | 0 |  | 2016－2020 | 27625.95 | 25690.71 | 0 | 深发改〔2009〕976号 |
| 24 |  | 广东罗田森林公园 |  | 460 | 0 |  | 2015－2020 | 12923 | 12188.05 | 0 | 深发改〔2015〕1166号 |
| 25 |  | 深圳市第十三高级中学 |  | — | — |  | 2019－2020 | 168 | 166.17 | 0 | 宝发改政投〔2016〕266号 |
| 26 |  | 石清大道一期道路工程（石岩段）房屋征收项目 |  | 11.5 | 3.3 |  | 2017－2021 | 104271.15 | 41308.18 | 20000 | 深发改〔2012〕832号 |
| 27 |  | 石岩河综合整治工程（一期） |  | 3.51 | 0 |  | 2017－2020 | 3677.24 | 1164.53 | 0 | 深发改〔2014〕8号 |
| 28 |  | 石岩河综合整治工程（二期） |  | 0.07 | 0 |  | 2017－2020 | 529.74 | 371.28 | 0 | 深发改〔2018〕806号 |
| 29 |  | 洲石路延长段市政工程 |  | 2.13 | 0 |  | 2014－2020 | 17050 | 13630.16 | 0 | 深发改〔2013〕1151号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 宝安区 | 高速公路收费站及配套设施工程塘头收费站工程 | 宝安区政府 | 0.08 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | 40 | 8.02 | 0 | 深发改〔2016〕1529号 |
| 31 |  | 观澜森林公园一期建设项目 |  | 11.3 | 2.3 | — | 2020－2021 | 700 | 0 | 70 | 深发改〔2014〕870号 |
| 32 |  | 广深沿江高速二期工程 |  | 123.16 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015－2019 | 14278 | — | — | 粤发改交通函〔2015〕5834号 |
| 33 |  | 珠江三角洲水资源配置工程（宝安段） |  | — | — |  | 2019－2023 | 2452.76 | — | — | 发改农经〔2018〕1105号 |
| 34 |  | 赣深铁路客运专线深圳段 |  | 7.48 | 0 |  | 2019－2020 | 55898 | — | — | 铁总鉴函〔2018〕248号 |
| 35 |  | 穗莞深城际铁路 |  | 6.29 | 0 |  | — | 25608.78 | — | — | — |
| 36 | 龙岗区 | 赣深铁路深圳龙岗区段（笋岗动走线）项目 | 龙岗区政府 | 1.47 | 1.47 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2021 | 35000 | 0 | 30000 | 发改基础〔2016〕2128号 |
| 37 |  | 北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目 |  | 7.57 | 0.2 | 验收入库结算 | 2018－2019 | 1087.93 | 200 | 43 | 深龙土整（委）〔2018〕50号 |
| 38 |  | 深圳市吉华医院房屋征收项目 |  | 8.14 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2011－2020 | 16000 | 12000 | 3000 | 深发改〔2009〕1052号 |
| 39 |  | 深圳市梅观高速公路清湖南段市政道路工程项目 |  | 1.43 | 1.43 |  | 2017－2020 | 25000 | 19739.21 | — | 深发改函〔2017〕2613号 |
| 40 |  | 秀峰收费站工程项目 |  | — | — |  | — | — | 0 | — | 深交函〔2016〕1111号 |
| 41 |  | 排榜收费站工程项目 |  | 12.32 | — | 验收入库结算 | — | 648 | 553.9 | — | 深交函〔2016〕1111号 |
| 42 |  | 龙岗收费站工程项目 |  | — | — |  | — | — | — | — | 深交函〔2016〕1111号 |
| 43 |  | 南湾综合车场 |  | 1.03 | 1.03 | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | — | — |
| 44 |  | 布吉综合车场 |  | 1.97 | 1.52 |  | — | — | — | 146 | — |
| 45 |  | 南坪快速路三期工程 |  | 3 | — | 验收入库结算 | 2017－2020 | 43000 | 9000 | 22 | 深发改〔2014〕972号 |
| 46 |  | 五和大道南坪快速连接线 |  | 6.6 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | 450 | 0 | 12.66 | — |
| 47 |  | 清林径引水调蓄工程征地拆迁项目 |  | 1393 | 0 | 验收入库结算 | 2009－2020 | — | — | — | 市政府常务会议纪要（五届二十五次） |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 龙华区 | 龙观快速北延段工程 | 龙华区政府 | 39 | 0 | 验收入库结算 | 2017－2020 | 49497 | 24629 | 1450 | 深发改〔2016〕19号 |
| 49 |  | 深华快速路（龙华段） |  | 19.7 | 0 |  | — | — | 41416.28 | 915 | 市政府常务会议纪要（六届七次） |
| 50 |  | 龙华综合车场 |  | 2.86 | 0.27 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 0 | 52 | 深发改函〔2018〕565号 |
| 51 |  | 梅观高速公路清湖南段市政化改造工程 |  | 10.19 | 0 | 验收入库结算 | 2017－2019 | — | 1756.6 | 786.34 | 深发改函〔2010〕1008号 |
| 52 |  | 观澜中学改扩建工程 |  | 9.27 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2014－2020 | 34372 | 30783 | — | 深发改〔2014〕177号 |
| 53 |  | 龙华区人民检察院办案及专业技术用房建设项目 |  | 0.7 | — |  | 2018－ | — | — | 3.36 | 深龙华会纪〔2018〕26 号 |
| 54 |  | 龙华中学高中部 |  | 2.65 | 0 | 验收入库结算 | 2015－2017 | — | — | 25 | 深发改〔2013〕1538号 |
| 55 |  | 深华快速路—福龙立交工程 |  | 26.93 | 0.29 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 6748.62 | 20 | 市政府常务会议纪要（六届七次） |
| 56 |  | 市人民医院龙华分院 |  | 0.75 | 0 | 验收入库结算 | 2015－2017 | — | — |  | 深发改〔2013〕968号 |
| 57 | 坪山区 | 绿梓大道一标B段房屋征收项目 | 坪山区政府 | 8.7 | 5.78 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2019 | 170000 | 51061 | 33240 | — |
| 58 |  | 绿梓大道二标房屋征收项目 |  | 3 | 0.04 |  | 2017－2019 | 30000 | 30445 | 483 | 深坪发财函〔2015〕1637号 |
| 59 |  | 坪山新区横坪公路改造工程房屋征收项目 |  | 0.56 | — |  | 2016－2019 | 5600 | 2910 | — | 深发改〔2010〕1623号 |
| 60 |  | 聚龙路道路工程房屋征收项目 |  | 0.71 | — |  | 2017－2019 | 3014 | 2100 | — | 深发改〔2015〕1386号 |
| 61 |  | 南坪快速路三期工程房屋征收项目 |  | 11 | — |  | 2015－2019 | 50000 | 900 | — | 深发改〔2010〕2536号 |
| 62 |  | 金龟河小流域综合整治工程 |  | 0.51 | — |  | 2019－ | — | — | — | 深水函〔2019〕338号 |
| 63 |  | 深圳自然博物馆项目 |  | 3.22 | 2.8 |  | 2019－ | — | — | 40500 | 深规土坪函〔2019〕250号 |
| 64 |  | 东部过境高速 |  | — | — |  | — | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 光明区 | 珠江三角洲水资源配置工程（光明段） | 光明区政府 | 5.34 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019 | — | — | — | 发改农经〔2016〕1981号 |
| 66 |  | 公明供水调蓄工程（二级保护区范围） |  | 244.84 | — |  | 2018－2019 | — | — | 3000 | 市政府常务会议纪要（四届一四九次）、市政府常务会议纪要（五届九十六次） |
| 67 |  | 新建赣州至深圳铁路项目光明区段 |  | 23.09 | — |  | 2018－2020 | — | — | — | 发改基础〔2016〕2128号 |
| 68 |  | 光侨大道至布龙路连接线市政工程光明新区段 |  | 10.97 | — |  | 2017－2019 | 5000 | — | 820 | 深发改〔2009〕260号 |
| 69 |  | 深圳市外环高速公路项目光明新区段 |  | 181.79 | — |  | 2015－2018 | 100000 | — | — | 粤发改交通函〔2014〕2020号、市政府办公会议纪要〔2014〕206号 |
| 70 |  | 公明综合车场项目 |  | 1.44 | 0.09 |  | 2019 | — | — | 178 | 深发改〔2018〕565号 |
| 71 |  | 深圳观澜森林公园一期建设项目（绿道用地） |  | 3.82 | — |  | 2019－2020 | — | — | 359 | 深发改〔2008〕417号 |
| 72 |  | 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目 |  | 1.2 | — |  | 2019 | — | — | 17 | 深发改〔2018〕737号 |
| 73 | 大鹏新区 | 东涌水库征地拆迁补偿项目 | 大鹏新区 管委会 | 195.26 | — | 验收入库结算 | 2010－2020 | 23900 | 20500 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2009〕156号 |
| 74 |  | 鹏坝路征地拆迁补偿项目 |  | 15 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2014－2020 | 5000 | 4000 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2014〕27号 |
| 小计 |  |  |  | 3225.20 | 55.18 | — | — | 1586384.93 | 512599.02 | 248514.98 | — |
| 三、其他项目6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝安区 | 朱坳水厂用地深度处理及污泥处理工程 | 宝安区政府 | 2.68 | 2.68 | — | — | — | 0 | 0 | 深宝安发改备案〔2015〕0166号 |
| 2 | 龙岗区 | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目 | 龙岗区政府 | 1.1 | 0.26 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2021 | 52000 | 0 | 补偿费用由企业支付 | 粤发改交通函〔2017〕2582号 |
| 3 |  | 深圳外环高速公路项目（龙岗区段） |  | 12.25 | — | 验收入库结算 | 2015－2020 | 97700 | 0 |  | 粤发改交通函〔2014〕2020号 |
| 4 |  | 东部过境高速公路工程 |  | 9.7 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | 13500 | 0 |  | 粤发改交通〔2010〕243号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 龙岗区 坪山区 | 沈海国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程项目 | 龙岗区政府 坪山区政府 | 0.30 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－ | 500 | 0 | 补偿费用由企业支付 | 粤发改交通函〔2018〕783号 |
| 6 | 跨区 | 撤“二线”收地补偿 | 市规划和自然资源局 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2021 | — | — | 0 | 深府协字〔2017〕1号 |
| 小计 |  |  |  | 26.0313 | 2.9913 | — | — | 163700 | 0 | — | — |
| 合计 |  |  |  | 3339.87 | 96.19 | — | — | 2299040.73 | 512599.02 | 334068.98 | — |

表12

深圳市2020年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福田区 | 轨道交通用地〔3、6、10号线收尾工程、香蜜湖路交通综合改善工程、轨道交通14号线、黄木岗综合交通枢纽、轨道交通2号线侨香站地下过街通道、轨道交通11号线二期（东延）房屋拆除等项目〕 | 福田区政府 | — | — | — | — | 10000 |
| 2 | 罗湖区 | 轨道交通2号线三期、轨道交通8号线一期房屋征收项目（罗湖区段） | 罗湖区政府 | 0.9 | 0 | 13700 | 6700 | 200 |
|  |  | 轨道交通14号线一期房屋征收项目（罗湖区段） |  | 5.2 | 0 | 30000 | 14210 | 4300 |
|  |  | 轨道交通5号线西延 |  | 8 | — | 10000 | 0 | — |
|  |  | 轨道交通3号线涉及周边小区场地恢复及收地补偿 |  | — | 0 | — | — | 925 |
|  |  | 轨道交通11号线二期 |  | — | — | — | 0 | — |
|  |  | 轨道交通6号线二期 |  | — | — | 2000 | — | — |
|  |  | 深圳枢纽新建西丽站及相关工程罗湖段 |  | — | — | — | — | — |
| 3 | 盐田区 | 轨道交通8号线一期永久性收地 | 盐田区政府 | — | — | 12300 | 10000 | 2300 |
|  |  | 轨道交通8号线二期临时占地 |  | — | — |  |  |  |
|  |  | 轨道交通8号线三期工程 |  | 1.4 | 1.4 | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 南山区 | 轨道交通三期—9号线支线 | 南山区政府 | — | — | — | — | — |
|  |  | 轨道交通四期—12、13号线 |  | — | — | — | — | 4000 |
|  |  | 轨道交通四期修编—7号线二期 |  | — | — | — | — | — |
|  |  | 轨道交通四期修编—13号线南延 |  | — | — | — | — | — |
| 5 | 宝安区 | 轨道交通四期工程12号线共建综合管廊 | 宝安区政府 | — | — | — | 0 | 0 |
|  |  | 轨道交通四期工程13号线共建综合管廊 |  | — | — | — | 0 | 0 |
|  |  | 轨道交通13号线北延段 |  | 1.5 | — | — | 0 | 0 |
|  |  | 轨道交通12号线北延段 |  | 3.53 | — | — | 0 | 0 |
|  |  | 轨道交通6号线 |  | 28.28 | 0 | 304917.81 | 142297.22 | 4380 |
|  |  | 轨道交通11号线 |  | 45.75 | 0.08 | 247651.58 | — | 0 |
|  |  | 轨道交通12号线 |  | 21.13 | 9.99 | 82172.09 | 8292.79 | 73742.5 |
|  |  | 轨道交通13号线 |  | 33.88 | 0 | 386000 | 120115.05 | 219000 |
|  |  | 轨道交通20号线 |  | 0 | 0 | — | 1040.04 | 0 |
| 6 | 龙岗区 | 轨道14号线共建综合管廊 | 龙岗区政府 | 0.34 | 0.1 | — | 0 | 1000 |
|  |  | 轨道16号线共建综合管廊 |  | 0.24 | 0.1 | — | 0 | 1000 |
|  |  | 轨道交通10号线 |  | 27.56 | 0.13 | 22732.5 | 2766.03 | 285.55 |
|  |  | 轨道交通14号线 |  | 21.12 | 3.04 | 65590.7 | 3825 | 1175.68 |
|  |  | 轨道交通16号线二期 |  | 22.3 | 13 | 252000 | 0 | 30000 |
|  |  | 轨道交通16号线 |  | 16.44 | 6 | 148097 | 25000.94 | 1746.16 |
|  |  | 轨道交通3号线四期（东延） |  | 43.6 | 15 | 270000 | 0 | 5000 |
| 7 | 龙华区 | 轨道交通6号线 | 龙华区政府 | — | — | — | — | 9.66 |
|  |  | 轨道交通4号线三期工程 |  | 3.9 | 0 | — | — | 28 |
| 8 | 坪山区 | 轨道交通14号线共建管廊工程 | 坪山区政府 | — | — | — | — | 2760 |
|  |  | 轨道交通16号线共建管廊工程 |  | — | — | — | — | 40600 |
|  |  | 轨道交通14号线 |  | 22.2 | — | — | 42368 | 2279 |
|  |  | 轨道交通16号线 |  | 22.2 | — | — | 116192 | 7309 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 总投资 | 至2019年市发改委已下达的资金计划 | 申请年度投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 光明区 | 轨道交通13号线及沿线（含车辆段） | 光明区政府 | — | — | — | — | — |
|  |  | 轨道交通6号线支线二期工程 |  | — | — | — | — | — |
|  |  | 轨道交通6号线支线工程 |  | 20 | — | — | — | 650 |
|  |  | 轨道交通三期工程地铁6号线项目光明新区段（含长圳车辆段） |  | 127 | — | 410000 | — | 4500 |
| 10 | 大鹏新区 | 轨道交通8号线三期工程 | 大鹏新区 管委会 | 2.1 | 2.1 | 10000 | 0 | 10000 |
| 合计 |  |  |  | 478.57 | 50.94 | 2267161.68 | 492807.07 | 427190.55 |

表13

深圳市2020年度区级财政承担的房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目220个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福田区 | 爱华小学（福田区体育中心）房屋征收项目 | 福田区政府 | 0.99 | 0.99 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2022 | — | — | 福田区轨道交通建设收地拆迁指挥部工作会议纪要（2） |
| 2 | 罗湖区 | 清水河三路新建工程 | 罗湖区政府 | 0.7 | 0.7 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2022 | — | — | 罗发改〔2018〕550号 |
| 3 |  | 油气路清宝路新建工程 |  | 2.5 | 0.4 |  | 2020 | — | — | 罗发改投〔2019〕28号 |
| 4 |  | 布心片区LH03－04－02－11地块土地收回 |  | 0.94 | — |  | 2020－2022 | — | — | — |
| 5 |  | 船步街片区改造项目 |  | 20.63 | — |  | 2020－2022 | — | — | 船步街片区改造规划研究成果汇报会会议纪要 |
| 6 |  | 横沥口水库水源工程项目 |  | 4.03 | — |  | 2020－2022 | — | — | 待《深圳市水务局关于征求〈深圳市人民政府关于深化我市水库管理体制机制改革的通知（代拟稿）〉意见的函》印发后 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 罗湖区 | 深圳中学本部片区棚户区改造项目 | 罗湖区政府 | 19.7 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 区相关规划研究项目和土地整备工作汇报会会议纪要（区委区政府工作会议纪要2019年第45号） |
| 8 |  | 罗湖交警大队基层业务用房及配套设施迁址重建项目 |  | 0.77 | — |  | — | — | — | 罗发改投〔2019〕96号 |
| 9 |  | 清水河重点片区棚户区改造项目 |  | — | — |  | 2020－2022 | — | — | — |
| 10 |  | 东湖汽车站搬迁补偿项目 |  | 0.4 | — | — | 2020－2021 | — | — | — |
| 11 |  | 东晓派出所原址拆除重建工程征收项目 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 12 |  | 莲塘第七工业区征收项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 13 |  | 蔡屋围新围片区征收项目 |  | — | — |  | 2020－2022 | — | — | — |
| 14 |  | 深圳酒店旁南湖地块征收项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 15 |  | 长城物流H302－0005宗地到期收回项目 |  | 0.25 | 0.25 |  | 2020 | — | — | — |
| 16 |  | 梧桐苑公交场站收地项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 17 |  | 莲塘小学改扩建工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 18 | 盐田区 | 沙头角梧桐路棚户区改造项目 | 盐田区政府 | 2.02 | 2.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020 | — | — | 深盐田发改备〔2019〕0029号 |
| 19 | 南山区 | 南山建工村铁二路、建厂路项目 | 南山区政府 | 2.88 | 2.88 | — | 2020 | — | — | 深南工纪〔2018〕265号 |
| 20 |  | 南山建工村规划六路项目 |  | 0.24 | 0.24 | — | 2020 | — | — | — |
| 21 |  | 南头古城保护与利用涉及到城内建筑物拆除项目 |  | 0.17 | 0.17 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020 | — | — | — |
| 22 |  | 荔舍路道路建设土地整备 |  | 0.02 | 0.02 |  | 2020 | — | — | — |
| 23 | 宝安区 | 荔园路（福园二路—福园一路）综合整治工程 | 宝安区政府 | 1.34 | 1.34 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 0 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 24 |  | 沙浦北路（朗碧路—宝安大道）新建工程 |  | 1 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | — | 0 | 0 | — |
| 25 |  | 宝石路二期工程 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 0 | 0 | 深发改〔2007〕1740号 |
| 26 |  | 田心大道如意路市政工程 |  | — | — |  | — | 0 | 0 | 深发改〔2010〕935号 |
| 27 |  | 乌石岩庙片区综合整治工程 |  | — | — |  | — | 0 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 宝安区 | 石岩街道塘丽一路（宝石东路—石岩河南路）新建工程 | 宝安区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 0 | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 29 |  | 石岩街道南天路环境整治工程 |  | — | — |  | — | 0 | 0 | 宝发改政投〔2020〕19号 |
| 30 |  | 石岩街道兴龙路（外环路—龙强路）新建工程 |  | — | — |  | — | 0 | 0 | 宝发改政投〔2019〕23号 |
| 31 |  | 石岩街道通业路（石环路—兴石路）综合改造工程 |  | — | — |  | — | 0 | 0 | 宝发改政投〔2020〕19号 |
| 32 |  | 石岩街道水田公园建设工程 |  | — | — |  | — | 0 | 0 | 宝发改政投〔2019〕24号 |
| 33 |  | 松岗街道临沙北路（平安大道—创业六路）新建工程 |  | 1.03 | — |  | — | 0 | 0 | 宝发改建议书〔2020〕53号 |
| 34 |  | 松岗街道平安大道（临沙北路—创业六路）新建工程 |  | 2.03 | — |  | — | 0 | 0 |  |
| 35 |  | 松岗街道创业七路（平安大道—临沙北路）新建工程 |  | 0.59 | — |  | — | 0 | 0 |  |
| 36 |  | 宝安区儿童医院 |  | 1.65 | 1.65 | — | — | 300 | 0 | 宝发改政投〔2017〕300号 |
| 37 |  | 碧海湾高尔夫球场 |  | 67.12 | — | — | 2020－2021 | — | 0 | — |
| 38 |  | 金围路（瑞发路—机场外排渠）新建工程征拆补偿 |  | 0.06 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2021 | — | 0 | 宝发改立项〔2018〕8号 |
| 39 |  | 洲石路改造工程项目 |  | 0.65 | 0 | — | 2020－2021 | 0 | 0 | 深发改〔2015〕1048号 |
| 40 |  | 福永兴围九年一贯制学校新建工程 |  | 1.34 | 1.34 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2021 | 60 | 0 | 宝发改政投〔2019〕384号 |
| 41 |  | 凤凰山森林公园三期工程（福永片区） |  | 188.03 | 0 | — | 2020－2021 | — | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 42 |  | 福海街道福源路（香荔路—宝安大道）工程 |  | 0 | 0 | — | — | 2020 | 0 | 宝发改政投〔2012〕72号 |
| 43 |  | 空港新城云巴示范线L1线工程 |  | — | — | — | 2020－2022 | — | 0 | 深发改函〔2019〕567号 |
| 44 |  | 福海街道2020年碧道建设工程 |  | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 45 |  | 福海街道文化艺术体育中心 |  | 3.53 | — | — | — | — | 0 | 宝发改立项〔2018〕10号 |
| 46 |  | 沙井路（北环路—新和大道）市政工程 |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2013〕102号 |
| 47 |  | 大王山公园进出口道路新建工程 |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2019〕23号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 宝安区 | 沙井街道荣根南路（新沙路—蚝乡路）新建工程 | 宝安区政府 | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 49 |  | 沙井街道新颜路（宝安大道—壆岗路）建设工程 |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2013〕11号 |
| 50 |  | 万乐路西延段（锦程路—海云路） |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2016〕74号 |
| 51 |  | 荣安路（新沙路西延段—锦程路） |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2016〕106号 |
| 52 |  | 衙边涌片区内涝整治工程 |  | 0.5 | 0.5 | — | 2017－2020 | — | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 53 |  | XQ—01小微水体整治工程 |  | 1.55 | 1.55 | — | 2019－2020 | — | 0 | — |
| 54 |  | 新桥河碧道项目 |  | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 55 |  | 天宝路（南天路）综合改造工程 |  | — | — | — | 2020－2021 | 500 | 0 | — |
| 56 |  | 羊台山森林公园一期配套项目—羊台山提升完善工程项目 |  | 0.62 | 0.62 | — | 2020－2021 | — | 0 | 宝发改政投〔2016〕9号 |
| 57 |  | 石岩人民医院扩建（二期） |  | 2.05 | — | — | — | — | 0 | — |
| 58 |  | 塘头污水处理泵站 |  | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 59 |  | 代谢病医院 |  | 2.54 | — | — | — | — | 0 | — |
| 60 |  | 骨伤科医院 |  | 2.61 | — | — | — | — | 0 | — |
| 61 |  | 风湿免疫专科医院 |  | 2.3 | — | — | — | — | 0 | — |
| 62 |  | 皮肤病医院 |  | 2.3 | — | — | — | — | 0 | — |
| 63 |  | 宝安区中心区小学 |  | 1.3 | — | — | — | — | 0 | — |
| 64 |  | 中心区N6区小学 |  | 0.87 | — | — | — | — | 0 | — |
| 65 |  | 庄边小学 |  | 1 | — | — | — | — | 0 | — |
| 66 |  | 新和社区九年一贯制学校 |  | 1.94 | — | — | — | — | 0 | — |
| 67 |  | 航城幼儿园 |  | 0.17 | — | — | — | — | 0 | — |
| 68 |  | 松岗中心地区幼儿园 |  | 0.04 | — | — | — | — | 0 | — |
| 69 |  | 三围学校 |  | 1.22 | — | — | — | — | 0 | — |
| 70 |  | 新安街道庆宜华苑 |  | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 71 |  | 新安街道碧海花园 |  | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 72 |  | 五指耙水厂改扩建工程项目 |  | 4.69 | — | — | — | — | 0 | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 宝安区 | 区中医院（集团）第二医院新建工程 | 宝安区政府 | 2.97 | — | — | — | — | 0 | — |
| 74 |  | 沙井河碧道建设工程 |  | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 75 |  | 沙福河—屋山水库—七沥水库碧道建设工程 |  | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 76 |  | 西乡河碧道建设工程 |  | — | — | — | — | — | 0 | — |
| 77 | 龙岗区 | 坂田街道扬美实验学校改扩建工程 | 龙岗区政府 | 0.9 | 0.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－ | — | — | 深龙发改〔2020〕66号 |
| 78 |  | 宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程 |  | 1.71 | 1.71 |  | 2020－ | — | — | 深龙发改〔2019〕139号 |
| 79 |  | 龙岗交警大队坂田中队营房建设工程 |  | 0.3082 | — |  | — | — | — | 深公交龙（函）〔2020〕20号、市政府常务会议纪要（六届一百二十四次） |
| 80 |  | 翔鸽路北段（二期）（龙岗大道—京南路） |  | 5.4 | 5.4 |  | — | — | — | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 81 |  | 高科西路（碧新路—宝横路）市政工程 |  | 2.44 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2013〕30号 |
| 82 |  | 雁田水库（木古河流域）水质保障工程 |  | 29.21 | — |  | 2020 |  |  | 龙岗区2020年水污染治理第五次工作专题会议纪要 |
| 83 |  | 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程 |  | 184.03 | 184.03 |  | 2020 | — | — |  |
| 84 |  | 体育中心还建项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 85 |  | 横岗文体广场 |  | 1.51 | 1.51 |  | 2020 | 290 | 0 | 区城市化土地转制领导小组《关于完善横岗文体广场04－06地块转地手续的通知》（〔2020〕003号） |
| 86 |  | 龙岗区永久基本农田用地转地、整改复耕 |  | 7.79 | 7.79 |  | 2019－2020 | — | — | 龙岗区永久基本农田清查核实整改工作推进会议纪要 |
| 87 |  | 审计整改入库地块清理项目 |  | — | — |  | — | — | — | 省审计发现问题涉规划土地监察和规划自然资源事项整改工作会议纪要 |
| 88 |  | 实验学校新建工程（暂定） |  | 1.22 | 1.22 |  | — | — | — | 深龙教函〔2019〕188号 |
| 89 |  | 公园路重启段 |  | 0.2 | 0.2 |  | 2019－2020 | 75 | — | 深龙工函〔2017〕926号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 龙岗区 | 坪南路（永勤路—康贤路） | 龙岗区政府 | 0.5 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－2022 | 15000 | — | 深龙发改〔2018〕931号 |
| 91 |  | G05413－0055号宗地项目 |  | 1.7 | — |  | — | — | — | 根据（深规划资源龙岗函〔2019〕1368号）新增 |
| 92 |  | 甘李二路西段（秀峰路—现状甘李二路）工程 |  | 2.75 | — |  | 2020 | — | — | 深龙发改〔2019〕473号 |
| 93 |  | 坪西路（坪盐通道—鹤鸣路） |  | 32 | — | — | — | — | — | 深龙发改〔2019〕381号 |
| 94 |  | 正坪一路跨线桥工程 |  | 0.9 | — | — | — | — | — | — |
| 95 |  | 宝富路 |  | 10 | — | — | — | — | — | 深龙发改〔2019〕60号 |
| 96 |  | 横坪公路（坪地段）市政化改造工程 |  | 43 | — | — | — | — | — | 深发改〔2013〕1614号 |
| 97 |  | 环城南路改造工程 |  | 13.04 | 7.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 105229 | — | 深发改〔2011〕930号 深发改〔2014〕1587号 |
| 98 |  | 科技园路西段 |  | 2.6 | — |  | — | 18978 | — | 深龙计〔2005〕64号 |
| 99 |  | 宝龙龙湖体育运动公园 |  | 25 | 10 |  | — | 1000 | — | 深龙发改〔2017〕135号 |
| 100 |  | 宝龙文体中心 |  | 2 | 1.3 |  | — | 140 | — | 深龙发改〔2017〕135号 |
| 101 |  | 下李北路（李朗路—联李东路）市政工程 |  | 2.05 | 0.36 |  | — | — | — | — |
| 102 |  | 园山文体中心 |  | 0.26 | 0.26 |  | 2019－2020 | 125 | — | 深龙发改〔2018〕758号 |
| 103 |  | 兴业路 |  | 0.48 | 0 |  | 2019－2022 | — | 0 | — |
| 104 |  | 联创路（吉华段）（暂定） |  |  | — |  | — | — | — | 深龙断头路办〔2019〕7号 |
| 105 |  | 富民路北段工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 106 |  | 坪地街道临庙路道路工程 |  | 0.31 | — |  | — | — | — | — |
| 107 |  | 坪地街道临坪路道路工程 |  | 0.3 | — |  | — | — | — | — |
| 108 |  | 五清路 |  | — | — |  | 2019 | 3.26 | 3.26 | 深龙工函〔2019〕216号 |
| 109 |  | 深圳市社会福利救助综合服务中心“六合一”项目周边配套道路工程 |  | 3.07 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2019〕90号 |
| 110 |  | 香港中文大学（深圳）附属学校 |  | 1.39 | 1.39 |  | 2019－ | — | — | 区政府办公会议纪要〔2019〕156号 |
| 111 |  | 松元头九年一贯制学校附属设施建设工程 |  | 1.05 | 1.05 |  | — | — | — | — |
| 112 |  | 惠厦路 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | 2020 | — | — | 深龙发改〔2017〕1298号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 龙岗区 | 龙岗区公共基础设施项目三年用地保障计划 | 龙岗区政府 | — | — | — | — | — | — | 市规划和自然资源局龙岗管理局《龙岗区公共基础设施项目三年用地保障计划》（征求意见稿） |
| 114 |  | 坪地街道丁山河路（塘桥东路至临庙路） |  | 0.34 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深龙发改〔2019〕381号 |
| 115 |  | 宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程 |  | 4.7 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2018〕282号 |
| 116 |  | 铁运路 |  | 4.93 | 0.06 |  | 2020 | 711 | — | 深规土选LG－2015－0095 |
| 117 |  | 同富路（爱南路—兴农路） |  | 4.07 | 1.58 |  | 2020 | 4937 | — | 深龙发改〔2019〕147号 |
| 118 |  | 横岗平盐铁路东侧新增规划支路工程 |  | 0.65 | — |  | 2020－2021 | — | — | 深龙发改〔2019〕779号 |
| 119 | 龙华区 | 福民消防站 | 龙华区政府 | 0.4 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 120 |  | 深圳市第二十七高级中学 |  | 2.58 | — |  | — | — | — | — |
| 121 |  | 110千伏桂月输变电工程 |  | 0.35 | — |  | — | — | — | 深发改核准〔2018〕0004号 |
| 122 |  | 福花路（观兴西路—观兴东路）工程 |  | 0.6 | 0.1 |  | 2020 | 2000 | 0 | 龙华区2018年度政府投资项目计划 |
| 123 |  | 工业西路（公园路—东环二路） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 124 |  | 富澜路（观澜大道—安元大道）工程 |  | 3.56 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 125 |  | 富澜路（安元大道—大布西路）工程 |  | 2.33 | — |  | — | — | — |  |
| 126 |  | 富澜路（大布西路—环观中路）工程 |  | 2.15 | — |  | — | — | — |  |
| 127 |  | 景祥路（金园路—富澜路）工程 |  | 0.83 | — |  | — | — | — |  |
| 128 |  | 环观中路（大和路—观澜大道）工程（观湖段） |  | 1.42 | — |  | — | — | — |  |
| 129 |  | 龙峰小学 |  | 1.08 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2019〕54号 |
| 130 |  | 龙兴学校 |  | 1.66 | — |  | — | — | — |  |
| 131 |  | 河东路（华苑路—浪口四路） |  | 0.2 | — |  | — | — | — |  |
| 132 |  | 下横朗十路（华旺路—华新西二路） |  | 0.4 | — |  | — | — | — |  |
| 133 |  | 下横朗八路（下横朗十路—布龙路） |  | 0.2 | — |  | — | — | — |  |
| 134 |  | 华新西二路（下横朗十路—布龙路） |  | 0.3 | — |  | — | — | — |  |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 龙华区 | 玉翠路（华远路—石清大道）工程 | 龙华区政府 | 0.44 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕302号 |
| 136 |  | 观博路（观兴东路—泗黎南路）工程 |  | 1.35 | — |  | — | — | — |  |
| 137 |  | 毕辉路（华观大道—龙观东路）工程 |  | 0.4 | — |  | — | — | — |  |
| 138 |  | 环观中路（大和路—观澜大道）工程（福城段） |  | 1.42 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 139 |  | 新湖路—黄背坑—君新路道路改造工程 |  | 0.46 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 140 |  | 碧澜小学 |  | 2.43 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2019〕54号 |
| 141 |  | 俊景路（凌龙路—观景路） |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华发改函〔2018〕463号 |
| 142 |  | 宝君路（环观南路—君新路）工程 |  | 2.77 | — |  | — | — | — | 深龙华发财〔2014〕467号 |
| 143 |  | 观澜文化小镇公共服务平台 |  | 1.25 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2019〕54号 |
| 144 | 坪山区 | 上坝路市政工程 | 坪山区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深坪工函〔2019〕1521号 |
| 145 |  | 茜竹路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 146 |  | 竹园路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 147 |  | 老坑路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深坪交轨函〔2020〕3号 |
| 148 |  | 业通三路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 149 |  | 梓河路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 150 |  | 业通六路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 151 |  | 坪河南路（兰景南路至创景路段）市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 152 |  | 汇贤路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 153 |  | 龙岗河流域短小支流综合整治工程—三角楼居民小组排洪渠工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深坪水函〔2019〕324号 |
| 154 |  | 盘松路—松子坑路中段—丹坑路南段市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深坪工函〔2020〕256号 |
| 155 |  | 行政一街市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深坪交轨函〔2020〕16 号 |
| 156 |  | 马峦山郊野公园碧岭登山道西侧边坡治理工程、马峦山郊野公园碧岭登山道西侧农家乐北边皮治理工程 |  | — | — |  | 2019 | — | — | 坪山区政府办公纪〔2019〕241号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 坪山区 | 坑梓文化科技中心 | 坪山区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 158 |  | 石井派出所选址新建项目 |  | 0.07 | 0.07 |  | — | — | — | — |
| 159 |  | 金龟废弃石场地质环境恢复工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 160 |  | 中南石场地质环境恢复和综合治理工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 161 |  | 龙新路（龙坪大道—沙新路） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 162 |  | 新和一路、新和五路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 163 |  | 洋岭路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 164 |  | 同辉路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 165 |  | 沙湖路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 166 | 光明区 | 玉田河景观提升工程 | 光明区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深光发改〔2019〕393号 |
| 167 |  | 东周路（东长路—长裕路） |  | 3.25 | — |  | — | — | — | 深光发财〔2018〕32号 |
| 168 |  | 红坳村整体搬迁安置房周边凤台路、凤新路市政工程 |  | 1.02 | — |  | — | — | — | 深光发财〔2017〕645号 |
| 169 |  | 楼园二路（公常路—绘猫路）市政工程 |  | 0.8 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2020〕118号 |
| 170 |  | 光明区人民武装部新营区建设工程 |  | 0.7 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2020〕65号 |
| 171 |  | 华夏中学（暂定名）建设工程 |  | 1.86 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2019〕91号 |
| 172 |  | 东周二街市政工程 |  | 0.41 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2019〕6号 |
| 173 |  | 东周三街市政工程 |  | 0.69 | — |  | — | — | — |  |
| 174 |  | 白花社区富民大道与花神路道路连接线 |  | 0.82 | — |  | — | — | — | 深光发财〔2018〕368号 |
| 175 |  | 东周路（华夏二路—河心路） |  | 1.97 | — |  | — | — | — | 深光发财〔2016〕584号 |
| 176 |  | 丰安路（东周路—光明大道）市政工程 |  | 1.11 | — |  | — | — | — | 深光发财〔2019〕168号 |
| 177 |  | 天湖一、二路市政工程 |  | 0.63 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2020〕25号 |
| 178 |  | 荔林路（塘明路北段—光侨路）市政工程 |  | 3.1 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2020〕37号 |
| 179 |  | 李松蓢路（屋园路—金郎路）等2条市政道路工程 |  | 1.05 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2020〕13号 |
| 180 |  | 光明区龙豪小学（暂定名）建设工程 |  | 1.13 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2020〕40号 |
| 181 |  | 玉律学校配套市政道路工程项目 |  | — | — |  | — | — | — | 深光发改〔2019〕184号 |
| 182 |  | 深圳市公安局公明派出所选址新建工程 |  | 0.52 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2019〕172号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 光明区 | 深圳市公安局马田派出所选址新建工程 | 光明区政府 | 0.52 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深光发改〔2019〕173号 |
| 184 |  | 东明大道涉及110千伏电塔项目 |  | 0.07 | — |  | — | — | — | 深光发财〔2018〕447号 |
| 185 |  | 薯田埔和合水口花园控停违法统建楼处置试点项目及置换地块 |  | 16.32 | — |  | — | — | — | — |
| 186 |  | 宝滨工业园更新单元拆除范围外东侧教育设施地块 |  | 0.35 | — |  | — | — | — | 光明区城市更新工作领导小组办公室工作会议纪要（2020年第2次） |
| 187 |  | 松白工业园排涝泵站进、出水口箱涵项目 |  | 0.17 | — |  | — | — | — | 区政府办公会议纪要（2020年第54号） |
| 188 |  | 永久基本农田补划地块 |  | 59.81 | — |  | — | — | — | 区政府办公会议纪要（2020年第10号） |
| 189 |  | 光明小镇1、2、5地块项目 |  | 68.61 | — |  | — | — | — | 区政府办公会议纪要（2019年第224号） |
| 190 |  | 圳美消防站项目 |  | 0.51 | — |  | — | — | — | 区政府办公会议纪要（2020年第54号） |
| 191 |  | 新羌特色城中村项目 |  | 7.27 | — |  | — | — | — | 区政府常务会议纪要（一届三十九次） |
| 192 |  | 新永丰工业发展有限公司地块 |  | 1.69 | — |  | — | — | — | — |
| 193 |  | 长圳保障性住房片区学校项目 |  | 4.78 | — |  | — | — | — | 深光发财〔2019〕201号 |
| 194 |  | 光明中学初中部拆除重建项目 |  | 3.89 | — |  | — | — | — | 深光发改〔2019〕175号 |
| 195 |  | 李松蓢泵站工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 196 |  | 茅洲河同观湿地节点配套景观工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 197 |  | 科学城体育中心 |  | — | — |  | — | — | — | 光明信息（2019年第18期）领导批示第七条 |
| 198 |  | 中心区科学公园 |  | 212.36 | — |  | 2020 | — | — | 深光发改〔2019〕187号 |
| 199 |  | 光明大街（光侨路—华夏二路）市政工程项目 |  | — | — |  | — | — | — | 区政府办公会议纪要（2020年第11号） |
| 200 |  | 信宏城片区历史遗留问题处理项目 |  | 0.3 | — |  | 2020 | — | — | 区政府办公会议纪要2018年第242号及2019年第309号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 光明区 | 马田石围股份合作公司2018－60M－0003、－0004号地块 | 光明区政府 | 1.65 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | — | — | 光明新区土地审批和供应领导小组2018年第3次工作会议纪要第157号 深规划资源光函〔2019〕1451号 |
| 202 |  | 柴山南路、楼环路市政道路工程项目 |  | 16.1 | — |  | 2019－2020 | — | — | 区政府办公会议纪要（2019年第17号） |
| 203 |  | 地铁6号线光明主变电所配套市政道路项目 |  | 0.18 | — |  | 2019－2020 | — | — | 深光发改〔2019〕185号 |
| 204 |  | 碧石路（明湖公园—东明大道）项目 |  | 2.65 | — |  | 2019－2020 | — | — | 深光国资〔2019〕158号 |
| 205 | 大鹏新区 | 鹏烈路工程 | 大鹏新区 管委会 | 2.66 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020－ | — | — | 深鹏发财〔2019〕245号 |
| 206 |  | 东涌红树林湿地公园项目 |  | 49.43 | 49.43 |  | 2020－ | 1900 | — | — |
| 207 |  | 海关总署盐田缉私犬基地用地清理 |  | 0.11 | 0.11 |  | 2020－ | 100 | — | 深规划资源函〔2019〕2101号 |
| 208 |  | 犁壁石水库修复工程 |  | 0.7 | 0.7 |  | 2020－ | — | — | 深鹏工函〔2019〕242号 |
| 209 |  | 新大路（葵南路—新东路）改造工程 |  | 9.77 | — |  | 2020－ | — | — | 深鹏发财〔2019〕196号 |
| 210 |  | 正龙路工程 |  | 2.07 | — |  | 2020－ | — | — | 深鹏发财〔2020〕53号 |
| 211 |  | 环大鹏湾海岸公路C段（油草棚通道） |  | 8.5 | — |  | 2020－ | — | — | 深发改〔2015〕1035号 |
| 212 |  | 坝光剩余房屋征收补偿项目 |  | 0.55 | — |  | 2020－ | — | — | 深发改〔2005〕597号 |
| 213 |  | 葵涌一号支路 |  | 0.33 | — |  | 2020－ | — | — | 深鹏发财〔2012〕71号 |
| 214 |  | 宝石西路（大鹏医院段） |  | 1.28 | — |  | 2020－ | — | — | 深鹏发财〔2015〕327号 |
| 215 |  | 土洋河综合整治工程 |  | 4.64 | — |  | 2020－ | — | — | — |
| 216 |  | 福华德电力排洪渠综合整治工程 |  | 4.84 | — |  | 2020－ | — | — | 新区治水提质第十五次会议纪要 |
| 217 |  | 南门头河综合整治工程 |  | 0.87 | — |  | 2020－ | — | — |  |
| 218 |  | 淡水涌综合整治工程 |  | 10.88 | — |  | 2020－ | — | — |  |
| 219 |  | 西贡河综合整治工程 |  | 4.35 | — |  | 2020－ | — | — |  |
| 220 |  | 西涌河综合整治工程 |  | 14.52 | — |  | 2020－ | — | — |  |
| 小计 |  |  |  | 1304.50 | 291.31 | — | — | 153368.26 | 3.26 | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、续建项目663个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福田区 | 华富村东、西区房屋征收项目 | 福田区政府 | 14 | 18.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | 2190 | — | — |
| 2 |  | 弘毅路工程征收项目（续建项目） |  | 0.02 | 0.02 |  | — | — | — | 深规土一局〔2013〕190号深规土一局〔2013〕191号 |
| 3 |  | 福田区慢性病防治院房屋征收项目（续建项目） |  | 0.26 | 0.6 |  | 2020 | 820 | — | 2017年福田区重大项目建设指挥部卫生分指挥部会议纪要（24） |
| 4 |  | 车公庙片区交通整治工程 |  | — | — |  | — | — |  | 市政府办公会议纪要〔2013〕287号 |
| 5 |  | 水务集团福田大院棚改项目 |  | 0.28 | — |  | — | — | — | 福田区委领导办公室会议纪要（121） |
| 6 |  | 香蜜二村棚改项目 |  | 2.94 | — |  | — | — | — |  |
| 7 |  | 八卦岭宿舍区棚改项目 |  | 12.78 | — |  | — | — | — | 福田区委领导办公室会议纪要（38） |
| 8 |  | 河套北（南华村）棚改项目 |  | 16.19 | — |  | — | — | — | 福田区委领导办公室会议纪要（38）、福田区棚改指挥部会议纪要（12） |
| 9 |  | 沙头街道绿洲花园棚改项目 |  | 1.16 | — |  | — | — | — | 福田区棚改指挥部会议纪要（12） |
| 10 |  | 裕亨花园小区棚改项目 |  | 1.7 | — |  | — | — | — | 福田区住宅区（棚户区）改造和综合整治指挥部会议纪要（16） |
| 11 | 罗湖区 | 布心中学改扩建工程 | 罗湖区政府 | 0.3 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | — | — | 罗发改〔2017〕205号 |
| 12 |  | 罗沙路—延芳路立交改造工程 |  | 1.16 | — |  | 2019－2020 | — | — | 罗发改〔2017〕476号 |
| 13 |  | 清水河二路新建工程 |  | 1.15 | — |  | 2019－2020 | — | — | 罗发改〔2018〕423号 |
| 14 |  | 清水河综合整治工程 |  | 0.92 | — |  | 2019－2021 | — | — | 罗发改〔2019〕2号 |
| 15 |  | 深南东路东延工程（一期） |  | 0.87 | — |  | 2020 | — | — | 区政府投资项目专题会议纪要〔2020〕52号 |
| 16 |  | “二线插花地”棚户区改造征收项目 |  | 0.7 | — |  | 2019－2020 | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 罗湖区 | 清水河一路建设工程 | 罗湖区政府 | 0.87 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | — | — | 罗发改〔2017〕25号 |
| 18 |  | 环仓南路涉及深长公司宿舍楼及深圳市爱国卫生运动委员会大楼房屋征收项目 |  | 0.05 | — |  | 2019－2020 | — | — | — |
| 19 |  | 东湖水厂扩能改造工程 |  | 0.58 | — |  | 2019－2021 | — | — | — |
| 20 |  | 水贝变电站地块征收项目 |  | 7.3 | — |  | 2019－2021 | — | — | — |
| 21 |  | 边检总站二大院棚改项目 |  | 5.4 | — |  | 2019－2021 | — | — | 区城市更新工作领导小组第九十一次会议 |
| 22 |  | 省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程 |  | — | — |  | 2019－2021 | — | — | 罗发改〔2016〕341号 |
| 23 |  | 布心小学拆建工程 |  | 0.09 | 0.09 |  | 2019－2021 | — | — | 罗发改〔2017〕313号 |
| 24 |  | 翠竹外国语实验学校（一部）拆建工程 |  | 0.1 | 0.1 |  | 2019－2021 | — | — | 罗发改〔2017〕205号 |
| 25 |  | 罗湖区宝润路宝泰路市政工程 |  | 0.13 | 0.13 |  | 2018－2020 | — | — | 罗发改〔2014〕191号 |
| 26 |  | 罗湖区妇幼保健院住院大楼二期工程 |  | 0.32 | — |  | 2019－2021 | — | — | 罗发改投〔2019〕2号 |
| 27 |  | 泰宁小学拆建工程 |  | 0.18 | — |  | 2019－2021 | — | — | 罗发改〔2017〕205号 |
| 28 |  | 市人民医院片区改造项目 |  | 4.41 | — |  | 2019－2022 | — | — | — |
| 29 |  | 罗湖区莲塘街道景福片区棚户区改造项目房屋征收 |  | — | — |  | 2019－2021 | — | — | — |
| 30 | 盐田区 | 沙头角中学教师楼房屋征收 | 盐田区政府 | 0.2 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 650 | — | — |
| 31 | 南山区 | 北环大道北侧规划路项目 | 南山区政府 | 0.27 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | 255 | 248 | — |
| 32 |  | 微波山隧道 |  | 0.26 | 0.2 | — | — | 200 | — | — |
| 33 |  | 活泉二街（龙珠七号路）南北段 |  | 0.78 | 0.78 | — | — | 184 | — | 深南发改〔2019〕6号 |
| 34 |  | 官龙路市政工程 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — |  |
| 35 |  | 东经三路土地整备 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 36 |  | 大沙河生态长廊土地整备（西丽段） |  | 4.5 | — | — | — | — | — | — |
| 37 |  | 大沙河文体中心土地整备项目（文理实验学校改扩建地块） |  | — | — | — | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 宝安区 | 宝安区人民医院整体改造工程（二期） | 宝安区政府 | 71 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016－2020 | 13954.4 | 12249.8 | 宝发改政投〔2011〕26号 |
| 39 |  | 洪浪南路东延段市政工程 |  | 0.26 | 0 |  | 2015 | 3071 | 0 | 深南发改投〔2013〕1号 |
| 40 |  | 通成路 |  | 0.13 | 0.13 |  | 2017－2020 | 3000 | 0 | 宝发改政投〔2015〕230号 |
| 41 |  | 南昌涌综合整治工程 |  | 0.71 | 0 |  | 2018－2020 | 828.61 | 705.43 | 宝发改概算〔2017〕114号 |
| 42 |  | 西乡河南城桥至宝安大道河道防洪整治工程 |  | — | — | — | 2019－2020 | 3000 | 0 | — |
| 43 |  | 共和工业路 |  | — | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2014－2020 | 340.04 | 329.13 | 宝发改政投〔2011〕206号 |
| 44 |  | 机场外排水渠综合整治工程 |  | 25.28 | 0 |  | 2016－2020 | 4006.1 | 3461.63 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 45 |  | 黄麻布河综合整治工程 |  | 4.64 | 0 |  | 2016－2020 | 42.33 | 35.84 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 46 |  | 宝安中心医院新院项目 |  | 5.18 | 5.18 |  | 2020－2021 | 500 | 0 | 宝发改立项〔2018〕8号 |
| 47 |  | 立新南路（翠岗西路至福永大道） |  | 1.49 | 0 |  | 2016－2020 | 12759.64 | 12618.76 | 宝发改政投〔2011〕206号 |
| 48 |  | 凤凰人才住房及凤凰消防站建设工程 |  | 0.66 | 0.66 |  | 2016－2020 | 370.86 | 0 | 宝发改函〔2016〕8号 |
| 49 |  | 立新湖环湖绿道贯通工程 |  | 0.7 | 0 |  | 2016－2020 | 775.04 | 726.16 | 宝发改函〔2017〕181号 |
| 50 |  | 白凤路（凤凰山大道—黄埔工业路）工程 |  | 0.65 | 0 |  | 2017－2020 | 370.83 | 0.89 | 宝发改函〔2017〕96号 |
| 51 |  | 福永人民医院扩建（二期） |  | 2.15 | 0 |  | 2017－2021 | 17000 | 0.97 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 52 |  | 永和路（福洲大道—宝安大道）新建工程项目 |  | 6.73 | 0 | — | 2019－2021 | 72886.11 | 2.29 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 53 |  | 兴瑞路（107国道—白凤路）新建工程项目 |  | 0.8 | 0 | — | 2019－2021 | — | 0 | 宝发改政投〔2015〕158号 |
| 54 |  | 鹅山路（天福路—桥头消防站）新建工程 |  | 0.33 | 0.33 | — | 2019－2020 | — | 0 | 宝发改立项〔2018〕58号 |
| 55 |  | 福海街道福园二路（沙福路—蚝业路）改扩建工程 |  | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 1474 | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 56 |  | 坳颈涌综合整治工程 |  | 12.34 | 0.02 |  | 2017－2020 | 1436.79 | 1242.21 | 深发改〔2014〕8号 |
| 57 |  | 福永河水环境综合整治工程 |  | 40.62 | 0 |  | 2015－2020 | 168378.19 | 16020.62 | 宝发改政投〔2012〕316号 |
| 58 |  | 玻璃围涌综合整治工程 |  | 2.38 | 0.17 |  | 2017－2020 | 1128 | 9.9834 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 59 |  | 塘尾涌综合整治工程 |  | 10.52 | 0 |  | 2017－2020 | 396.98 | 243.18 |  |
| 60 |  | 沙福河综合整治工程 |  | 28.23 | 0 |  | 2017－2020 | 2722.07 | 1880.76 |  |
| 61 |  | 孖庙涌排涝泵站工程 |  | 0.56 | 0 |  | 2015－2020 | 8348.86 | 7564.95 | 宝发改立项〔2008〕17号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 宝安区 | 玻璃围涌雨水泵站征地拆迁 | 宝安区政府 | 0.02 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015－2020 | 231.62 | 109.23 | 宝发改立项〔2008〕17号 |
| 63 |  | 桥头消防站 |  | 0.45 | 0 | — | 2017－2020 | 134 | 0 | 宝发改函〔2016〕8号 |
| 64 |  | 福海体育公园 |  | 0.6 | 0.6 | — | 2018－2020 | 880 | 0 | 宝发改政投〔2017〕311号 |
| 65 |  | 育桥路 |  | 7.87 | 0 | — | 2017－2020 | — | 0 | 宝发改政投〔2011〕33号 |
| 66 |  | 沙井街道新民北路（沙一中路至新民南路）新建工程 |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2016〕53号 |
| 67 |  | 民乐路（沙福路西延段—南环路西延段） |  | 1.28 | 0.73 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 11892 | 5000 | 宝发改可研〔2016〕45号 |
| 68 |  | 海锦路（万乐路—锦程路） |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 69 |  | 德民路（荣安路—锦程路） |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 70 |  | 丰民路（海锦路—徳民路） |  | — | 0 | — | — | 230 | 0 | 深发改〔2018〕114号 |
| 71 |  | 民主大道西延段（荣安路—民乐路） |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改可研〔2016〕45号 |
| 72 |  | 民乐路（民主大道至南环路） |  | — | 0 | — | — | — | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 73 |  | 德丰围涌综合整治工程 |  | 0.8 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 909 | 349.51 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 74 |  | 衙边涌综合整治工程 |  | 0.61 | 0 |  | — | 7240 | 36.19 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 75 |  | 寮丰沙头商业路（西环路至环镇路）综合改造工程 |  | — | 0 |  | — | 5029 | 3548.06 | 宝发改函〔2017〕188号 |
| 76 |  | 石岩渠综合整治工程 |  | 0.79 | 0 |  | 2016－2020 | 1335 | 374.24 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 77 |  | 石围涌综合整治工程 |  | 0.31 | 0 |  | — | 272 | 165.65 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 78 |  | 下涌综合整治工程 |  | 0.89 | 0 |  | — | 6668 | 5736.47 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 79 |  | 沙涌综合整治工程 |  | 0.17 | 0 |  | — | 415.5 | 279.2 |  |
| 80 |  | 和二涌综合整治工程 |  | 0.02 | 0 |  | — | 24 | 15 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 81 |  | 沙井人民医院扩建（二期） |  | 0.61 | 0 |  | — | 9320 | 8242.5 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 82 |  | 松岗河综合整治工程 |  | 0.88 | 0 |  | 2015－2020 | 1093.94 | 217.8 | 宝发改函〔2015〕335号 |
| 83 |  | 新桥河综合整治工程 |  | 3.3 | 0 |  | 2016－2020 | 30773.37 | 24636.97 | 宝发改政投〔2010〕39号 |
| 84 |  | 潭头河综合整治工程 |  | 1.32 | 0 |  | 2015－2020 | 4942.25 | 219.24 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 85 |  | 上南东路改造及金桥扩建工程 |  | 0.07 | 0 |  | 2015－2020 | 480 | 0 | 宝发改政投〔2015〕118号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 宝安区 | 蚝乡路（中心路—永荣路）新建工程 | 宝安区政府 | 3.65 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | 50000 | 0 | 宝发改政投〔2017〕228号 |
| 87 |  | 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程桥头片区排涝工程—新上星排涝泵站项目 |  | 0.02 | 0 |  | 2018－2020 | 53.17 | 49.97 | 深发改〔2015〕1399号 |
| 88 |  | 茅洲河流域综合整治工程—新桥公园排涝泵站项目 |  | 0.05 | 0 |  | 2018－2020 | 9.96 | 9.96 |  |
| 89 |  | 松岗人民医院扩建（二期） |  | 0.24 | 0.24 |  | 2016－2020 | 7803.41 | 0.56 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 90 |  | 松岗街道桥山路（佘屋东路—朗碧路）新建工程 |  | 0 | 0 |  | 2016－2020 | — | 0 | 宝发改政投〔2019〕425号 |
| 91 |  | 松岗街道佘屋东路（桥山路—松福大道）新建工程 |  | 0 | 0 |  | 2016－2020 | — | 0 |  |
| 92 |  | 朗碧路（河滨北路—松福路） |  | 0.03 | 0.03 | — | 2016－2020 | — | 0 | 宝发改政投〔2012〕14号 |
| 93 |  | 松岗街道学前一路（河滨北路—沙江路）新建工程 |  | 0 | 0 | — | 2016－2020 | — | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 94 |  | 塘下涌综合整治工程二期（松岗段）征收项目 |  | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | 160.92 | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 95 |  | 洋眉坑路（居安路—楼岗大道）新建工程 |  | 0.32 | 0.32 |  | 2018－2020 | 4300.35 | 3828.35 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 96 |  | 松岗门户新城启动区道路新建工程 |  | 1.5 | 0 |  | 2016－2020 | 16764.31 | 6995.79 | 宝发改可研〔2013〕25号 |
| 97 |  | 楼岗渠综合整治工程 |  | 1.42 | 0 |  | 2015－2020 | 4226.51 | 450.52 | 深发改〔2007〕742号 |
| 98 |  | 松岗沙浦西排洪渠综合整治工程 |  | 0.15 | 0 |  | 2015－2020 | 352.14 | 188.8 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 99 |  | 东方七支渠排洪渠整治工程 |  | 1.35 | 0 |  | 2015－2020 | 6434.19 | 226.67 | 深发改〔2007〕742号 |
| 100 |  | 松岗潭头渠综合整治工程 |  | 0.1 | 0 |  | 2015－2020 | 948.51 | 122.32 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 101 |  | 110千伏楼岗输变电工程项目 |  | 0.01 | 0.01 |  | 2018－2020 | 4.7 | 0 | 深发改核准〔2014〕0002号 |
| 102 |  | 桥头片区排涝工程—洋下泵站征地 |  | 0.02 | 0.02 | — | 2019－2020 | 7 | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 103 |  | 沙浦北片区排涝工程 |  | 0.32 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | 4810.62 | 694.88 |  |
| 104 |  | 松岗车辆段变电站 |  | 0.37 | 0 | — | 2019－2021 | — | 0 | — |
| 105 |  | 朗西路（燕罗路—喜高路）综合改造工程 |  | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 252 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 宝安区 | 燕罗街道祥溪路（广田路—燕罗北街）新建工程 | 宝安区政府 | 0.01 | 0.01 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 240 | 0 | 宝发改函〔2017〕44号 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 107 |  | 格山一路（塘福路—物流路）综合改造工程 |  | 0 | 0 | — | 2019－2021 | 70 | 0 | 宝发改政投〔2017〕313号 |
| 108 |  | 格山二路（塘福路—物流路）新建工程 |  | 0 | 0 | — | 2019－2021 | 60 | 0 |  |
| 109 |  | 白沙坑综合整治工程 |  | 0.73 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2021 | 142 | 0 | 深光发财〔2017〕860号 |
| 110 |  | 燕罗街道燕罗塘片区大华路（红湖路—红燕路）综合改造工程 |  | 0 | 0 |  | 2019－2021 | 1585 | 515.44 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 111 |  | 环胜南路（燕罗路—长堤路）新建工程 |  | 0.54 | 0 |  | 2019－2021 | 506 | 0 | 宝发改政投〔2012〕14号 |
| 112 |  | 中共一大宝安旧址 |  | 0.12 | 0 |  | 2018－2020 | 2148 | 0 | — |
| 113 |  | 龙田北路（光布大道—祝龙田路）新建工程 |  | 1.31 | 0.52 |  | 2017－2020 | 7419.95 | 2511.63 | 宝发改〔2017〕48号 |
| 114 |  | 石岩街道羊台山路（宝石东路—石环南路）新建工程 |  | 0.93 | 0.7 |  | 2017－2020 | 14213 | 3.5 | 宝发改立项〔2007〕15号 |
| 115 |  | 羊台山森林公园（二期）石岩片区—龙腾路综合改造工程 |  | 0.03 | 0.03 |  | 2018－2020 | 620 | 0 | 宝发改政投〔2017〕122号 |
| 116 |  | 石岩街道民营路（德悦路—石龙环南路）新建工程 |  | 0.25 | 0.25 |  | 2018－2020 | 50 | 0 | 宝发改政投〔2017〕182号 |
| 117 |  | 应人石河综合整治工程 |  | 0.22 | 0 |  | 2017－2020 | 1906.03 | 1813.58 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 118 |  | 宝安区人民医院（集团）科教研中心项目 |  | 0.44 | 0 |  | 2020－2022 | 7500 | 0 | 宝发改立项〔2018﹞7号 |
| 119 |  | 国泰路市政工程 |  | 0.39 | 0 |  | 2010－2020 | 4037.16 | 3152 | 宝发改函〔2010〕346号 |
| 120 |  | 铁岗—石岩水库水质保障工程 |  | 1076 | 0 |  | 2018－2022 | 211300 | 179241.79 | 宝发改立项〔2018〕43号 |
| 121 |  | 应人石社区公园景观提升工程 |  | 4.45 | 4.45 |  | 2019－2020 | 463.52 | 0 | 宝发改政投〔2015〕20号 |
| 122 |  | 外环路 |  | 1.89 | 0 |  | 2009－2020 | 14419.86 | 5000 | 宝发改政投〔2010〕43号 |
| 123 | 龙岗区 | 丹农路二期 | 龙岗区政府 | 3.3 | 3.3 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 124 |  | 五和大道新建工程续建项目 |  | 0.3 | 0.3 |  | — | 23118 | — | — |
| 125 |  | 联李大道东段 |  | 5.7 | — | — | — | — | — | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 126 |  | 石丰路（创业路—将军路段） |  | 3.9 | — | — | — | — | — | 深龙发改〔2017〕104号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 龙岗区 | 坂田第二初级中学 | 龙岗区政府 | 2.25 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 128 |  | 龙岗区第二中医院 |  | 4.19 | — |  | 2019－2020 | — | 0 | — |
| 129 |  | 一号路南段市政工程 |  | 3.25 | 0 |  | 2015－2020 | 16183 | 1.12 | 深龙发改〔2010〕1412号 |
| 130 |  | 环城路 |  | — | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 2009－2020 | 13000 | 5954.53 | 深龙发改〔2006〕211号 |
| 131 |  | 坂田村级自建供水设施整合项目 |  | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2009－2018 | 931.41 | 651.99 | — |
| 132 |  | 雪象体育公园 |  | 71.35 | 4 |  | 2018－2020 | 9588.5 | — | — |
| 133 |  | 平湖街道办事处良安田片区文体活动中心 |  | 0.3 | — | 验收入库结算 | — | 72.13 | 72.13 | — |
| 134 |  | 区第三人民医院医技内科楼工程 |  | 0.28 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017 | 1.11 | — | — |
| 135 |  | 平湖人民医院（新址）征地拆迁 |  | 6.11 | — | 验收入库结算 | — | 1461.97 | 1461.97 | — |
| 136 |  | 龙岗区第五人民医院 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | 2018 | — | — | — |
| 137 |  | 德政路（龙岗大道—临河南路） |  | 4 | 4 | — | — | — | — | 深龙发改〔2019〕381号 |
| 138 |  | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目（木棉岭片区01－07－02地块） |  | 5.87 | 5.87 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 139 |  | 布吉派出所重建 |  | 0.56 | 0 |  | — | — | — | — |
| 140 |  | 三联路 |  | 2.66 | 0 |  | — | — | — | — |
| 141 |  | 铁西路（布龙路—布澜路段） |  | 1.51 | 0.97 |  | — | 691 | — | — |
| 142 |  | 田心路（东李路—李朗路）市政工程 |  | 0.62 | 0.62 |  | — | — | — |  |
| 143 |  | 深朗路（布澜路—李朗路）市政工程 |  | 0.25 | 0 |  | — | 1180 | — |  |
| 144 |  | 吉榕路 |  | 0.09 | 0.65 |  | — | 0.09 | 0.031 | — |
| 145 |  | 中粮储配套道路 |  | 0.53 | — |  | — | 2358 | 2604.31 | 深发改〔2013〕281号 |
| 146 |  | 富安东路市政工程（平安大道—凤凰大道） |  | 15.53 | 3.2 |  | — | — | 49.51 | 深发改〔2019〕328号 |
| 147 |  | 赐昱路 |  | — | 0 |  | — | — | — | — |
| 148 |  | 五联路工程一期 |  | 0.21 | 0.21 |  | — | — | — | 深龙发改〔2009〕253号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 龙岗区 | 甘李路 | 龙岗区政府 | 0.55 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2007－2021 | 3235 | 1200 | — |
| 150 |  | 秀峰路 |  | — | 0 |  | 2007－2021 | 1700 | 760 | — |
| 151 |  | 樟坑径外围消防通道（吉华） |  | 1.29 | 0 |  | 2017－2020 | — | 151 | 深发改〔2011〕107号 |
| 152 |  | 布坂联络道 |  | 6.25 | 1.29 |  | 2016－2021 | 1442 | 224 | 深发改〔2008〕1642号 |
| 153 |  | 如意路南延接东部过境通道 |  | 2.57 | 2.57 |  | — | 116037.42 | — | — |
| 154 |  | 内环北路 |  | 5.5 | 2 |  | 2016－2020 | — | — | — |
| 155 |  | 清友路 |  | 1.23 | 0.18 |  | — | — | — | 深龙发改〔2017〕1199号深龙土整（委）〔2018〕44号 |
| 156 |  | 丹平快速路一期北延段及平湖大道东段改造工程 |  | 19 | — |  | — | 73468 | 4182.66 | 深发改〔2014〕835号 |
| 157 |  | 平安大道（丹平路以北部分） |  | 36 | — |  | — | 117486 | 58398.29 | — |
| 158 |  | 平安大道市政工程二期（红棉路—丹平路段） |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 159 |  | 平吉大道（北段）工程 |  | 5.4 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 25188 | 21877.99 | 深发改〔2008〕1106号 |
| 160 |  | 平湖罗山自行车郊野公园（一期工程） |  | 5.5 | 0.3 |  | — | 17600 | 2861.26 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 161 |  | 李朗路（新木大道—富康路）建设项目（一期） |  | 0.3 | 0 | 验收入库结算 | — | 7077 | 746.23 | 深发改〔2014〕835号 |
| 162 |  | 李朗路（平南铁路—富安东路）第二期工程项目 |  | 2.4 | 1 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 7077 | 3965.24 | 深发改〔2016〕787号 |
| 163 |  | 平湖辅歧路东段市政工程 |  | 2.92 | 0 | 验收入库结算 | — | 5035 | 4129.32 | 深发改〔2016〕201号 |
| 164 |  | 恒心路 |  | 1.9 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 5000 | 39.13 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 165 |  | 景岭路 |  | 0.84 | — |  | — | 2743 | 0 |  |
| 166 |  | 白泥坑消防站建设工程项目 |  | 0.45 | — |  | — | 300 | 0 |  |
| 167 |  | 联运路一期 |  | 0.08 | — |  | — | 250 | 79.93 |  |
| 168 |  | 平湖湖田路（平安大道—平湖大道段）项目 |  | 0.15 | 0.06 |  | — | 100 | 5.79 | — |
| 169 |  | 平湖耕田路项目 |  | 0.08 | 0.02 |  | — | 100 | 5.61 | — |
| 170 |  | 平湖百田街（湖田路—凤安路段）项目 |  | 0.25 | 0.25 |  | — | 100 | 6.44 | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 龙岗区 | 平湖惠华路（龙岗段）市政工程 | 龙岗区政府 | 10.02 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 42500 | 37069.1 | 深发改〔2008〕359号 |
| 172 |  | 西宝线平湖段改造 |  | 5.44 | — |  | — | 60000 | 13725.78 |  |
| 173 |  | 平湖中环大道 |  | 12.5 | 0.31 |  | — | 54200 | 34690.16 |  |
| 174 |  | 嘉湖路（龙岗段）项目 |  | 2.37 | — |  | — | 25400 | 11862.54 |  |
| 175 |  | 平湖大水坑至布吉大芬公路龙岗段（平大公路） |  | — | 0 | 验收入库结算 | — | 16700 | 13007.11 |  |
| 176 |  | 平湖富康路市政工程 |  | 8.19 | 0 |  | — | 29000 | 28893.31 | — |
| 177 |  | 铁东路 |  | 4.22 | 4.22 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 20542 | — | 深规土选LG－018－0128号 |
| 178 |  | 南环路 |  | 8.79 | 8.79 |  | — | 80 | — | — |
| 179 |  | 翔鸽路北段（一期）（京南路—惠康路） |  | 1.77 | 1.77 |  | — | 2882 | — | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 180 |  | 创富南路 |  | 0.62 | 0.62 |  | — | 580 | 3 | 深规土选LG－019－0022号 |
| 181 |  | 创作路南段 |  | 1.57 | 1.57 |  | — | 465 | 90.14 | 深龙发改函〔2018〕491号 |
| 182 |  | 吉华路（环城路—布龙路） |  | 3.5 | 0 |  | — | 2435 | — | 深发改〔2011〕106号 |
| 183 |  | 蛇岭大道—坪地中心路道路工程（一期） |  | 5.01 | 1 |  | 2020 | 44303 | 17.52 | — |
| 184 |  | 龙坪路二标 |  | 26.04 | 6.81 |  | — | 60622 | 0 | — |
| 185 |  | 环城西路 |  | 1.54 | 0.08 |  | — | — | 5110.29 | — |
| 186 |  | 龙坪路（龙岗段） |  | 6.07 | 2.2 |  | — | — | 5786.67 | — |
| 187 |  | 坪地中心路市政工程 |  | — | 0.25 |  | — | — | 747.96 | — |
| 188 |  | 环城南路延长段（新建路段） |  | 0.58 | 0 | 验收入库结算 | — | — | 1932.30 | — |
| 189 |  | 龙腾路 |  | — | 0 |  | — | — | 1105.96 | — |
| 190 |  | 环坪路市政工程 |  | — | 0.34 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 0 | — |
| 191 |  | 吉祥一路北段项目 |  | 1.03 | 1.03 |  | — | — | 144.28 | — |
| 192 |  | 深圳国际低碳城吉桥路市政工程 |  | — | 0 | 验收入库结算 | — | — | 1487.92 | — |
| 193 |  | 富华路 |  | — | 4.9 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 194 |  | 六联受纳场项目 |  | 6.68 | — |  | — | — | 933.85 | — |
| 195 |  | 深圳国际低碳城启动区市政工程共同沟（综合管廊工程）二期工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 龙岗区 | 文桥路 | 龙岗区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 197 |  | 泥墙排路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 198 |  | 龙顶路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 199 |  | 简豪路 |  | 0.24 | 0.39 |  | 2019－2020 | — | — | 深交龙岗〔2018〕338号 |
| 200 |  | 环城路快速化改造工程 |  | — | 0 |  | 2017－2020 | — | — | 深龙发改〔2016〕1509号 |
| 201 |  | 稼先东路市政工程 |  | — | 0 |  | — | 3531 | — | 深龙发改〔2013〕281号 |
| 202 |  | 吉华路（坂田段）改造工程 |  | — | 0 |  | — | 36000 | — | — |
| 203 |  | 坂田三号路市政工程 |  | 5.1 | 0 |  | — | 1300 | — | 深龙发改〔2007〕282号 |
| 204 |  | 石背路市政工程 |  | 4.2 | 0 |  | — | 7318 | — | 深龙发改〔2007〕579号 |
| 205 |  | 五和大道第二标段市政工程 |  | — | 0 |  | — | — | — | — |
| 206 |  | 联李东路（下李路—布澜路）工程 |  | 1.09 | — |  | — | — | — | — |
| 207 |  | 东部环保电厂配套进场道路工程 |  | 1.26 | 0 | 验收入库结算 | 2019－2020 |  |  | 深龙发改〔2015〕754号 |
| 208 |  | 东部环保电厂高速开口工程 |  | — | — |  | 2019－2020 | — | — |  |
| 209 |  | 龙岗区第六人民医院二期工程 |  | — | — |  | 2019－2020 | — | — | 深龙发改〔2012〕800号 |
| 210 |  | 丹荷路市政工程项目 |  | 0.7 | 0.7 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 211 |  | 平湖街道雁田水库一级水源保护区 |  | 0.08 | — | 验收入库结算 | 2018－2019 | — | 4797.84 | 深发改〔2018〕342号 |
| 212 |  | 平湖街道甘坑—苗坑水库一级水源保护区 |  | 0.91 | — |  | 2018－2019 | — | 2081.38 |  |
| 213 |  | 龙口水库一级水源保护区 |  | — | — |  | 2018－2020 | — | — |  |
| 214 |  | 三坑水水安全保障工程 |  | 0.4 | — |  | 2019－2020 | 2029 | 156.45 | 深龙水建函﹝2019﹞74号 |
| 215 |  | 丁山河综合整治项目 |  | 10.6 | 0 |  | 2016－2020 | 18049 | 2900.03 | 深龙环水函〔2016〕110号 |
| 216 |  | 沙湾河流域水环境综合整治工程 |  | 49.44 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | 15758 | — | 深水建管函〔2016〕15号 |
| 217 |  | 白泥坑水综合整治工程 |  | 5.36 | 1.09 |  | 2018－2020 | 450 | — | 深龙环水函〔2018〕738号 |
| 218 |  | 简坑河综合整治工程 |  | 3.7 | — | 验收入库结算 | 2018－2020 | 100 | — | 深龙环水函〔2018〕920号 |
| 219 |  | 四联河地面坍塌隐患治理及水环境综合整治工程 |  | 1.19 | — |  | 2017－2020 | 11275 | 3200 | 深龙环水函〔2015〕259号 |
| 220 |  | 甘坑河综合整治工程 |  | 0.92 | 0.92 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | — | 0 | 深龙环水函〔2018〕738号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 龙岗区 | 蕉坑水综合整治工程 | 龙岗区政府 | 1.94 | — | 验收入库结算 | 2019－2020 | 15599.45 | 0 | 深龙水建函〔2019〕74号 |
| 222 |  | 布吉河（龙岗段）综合整治工程 |  | 0.53 | — |  | 2017－2020 | — | 1997 | 深龙环水函〔2016〕419号 |
| 223 |  | 君子布河综合整治工程 |  | 13.94 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | 35802 | 4194.6 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 224 |  | 木古河综合整治工程 |  | 3.7 | — |  | 2017－2020 | 32558 | 1903.09 |  |
| 225 |  | 山厦河综合整治工程 |  | 6.2 | 0.17 |  | 2017－2020 | 31554 | 6123.59 |  |
| 226 |  | 鹅公岭河综合整治工程 |  | 1.59 | — |  | 2017－2020 | 24643 | 3480.39 |  |
| 227 |  | 白泥坑排水渠综合整治工程 |  | 0.1 | 0.28 |  | 2018－2020 | 1345 | 446.9 | 深龙环水函〔2018〕738号 |
| 228 |  | 黄沙河综合整治项目 |  | 43.21 | — | 验收入库结算 | 2014－2020 | 42831 | 4676.45 | 深发改〔2014〕1117号 |
| 229 |  | 花园河综合整治项目 |  | 17.12 | — |  | 2018－2020 | 29799 | 15748.99 | 深龙环水函〔2018〕277号 |
| 230 |  | 黄竹坑水综合整治项目 |  | 10.11 | — |  | 2018－2020 | 12842 | 1203.49 | 深龙环水函〔2018〕284号 |
| 231 |  | 上輋水综合整治项目 |  | 0.22 | — |  | 2018－2020 | 235 | 137.11 | 深龙环水函〔2018〕916号 |
| 232 |  | 莲花水黑臭整治工程 |  | 0.77 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 1451.49 | 31.6 | 深龙水建函〔2019〕74号 |
| 233 |  | 简龙河综合整治工程 |  | 1.9 | — | 验收入库结算 | 2019－2020 | 2661 | — | 深龙环水函〔2019〕174号 |
| 234 |  | 金园水小微水体黑臭治理工程 |  | 0.95 | — |  | 2019－2020 | 26.18 | — | 深龙水建函〔2019〕74号 |
| 235 |  | 岗头河明渠段挡墙除险加固工程及观澜河流域岗头河污水分散处理设施项目 |  | 1.62 | — |  | 2019－2020 | 543.78 | — |  |
| 236 |  | 观澜河流域木古河污水分散处理设施项目 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深发改〔2019〕328号 |
| 237 |  | 丁山河清污分离工程 |  | 0.34 | — | 验收入库结算 | 2019－2020 | — | — |  |
| 238 |  | 鹅公岭农田附近小微黑臭水体治理 |  | 0.41 | 0.41 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | — | — | 深龙水建函〔2019〕532号 |
| 239 |  | 龙岗河末端调蓄池 |  | 8.38 | — | 验收入库结算 | 2019－2020 | 29435 | 17966.85 | 深龙水函〔2019〕363号 |
| 240 |  | 丁山河调蓄池 |  | 0.74 | — |  | 2019－2020 | 211 | — |  |
| 241 |  | 深圳河流域上水径公园调蓄池项目 |  | 0.36 | 0.36 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | — | — |  |
| 242 |  | 白泥坑调蓄池 |  | 1.6 | 1.6 |  | 2019－2020 | — | — | 深龙水建函〔2019〕412号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | 龙岗区 | 太原水干流暗涵整治工程 | 龙岗区政府 | 2.07 | — | 验收入库结算 | 2019－2020 | 179.73 | — | 深龙水函〔2019〕614号 |
| 244 |  | 太原水爱南路调蓄池 |  | 0.23 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | 107 | — | 深龙水函〔2019〕363号 |
| 245 |  | 瓦窖坑排水渠 |  | 0.41 | — | 验收入库结算 | 2019－2020 | — | — | 深龙水建函〔2019〕519号 |
| 246 |  | 黄竹坑水库溢洪道整治工程 |  | 0.2 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019－2020 | — | — | 深龙水建函〔2019〕868号 |
| 247 | 龙华区 | 桂香路（大富路—桂花路）市政工程三标段项目 | 龙华区政府 | 3.9 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深交建设函〔2018〕422号 |
| 248 |  | 人民路（福龙路—龙观路）改造工程 |  | 14.38 | — |  | — | — | — | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 249 |  | 龙华二线拓展区民悦北路（简上路—向荣路）征地拆迁项目 |  | 0.4 | — |  | — | — | — | — |
| 250 |  | 大船坑路 |  | 0.39 | — |  | — | — | — | 深龙华发财〔2013〕651号 |
| 251 |  | 观澜人民路（二期） |  | 4.26 | — |  | — | — | — | 深发改〔2007〕800号 |
| 252 |  | 观兴东路 |  | 17.41 | — |  | — | — | — | 深龙华更新函〔2019〕144号 |
| 253 |  | 武南路（恒生路—建翔路）工程 |  | 0.54 | — |  | — | — | — | 深龙华更新整备函〔2019〕907号 |
| 254 |  | 狮径路（丹丰路—悦兴路）工程 |  | 0.65 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 255 |  | 桔大路（桔景路—华观大道）工程 |  | 0.75 | — |  | — | — | — |  |
| 256 |  | 华远路（荣辉路—建辉路）工程（福城段） |  | 0.62 | — |  | — | — | — |  |
| 257 |  | 泗黎路（观光路—黎泰路）改造工程征地拆迁项目 |  | 2.4 | — |  | — | — | — | 深龙华发财〔2017〕2号 |
| 258 |  | 平安路（福花路—观澜大道）工程征地拆迁项目 |  | 4.41 | — |  | — | — | — | 深龙华发财〔2014〕1011号 |
| 259 |  | 观澜大道改造工程（观澜段） |  | 4.61 | — |  | — | — | — | 深龙华发财〔2017〕2号 |
| 260 |  | 观澜中心小学扩建征地拆迁项目 |  | 1.71 | — |  | — | — | — |  |
| 261 |  | 俊瑞路（观天路—凌龙路）工程 |  | 2.27 | — |  | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | 龙华区 | “双提升”道路综合整治工程—龙兴路（君新路—环观南路）改造工程等四项工程（龙兴路、彩怡达路、桂东路、库坑工业中路） | 龙华区政府 | 2.6 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 263 |  | 龙华区人民武装部新营区项目 |  | 0.7 | — |  | — | — | — | — |
| 264 |  | 鑫天路 |  | 0.4 | — |  | — | — | — | — |
| 265 |  | 裕广路（裕兴路—鳌湖街）工程征地拆迁项目 |  | 1.68 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 266 |  | 大布巷停车场 |  | 2.3 | — |  | — | — | — | — |
| 267 |  | 君恒路（君新路—观和路）工程 |  | 0.52 | — |  | — | — | — | — |
| 268 |  | 观澜人民法庭审判楼工程项目 |  | 0.38 | — |  | — | — | — | — |
| 269 |  | 观和路（观天路—宝君路）工程（观澜段） |  | 0.2 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 270 |  | 润泽学校 |  | 2.12 | — |  | — | — | — | — |
| 271 |  | 深圳桂花大道至东莞沙湖大道升级扩建工程 |  | 6.2 | — |  | — | — | — | — |
| 272 |  | 观湖文化艺术体育馆 |  | — | — | 验收入库结算 | — | — | — | 深发改〔2015〕1558号 |
| 273 |  | 观澜大道改造工程（观湖段） |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 274 |  | 观平路改扩建工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深发改〔2015〕1558号 |
| 275 |  | 片区路网综合整治工程第二批—观湖樟坑径片区 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 276 |  | 观澜河流域（大浪河）综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 277 |  | 清龙路（龙观东路—和平路）市政工程建设项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 278 |  | 三联社区党群服务中心 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 279 |  | 盛华路（联进路—东环二路）工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 280 |  | 油松派出所 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 281 |  | 吉华路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 282 |  | 民清路改造工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | 龙华区 | 梅观高速公路调整收费配套工程（龙华段） | 龙华区政府 | — | — | 验收入库结算 | — | — | — | — |
| 284 |  | 梅观高速华为立交F匝道工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 285 |  | 观澜河流域（横坑仔河）综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 286 |  | 华明路改造工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 287 |  | 龙峰三路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 288 |  | 宝安广电发射中心 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 289 |  | 观澜大道改造工程（福城段） |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 290 |  | 福城街道小微黑臭水体治理工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华发改函〔2018〕1131号 |
| 291 |  | 大水坑小学改扩建工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 292 |  | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治工程—大布巷水综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 293 |  | 观澜河流域（上芬水）综合整治工程（龙华段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 294 |  | 清湖文化公园 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 295 |  | 现代有轨电车工程（龙华段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 296 |  | 观澜河流域（油松河布龙路以下游段）综合整治工程（龙华段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 297 |  | 梅观高速至贝尔路二期 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 298 |  | 石清大道一期（龙华段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 299 |  | 观澜河流域（坂田河）综合整治工程（龙华段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 300 |  | 石清大道二期（龙华段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 301 |  | 区“双提升”道路综合整治工程—建设路（布龙路—东环二路） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 302 |  | 片区路网综合整治工程第二批—龙华下油松片区 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 303 |  | 片区路网综合整治工程第二批—龙华水斗南片区 |  | — | — |  | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程第二批—龙华水斗北片区 | 龙华区政府 | — | — | 验收入库结算 | — | — | — | — |
| 305 |  | 东环二路改造提升工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 306 |  | 油松路（布龙路—东环二路）改造工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 307 |  | 锦华东路（华峰路—景华南路）工程 |  | 0.58 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深龙华发改函〔2017〕748号 |
| 308 |  | 锦华南路（锦华东路—龙坂大道）工程 |  | 0.6 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕302号 |
| 309 |  | 观天路西延段新建工程 |  | 6.5 | — |  | — | — | — | 深龙华发财〔2016〕704号 |
| 310 |  | 石清大道二期（大浪段） |  | 53.2 | — |  | — | — | — | 深发改〔2010〕832号 |
| 311 |  | 梅林关城市更新配套道路—民荣南路（民丰路—梅观高速） |  | 0.57 | — |  | — | — | — | — |
| 312 |  | 民乐停车场 |  | 0.72 | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 313 |  | 龙华交警大队福南中队 |  | 0.67 | — |  | — | — | — | — |
| 314 |  | 临龙路（民治大道—布梅路） |  | 1.9 | — |  | — | — | — | — |
| 315 |  | 新通路 |  | 0.7 | — |  | — | — | — | — |
| 316 |  | 龙华新区环城绿道建设项目（观澜北段） |  | — | — | 验收入库结算 | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕56 号 |
| 317 |  | 龙华区职业技术学校 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 318 |  | 外环高速公路桂花互通工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华发改函〔2018〕330号 |
| 319 |  | 桂香路（大富路—桂花路）市政工程项目一二标 |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 320 |  | 求雨岭特勤消防站 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华会纪〔2016〕8 号 |
| 321 |  | 环观南路（平大—大外环）改造工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 322 |  | 富安路（桂香路—桂月路） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 323 |  | 桂月路（樟阁路—桂花路）拓宽改造工程（观澜段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 324 |  | 观澜桂花桥改造工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 325 |  | 观光路（观澜段）改造工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | 龙华区 | 梅观高速公路调整收费配套工程（观澜段） | 龙华区政府 | — | — | 验收入库结算 | — | — | — | — |
| 327 |  | 库坑社区“1＋6”政策试点项目 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华会纪〔2013〕180号 |
| 328 |  | 观澜河流域（横坑水河）综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 329 |  | 观澜河流域（君子布河）综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 330 |  | 观澜河流域（牛湖水）综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 331 |  | 樟桂路（龙观快速路—桂祥路） |  | — | — |  | — | — | — | 深发改〔2015〕1047号 |
| 332 |  | 片区路网综合整治工程第二批—观澜库坑片区 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 333 |  | 观澜石马径—君新片区路网整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 334 |  | 观澜三号路（二标段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 335 |  | 放马埔片区路网综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 336 |  | 观澜版画—牛湖片区路网整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 337 |  | 库坑片区规划初中项目 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2018〕56 号 |
| 338 |  | 库坑片区路网综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 339 |  | 高尔夫大道（观澜大道—环观南路）改造工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深发改〔2014〕1283号 |
| 340 |  | 桂花停车场综合体项目 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙华发改〔2017〕2 号 |
| 341 |  | 建翔路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 342 |  | 富怡路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 343 |  | 富荣路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 344 |  | 龙华交警大队项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 345 |  | 北线引水工程（福城段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 346 |  | 大富路（桂月路—桂香路）（福城段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 347 |  | 恒生北路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 348 |  | 富和路（富怡路—大富路） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 349 |  | 新丹路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 350 |  | 樟桂路（福城段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 351 |  | 塘光路 |  | — | — |  | — | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 352 | 龙华区 | 新塘片区路网 | 龙华区政府 | — | — | 验收入库结算 | — | — | — | — |
| 353 |  | 桔塘片区路网 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 354 |  | 田茜片区路网 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 355 |  | 章阁片区路网 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 356 |  | 长湖东路（湖松路—武馆路）工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 357 |  | 市北线引水（坂雪岗支线）征地拆迁项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 358 |  | 观澜湖新城交通微循环改善项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 359 |  | 澜清三路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 360 |  | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治工程—长坑水综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 361 |  | 横坑水库西侧产业园区场平工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 362 |  | 观澜车辆段上盖物业征地拆迁项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 363 |  | 现代有轨电车建设项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 364 |  | 观澜河流域（横坑水）综合整治工程（观湖段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 365 |  | 安元路建设项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 366 |  | 观辅路（消防中队—环观中路）工程征地拆迁项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 367 |  | 宝志工业路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 368 |  | 樟坑径城市公园提升改造项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 369 |  | 樟坑径河（高新园区段）综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 370 |  | 景祥路（平安路—金园路） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 371 |  | 观湖新田片区路网整治工程 |  | 5.14 | 0.24 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 80.44 | — | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 372 | 坪山区 | 绿梓大道一标B段（红线外扩征） | 坪山区政府 | 13.68 | 3 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 373 |  | 坪山大道综合改造工程（南段） |  | 3.37 | 0.33 |  | — | — | — | — |
| 374 |  | 坪山大道综合改造工程（中段） |  | 0.64 | 0.15 |  | — | — | — | 深坪前期函〔2018〕207号 |
| 375 |  | 坪山大道综合改造工程（北段） |  | 22 | 9.5 |  | — | — | — |  |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 376 | 坪山区 | 夹圳岭南路道路工程 | 坪山区政府 | 0.72 | 1.17 | — | — | — | — | 深坪交轨函〔2019〕66号 |
| 377 |  | 宝坪路 |  | 1.42 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深发改〔2004〕750号 |
| 378 |  | 龙兴路道路改造工程 |  | 6.6 | 2 |  | — | — | — | 深交坪函〔2015〕173号 深坪交轨函〔2019〕123号 |
| 379 |  | 丹梓北路 |  | 1.48 | 2.03 |  | — | — | — | 深坪府办公纪〔2016〕216号 |
| 380 |  | 秋宝路 |  | 1.45 | 1.39 |  | — | — | — | 深发改〔2015〕735号 |
| 381 |  | 鸿景路 |  | 1.1 | 0.94 |  | — | — | — | 深坪发财〔2011〕4号 |
| 382 |  | 龙田路 |  | 2.45 | — |  | — | — | — | 深坪发财复〔2013〕177号 |
| 383 |  | 翠景路（南段）市政工程 |  | 0.22 | — |  | — | — | — | 深坪工函〔2017〕397号 |
| 384 |  | 竹坑路 |  | 2.46 | 0.24 |  | — | — | — | 深坪发财复〔2013〕19号 |
| 385 |  | 复兴路 |  | 0.15 | — |  | — | — | — | 深发改〔2008〕1483号 |
| 386 |  | 儿童公园 |  | 0.17 | — |  | — | — | — | — |
| 387 |  | 汤沙路 |  | 0 | — |  | — | — | — | — |
| 388 |  | 金辉北路 |  | 1.84 | — |  | — | — | — | 深发改〔2008〕1483号 |
| 389 |  | 梓横东路 |  | 0.83 | — |  | — | — | — | 深坪前期函〔2016〕81号 |
| 390 |  | 秀河路 |  | — | — |  | — | — | — | 深坪发改复〔2016〕61号 |
| 391 |  | 启竹二路 |  | — | — |  | — | — | — | 深坪发改复〔2018〕60号 |
| 392 |  | 东纵路 |  | 13.67 | 8.23 |  | — | — | — | 深坪交轨函〔2019〕66号 |
| 393 |  | 新景路市政工程 |  | 0.6 | — |  | — | — | — | — |
| 394 |  | 健宁医院周边配套道路（璜坑一路、健宁医院环路、振碧路） |  | — | — |  | — | — | — | 深坪发财复〔2014〕92号 |
| 395 |  | 长横二巷 |  | 0.96 | — |  | — | — | — | 深坪前期函〔2016〕81号 |
| 396 |  | 荣寿路 |  | 0.6 | — |  | — | — | — | 深坪发财复〔2012〕30号 |
| 397 |  | 梓雄路（长隆路） |  | 1.54 | — |  | — | — | — | 深发改〔2008〕116号 |
| 398 |  | 梓横西路与育新街断头路疏通工程 |  | 0.77 | — |  | — | — | — | 深坪发财复〔2014〕41号 |
| 399 |  | 金辉路地下综合管廊 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 400 |  | 同富路（第二标段） |  | — | — |  | — | — | — | 深坪发财复〔2013〕115号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 坪山区 | 坪山云巴（胶轮有轨电车）1号线 | 坪山区政府 | 0.02 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深坪交轨函〔2019〕306号 |
| 402 |  | 比亚迪路东延接金田路市政工程 |  | 0.3 | — |  | — | — | — | — |
| 403 |  | 新横坪公路坪山段市政化改造 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 404 |  | 坪河北路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 405 |  | 上坝路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 406 |  | 上曲路 |  | 0.15 | — |  | — | — | — | — |
| 407 |  | 龙勤路 |  | 0.21 | 0.27 |  | — | — | — | 深坪发财函〔2014〕488号 |
| 408 |  | 黄竹坑路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 409 |  | 文祥路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 410 |  | 瑞景路北段市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 411 |  | 横岭路 |  | 0.75 | 0.75 |  | — | — | — | — |
| 412 |  | 新村路 |  | 0.33 | — |  | — | — | — | — |
| 413 |  | 金兰路 |  | 0.49 | 0.49 |  | — | — | — | — |
| 414 |  | 竹园路 |  | 0.06 | 0.06 |  | — | — | — | — |
| 415 |  | 田脚水综合整治工程 |  | 0.3 | 0.06 |  | — | — | — | 深坪环水函〔2018〕95号 |
| 416 |  | 坪山河流域水环境综合整治工程—坪山河干流综合整治工程 |  | 1 | — |  | — | — | — | — |
| 417 |  | 田头河综合整治工程 |  | 0.28 | — |  | — | — | — | — |
| 418 |  | 张河沥综合整治工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 419 |  | 横塘水生态海绵综合示范区工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 420 |  | 坪山区委党校过渡校区（坪山原公路所职工微利房项目） |  | 0.08 | — |  | — | — | — | 深坪府办公纪〔2019〕1号 |
| 421 |  | 坪山区档案馆、方志馆 |  | 0.43 | — |  | — | — | — | 深坪发改付〔2018〕107号 |
| 422 |  | 人才安居老坑01－21地块 |  | 0.79 | 0.79 |  | — | — | — | 深坪住建函〔2018〕1407号 |
| 423 |  | 坪山区委党校新选址项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 424 |  | 光祖中学三栋宿舍楼拆迁 |  | 0.2 | 0.03 |  | — | — | — | 深坪府办公纪〔2018〕291号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425 | 坪山区 | 东江纵队纪念馆 | 坪山区政府 | 0.06 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 426 |  | 赤坳水库除险加固扩征 |  | 0.7 | — |  | — | — | — | 深坪转地〔2018〕12号 |
| 427 |  | 生命健康城 |  | 0.19 | — |  | — | — | — | — |
| 428 |  | 500千伏变电站 |  | 3.9 | — |  | — | — | — | 深发改函〔2012〕545号 |
| 429 |  | 新合路学校 |  | 1.47 | — |  | — | — | — | 深坪发财复〔2015〕176号 |
| 430 |  | 坪山中心区滨水公共绿地建设工程项目 |  | 1.87 | 1.87 |  | — | — | — | 深坪发改投〔2019〕11号 |
| 431 |  | 老坑学校 |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 432 |  | 500千伏坪山输变电工程项目扩征 |  | — | — |  | — | — | — | 深坪府办公纪〔2018〕440号 |
| 433 |  | 沙田中队消防站 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 434 |  | 燕子岭学校 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 435 |  | 宝梓学校（秀新小学） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 436 |  | 大山陂水库环湖绿道示范段建设工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 437 |  | 转地 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 438 |  | 三洲田水综合整治工程 |  | 3.56 | — | — | — | — | — | 深坪环水函〔2017〕1445号 |
| 439 |  | 三角楼水综合整治工程 |  | 1.55 | — | — | — | — | — | 深坪发财函〔2014〕488号 |
| 440 |  | 一级水源保护区 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 441 |  | 老鸦山水库排洪渠 |  | 0.15 | — | — | — | — | — | 深坪环水函〔2018〕1284号 |
| 442 |  | 花鼓坪水黑臭水体整治工程 |  | 0.43 | — | — | — | — | — | 深坪环水函〔2017〕2641号 |
| 443 |  | 墩子河综合整治工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 444 |  | 汤坑水综合整治工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 445 |  | 麻雀坑水综合整治工程 |  | — | — | — | — | — | — | 深坪环水函〔2018〕756号 |
| 446 |  | 兰田路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 447 |  | 坪山大道综合改造工程（北段）一期项目 |  | — | — | — | — | — | — | 深坪府办公纪〔2019〕105号 |
| 448 | 光明区 | 长圳路（松白路—东长路）市政工程 | 光明区政府 | 6.88 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019 | — | 8.91 | 深光发财〔2017〕894号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 光明区 | 光明小镇项目 | 光明区政府 | 48.01 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019 | — | — | 光明小镇项目建设方案汇报会议纪要（2019年212号） |
| 450 |  | 区委党校改扩建项目 |  | 1.17 | — |  | 2019 | — | — | 区委党校、公检法建设项目用地问题协调会议纪要（2019年148号） |
| 451 |  | 甲子塘水厂（原公明第二水厂）项目 |  | 9.14 | — |  | 2019 | — | 1331.31 | 光明区供水保障工程建设协调会议纪要（2019年193号） |
| 452 |  | 玉律学校（原玉律小学）扩建工程项目 |  | 2.34 | — |  | 2019 | — | 74.24 | 深光发财〔2016〕15号 |
| 453 |  | 鹅颈水生态公园 |  | 21.65 | — |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕243号 |
| 454 |  | 科圳二路市政工程 |  | 1.16 | — |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕435号 |
| 455 |  | 月亮路（周家大道—东周路）市政工程 |  | 1.23 | 0.4 |  | 2019 | 70 | — | 深光发财〔2012〕272号 |
| 456 |  | 振煌路（东周路—将石工业路）市政工程项目 |  | 1.65 | 0.73 |  | 2019 | 500 | — | 深光发财〔2018〕442号 |
| 457 |  | 公明西田社区铁坑水库西南侧废品收购站边坡治理工程 |  | 0.26 | 0.26 |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕1094号 |
| 458 |  | 水荫公园 |  | 1.75 | 1.5 |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕35号 |
| 459 |  | 西田公园 |  | 5.05 | — |  | 2019 | — | — |  |
| 460 |  | 高博印刷厂广场用地 |  | 0.09 | — |  | 2019 | — | — | 光明区城市更新领导小组2019年第五次工作会议纪要（区政府办公会议纪要第269号） |
| 461 |  | 松白工业园排涝泵站 |  | 0.25 | — |  | 2019 | — | — | 深发改〔2014〕953号 |
| 462 |  | 长乐公园 |  | 2.26 | 0.5 |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕35号 |
| 463 |  | 综合体学府公园及周边道路项目 |  | 14 | 14 |  | 2019 | — | — | 光明中心区首个综合体地块出让工作专题推进会议纪要（区政府办公会议纪要第285号） |
| 464 |  | 荔枝公园 |  | 6.97 | — |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕35号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 465 | 光明区 | 红坳渣土受纳场西侧边坡隐患整治工程项目 | 光明区政府 | 1.01 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019 | — | — | 深光发改〔2017〕758号 |
| 466 |  | 悦群路（光侨路—长凤路）市政工程项目 |  | 1.41 | — |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕168号 |
| 467 |  | 08－12－02地块 |  | 0.75 | 0.75 |  | 2019 | — | — | 光明区城市更新领导小组2019年第六次工作会议纪要（区政府办公会议纪要第291号） |
| 468 |  | 大美光明特色城中村—新湖圳美项目 |  | 1.94 | — |  | 2019 | — | — | 光明区土地整备工作领导小组办公室2019年第2次工作会议纪要（区政府办公会议纪要第297号） |
| 469 |  | 红花山体育中心项目 |  | 6.29 | 1.5 |  | 2019 | — | — | 深光经〔2008〕266号 |
| 470 |  | 石家北街心公园项目 |  | 2.59 | — |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕35号 |
| 471 |  | 公明第二小学改扩建工程项目 |  | 3.26 | 3 |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2017〕216号 |
| 472 |  | 大捷达工业区配套道路周边地块 |  | 1.17 | 1.16 |  | 2019 | — | — | 光明区城市更新领导小组办公室2019年第二次工作会议纪要（2019年195号） |
| 473 |  | 小微、暗涵黑臭水体治理工程 |  | 1.39 | — |  | 2019 | — | — | 光明区全面消除黑臭水体治理工程指挥部第五次联席会议纪要（2019年323号） |
| 474 |  | 光明区2019年度工业用地整备地块项目（马田街道新增地块） |  | 0.39 | — |  | 2019 | — | — | 深光府办〔2019〕22号 |
| 475 |  | 田园路（楼岗大道—公明北环）市政工程 |  | 16.65 | 15.87 |  | 2018－2020 | 1200 | 3.85 | 深发财〔2018〕765号 |
| 476 |  | 大顶岭绿道项目 |  | 37.45 | 0 |  | 2018－2019 | 95 | 3.32 | 深光发财〔2018〕267号 |
| 477 |  | 光明新区污水支管网（二期）建设工程（迳口、翠湖社区）项目 |  | 0.49 | — |  | 2018－2020 | — | 3.26 | 深发改〔2012〕247号 |
| 478 |  | 红坳水库排洪渠完善工程（未征转地块） |  | 0.08 | — |  | 2018－2020 | 5.21 | 5.21 | 光明区三防指挥部工作会议纪要（2018年237号） |
| 479 |  | 光明区公共卫生服务中心 |  | 0.63 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2018〕657号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 光明区 | 通兴路（西环路—富利路）市政工程西段 | 光明区政府 | 0.76 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | — | — | 深光经〔2009〕394号 |
| 481 |  | 龟竹路（通兴路—振发路） |  | 0.78 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕64号 |
| 482 |  | 公明街道龙豪榕康片区城市更新单元涉及未完善征转手续用地 |  | 0.37 | 0.37 |  | 2018－2020 | 70 | — | 光明新区城市更新领导小组办公室2018年第七次工作会议纪要 |
| 483 |  | 光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围） |  | — | — |  | — | 45.59 | 104.29 | — |
| 484 |  | 光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区） |  | — | — |  | — | — | 487.56 | — |
| 485 |  | 信宏城城市更新单元市政配套工程 |  | 1.44 | 1.44 |  | 2019 | 30 | — | 深光发财〔2015〕611号 |
| 486 |  | 光明环境园项目 |  | 4.16 | — |  | 2019 | 10 | 10.22 | 城管局重点工作推进会议纪要（2018年26号） |
| 487 |  | 钟表产业集聚基地通兴路市政工程 |  | 4.72 | — |  | 2019 | — | 32.61 | 深发改〔2019〕160号 |
| 488 |  | 公明西田社区大成石材有限公北东侧边坡治理工程 |  | 0.74 | 0.5 |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕1111号 |
| 489 |  | 光明区重点片区环境整治提升土地整备项目 |  | 29.6 | — |  | 2019 | 2400 | 270.83 | 光明区重点片区环境整治提升土地整备工作协调会议纪要（40），光明区重点片区环境整治提升工作推进会议纪要（88） |
| 490 |  | 科学城智慧公园项目 |  | 26.13 | 18.49 |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕33号 |
| 491 |  | 圳美一路等四条市政道路项目 |  | 15.4 | — |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2016〕994号 深光发财〔2017〕993号 深光发财〔2013〕410号 |
| 492 |  | 礼志公司A607－0842宗地拟置换用地项目 |  | 1.54 | — |  | 2019 | — | 0.38 |  |
| 493 |  | 光明区公检法项目 |  | 4.12 | — |  | 2019 | 3150 | 3618.29 |  |
| 494 |  | 碧美路（荔山路—罗仔路）市政工程 |  | 1.06 | — |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2017〕974号 |
| 495 |  | 光明小镇运动森林公园项目 |  | 90.22 | 0 |  | 2019 | — | 72.75 | 光明区政府办公会议纪要2019年110号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496 | 光明区 | 百趣园项目 | 光明区政府 | 18.48 | 0.46 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019 | 50 | — | 深光发财〔2017〕350号 |
| 497 |  | 鹅径东路市政工程 |  | 0.62 | — |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕432号 |
| 498 |  | 光明社区老年活动中心及加建楼层地块 |  | 0.13 | — |  | 2017－2020 | — | — | 光明新区万丈坡拆迁后续问题协调会议纪要（工作会议纪要2017年240号） |
| 499 |  | 马山头实验学校周边龟山东路（振发路—龟竹路）等2条市政道路（龟田路改名为龟松路） |  | 0.94 | 0.94 |  | 2017－2020 | 100 | — | 深光发财〔2017〕64号 |
| 500 |  | 光明集团管理水库 |  | 88.08 | 13 |  | 2017－2020 | — | 219.09 | 深光水推办〔2017〕1号 |
| 501 |  | 城市建筑双年展光明分展场主会场选址地块 |  | 0.21 | — |  | 2017－2020 | — | — | 城市建筑双年展新区工作部署会议纪要（工作会议纪要2017年239号） |
| 502 |  | 科杰四路（原名公明内衣产业集聚基地科裕十二路市政工程项目） |  | 0.47 | — |  | 2017－2020 | — | — | 深光发财〔2013〕575号 |
| 503 |  | 富利北路（屋园路—志康路）市政工程项目 |  | 2.77 | 0.5 |  | 2017－2020 | — | 15.66 | 深发改〔2012〕1290号 |
| 504 |  | 东周一街（光明大街—华夏二路）市政工程项目 |  | 0.42 | 0.42 |  | 2017－2020 | — | 3.6 | 深光发财〔2016〕758号 |
| 505 |  | 河心路（东周路—光明大道）市政工程项目 |  | 0.57 | — |  | 2017－2020 | — | 5.1 | 深光发财〔2016〕759号 |
| 506 |  | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（马田排洪渠）项目 |  | 5.43 | — | 验收入库结算 | 2017－2020 | — | 9880.55 | 市政府常务会议纪要（六届四十八次），市治水提质指挥部第五次会议纪要（市政府办公会议纪要2016年120号） |
| 507 |  | 红花山公园改扩建工程 |  | 29.82 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | — | 7811.94 | 深光发财〔2017〕422号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508 | 光明区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（圳美排洪渠）项目 | 光明区政府 | 8.83 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2018 | — | 11845.91 | 深发改〔2016〕324号 |
| 509 |  | 声光路（双明大道—三号路）市政工程项目 |  | 0.62 | — |  | 2017－2020 | — | 6.09 | 深光发财〔2017〕62号 |
| 510 |  | 尖岗三路市政工程项目 |  | 0.33 | — |  | 2017－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕61号 |
| 511 |  | 塘家配套学校周边崇新路、裕农路市政工程 |  | 1.134 | — |  | 2018 | 1587 | — | 深光发财〔2017〕495号 |
| 512 |  | 公明中学改扩建工程 |  | 3.21 | 0.3 |  | 2018－2020 | — | 1023.02 | 深光发财〔2016〕8号 |
| 513 |  | 明正路（振明路—别墅大道）市政工程 |  | 0.84 | 0 | 验收入库结算 | 2018－2019 | — | 123.21 | 深光发财〔2017〕616号 |
| 514 |  | 马拉松山湖绿道（一期）工程 |  | 24.55 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018 | — | 2052.68 | 深光发财〔2017〕522号 |
| 515 |  | 钟表基地规划一路（通兴路—芳园路）、钟表六路（富利路—钟表五路）市政道路工程 |  | 0.69 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2016〕1065号 |
| 516 |  | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程—环光路 |  | 0.62 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2013〕314号 |
| 517 |  | 红燕南路市政工程 |  | 0.73 | 0 | 验收入库结算 | 2018－2019 | — | — | 深光发财〔2013〕212号 |
| 518 |  | 双明大道（松白路—龙大路）市政工程 |  | 7.83 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | — | 2538.78 | 深光发财〔2017〕876号 |
| 519 |  | 根玉路（南环大道—玉环路）改造工程 |  | 49.79 | — |  | 2018－2020 | — | 136.31 | 深发改〔2017〕94号 |
| 520 |  | S358惠庙线绿化建设项目 |  | 2.18 | — | 验收入库结算 | 2018－2019 | — | — | S358惠庙线、东环大道绿化景观提升项目现场调研会议纪要（工作会议纪要2018年21号） |
| 521 |  | 永兴路（公常路—圳美变电站）市政工程 |  | 1.1 | — |  | 2018－2019 | — | 635.78 | 深光发财〔2017〕923号 |
| 522 |  | 公明科裕三路（延伸段）市政工程 |  | 0.9 | — |  | 2018－2019 | — | — | 深光发财〔2013〕413号 |
| 523 |  | 泉鸣路（观光路—公园路）市政工程 |  | 0.43 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕261号 |
| 524 |  | 光明新区社会保障综合服务中心 |  | 0.9 | — |  | 2018－2020 | 227 | 226.68 | 深光发财〔2016〕49号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525 | 光明区 | 科林路街心公园 | 光明区政府 | 2.86 | — | 验收入库结算 | 2018－2019 | — | 2.2 | 深光发财〔2017〕545号 |
| 526 |  | 玉塘文体中心 |  | 1.61 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕283号 |
| 527 |  | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程—南观路 |  | 0.72 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2013〕314号 |
| 528 |  | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程—南田路 |  | 0.62 | — |  | 2018－2020 | — | — |  |
| 529 |  | 茅洲河（光明新区）水景观综合整治工程干流景观提升工程项目 |  | 168.72 | — |  | 2018－2020 | — | 21329.81 | 深光管纪〔2018〕2号 |
| 530 |  | 新玉路光明段（光明边界—喜德盛门前）改造工程 |  | 1.24 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2016〕882号 |
| 531 |  | 东环路绿化景观提升 |  | 11.49 | — | 验收入库结算 | 2018－2019 | — | 6.47 | S358惠庙线、东环路绿化景观提升项目现场调研会议纪要（工作会议纪要2018年21号） |
| 532 |  | 东周消防站项目（新选址地块） |  | 0.41 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | — | 916.6 | 深光安会纪〔2016〕10号深府办函〔2016〕82号 |
| 533 |  | 玉德路（侨玉路—松白路）市政工程 |  | 0.5 | — |  | 2018－2020 | — | 74.37 | 深光发财〔2018〕161号 |
| 534 |  | 光明新区白花受纳场工程 |  | 14.19 | — |  | 2018－2019 | — | 3252.96 | 深光发财〔2016〕1015号 |
| 535 |  | 河道底泥处置工程项目拟选址地块 |  | 1 | — |  | 2018－2020 | — | 1311.55 | 光明新区治水提质工作推进会议纪要（2018年77号） |
| 536 |  | 荔湖公园 |  | 332.29 | 0 |  | 2018－2020 | — | 206 | 深光发财〔2017〕180号 |
| 537 |  | 碧明路（圳美大道—圳园路）市政工程 |  | 1 | — |  | 2018 | — | — | 深光发财〔2017〕976号 |
| 538 |  | 碧鲲路（光侨路—圳美一路）市政工程 |  | 0.85 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕975号 |
| 539 |  | 碧福路等3条市政道路 |  | 0.97 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕967号 |
| 540 |  | 五指耙森林公园（光明片区）项目 |  | 98.2 | 10 |  | 2018－2020 | 500 | — | 深光发财〔2018〕409号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541 | 光明区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（楼村社区排洪渠） | 光明区政府 | 5 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕858号 |
| 542 |  | 思源东路（曙光路—风景路）市政工程 |  | 1.26 | 0.5 |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕921号 |
| 543 |  | 碧龙路市政道路 |  | 1.46 | — |  | 2015－2019 | — | — | 深光发财〔2013〕410号 |
| 544 |  | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（塘家面前陇） |  | 2.43 | — |  | 2018－2020 | 20000 | 429.5 | 深光发财〔2017〕858号 |
| 545 |  | 太阳路（松白路—东长路）市政工程 |  | 2.08 | 2.07 |  | 2018－2020 | 2700 | 171.59 | 深光发财〔2009〕12号 |
| 546 |  | 文化公园 |  | 3.58 | — | 验收入库结算 | 2018－2019 | — | — | 深光发财〔2017〕1046号 |
| 547 |  | 白花社区白花园路西侧工业区东侧挡墙涉及深圳市汇宝光学科技有限公司钢构架厂房地块项目 |  | 3.41 | — |  | 2018－2019 | — | 1138.58 | 深光土整组〔2018〕93号 |
| 548 |  | 深圳市（公明）内衣产业集聚基地配套员工宿舍项目 |  | 2 | — |  | 2018－2019 | — | — | 深光发财〔2010〕123号 |
| 549 |  | 深圳市（公明）模具产业集聚基地配套员工宿舍项目 |  | 2.02 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2010〕124号 |
| 550 |  | 永兴路（新公常路—公常路）市政工程 |  | 3.11 | 1 |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕923号 |
| 551 |  | 大捷达工业区旧改配套育新园路等3条市政工程 |  | 0.14 | — |  | 2018－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕886号 |
| 552 |  | 光明新区公明排洪渠水环境综合整治工程 |  | 18.8 | — |  | 2018－2020 | — | 1713.8 | 深光发财〔2018〕439号 |
| 553 |  | 光明新区合水口排洪渠水环境综合整治工程 |  | 3.56 | — |  | 2018－2020 | — | 7287.28 |  |
| 554 |  | 光明新区上下村排洪渠水环境综合整治工程 |  | 11.7 | — |  | 2018－2019 | — | 824.67 |  |
| 555 |  | 将石路（东明大道—南环大道） |  | 9.18 | — |  | 2012－2020 | — | 334.23 | 深规土光函〔2012〕207号 |
| 556 |  | 圳美消防站 |  | 0.55 | — |  | 2017－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕84号 |
| 557 |  | 一号路 |  | 14.83 | — |  | 2011－2020 | — | 611.49 | 深发改〔2007〕554号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 558 | 光明区 | 光侨路（公明玉律—光明碧眼） | 光明区政府 | 83.81 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2008－2020 | — | 334.91 | 拆许字〔2008〕第036号 |
| 559 |  | 东明大道（南光高速—松白路） |  | 14.72 | — |  | 2010－2020 | — | — | 深光拆组〔2010〕5号 |
| 560 |  | 东明大道（松白路—东长路） |  | 3.69 | — |  | 2010－2020 | — | — | — |
| 561 |  | 东长路（东明大道—塘明路） |  | 5.83 | — |  | 2010－2020 | — | — | — |
| 562 |  | 圳辉路 |  | 6.11 | — |  | 2009－2020 | — | 4976.72 | 关于启动圳辉路等四条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 563 |  | 公园大道 |  | 22.96 | — |  | 2009－2019 | — | 4888.13 | — |
| 564 |  | 同观路（茅洲河—东长路） |  | 6.94 | — |  | 2009－2020 | — | 18765.68 | 关于启动公园大道等六条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 565 |  | 风景北路（民生路—龙大路） |  | 9.85 | 0 |  | 2009－2019 | — | 8218.63 | 深发改〔2008〕2387号 |
| 566 |  | 周家大道 |  | 15.95 | — |  | 2009－2020 | — | 27982.91 | 深发改〔2008〕1322号 |
| 567 |  | 南玉路（南环大道—根玉路） |  | 13.72 | — |  | 2009－2018 | — | 136.31 | 深光拆组〔2009〕1号 |
| 568 |  | 风景南路 |  | 3.49 | — |  | 2009－2020 | — | 56.69 | 深光拆函〔2009〕82号 |
| 569 |  | 富利路（公明北环路—思源路） |  | 5.45 | 0 | 验收入库结算 | 2009－2019 | — | 1.07 | 深发改〔2009〕982号 |
| 570 |  | 振兴路（西环路—周家大道） |  | 17.7 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2010－2020 | — | 19476.67 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 571 |  | 水荫路（马田路—风景北路） |  | 8.05 | 0 | 验收入库结算 | 2010－2019 | — | 1773.53 |  |
| 572 |  | 马田路（通兴路—公明北环路） |  | 8.39 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2010－2020 | — | 7395.72 |  |
| 573 |  | 光侨北路 |  | 35.05 | — | 验收入库结算 | 2010－2019 | — | 12154.42 | 深发改〔2008〕1079号 |
| 574 |  | 通兴路（南环路—塘明路） |  | 15.85 | 7.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 2011－2020 | 33000 | 10868.49 | 深发改〔2009〕1879号 |
| 575 |  | 迳口社区排洪应急工程 |  | 3.27 | — | 验收入库结算 | 2011－2019 | — | — | 深光土整组〔2011〕29号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 576 | 光明区 | 公明塘尾宝塘、将石石围、红星金明三个边坡治理 | 光明区政府 | 1.03 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2011－2020 | — | — | 深光土整组〔2011〕32号 |
| 577 |  | 长祥路（原名八号路） |  | 9.63 | — |  | 2015－2020 | — | — | 深发改〔2007〕554号 |
| 578 |  | 35号路 |  | 8.09 | — |  | 2012－2020 | — | — | 深光发财〔2015〕495号 光明新区管委会工作会议纪要（248） |
| 579 |  | 科发路（十二号路—塘明路） |  | 21.67 | — |  | 2012－2018 | 2032 | 10829.78 | 深光土整组〔2012〕46号 |
| 580 |  | 白花社区富民大道北端等5个边坡治理项目 |  | 0.73 | — | 验收入库结算 | 2013－2019 | — | 7.4 | 深发改〔2012〕437号 |
| 581 |  | 鹅颈水综合整治工程 |  | 48.83 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2013－2020 | — | 1299.36 | 深发改〔2012〕1043号 |
| 582 |  | 玉律再生资源分拣场项目 |  | 3 | — |  | 2015－2020 | — | — | 深光土整组〔2015〕3号 |
| 583 |  | 白花河综合整治工程项目 |  | 12.1 | — |  | 2015－2020 | — | 1673.28 | 深光土整组〔2015〕21号 |
| 584 |  | 新陂头河综合整治工程项目 |  | 117.02 | — |  | 2015－2020 | — | 14486.14 | 深光土整组〔2015〕22号 |
| 585 |  | 楼村水综合整治工程 |  | 32.71 | — |  | 2015－2020 | — | 3658.08 |  |
| 586 |  | 外国语学校周边市政道路 |  | 6.48 | — |  | 2015－2020 | — | 4.14 | 深光经〔2008〕431号 深光发财〔2010〕541号 深光发财〔2010〕540号 深光发财〔2010〕547号 |
| 587 |  | 芳园路（西环大道—富利路） |  | 3.25 | — |  | 2015－2020 | — | 1098.25 | 深光发财〔2012〕413号 |
| 588 |  | 圳美片区四条市政道路工程 |  | 2.82 | 1.25 |  | 2015－2020 | — | — | 深光发财〔2013〕410号 |
| 589 |  | 马山头学校 |  | 3.91 | — |  | 2015－2019 | — | — | 深光发财〔2015〕23号 |
| 590 |  | 长春北路（通兴路—红燕路）市政工程项目 |  | 10.78 | 3 |  | 2015－2020 | — | 54.78 | 深光土整组〔2015〕47号 |
| 591 |  | 龟山公园项目用地 |  | 8.05 | — |  | 2015－2020 | — | 468.64 | 深光发财〔2014〕266号 |
| 592 |  | 大眼山隧道右侧地块 |  | 6.34 | — |  | 2016－2020 | — | 701.46 | 深光土整组〔2016〕6号 |
| 593 |  | 大凼水综合整治工程项目 |  | 3.44 | — |  | 2016－2020 | — | 7583.83 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 594 |  | 玉田河综合整治工程项目 |  | 5.92 | — |  | 2016－2020 | — | 40787.94 |  |
| 595 |  | 南侨路 |  | 0.45 | — |  | 2016－2020 | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 596 | 光明区 | 高新路 | 光明区政府 | 0.96 | — | 验收入库结算 | 2012－2020 | — | — | 深光发财〔2010〕597号 |
| 597 |  | 茅洲河流域水环境综合整治工程—木墩河综合整治一期工程 |  | 21.55 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2014－2020 | — | — | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 598 |  | 光明24个边坡（5个边坡正在开展） |  | 3.39 | — |  | 2013－2020 | — | 621.66 | 深发改〔2008〕2043号 深光发财〔2009〕33号 深光经〔2009〕266号 |
| 599 |  | 根玉路（南环路—松白路） |  | 22.82 | — |  | 2011－2020 | — | 821.83 | 深发改〔2008〕1826号 |
| 600 |  | 加油加气站11 |  | 0.26 | — |  | 2010－2020 | — | — | 深规土函〔2010〕1542号 |
| 601 |  | 加油加气站12 |  | 0.25 | — |  | 2010－2020 | — | — |  |
| 602 |  | 思源路（北环路—曙光路） |  | 9.29 | 0.5 |  | 2010－2020 | — | 10920.01 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 603 |  | 月亮路（南环大道—周家大道） |  | 4.18 | — |  | 2010－2020 | — | 189.85 |  |
| 604 |  | 文阁路（松白路—思源路） |  | 4.01 | — | 验收入库结算 | 2010－2019 | — | 1785.72 | 深光土整组〔2010〕42号 |
| 605 |  | 下石家、西田村、甲子塘、下村等公交首末站 |  | 3.24 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2011－2020 | — | — | 深发改〔2008〕2415号 |
| 606 |  | 曙光路（民生大道—北环路） |  | 5.02 | 0 | 验收入库结算 | 2010－2019 | — | 2731.28 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 607 |  | 圳美五路 |  | 2.78 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2009－2020 | — | 233.42 | 关于启动圳辉路等四条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 608 |  | 光辉大道 |  | 15.14 | — |  | 2009－2020 | — | — | — |
| 609 |  | 深阳一路（原名秋硕片区城市更新单元配套市政道路深阳路） |  | 0.95 | — |  | 2015－2020 | — | — | 深光发财〔2014〕20号 |
| 610 |  | 南环大道（松白路—根玉路） |  | 18.2 | — |  | 2011－2020 | — | 1568.24 | 拆许字〔2008〕第047号 |
| 611 |  | 第二高级技工学校 |  | 17.94 | — |  | 2011－2020 | — | — | 深光土整组〔2011〕10号 |
| 612 |  | 田寮余泥渣土受纳场 |  | 16.94 | — | 验收入库结算 | 2011－2020 | — | — | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613 | 光明区 | 新建新区人民医院 | 光明区政府 | 5 | — | 验收入库结算 | 2016－2019 | — | 896.29 | 光明区人民医院选址新建工作会议纪要〔2016〕59号 |
| 614 |  | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程环玉路等6条道路 |  | 5.48 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2016－2020 | — | 383 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 615 |  | 光源二路（光源四路—光源五路）（原名日东电工现有地块北侧市政道路工程） |  | 0.78 | — | 验收入库结算 | 2018－2019 | — | 151.49 | 深光发财〔2016〕156号 |
| 616 |  | 沙头面工业区城市更新单元市政配套工程塘前路 |  | 0.3 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2016－2020 | — | — | 深光发财〔2015〕92号 |
| 617 |  | 水滨路（公明北环大道—思源路）市政工程 |  | 3.11 | 0 | 验收入库结算 | 2017－2019 | — | 1169.24 | 深光发财〔2011〕429号 |
| 618 |  | 信宏城配套小学工程 |  | 1.69 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | — | — | 深光发财〔2016〕288号 |
| 619 |  | 圳美片区四条市政道路工程（永兴路、圳美四路、碧成路、碧丽路） |  | 6.31 | — |  | 2016－2020 | — | — | 深光发财〔2013〕413号 |
| 620 |  | 朝凤路（原名高新园区25号路市政工程） |  | 2.16 | — |  | 2016－2020 | 106 | — | 深光发财〔2015〕317号 |
| 621 |  | 茅洲河流域水环境综合整治—中上游段干流综合整治工程上下村调蓄池项目 |  | 4.99 | — |  | 2017－2020 | — | — | 深发改〔2007〕742号 |
| 622 |  | 光明高新园区科显路（光侨路—长凤路）市政道路工程 |  | 1.3 | — | 验收入库结算 | 2017－2019 | — | 524.29 | 深光发财〔2016〕538号 |
| 623 |  | 羌下二路（公常路—机关营区门口）市政工程 |  | 1.64 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | — | — | 深光发财〔2016〕703号 |
| 624 |  | 光明高新园区长凤路（东长路—科显路）市政工程 |  | 6.85 | — |  | 2017－2020 | 8100 | 4.09 | 深光发财〔2016〕626号 |
| 625 |  | 光明新区中心医院续建（二期）工程 |  | 1 | — | 验收入库结算 | 2017－2019 | — | — | 深光发财〔2016〕982号 |
| 626 |  | 田园路横一街（原名星源材质二期用地周边市政道路工程） |  | 0.46 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | — | — | 深光发财〔2016〕456号 |
| 627 |  | 光明水质净化厂二期工程（原光明污水处理厂） |  | 7.12 | — |  | 2017－2020 | — | 2.58 | 深治水指〔2015〕1号 |
| 628 |  | 茅洲河流域水环境综合整治工程—楼岗河整治工程（光明段） |  | 1.3 | — |  | 2017－2020 | — | 7005.44 | 深发改〔2015〕1126号 |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 629 | 光明区 | 高新园区鹅径西路（光侨路—长凤路）市政工程 | 光明区政府 | 2.94 | — | 验收入库结算 | 2017－2019 | — | 429.32 | 深光发财〔2016〕1001号 |
| 630 |  | 高新园区长圳路（东长路—科显路）市政工程 |  | 5.62 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | 88.51 | 286.27 | 深光发财〔2016〕995号 |
| 631 |  | 塘家南路改善工程 |  | 0.91 | — |  | 2017－2020 | — | — | 深光土整组〔2017〕28号 |
| 632 |  | 现状长凤路改善工程 |  | 0.74 | — |  | 2017－2020 | — | — | 深光土整组〔2017〕27号 |
| 633 |  | 塘家配套学校（暂定名）工程项目 |  | 2.59 | — | 验收入库结算 | 2017－2019 | 14 | 34.08 | 深光发财〔2016〕791号 |
| 634 |  | 公明元昇厂更新项目周边市政道路工程 |  | 4.09 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | — | 242.25 | 深光发财〔2015〕769号 |
| 635 |  | 茅洲河流域水环境综合整治工程东坑水综合整治工程（东明大道—光侨路）建设项目 |  | 8.65 | — | 验收入库结算 | 2017－2019 | — | — | 深发改〔2007〕742号 |
| 636 |  | 光电企业产业加速器市政配套工程 |  | 1.59 | — |  | 2017－2019 | — | — | 深光建管函〔2017〕433号 深光发财函〔2014〕230号 |
| 637 |  | 高新园区门户区十三号（二十四号路—观光路）市政工程项目 |  | 14.1 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017－2020 | 1483.8 | 1543.35 | 深光发财〔2014〕40 号 |
| 638 |  | 白花学校配套道路 |  | 1.19 | — |  | 2017－2020 | — | 237.37 | 深光发财〔2015〕209 号 |
| 639 |  | 光侨路保障房市政配套工程（长松路） |  | 1.43 | — |  | 2017－2020 | — | 3224.91 | 深光发财〔2016〕760 号 |
| 640 |  | 光明新区凤凰学校建设工程项目 |  | 1.52 | — |  | 2017－2020 | — | 2.74 | 全市基础设施建设部署推进会议纪要、市政府办公会议纪要〔2016〕125号深光发财〔2015〕24号 |
| 641 |  | 光明新区石围公园建设项目 |  | 11.3 | — |  | 2017－2020 | — | 5250.65 | 深光发财〔2016〕694号 |
| 642 |  | 新城学校（暂定名）建设工程 |  | 2.86 | — |  | 2017－2020 | — | — | 深光发财〔2017〕388 号 |
| 643 |  | 内衣集聚基地公园 |  | 3.21 | — |  | 2017－2020 | — | 955 | 深光发财〔2016〕603号 |
| 644 |  | 观澜森林公园大雁山景区（步行道、绿道） |  | 11.41 | — |  | 2017－2020 | — | 2594.32 | 深光发财〔2016〕757号 |
| 645 |  | 圳美大道（东段）市政工程 |  | 4.01 | — |  | 2011－2020 | — | — | — |
| 646 |  | 零星项目 |  | — | — |  | — | — | 57.83 | — |

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2020年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止时间 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 647 | 大鹏新区 | 坪西路（水头—新大段）市政工程 | 大鹏新区 管委会 | 0.1 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019 | — | — | 深发改〔2009〕1265号 |
| 648 |  | 环大鹏湾海岸公路改造工程（先行开工段） |  | 8 | 2 |  | — | — | 0 | 深发改〔2015〕1035号 |
| 649 |  | 环大鹏湾海岸公路改造工程（二期） |  | 2.85 | — |  | 2019 | — | — |  |
| 650 |  | 创富路工程 |  | 0.09 | — |  | 2020 | — | — | 深鹏发财函〔2018〕9号 |
| 651 |  | 鹏毅南路工程 |  | 1.72 | — |  | 2021 | — | — |  |
| 652 |  | 南澳消防站 |  | 0.2 | — |  | 2022 | — | — | 新区党工委管委会领导办公会议纪要（61） |
| 653 |  | 大鹏新区丰树山水厂一期工程 |  | 12.14 | — |  | 2023 | — | — | — |
| 654 |  | 南澳河综合整治工程 |  | 4.42 | 0.88 |  | — | 22000 | 0 | 深发改函〔2014〕298号 |
| 655 |  | 三溪河综合整治工程 |  | 3.91 | 2.5 |  | — | 2800 | — | — |
| 656 |  | 王母河水环境综合整治工程 |  | 18.8 | 3.76 |  | — | 70877 | 0 | 深发改函〔2014〕303号 |
| 657 |  | 土洋中队消防站用地清理 |  | 0.42 | 0.42 |  | — | 100 | 0 | 深规土〔2015〕734号 |
| 658 |  | 葵涌环城东路工程 |  | 34.6 | 6.92 |  | — | — | 0 | 深发改〔2015〕1303号 |
| 659 |  | 葵涌环城西路征收项目 |  | 5.9 | 2 |  | — | 39000 | 0 | 深发改〔2010〕1335号 |
| 660 |  | 葵涌延安路延长段 |  | 1.2 | 0.4 |  | — | 7500 | 480 | 深龙发改〔2008〕277号 |
| 661 |  | 核龙线大鹏段（文化路口—核电站门口）市政化改造工程 |  | 18.14 | 18.14 |  | — | — | 0 | 深发改〔2015〕322号 |
| 662 |  | 南澳中心区法定图则08－12地块用地清理项目 |  | 3.37 | — |  | — | — | — | 深鹏管常纪〔2018〕14号 |
| 663 |  | 南澳中心区法定图则18－01、18－02、18－03地块用地清理项目 |  | 2.16 | — |  | — | — | — |  |
| 小计 |  |  |  | 4526.07 | 281.76 |  |  | 2155555 | 974351 |  |
| 合计 |  |  |  | 5830.58 | 573.07 |  |  | 2308922.91 | 974353.82 |  |

附图

深圳市2020年度土地整备项目及土地整备利益统筹项目布局图