深圳市2021年度城市更新和土地整备计划

为深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，积极落实《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》要求，依据《深圳经济特区城市更新条例》《深圳市城市更新办法》《深圳市城市更新办法实施细则》《关于推进土地整备工作的若干意见》以及相关政策和技术规范，结合《深圳市国土空间总体规划（2020－2035）》（送审稿）、《深圳市国土空间保护与发展“十四五”规划（过程稿）》《深圳市城市更新和土地整备“十四五”规划（草案）》（以下简称《市更新整备“十四五”规划》）、2021年建设用地供应计划、土地出让收支计划等相关规划，编制本计划。

一、2020年度计划执行情况

（一）城市更新年度任务完成情况。

1．超额完成省“三旧改造”考核任务。2020年全市新增改造10833亩，完成改造5602亩，目标完成率分别为120%和112%。

2．超额完成市“十大专项行动”考核任务。2020年全市完成拆除重建类城市更新和土地整备利益统筹用地供应303公顷，完成旧工业区综合整治144万平方米，目标完成率分别为129%和120%。

3．超额完成城市更新“十三五”规划考核任务。2020年全市新增拆除重建类城市更新单元计划规模945公顷，目标完成率139%；通过更新单元规划配建公共住房（人才房、公租房和安居型商品房）和配套宿舍57487套，目标完成率为195%；新增规划筹集创新型产业用房配建规模31.7万平方米，目标完成率为134%；新增规划筹集独立占地公共配套设施189个，目标完成率为138%；新增规划筹集非独立占地公共配套设施153万平方米，目标完成率达606%。

（二）土地整备年度任务完成情况。

1．超额完成土地整备年度任务。2020年全市计划完成土地整备任务15平方公里，实际完成土地整备任务19.7平方公里，目标完成率为131%。

2．超额完成产业空间整备任务。加快打造“两个百平方公里级”高品质产业空间，落实较大面积产业空间整备片区和全球招商产业用地，产业空间整备专项行动任务共完成11平方公里，目标完成率为110%。积极有效推进了宝安燕川整备片区、步涌产业片区、龙华梅观创新走廊片区、光明中心区、坪山田心片区等多个产业空间整备工作。

3．有序推进民生项目土地整备工作。重点推进了深圳歌剧院、深圳音乐学院、深圳新创意设计学院等十大文化设施，中山大学·深圳附属配套设施项目、宝安中心医院、红花山体育中心、观湖文化艺术体育馆、大鹏新区人民医院等重大公共服务设施项目的土地整备工作。基本解决了原特区外96所村办小学土地房产历史遗留问题，涉及用地面积176.98公顷，可增加学位7.5万个，增强了深圳原特区外基础教育学位的供应能力。

4．资金支付工作运转顺利。2020年全市原计划安排土地整备资金110亿元，其中由市财政统筹使用38亿元，剩余土地整备资金72亿元已全部完成支付，有力保障了全市整备工作的实施推进。2020年安排市本级房屋征收项目资金114.13亿元，其中转移支付各区114.06亿元，市规划和自然资源局使用0.074亿元。

各区2020年度计划执行情况详见附表1。

二、2021年度计划编制情况

（一）编制背景。

2021年是“十四五”规划的开局之年，城市更新和土地整备工作将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，发挥市区联动合力，为城市高质量发展提供有力的空间保障，在产业发展和教育、住房、医疗等民生重点领域的空间供给上持续发力，为落实“双区驱动”发展目标提供宝贵发展空间，助力深圳加快建成现代化国际化创新型城市。

2021年度更新整备计划将传导《市更新整备“十四五”规划》的任务目标，贯彻落实2021年经济社会发展提质增效“十大计划”（以下简称“十大计划”），持续强化政府统筹力度，建立公共服务设施更新整备项目库，合理有序推动存量建设用地开发，进一步规范和强化更新整备计划管理工作，细化管理要求。

（二）编制重点。

1．瞄准“民生七优”目标，推动构建优质均衡的公共服务体系。加快民生设施用地更新整备工作推进力度，全面落实市委市政府关于加快推进基础教育优质发展、促进医疗养老等事业持续稳定发展的工作要求，加大高中、中小学、医疗、养老院等民生设施的更新整备力度，确保民生设施用地有效供应，着力实现规划重大交通市政基础设施落地。

2．加大住房保障力度，切实改善人居环境。加快落实国土空间规划，引导空间资源向住房倾斜，持续发挥城市更新对商品住房市场供应的稳定性作用，加大土地整备对居住潜力用地供应的支持力度，严格落实公共住房配建政策，优化住房供应结构。

3．持续推进产业空间保障工作，促进实体经济高质量发展。加快推进工业区连片改造、工业区土地整备区和较大面积产业空间土地整备，打造一批集中连片高质量产业发展空间，为重大产业项目落地提供空间保障。

三、2021年度计划任务

（一）总体任务。

1．落实“十大计划”相关任务。

为贯彻落实“十大计划”的工作安排，依据《深圳市规划和自然资源局落实国土空间提质增效计划工作方案》，2021年度全市完成城市更新用地供应任务300公顷，完成土地整备任务10平方公里。

2．保障城市用地供应。

衔接落实《深圳市2021年度建设用地供应计划》要求，2021年度全市更新整备实现直接供应用地规模180公顷，其中居住用地直接供应规模110公顷。

3．加强新增计划规模管控。

为保障直接用地供应和发挥城市更新单元计划的管控作用，合理控制新增更新单元计划规模，2021年度全市新增城市更新单元计划规模建议为560公顷。

各区总体任务安排详见附表2。

（二）分项任务。

1．提升民生设施服务水平。

全力提速民生领域更新整备工作，着力弥补教育、医疗、养老设施用地供应缺口，2021年度全市通过土地整备完成不少于2平方公里的民生设施用地。

通过城市更新和土地整备规划统筹实施基础教育设施用地面积53.5公顷，学位53500个。

结合在编的国土空间规划和民生设施专项规划，确定了2021年度亟待更新整备实施的民生设施项目库（详见附表3）。作为年度民生设施更新整备任务，各区需完成的各类设施个数应与项目库一致，其中，项目库内项目需完成80%，另外20%可落在项目库外。项目库内以土地整备方式实施且属于市级政府投资事权的项目视为已列入土地整备计划，拟采用土地整备利益统筹方式实施且未纳入利益统筹目录的，需另行按程序纳入利益统筹目录。

2．加大住房保障力度。

严格落实公共住房配建政策，满足不同层次、多样化的居住需求，2021年度全市通过城市更新和土地整备规划筹集公共住房和配套宿舍31043套。

加大居住潜力用地的整备力度，2021年度全市通过土地整备完成不少于2平方公里的居住潜力用地。

3．提高产业空间质量。

严控城市更新“工改M0”更新单元计划，2021年度全市新增“工改M0”类更新单元计划用地规模不超过74公顷。

加快推进工业区连片改造，2021年度完成连片改造区试点项目列入城市更新单元计划，其中新桥东重点更新单元首期完成开工建设（详见附表4）。

持续推进产业空间资源保障工作，2021年度全市完成不少于5平方公里的产业用地整备任务。

以上民生、住房、产业三项工作任务之间重叠部分，不重复统计。各区分项任务安排详见附表5。

四、资金及项目安排

（一）强化资金保障。

1．土地整备年度资金。

2021年度全市安排土地整备资金118.97亿元。包括：

（1）土地整备项目资金118.81亿元。具体各区年度土地整备资金安排详见附表6。

（2）其他资金0.16亿元。具体用于土地整备政策制定、咨询、测绘、评估以及其他土地整备相关基础性前期工作。

2．市本级房屋征收资金。

2021年度安排市本级房屋征收项目资金66.9315亿元。具体各区资金安排详见附表7。各实施主体根据已列入年度市本级房屋征收计划内项目的重要程度和推进情况，在切块下达的计划资金额度内，自行分配具体项目的资金安排。

（二）统筹项目安排。

1．土地整备项目。

（1）土地整备项目。

计划安排新建土地整备项目36个，续建土地整备项目239个，共275个（详见附表8）。

（2）土地整备利益统筹项目。

计划安排新建土地整备利益统筹项目15个，续建土地整备利益统筹项目138个，共153个（详见附表9）。

（3）土地整备安置房建设项目。

计划安排新建土地整备安置房建设项目3个，续建土地整备安置房建设项目11个，共14个（详见附表10）。安置房建设资金安排按照安置房相关政策执行。

（4）单列深汕特别合作区项目9个（详见附表11）。

2．市本级房屋征收项目。

（1）市本级财政承担的房屋征收常规项目。

计划推进深圳师范大学、清平高速甘坑立交工程等新建项目31个；深圳大学直属口腔医院、深圳市生命主题文化园等续建项目112个；合计143个。上述项目的费用原则上由市本级财政安排支出（详见附表12）。

（2）市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目。

轨道交通项目的房屋征收工作由市轨道交通建设办公室负责统筹，各区政府负责具体实施。计划安排轨道项目39个（详见附表13）。

（3）社会投资类房屋征收项目。

计划安排深茂铁路、珠江三角洲水资源配置工程（宝安段）、深圳外环高速公路项目（龙岗区段）等22个征收拆迁补偿费用由企业支出的房屋征收项目（详见附表14）。

3．区级房屋征收项目。

计划安排区级财政承担的房屋征收项目896个，其中区级房屋征收新建项目151个，区级房屋征收续建项目745个（详见附表15）。上述项目的费用原则上由区级财政安排支出。

五、保障措施

（一）加强规划引领，强化空间统筹力度。充分发挥国土空间规划总牵引作用，以标准单元为抓手，加强更新整备项目空间分布与类型引导，促进城市空间结构优化、住宅供应增加、公共服务水平与基础支撑能力提升。加强年度计划与五年专项规划之间的传导机制研究，按照年度提前制定推动规划实施的行动方案，将“十四五”更新整备规划的用地供给目标、工业区升级改造目标、各类公共设施建设目标等任务合理分配至年度。

（二）探索更新整备的全面融合机制。加快推进更新整备工作统筹融合，在年度计划的管理中打通城市更新和土地整备直接供应用地指标的互认路径。在公共住房和配套宿舍、商品住房、公共服务设施等任务中建立更新整备联动的指标体系，鼓励多渠道筹建公共住房，加大政策创新，保障基础教育、高中、医疗等公共服务设施的供应。

（三）完善土地整备年度计划管理细则。为适应新形势下年度计划审核及监督向规范化、精细化转变的特点，将细化计划管理工作要求，厘清土地整备利益统筹项目计划准入阶段审查要求，指导市、区有序、科学开展计划管理工作。

（四）搭建更新单元计划流量管控机制。为提升城市更新的实施率，提高城市更新计划质量，全面鼓励加快更新整备用地出让速度，将城市更新计划规模与更新整备直接供应规模进行挂钩，搭建“流进”与“流出”相关联的流量调节机制。其中，区级当年度新增更新计划批准规模应不超过前一年度更新整备用地直接供应规模的2.5倍与当年度更新计划清理或调出规模的2倍之和，超出上述之和的更新计划项目将不予备案。为加强与当前计划管理机制的衔接过渡，拟从2022年开始施行上述流量管控机制，重点更新单元不纳入上述流量管控。

六、其他说明

（一）城市更新单元计划实行常态化申报。除政策规定明确需报市规划和自然资源局统筹确定的重点更新单元计划外，其他由各区按照相应政策规定自行审批后，报市规划和自然资源局备案。

（二）土地整备专项计划项目实行定期调整机制。各区可根据土地整备工作实际情况，逢单月份提出一次土地整备专项计划项目调整申请。土地整备项目调整由市规划和自然资源局统筹确定后报市政府备案，土地整备利益统筹项目调整由市规划和自然资源局统筹后报市政府审批。项目实施范围年度内调整优化部分的面积不超过原项目实施面积20%的，不视作项目调整情形，应将调整后范围报送市规划和自然资源局。自2022年起申报的土地整备及土地整备利益统筹新增项目，授权市规划和自然资源局先行统筹确定，并报市政府备案或审批，应视为列入当年度的土地整备计划。

（三）房屋征收专项计划项目实行中期调整机制。各区政府可根据房屋征收工作推进需要，将重大的、紧急的或已具备实施条件，且符合政策要求的房屋征收调整项目申报给市规划和自然资源局，市规划和自然资源局汇总整理，经市政府批准后纳入年度房屋征收项目计划。

（四）房屋征收专项计划项目原则上不得纳入城市更新拆除重建用地范围和土地整备利益统筹项目范围。

（五）前海合作区土地整备工作任务纳入本计划统计口径，土地整备资金由前海管理局安排。深汕特别合作区项目的土地整备资金原则上由深汕特别合作区管委会安排。

（六）本计划自印发之日起执行，有效期至下一年度计划印发前。

（七）本计划由深圳市规划和自然资源局负责解释，各区政府（新区管委会、深汕特别合作区管委会）负责组织实施。

附表：1．深圳市2020年度各区城市更新和土地整备任务完成情况表

2．深圳市2021年度各区总体任务规模安排表

3．深圳市2021年度亟待更新整备实施的民生设施项目库

4．深圳市2021年度工业区连片改造试点项目进度安排表

5．深圳市2021年度各区分项任务规模安排表

6．深圳市2021年度土地整备资金安排表

7．深圳市2021年度市本级房屋征收项目资金安排表

8．深圳市2021年度土地整备项目表

9．深圳市2021年度土地整备利益统筹项目表

10．深圳市2021年度土地整备安置房建设需求表

11．深圳市2021年度深汕特别合作区项目表

12．深圳市2021年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

13．深圳市2021年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表

14．深圳市2021年度社会投资类房屋征收项目表

15．深圳市2021年度区级财政承担的房屋征收项目表

附图：深圳市2021年度土地整备项目及土地整备利益统筹项目布局图

表1

深圳市2020年度各区城市更新和土地整备任务完成情况表

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年拆除重建类城市更新和土地整备利益统筹用地供应任务规模（公顷） | 任务指标 | 10 | 33 | 8 | 6 | 54 | 80 | 10 | 10 | 20 | 4 | — | 235 |
|  | 完成情况 | 15 | 34 | 22 | 14 | 57 | 80 | 38 | 11 | 27 | 4 | — | 303 |
| “工改M0”类更新单元计划（公顷） | 任务指标 | 12 | 11 | 1.5（不含高新区） | 5 | 14 | 33 | 15 | 14 | 22 | 6 | — | 133.5 |
|  | 完成情况 | 4.4 | 7.7 | 19 | 0 | 1.3 | 5.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | — | 40.5 |
| 公共住房（人才房、公租房和安居型商品房）和配套宿舍规划筹集任务（套） | 任务指标 | 600 | 1114 | 1146 | 480 | 4709 | 13737 | 2228 | 2937 | 860 | 1645 | — | 29456 |
|  | 完成情况 | 1573 | 1244 | 2664 | 3692 | 15697 | 14284 | 16420 | 1539 | 894 | 0 | — | 57487 |
| 土地整备总体任务 | 任务指标 | 45 | 24 | 60 | 10 | 291 | 308 | 146 | 161 | 251 | 200 | 4 | 1500 |
|  | 完成情况 | 58 | 26 | 78 | 41 | 349 | 358 | 187 | 229 | 393 | 250 | 0 | 1969 |

表2

深圳市2021年度各区总体任务规模安排表

单位：公顷

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度城市更新用地供应任务（下限值） |  | 12 | 14 | 18 | 7.5 | 70 | 60 | 42 | 36 | 30 | 10.5 | — | 300 |
| 年度土地整备任务（下限值） |  | 13 | 15 | 45 | 5 | 243 | 243 | 100 | 125 | 125 | 87 | 10 | 1011 |
| 直接供应用地规模（下限值） |  | 8 | 10 | 11 | 6 | 43 | 39 | 23 | 14 | 20 | 6 | — | 180 |
| 其中 | 居住用地（下限值） | 3 | 4 | 5 | 5 | 24 | 23 | 14 | 12 | 15 | — | — | 110 |
| 拆除重建类城市更新单元计划（建议值） |  | 16 | 20 | 24 | 10 | 150 | 140 | 60 | 60 | 54 | 26 | — | 560 |

注：直接供应用地是指通过拆除重建类城市更新签订合同出让的开发建设用地（不含移交入库用地），以及通过土地整备签订合同出让的土地（含留用土地、征返用地、置换用地、安置房用地等）。

表3

深圳市2021年度亟待更新整备实施的

民生设施项目库

| 序号 | 设施类型 | 行政区 | 所在街道 | 项目名称 | 设施规模 （公顷） | 待更新整备面积（公顷） | 实施路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小学 | 福田区 | 福田 | 福田区规划学校1 | 0.5 | 0.25 | 土地整备 |
| 2 | 中小学 | 福田区 | 香蜜湖 | 福田区规划学校2 | 1.77 | 1.7 | 土地整备 |
| 3 | 中小学 | 福田区 | 梅林 | 福田区规划学校3 | 0.73 | 0.15 | 土地整备 |
| 4 | 中小学 | 罗湖区 | 莲塘 | 罗湖区规划学校1 | 1.28 | 1.28 | 城市更新 |
| 5 | 中小学 | 罗湖区 | 东湖 | 布心小学 | 1.19 | 0.02 | 区级房屋征收计划 |
| 6 | 中小学 | 罗湖区 | 东湖 | 布心中学 | 2.21 | 0.04 |  |
| 7 | 中小学 | 南山区 | 沙河 | 南山规划学校1 | 1.04 | 1.04 | 城市更新 |
| 8 | 中小学 | 南山区 | 南头 | 南山规划学校2 | 1.62 | 1.62 | 城市更新 |
| 9 | 中小学 | 宝安区 | 新安 | N1区初级中学 | 1.47 | 1.47 | 土地整备 |
| 10 | 中小学 | 宝安区 | 新安 | 宝安区规划学校1 | 1.26 | 1.26 | 城市更新 |
| 11 | 中小学 | 宝安区 | 新安 | 宝安区规划学校2 | 0.37 | 0.37 | 城市更新 |
| 12 | 中小学 | 宝安区 | 新安 | 上合小学 | 2.31 | 2.31 | 土地整备 |
| 13 | 中小学 | 宝安区 | 西乡 | 西乡小学 | 1.38 | 1.38 | 土地整备 |
| 14 | 中小学 | 宝安区 | 福永 | 福永兴围九年一贯制学校 | 1.34 | 1.34 | 土地整备 |
| 15 | 中小学 | 宝安区 | 石岩 | 宝安区规划学校3 | 6.38 | 0.064 | 土地整备利益统筹 |
| 16 | 中小学 | 宝安区 | 石岩 | 宝安区规划学校4 | 1.38 | 1.38 |  |
| 17 | 中小学 | 宝安区 | 石岩 | 上屋小学 | 3.29 | 3.16 | 土地整备 |
| 18 | 中小学 | 宝安区 | 福永 | 宝安区规划学校5 | 1.41 | 1.41 | 城市更新 |
| 19 | 中小学 | 宝安区 | 福永 | 宝安区规划学校6 | 2.19 | 2.19 | 城市更新 |
| 20 | 中小学 | 宝安区 | 福永 | 宝安区规划学校7 | 1.08 | 1.08 | 城市更新 |
| 21 | 中小学 | 宝安区 | 新桥 | 宝安区规划学校8 | 1.67 | 1.67 | 城市更新 |
| 22 | 中小学 | 宝安区 | 沙井 | 宝安区规划学校9 | 1.22 | 1.22 | 城市更新 |
| 23 | 中小学 | 宝安区 | 沙井 | 宝安区规划学校10 | 1.63 | 1.63 | 城市更新 |
| 24 | 中小学 | 宝安区 | 松岗 | 松岗西片区九年一贯制 | 3.86 | 3.85 | 土地整备 |
| 25 | 中小学 | 龙岗区 | 布吉 | 龙岗区规划学校1 | 3.61 | 2.68 | 土地整备 |
| 26 | 中小学 | 龙岗区 | 布吉 | 龙岗区规划学校2 | 2.26 | 1.06 | 土地整备 |
| 27 | 中小学 | 龙岗区 | 坂田 | 杨美实验学校 | 3.6 | 1.28 | 土地整备 |
| 28 | 中小学 | 龙岗区 | 坂田 | 博雅外国语学校 | 4.65 | 2.57 | 土地整备 |
| 29 | 中小学 | 龙岗区 | 横岗 | 龙岗区规划学校3 | 1.36 | 0.85 | 土地整备 |
| 30 | 中小学 | 龙岗区 | 园山 | 龙岗区规划学校4 | 1.22 | 1.22 | 城市更新 |
| 31 | 中小学 | 龙岗区 | 园山 | 龙岗区规划学校5 | 0.74 | 0.74 | 城市更新 |
| 32 | 中小学 | 龙岗区 | 平湖 | 龙岗区规划学校6 | 2.1 | 2.1 | 城市更新 |
| 33 | 中小学 | 龙岗区 | 平湖 | 龙岗区规划学校7 | 1.65 | 1.65 | 城市更新 |
| 34 | 中小学 | 龙岗区 | 平湖 | 龙岗区规划学校8 | 1.7 | 1.7 | 城市更新 |
| 35 | 中小学 | 龙岗区 | 平湖 | 龙岗区规划学校9 | 2.37 | 2.37 | 城市更新 |

| 序号 | 设施类型 | 行政区 | 所在街道 | 项目名称 | 设施规模 （公顷） | 待更新整备面积（公顷） | 实施路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 中小学 | 龙岗区 | 宝龙 | 南约保障房配建学校 | 1.27 | 0 | 土地整备 |
| 37 | 中小学 | 龙岗区 | 龙城 | 龙岗区规划学校10 | 3.17 | 0.5 | 土地整备 |
| 38 | 中小学 | 龙岗区 | 宝龙 | 龙岗区规划学校11 | 0.97 | 0 | 土地整备 |
| 39 | 中小学 | 龙岗区 | 龙城 | 龙岗区规划学校12 | 2.55 | 0.5 | 土地整备 |
| 40 | 中小学 | 龙岗区 | 龙岗 | 龙岗区规划学校13 | 2.25 | 2.25 | 城市更新 |
| 41 | 中小学 | 龙岗区 | 宝龙 | 龙岗中心小学 | 3.16 | 1.79 | 土地整备 |
| 42 | 中小学 | 龙岗区 | 坂田 | 石化新村小学 | 0.69 | 0.69 | 城市更新 |
| 43 | 中小学 | 龙岗区 | 布吉 | 布吉一村小学 | 1.73 | 1.73 | 城市更新 |
| 44 | 中小学 | 龙岗区 | 龙岗 | 龙岗区规划学校14 | 1.46 | 1.46 | 城市更新 |
| 45 | 中小学 | 龙岗区 | 宝龙 | 龙岗区规划学校15 | 1.3 | 0.3 | 土地整备 |
| 46 | 中小学 | 龙岗区 | 坪地 | 龙岗区规划学校16 | 1.31 | 1.31 | 城市更新 |
| 47 | 中小学 | 龙华区 | 民治 | 龙华区规划学校1 | 0.94 | 0.91 | 城市更新 |
| 48 | 中小学 | 龙华区 | 民治大浪 | 龙华区规划学校2 | 0.9 | 0.76 | 城市更新 |
| 49 | 中小学 | 龙华区 | 龙华 | 龙华区规划学校3 | 0.87 | 0.87 | 城市更新 |
| 50 | 中小学 | 龙华区 | 龙华 | 龙华区规划学校4 | 1.08 | 1.08 | 城市更新 |
| 51 | 中小学 | 龙华区 | 龙华 | 龙华区规划学校5 | 1.46 | 1.46 | 城市更新 |
| 52 | 中小学 | 龙华区 | 福城 | 龙华区规划学校6 | 0.51 | 0.51 | 城市更新 |
| 53 | 中小学 | 龙华区 | 福城 | 龙华区规划学校7 | 2.45 | 2.45 | 城市更新 |
| 54 | 中小学 | 龙华区 | 观澜 | 龙华区规划学校9 | 0.5 | 0.5 | 城市更新 |
| 55 | 中小学 | 龙华区 | 观澜 | 龙华区规划学校10 | 0.92 | 0.52 | 城市更新 |
| 56 | 中小学 | 坪山区 | 碧岭 | 坪山区规划学校1 | 2.72 | 0.39 | 土地整备利益统筹 |
| 57 | 中小学 | 坪山区 | 坪山碧岭 | 坪山区规划学校2 | 1.91 | 2.11 | 土地整备＋城市更新 |
| 58 | 中小学 | 坪山区 | 坪山 | 坪山区规划学校3 | 1.24 | 0.27 | 城市更新 |
| 59 | 中小学 | 坪山区 | 坪山 | 坪山区规划学校4 | 1.27 | 1.27 | 违法建筑空间管控专项行动 |
| 60 | 中小学 | 坪山区 | 坪山 | 坪山区规划学校5 | 1.32 | 1.32 | 城市更新 |
| 61 | 中小学 | 坪山区 | 龙田 | 坪山区规划学校6 | 1.63 | 1.63 | 城市更新 |
| 62 | 中小学 | 坪山区 | 坑梓 | 坪山区规划学校7 | 2.07 | 0.12 | 土地整备利益统筹 |
| 63 | 中小学 | 光明区 | 玉塘 | 光明区规划学校1 | 0.88 | 0.79 | 城市更新 |
| 64 | 中小学 | 光明区 | 玉塘 | 田寮中学 | 1.84 | 1.84 | 土地整备 |
| 65 | 中小学 | 光明区 | 光明 | 光明区规划学校2 | 1.87 | 0.01 | 土地整备 |
| 66 | 中小学 | 光明区 | 新湖 | 光明区规划学校3 | 2.32 | 2.32 | 土地整备 |
| 67 | 中小学 | 光明区 | 新湖 | 光明区规划学校4 | 1.48 | 1.48 | 土地整备 |
| 68 | 中小学 | 光明区 | 新湖 | 光明区规划学校5 | 2.25 | 0.17 | 土地整备 |
| 69 | 中小学 | 光明区 | 公明 | 光明区规划学校6 | 0.72 | 0.72 | 城市更新 |
| 70 | 中小学 | 光明区 | 马田 | 合水口占补平衡（学校） | 1.83 | 1.83 | 土地整备 |
| 71 | 中小学 | 大鹏新区 | 大鹏 | 大鹏新区规划学校1 | 12.42 | 12.42 | 土地整备＋城市更新 |

| 序号 | 设施类型 | 行政区 | 所在街道 | 项目名称 | 设施规模 （公顷） | 待更新整备面积（公顷） | 实施路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 中小学 | 大鹏新区 | 葵涌 | 大鹏新区规划学校2 | 1.63 | 1.63 | 城市更新 |
| 73 | 高中 | 福田区 | 梅林 | 市第二十五高级中学 | 2.9 | 2.5 | 土地整备 |
| 74 | 高中 | 罗湖区 | 东晓 | 市第十九高级中学 | 1.21 | 1.21 | 市级房屋征收 |
| 75 | 高中 | 宝安区 | 新桥 | 市第二十八高级中学 | 7 | 6.8 | 土地整备 |
| 76 | 高中 | 宝安区 | 新桥 | 新桥东片区 | 4.21 | 4.2 | 城市更新 |
| 77 | 高中 | 宝安区 | 沙井 | 市第二十四高级中学 | 6.7 | 1.57 | 土地整备 |
| 78 | 高中 | 宝安区 | 燕罗 | 市第十三高级中学 | 8.61 | 0.94 | 土地整备 |
| 79 | 高中 | 龙岗区 | 平湖 | 平湖中学扩建 | 6.6 | 0.65 | 土地整备 |
| 80 | 高中 | 龙岗区 | 龙岗 | 深圳科学高中拜仁足球学校 | 17.78 | 0.21 | 土地整备 |
| 81 | 高中 | 龙岗区 | 坪地 | 龙岗坪地高中园（含3所高中） | 19.56 | 0.05 | 土地整备 |
| 82 | 高中 | 龙华区 | 民治 | 市第二十七高级中学 | 2.48 | 2.48 | 土地整备利益统筹 |
| 83 | 高中 | 龙华区 | 福城 | 龙华区规划学校8 | 4.5 | 3.25 |  |
| 84 | 高中 | 坪山区 | 碧岭 | 坪山高中园（3所） | 20.93 | 2.51 |  |
| 85 | 高中 | 光明区 | 马田 | 高中园 | 17.88 | 0.03 | 土地整备 |
| 86 | 高中 | 大鹏新区 | 大鹏 | 市第二十三高级中学 | 3.68 | 0.56 | 土地整备 |
| 87 | 高中 | 大鹏新区 | 大鹏 | 红岭教育集团大鹏校区 | 5.53 | 0.12 | 城市更新 |
| 88 | 医院 | 宝安区 | 新安 | 宝安区儿童医院 | 1.64 | 1.64 | 土地整备 |
| 89 | 医院 | 宝安区 | 沙井 | 会展中心高端医疗机构建设 | 5.32 | 0.17 | 土地整备利益统筹 |
| 90 | 医院 | 宝安区 | 石岩 | 石岩人民医院扩建（二期） | 0.26 | 0.09 | 土地整备 |
| 91 | 医院 | 宝安区 | 航城 | 深圳宝安空海救援医院 | 2.08 | 2.08 | 土地整备 |
| 92 | 医院 | 龙岗区 | 横岗 | 深圳市华大医院 | 4.97 | 0.91 | 土地整备 |
| 93 | 医院 | 龙岗区 | 横岗 | 深圳市第二眼科医院 | 6.52 | 3.18 | 城市更新 |
| 94 | 医院 | 龙华区 | 观澜 | 龙华区中医院 | 3.28 | 3 | 城市更新 |
| 95 | 养老设施 | 南山区 | 西丽 | 南山区社会福利中心三期 | 2.6 | 1.06 | — |
| 96 | 养老设施 | 龙岗区 | 坪地 | PD-GIC7-02 | 0.61 | 0.44 | 土地整备 |
| 97 | 养老设施 | 龙岗区 | 龙岗 | LG-GIC7-04 | 0.48 | 0.35 | 土地整备 |
| 98 | 养老设施 | 龙岗区 | 平湖 | PH-GIC7-04，龙岗区养老护理院 | 0.61 | 0.61 | 土地整备 |
| 99 | 养老设施 | 龙岗区 | 吉华 | JH-GIC7-02 | 0.61 | 0.61 | 土地整备 |
| 100 | 养老设施 | 大鹏新区 | 大鹏 | 大鹏新区养老院工程 | 0.96 | 0.22 | 土地整备 |
| 101 | 文体设施 | 福田区 | 梅林 | 福田区国际体育文化交流中心 | 0.88 | 0.8 | — |
| 102 | 文体设施 | 南山区 | 蛇口 | 深圳歌剧院 | 10.84 | 10.84 | 土地整备 |
| 103 | 文体设施 | 龙岗区 | 横岗 | 龙岗区档案馆、图书馆 | 1.2 | 0.35 | — |
| 104 | 文体设施 | 龙华区 | 大浪 | 大浪体育中心 | 4.37 | 4.37 | 利益统筹＋土地整备 |

表4

深圳市2021年度工业区连片改造试点项目进度安排表

单位：公顷

| 行政区 | 项目名称 | 面积 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福田区 | 车公庙连片改造升级片区项目 | 34 | 计划审批 |
| 罗湖区 | 清水河连片改造升级片区项目 | 42 | 计划审批 |
| 宝安区 | 新桥东片区重点城市更新单元项目 | 159 | 开工建设 |
| 龙岗区 | 横岗街道六约社区大和麻地工业区城市更新单元项目 | 32.5 | 计划审批 |
|  | 园山街道西坑社区GX01城市更新单元项目 | 36.4 | 计划审批 |
| 龙华区 | 茜坑连片改造升级片区项目 | 42 | 计划审批 |
| 坪山区 | 碧岭北连片改造升级片区项目 | 104 | 计划审批 |
|  | 龙田北连片改造升级片区项目 | 42 | 计划审批 |
| 光明区 | 长圳连片改造升级片区项目 | 57.6 | 计划审批 |

表5

深圳市2021年度各区分项任务规模安排表

| 类别 | 项目 |  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升民生设施服务水平 | 基础教育规划统筹实施规模 | 面积（公顷） | 下限值 | 3.0 | 2.3 | 3.8 | 1.3 | 11.5 | 10.2 | 8.3 | 5.8 | 5.8 | 1.5 | 53.5 |
|  |  | 学位数（座） | 下限值 | 3000 | 2300 | 3800 | 1300 | 11500 | 10200 | 8300 | 5800 | 5800 | 1500 | 53500 |
|  | 民生设施整备规模（公顷） |  | 下限值 | 5 | 3 | 13 | 1 | 35 | 45 | 30 | 28 | 30 | 10 | 200 |
| 加大住房保障力度 | 公共住房和配套宿舍规划配建规模（套） |  | 下限值 | 1600 | 1000 | 2000 | 400 | 7000 | 7000 | 4000 | 3598 | 2200 | 2245 | 31043 |
|  | 居住潜力用地整备规模（公顷） |  | 下限值 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 48 | 20 | 25 | 39 | 10 | 200 |
| 提高产业空间质量 | “工改M0”类城市更新单元计划规模（公顷） |  | 上限值 | 5 | 3 | 15 | 6 | 14 | 13 | 8 | 2 | 6 | 2 | 74 |
|  | 产业用地整备任务规模（公顷） |  | 下限值 | 0 | 10 | 2 | 0 | 158 | 150 | 50 | 50 | 50 | 30 | 500 |

表6

深圳市2021年度土地整备资金安排表

单位：亿元

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度土地整备资金 | 土地整备项目资金 | 0.41 | 1.26 | 25 | 5.2 | 19.35 | 25.75 | 14.22 | 0 | 26.5 | 0 | 由前海管理局安排 | 1.12 | 118.81 |
|  | 其他资金 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 118.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“其他”指平南铁路暂停货运经济补偿及资产收购项目安排年度资金。

表7

深圳市2021年度市本级房屋征收项目资金安排表

单位：亿元

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 市规划和自然资源局 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级房屋征收项目资金 | 0.50 | 1.87 | 0.2109 | 0.225 | 7.8594 | 38.8 | 0.15 | 6 | 9.4905 | 0.0 | 1.8257 | 66.9315 |

注：根据《深圳市2021年土地出让收支计划》，市级房屋征收计划资金82.0945亿元。后续视各区实际工作需求进行资金调剂。

表8

深圳市2021年度土地整备项目表

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福田区 | 市规划和自然资源局 福田区政府 | 1 | 续建 | 深圳高尔夫B115-0038号宗地到期收回项目 | 香蜜湖 | 133.24 |
|  | 福田区政府 市规划和自然资源局 | 2 | 新建 | B217-0017宗地收地项目 | 园岭 | 0.24 |
|  |  | 3 |  | 87-055红线用地部分用地收地项目 | 沙头 | 0.088214 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福田区 | 福田区政府 | 4 | 续建 | 皇岗口岸土地整备项目 | 福田 | 21.07 |
|  |  | 5 |  | 深圳市地税局新沙地块保障房整备项目 | 沙头 | 0.24 |
|  |  | 6 |  | 上梅林股份公司原特区管理线外整备项目 | 梅林 | 208.3 |
|  |  | 7 |  | 梅林危险废物处理站整备项目 | 梅林 | 2.5 |
|  |  | 8 |  | 香蜜湖片区土地整备项目 | 香蜜湖 | 114 |
|  |  | 9 |  | 深圳国际交流学校 | 香蜜湖 | 5.7 |
|  |  | 10 |  | 市急救、血液、医学信息中心综合楼地块 | 香蜜湖 | 2.01 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 487.39 |
| 罗湖区 | 罗湖区政府 | 1 | 新建 | 市体育局住宅楼（黄楼）拆除土地整备项目 | 南湖 | 0.05 |
|  |  | 2 |  | TLH-049 地块土地整备项目 | 清水河 | 0.5 |
|  |  | 3 | 续建 | 围岭公园土地整备项目 | 东晓 | 87 |
|  |  | 4 |  | 木棉岭高位水池土地整备项目 | 东晓 | 0.1 |
|  |  | 5 |  | 粤港供水公司H225-0010宗地收地项目 | 黄贝 | 0.46 |
|  |  | 6 |  | “过境土地”B1-B5地块土地整备项目 | 南湖 | 16 |
|  |  | 7 |  | 文锦渡口岸片区升级改造 | 黄贝 | — |
|  |  | 8 |  | 红岗创新广场（清水河油气库） | 清水河 | 8.5 |
|  |  | 9 |  | 莲塘口岸2万平方米办公用地购买 | 莲塘 | 2（办公用房） |
| 合计 |  |  |  |  |  | 114.61 |
| 南山区 | 南山区政府 | 1 | 新建 | 广深高速同乐检查站（南山段）土地整备项目 | 西丽、南头 | — |
|  |  | 2 |  | 粤海街道麻雀岭社区教育设施用地土地整备项目 | 粤海 | 1.2672 |
|  |  | 3 |  | 桃源街道大学城社区常源安置地块（二期） | 桃源 | 0.28 |
|  |  | 4 |  | 石壁龙周边地块土地整备项目 | 西丽 | 126 |
|  |  | 5 | 续建 | 内伶仃岛统征土地整备项目 | 蛇口 | 484 |
|  |  | 6 |  | 塘朗山地区1-1-9地块土地整备项目 | 桃源 | 12.42 |
|  |  | 7 |  | 福光股份公司长岭皮地块土地整备项目 | 桃源 | 23 |
|  |  | 8 |  | 湾厦蛇口山地块土地整备项目 | 蛇口 | 11.35 |
|  |  | 9 |  | 塘朗工业区（B区）土地整备项目 | 桃源 | 17.7 |
|  |  | 10 |  | 福光股份公司二线内收地 | 桃源 | 8 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南山区 | 南山区政府 | 11 | 续建 | 新屋村塘朗山历史遗留用地收地 | 桃源 | 23 |
|  |  | 12 |  | 荔林公园北大门历史遗留用地土地整备 | 南山 | 1.81 |
|  |  | 13 |  | 西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目 | 西丽、桃源 | 296.7 |
|  |  | 14 |  | 丽水河土地整备项目 | 西丽 | 3.34 |
|  |  | 15 |  | 燕清溪土地整备项目 | 西丽 | 3.13 |
|  |  | 16 |  | 西丽湖度假村地块土地整备项目 | 西丽 | 43 |
|  |  | 17 |  | 深圳市歌剧院土地整备项目 | 蛇口 | 33 |
|  |  | 18 |  | 月亮湾燃机电厂土地整备项目 | 南山 | 7.49 |
|  |  | 19 |  | 铁岗水库一级水源保护区征地项目 | 西丽 | 25 |
|  |  | 20 |  | 原南头粮食分公司南山区丁头村历史用地收回项目 | 南山 | 0.47 |
|  |  | 21 |  | 白芒、大磡建成区地块 | 西丽 | 21 |
|  |  | 22 |  | 基本农田保护区用地征收 | 西丽 | 4.26 |
|  |  | 23 |  | 常源股份公司安置用地整备项目 | 桃源 | 3 |
|  |  | 24 |  | 西丽水库一级水源保护区（西丽果场地块）土地整备项目 | 西丽 | 108.25 |
|  |  | 25 |  | 西丽水库一级水源保护区土地整备项目（百旺、麻磡园地地块） | 西丽 | 11 |
|  |  | 26 |  | 西丽水库一级水源保护区土地整备项目（T403-0125宗地地块） | 西丽 | 32.24 |
|  |  | 27 |  | 田厦西丽水库一级水源保护区征地土地整备项目 | 西丽 | 98 |
|  |  | 28 |  | 宝能安置用地土地整备项目 | — | 5.32 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1404.03 |
| 盐田区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 续建 | 盐田港后方陆域西南片区盐田港历史用地处理 | 盐田 | 46.2 |
|  | 盐田区政府 | 2 | 续建 | 华大科技J402-0144号宗地土地整备项目 | 梅沙 | 10.29 |
|  |  | 3 |  | 盐田区国有储备地清理 | — | — |
|  |  | 4 |  | 小梅沙片区土地整备项目 | 梅沙 | 28.98 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 85.47 |
| 宝安区 | 宝安区政府 市规划和自然资源局 | 1 | 续建 | 草围社区返还地收地 | 航城 | 0.037 |
|  |  | 2 |  | 新联五金收地 | 航城 | 0.11 |
|  |  | 3 |  | 大铲湾港区土地及海域（深圳“互联网＋”未来科技城）整备地块 | 西乡、新安 | 485.01 |
|  |  | 4 |  | 广深驿达加油站土地整备项目 | 福海 | 0.7 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝安区 | 宝安区政府 | 5 | 新建 | 广深高速同乐检查站（宝安段）土地整备项目 | 新安 | — |
|  |  | 6 |  | 广深高速新桥立交地块土地整备项目 | 新桥 | — |
|  |  | 7 |  | 罗田水厂新建工程土地整备项目 | 燕罗 | 18.94 |
|  |  | 8 |  | 新桥街道沙企社区XQ47地块 | 新桥 | 6.3629 |
|  |  | 9 |  | 新桥街道沙企社区XQ51地块 | 新桥 | 2.2996 |
|  |  | 10 |  | 福永街道凤凰社区教育地块 | 福永 | 3.17 |
|  |  | 11 |  | 宝安区中心区XA001地块 | 新安 | 1.3 |
|  |  | 12 |  | 新安街道海旺社区06-15地块 | 新安 | 0.87 |
|  |  | 13 | 续建 | 松岗沙浦围地块土地整备项目 | 松岗 | 3.2682 |
|  |  | 14 |  | 五指耙水厂改扩建工程土地整备项目 | 松岗 | 4.69 |
|  |  | 15 |  | 大铲湾港区土地及海域整备地块（二期） | 西乡 | 40.456 |
|  |  | 16 |  | 机场招拍挂用地收地补偿项目 | 福永、航城 | 69.85 |
|  |  | 17 |  | 轨道交通四期机场东车辆段融资地块 | 航城、福永 | 7.41 |
|  |  | 18 |  | 黄田城市化转地历史遗留地块土地整备项目 | 航城 | 61.8 |
|  |  | 19 |  | 石岩街道城北分片区规划03-13、03-14地块教育用地土地整备项目 | 石岩 | 1.3 |
|  |  | 20 |  | 石岩街道水田社区石岩东08-28、08-26规划教育公配地块及其周边土地整备项目 | 石岩 | 2.71 |
|  |  | 21 |  | 石岩街道官田社区规划03-27等地块土地整备项目 | 石岩 | 2.5 |
|  |  | 22 |  | 宗地A006-0188土地整备项目 | 新安 | 0.35 |
|  |  | 23 |  | 宗地A010-0013土地整备项目 | 新安 | 0.52 |
|  |  | 24 |  | 宗地A006-0071土地整备项目 | 新安 | 0.23 |
|  |  | 25 |  | 宗地A010-0272土地整备项目 | 新安 | 0.33 |
|  |  | 26 |  | 宗地A006-0003土地整备项目 | 新安 | 0.26 |
|  |  | 27 |  | 宗地A006-0189土地整备项目 | 新安 | 0.2 |
|  |  | 28 |  | 宗地A006-0002土地整备项目 | 新安 | 0.66 |
|  |  | 29 |  | 宗地A005-0007土地整备项目 | 新安 | 0.56 |
|  |  | 30 |  | 宗地A116-0281土地整备项目 | 航城 | 0.23 |
|  |  | 31 |  | 西乡街道铁岗社区（西乡铁岗地区）06-05地块 | 西乡 | 1.35 |
|  |  | 32 |  | 利民储配站土地整备项目 | 新桥 | 0.0628 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝安区 | 宝安区政府 | 33 | 续建 | 深圳创新创意设计学院 | 航城 | 17.38 |
|  |  | 34 |  | 南玻工业园地块土地整备项目 | 福海 | 24.46 |
|  |  | 35 |  | 铁岗气库地块土地整备项目 | 新安 | 2.46 |
|  |  | 36 |  | 西乡街道共乐社区A108-0039地块 | 西乡 | 0.6171 |
|  |  | 37 |  | 黄麻布社区簕竹角水厂项目 | 航城 | 0.295 |
|  |  | 38 |  | 宗地A119-0039土地整备项目 | 航城 | 0.5 |
|  |  | 39 |  | 机场开发区西区AX10-3地块土地整备项目 | 航城 | 0.4 |
|  |  | 40 |  | 三围海洋城地块 | 航城 | 53.3 |
|  |  | 41 |  | 宝安DU09-69机场地块人才住房土地整备项目 | 福永 | 4.04 |
|  |  | 42 |  | 原深圳机场征用英管山地块历史遗留问题项目 | 福永 | 16 |
|  |  | 43 |  | 福永塘尾地块土地整备项目 | 福永 | 3.7 |
|  |  | 44 |  | 煜硕码头填海闲置地块 | 福海 | 3.57 |
|  |  | 45 |  | 和平社区鱼鰮地地块 | 福海 | 77 |
|  |  | 46 |  | T4航站楼扩建地块 | 福海 | 5.66 |
|  |  | 47 |  | 新丰电器厂地块 | 福海 | 10.79 |
|  |  | 48 |  | 桥头次中心区地块 | 福海 | 24.2339 |
|  |  | 49 |  | 西部沿江新城（一期） | 福海 | 4.6 |
|  |  | 50 |  | 新和社区孖庙涌旧村地块 | 福海 | 2.4295 |
|  |  | 51 |  | 海上田园地块 | 沙井 | 417.9 |
|  |  | 52 |  | 北车基地项目（一期） | 松岗 | 27.18 |
|  |  | 53 |  | 海诚工业园地块 | 燕罗 | 7.44 |
|  |  | 54 |  | 罗田林场地块土地整备项目 | 燕罗 | 2.1744 |
|  |  | 55 |  | 中国人民大学地块（一期）土地整备项目 | 石岩 | 34 |
|  |  | 56 |  | 中国人民大学地块（二期）土地整备项目 | 石岩 | 17.7 |
|  |  | 57 |  | 泉宝工业区地块土地整备项目 | 石岩 | 0.3 |
|  |  | 58 |  | 拟招拍挂土地涉及使用林地及耕地审批费用 | — | — |
|  |  | 59 |  | 宝安区饮用水水源一级保护区 | — | 87.26 |
|  |  | 60 |  | 宝安区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1562.92 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 1 | 新建 | 平湖街道山厦社区山厦地块（香港旭日企业）已出让产业用地土地整备项目 | 平湖 | 4.93 |
|  |  | 2 |  | 平湖街道山厦社区山厦地块（世界家庭用具制品厂有限公司）已出让产业用地土地整备项目 | 平湖 | 20.63 |
|  |  | 3 |  | 坂田街道岗头社区金园片区已出让产业用地土地整备项目 | 坂田 | 16.87 |
|  |  | 4 |  | 龙城街道嶂背片区已出让产业用地土地整备项目 | 龙城 | 30.9 |
|  |  | 5 |  | 第二十九高中 | 南湾 | 3.62 |
|  |  | 6 |  | 深圳市第三人民医院应急院区及国家感染性疾病临床医学研究中心 | 南湾 | 9.37 |
|  |  | 7 |  | 2021年度经营性地块43处 | — | 150.04 |
|  |  | 8 |  | 平湖街道辅城坳－上木古社区老虎岩地块土地整备项目 | 平湖 | 3.29 |
|  |  | 9 |  | 宝龙街道同德－龙新社区同乐地块土地整备项目 | 宝龙 | 225.2 |
|  |  | 10 |  | 政府储备土地清理专项行动土地整备清理项目 | — | 4.55 |
|  |  | 11 | 续建 | 九矿企业机械地盘工程公司G03606-4宗地收地 | — | 4.0765 |
|  |  | 12 |  | 深圳科技博览中心 | 坂田 | 32.03 |
|  |  | 13 |  | 大靓股份合作公司土地征转地历史遗留问题 | 吉华 | 23.4335 |
|  |  | 14 |  | 轨道交通四期大运枢纽融资地块 | 园山 | 4.08 |
|  |  | 15 |  | 平湖罗山地块 | 平湖 | 85.68 |
|  |  | 16 |  | 坂田03-13 | 坂田 | 2.6 |
|  |  | 17 |  | 宝龙05-08-02 | 宝龙 | 4.75 |
|  |  | 18 |  | 宝龙07-01-01 | 宝龙 | 2.56 |
|  |  | 19 |  | 布吉01-05 | 布吉 | 2.07 |
|  |  | 20 |  | 龙城07-15-01 | 龙城 | 3.02 |
|  |  | 21 |  | 龙岗09-12 | 龙岗 | 1.57 |
|  |  | 22 |  | 龙岗06-01 | 龙岗 | 9.96 |
|  |  | 23 |  | 龙岗05-07 | 龙岗 | 2.65 |
|  |  | 24 |  | 南湾01-04-02 | 南湾 | 1.47 |
|  |  | 25 |  | 阿波罗07-16 | 园山 | 2.16 |
|  |  | 26 |  | 阿波罗07-20 | 园山 | 1.27 |
|  |  | 27 |  | 园山04-05 | 园山 | 2.5 |
|  |  | 28 |  | 平湖10-09 | 平湖 | 0.73 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 29 | 续建 | 平湖10-16 | 平湖 | 0.88 |
|  |  | 30 |  | 坪地GQ07-15-01 | 坪地 | 1.96 |
|  |  | 31 |  | 坪地04-22-02 | 坪地 | 3.4 |
|  |  | 32 |  | 坪地01-03 | 坪地 | 3.68 |
|  |  | 33 |  | 坪地GQ05-12 | 坪地 | 0.51 |
|  |  | 34 |  | 坪地GQ08-01-02 | 坪地 | 2.92 |
|  |  | 35 |  | 坪地04-10 | 坪地 | 1.86 |
|  |  | 36 |  | 坪地04-24 | 坪地 | 1.84 |
|  |  | 37 |  | 深圳音乐学院 | 龙城 | 7 |
|  |  | 38 |  | 深圳市华大医院 | 横岗 | 4.97 |
|  |  | 39 |  | 深圳市第十七高级中学 | 坂田 | 7.23 |
|  |  | 40 |  | 龙岗高中园（3所） | 坪地 | 19.62 |
|  |  | 41 |  | 平湖中学扩建 | 平湖 | 1.27 |
|  |  | 42 |  | 深圳科学高中拜仁足球学校 | 龙岗、坪地 | 17.5 |
|  |  | 43 |  | 广东大鹏LNG深圳坪前支线降压项目平湖调压站工程项目 | 南湾 | 1.85 |
|  |  | 44 |  | 平湖南现代化铁路货场地块 | 南湾 | 90 |
|  |  | 45 |  | 平湖鹅公岭工业区地块 | 平湖 | 50.56 |
|  |  | 46 |  | 深圳市金融产业服务基地地块 | 平湖 | 141 |
|  |  | 47 |  | 体育新城二期地块 | 龙城 | 5.29 |
|  |  | 48 |  | 三号屠宰场二期储备用地地块 | 龙城 | 14.25 |
|  |  | 49 |  | 深圳市国际低碳城土地整备项目 | 坪地 | 281 |
|  |  | 50 |  | 龙岗同乐老太坑地块 | 宝龙 | 20.25 |
|  |  | 51 |  | 正坑水库水源保护区 | 横岗 | 46.244718 |
|  |  | 52 |  | 坂田环城路与雅南路交界处地块 | 坂田 | 3.59 |
|  |  | 53 |  | 坂田麻竹山片区整备地块 | 坂田 | 5.32 |
|  |  | 54 |  | 坂田东方龙生态谷地块 | 坂田 | 7.84 |
|  |  | 55 |  | 龙岗区坂田银湖山郊野公园地块 | 坂田 | 91.3 |
|  |  | 56 |  | 坂田高山片区地块 | 坂田 | 3.96 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 57 | 续建 | 坂田岗头落坑片区地块 | 坂田 | 234 |
|  |  | 58 |  | 炳坑旧村地块 | 宝龙 | 8.34 |
|  |  | 59 |  | 龙西对面岭地块（儿童医院） | 龙岗 | 2.34 |
|  |  | 60 |  | 国际大学园 | 龙城 | 80.45 |
|  |  | 61 |  | 较大面积产业空间整备项目 | — | 1775 |
|  |  | 62 |  | 龙岗区饮用水水源一级保护区 | — | — |
|  |  | 63 |  | 龙岗区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | 56.09 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3649.32 |
| 龙华区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 新建 | 环观中路（大和路－观澜大道）工程（观湖段）收地部分 | 观湖 | 0.37 |
|  |  | 2 |  | A838-0095宗地等八个地块土地整备项目 | — | 10.1 |
|  |  | 3 | 续建 | 华电地块 | 民治 | 28.45 |
|  |  | 4 |  | 南坪快速和十号线风景用地整备项目 | 民治 | 12.19 |
|  |  | 5 |  | 狮塘路（收地部分） | 福城 | 0.22 |
|  | 龙华区政府 | 6 | 续建 | 大浪时尚小镇扩增部分 | 大浪 | 51.62 |
|  |  | 7 |  | 白鸽湖产业园（二期） | 观湖 | 22.65 |
|  |  | 8 |  | 科技文化核心区（一期）扩大范围 | 观湖 | 138.72 |
|  |  | 9 |  | 大浪时尚小镇土地整备项目 | 大浪 | 125.39 |
|  |  | 10 |  | 九龙山高尔夫球场土地整备项目 | 福城 | 116 |
|  |  | 11 |  | 九龙山科技园土地整备项目 | 福城 | 219 |
|  |  | 12 |  | 长湖公园土地整备项目 | 福城 | 7 |
|  |  | 13 |  | 观澜大兴社区公园土地整备项目 | 福城 | 7.9 |
|  |  | 14 |  | 观澜文化公园（大水田公园）建设工程 | 观澜 | 25.75 |
|  |  | 15 |  | 库坑片区规划初中（收地部分） | 观澜 | 0.54 |
|  |  | 16 |  | 服装基地二期地块 | 大浪 | 20.7 |
|  |  | 17 |  | 大浪商服地块 | 大浪 | 7.37 |
|  |  | 18 |  | 地铁四号线北延车辆段（观澜高尔夫收地）地块 | 观澜 | 16.39 |
|  |  | 19 |  | 白鸽湖产业园（一期） | 观湖 | 29.57 |
|  |  | 20 |  | 成品油仓储区周边（章阁）地块（一期）土地整备项目 | 福城 | 99.78 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙华区 | 龙华区政府 | 21 | 续建 | 民治塘水围项目地块 | 民治 | 9 |
|  |  | 22 |  | 民治简上21栋 | 民治 | 2.66 |
|  |  | 23 |  | 民治蔬菜基地地块 | 民治 | 14.51 |
|  |  | 24 |  | 民治横岭（蔬菜基地）地块（第二期） | 民治 | 2.85 |
|  |  | 25 |  | 樟坑华侨新村 | 民治 | 3.13 |
|  |  | 26 |  | 龙华三联地块 | 大浪 | 7.7 |
|  |  | 27 |  | 龙华老街地块 | 大浪 | 2.89 |
|  |  | 28 |  | 部九窝受纳场一期C区盾构土应急区再扩容项目 | 大浪 | 25.2 |
|  |  | 29 |  | 长安标致黎光地块 | 观澜 | 43 |
|  |  | 30 |  | 观澜大富工业区地块 | 观澜 | 21 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1071.65 |
| 坪山区 | 坪山区政府 | 1 | 续建 | 轨道交通四期昂鹅车辆段融资地块 | 坑梓 | 63.6 |
|  |  | 2 |  | 南布社区整村统筹土地整备项目 | 龙田 | 28.48 |
|  |  | 3 |  | 沙湖整村统筹土地整备项目 | 碧岭 | 362.95 |
|  |  | 4 |  | 金沙整村统筹土地整备项目 | 坑梓 | 157.73 |
|  |  | 5 |  | 收购江岭保障性住房 | 马峦 | 3.8 |
|  |  | 6 |  | 红花岭水库周边地块土地整备项目 | 马峦 | 32 |
|  |  | 7 |  | 安田片区土地整备项目 | 碧岭 | 2.27 |
|  |  | 8 |  | 华谊兄弟文化影视城（二期） | 碧岭 | 0.13 |
|  |  | 9 |  | 金田东路、金田西路、绿荫南路、谷面路等8条道路土地整备项目（原龙坪路等15条道路土地整备项目） | — | 7.9 |
|  |  | 10 |  | 老坑土地整备项目 | 龙田 | 3.73 |
|  |  | 11 |  | 坪山区饮用水水源一级保护区 | — | 143 |
|  |  | 12 |  | 坪山区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | 13.91 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 819.5 |
| 光明区 | 光明区政府 | 1 | 新建 | 光明燃机电厂地块内垃圾填埋场和高压线迁改土地整备工程项目 | 玉塘 | — |
|  |  | 2 | 续建 | 光明科学城土地整备项目 | — | 4238 |
|  |  | 3 |  | 709工程项目 | 新湖 | 17.9 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光明区 | 光明区政府 | 4 | 续建 | 大美光明特色城中村—新湖圳美项目二期 | 新湖 | 2.68 |
|  |  | 5 |  | “拓展空间保障发展”十大专项行动中政府储备土地清理专项行动项目（寰通蔬菜基地地块） | 凤凰 | 1.61 |
|  |  | 6 |  | 光明能源生态园项目 | 公明、新湖 | 13 |
|  |  | 7 |  | 光明燃机电厂项目 | 玉塘 | 19.96 |
|  |  | 8 |  | 果林村整村搬迁项目 | 光明 | 8.25 |
|  |  | 9 |  | 光明高中园项目 | 马田 | 17.88 |
|  |  | 10 |  | 飞荣达产业园东侧地块 | 玉塘 | 1.7 |
|  |  | 11 |  | 公明街道片区1 | 公明 | 131 |
|  |  | 12 |  | 公明街道片区2 | 公明 | 82 |
|  |  | 13 |  | 马田街道片区1 | 马田 | 162 |
|  |  | 14 |  | 马田街道片区2 | 马田 | 47 |
|  |  | 15 |  | 玉塘街道片区1 | 玉塘 | 165 |
|  |  | 16 |  | 玉塘街道片区2 | 玉塘 | 124 |
|  |  | 17 |  | 光明科学城（启动区） | 新湖 | 166.47 |
|  |  | 18 |  | 光明科学城（核心大装置区） | 公明、新湖 | 491 |
|  |  | 19 |  | 凤凰牛场周边地块 | 凤凰 | 197 |
|  |  | 20 |  | 李松蓢产业整备片区 | 公明 | 114 |
|  |  | 21 |  | 光明中心区项目 | 光明、新湖 | 304.15 |
|  |  | 22 |  | 区连片产业用地项目 | — | 136 |
|  |  | 23 |  | 2018年产业用地项目 | — | 31 |
|  |  | 24 |  | 甲子塘塘家片区地块 | 凤凰 | 25 |
|  |  | 25 |  | 新材料（石墨烯）产业基地意向选址地块 | 公明 | 56.48 |
|  |  | 26 |  | 新一代信息技术产业基地意向选址地块 | 新湖 | 10.48 |
|  |  | 27 |  | 人工智能产业基地意向选址地块1 | 新湖 | 37 |
|  |  | 28 |  | 重大项目置换用地 | 公明 | 7.35 |
|  |  | 29 |  | 马田石围社区地块 | 马田 | 19.28 |
|  |  | 30 |  | 中山大学·深圳附属配套设施地块 | 新湖 | 12.74 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光明区 | 光明区政府 | 31 | 续建 | 中山大学·深圳附属第七医院扩建地块 | 新湖 | 15 |
|  |  | 32 |  | 中山大学·深圳地块 | 新湖 | 314.3 |
|  |  | 33 |  | 历史遗留问题处理及储备用地清理 | — | 386 |
|  |  | 34 |  | 原城市化转地预留23个地块 | 公明、新湖、凤凰、马田 | 128.75 |
|  |  | 35 |  | 招拍挂地块及其他地块 | — | 156.92 |
|  |  | 36 |  | 甲子塘长圳片区地块 | 凤凰 | 2.2 |
|  |  | 37 |  | 原光明农场职工发展用地 | 光明、新湖 | 53.7 |
|  |  | 38 |  | “12·20”滑坡事故受影响区域及华星光电G11代线地块 | 凤凰、玉塘 | 110 |
|  |  | 39 |  | 上村社区征地返还用地地块 | 公明 | 1.56 |
|  |  | 40 |  | 政府拟收回光明集团27宗用地 | 光明、新湖 | 111.41 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7919.77 |
| 大鹏新区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 续建 | 海关总署盐田缉私犬基地置换用地整备项目 | 大鹏 | 2.5 |
|  | 大鹏新区管委会 | 2 | 新建 | 全球招商大会地块（西涌片区） | 南澳 | 0.9 |
|  |  | 3 |  | 全球招商大会地块（南隆片区） | 南澳 | 21.98 |
|  |  | 4 |  | 大湾区国际渔业（金枪鱼）交易中心项目 | 葵涌 | 34.7 |
|  |  | 5 |  | 国家深海科考中心项目 | 大鹏 | 18.56 |
|  |  | 6 |  | 大鹏办事处布新社区资福药厂地块整备项目 | 大鹏 | 5 |
|  |  | 7 | 续建 | 中石油深圳LNG应急调峰站外输管道首站及雷公山隧道入口地块 | 葵涌 | 1.5 |
|  |  | 8 |  | 大鹏新区西涌片区土地整备项目 | 南澳 | 50 |
|  |  | 9 |  | 大鹏水头社区地块 | 大鹏 | 124.84 |
|  |  | 10 |  | 葵新社区25-05地块 | 葵涌 | 10 |
|  |  | 11 |  | 溪涌社区01-10地块 | 葵涌 | 10.1 |
|  |  | 12 |  | 南澳新大社区地块 | 南澳 | 184.88 |
|  |  | 13 |  | 科普特片区土地整备项目 | 大鹏 | 101 |
|  |  | 14 |  | 大鹏新区饮用水水源一级保护区 | — | 567 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1132.96 |
| 前海合作区 | 市工业和信息化局 前海管理局 | 1 | 续建 | 南山热电厂土地收储 | — | — |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前海合作区 | 前海管理局 | 2 | 新建 | 深惠城际轨道项目（前海段） | — | — |
|  |  | 3 |  | 平南铁路原鲤鱼门道口以北土地提前移交项目 | — | 4.1 |
|  |  | 4 | 续建 | 前海—南山深隧排水系统工程、前湾河公园等基础设施建设项目 | — | 3.9 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8 |
| 其他 | 市轨道办 | 1 | 续建 | 平南铁路暂停货运经济补偿及资产收购 | — | — |
| 总计 |  |  |  |  |  | 18255.82 |

表9

深圳市2021年度土地整备利益统筹项目表

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗湖区 | 罗湖区政府 | 1 | 续建 | 清水河街道草埔西社区土地整备利益统筹项目 | 清水河 | 1.73 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1.73 |
| 南山区 | 南山区政府 | 1 | 续建 | 西丽街道白芒社区百旺工业区九区地块土地整备利益统筹项目 | 西丽 | 3.67 |
|  |  | 2 |  | 南山街道荔园社区荔源大小南山片区06-05-07地块土地整备利益统筹项目 | 南山 | 0.48 |
|  |  | 3 |  | 西丽街道大磡二线外土地整备利益统筹项目 | 西丽 | 403 |
|  |  | 4 |  | 石壁龙土地整备利益统筹项目 |  | 169 |
|  |  | 5 |  | 牛成村土地整备利益统筹项目 | 西丽、石岩 | 141 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 717.15 |
| 宝安区 | 宝安区政府 | 1 | 新建 | 新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目 | 新桥 | 25.5611 |
|  |  | 2 | 续建 | 燕罗街道罗田社区土地整备利益统筹项目 | 燕罗 | 80.46 |
|  |  | 3 |  | 航城街道黄田社区土地整备利益统筹项目（一期） | 航城 | 5.57 |
|  |  | 4 |  | 航城街道黄田社区土地整备利益统筹项目（二期） |  | 142.7 |
|  |  | 5 |  | 沙井街道后亭社区蚝乡公园土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 10.88 |
|  |  | 6 |  | 沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目 |  | 33.44 |
|  |  | 7 |  | 沙井街道民主社区土地整备利益统筹项目 |  | 55 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝安区 | 宝安区政府 | 8 | 续建 | 松岗街道江边社区土地整备利益统筹项目 | 松岗 | 45.61 |
|  |  | 9 |  | 松岗街道江碧环境生态产业园（碧头社区）土地整备利益统筹项目 |  | 72.95 |
|  |  | 10 |  | 松岗街道朗下社区土地整备利益统筹项目 |  | 3.9 |
|  |  | 11 |  | 新桥东（洪田）土地整备利益统筹项目 | 新桥 | 3.25 |
|  |  | 12 |  | 三围社区土地整备利益统筹项目 | 航城 | 9.69 |
|  |  | 13 |  | 钟屋社区土地整备利益统筹项目 |  | 14.81 |
|  |  | 14 |  | 凤凰社区土地整备利益统筹项目 | 福永 | 16.05 |
|  |  | 15 |  | 桥头社区土地整备利益统筹项目 | 福海 | 63.94 |
|  |  | 16 |  | 和平社区土地整备利益统筹项目 |  | 20.06 |
|  |  | 17 |  | 沙四社区土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 12.9 |
|  |  | 18 |  | 沙井街道壆岗地块土地整备利益统筹项目 |  | 18.51 |
|  |  | 19 |  | 沙井和一社区土地整备利益统筹项目 |  | 70.56 |
|  |  | 20 |  | 新桥社区土地整备利益统筹项目 | 新桥 | 88.48 |
|  |  | 21 |  | 松岗街道潭头社区土地整备利益统筹项目 | 松岗 | 56.28 |
|  |  | 22 |  | 燕罗街道燕川片区土地整备利益统筹项目 | 燕罗 | 60.25 |
|  |  | 23 |  | 塘下涌地块土地整备利益统筹项目 |  | 4.38 |
|  |  | 24 |  | 石岩街道上屋社区园美地块土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 2.47 |
|  |  | 25 |  | 官田社区土地整备利益统筹项目 |  | 13.55 |
|  |  | 26 |  | 石岩水田社区土地整备利益统筹项目 |  | 36.6 |
|  |  | 27 |  | 祝龙田地块土地整备利益统筹项目 |  | 2.69 |
|  |  | 28 |  | 祝龙田教育产业用地土地整备利益统筹项目 |  | 7.18 |
|  |  | 29 |  | 田心社区土地整备利益统筹项目 |  | 4.34 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 982.06 |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 1 | 新建 | 平湖街道山厦社区土地整备利益统筹项目 | 平湖 | 84.7 |
|  |  | 2 |  | 坂田街道岗头社区金园片区土地整备利益统筹项目 | 坂田 | 20.47 |
|  |  | 3 |  | 龙城街道嶂背社区土地整备利益统筹项目 | 龙城 | 97.3 |
|  |  | 4 |  | 坪地街道六联社区坪地北产业整备片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 156.26 |
|  |  | 5 |  | 坂田街道马安堂－五和社区土地整备利益统筹项目 | 坂田 | 15.12 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 6 | 续建 | 龙城街道龙红格社区红旗龙口龙二片区土地整备利益统筹项目 | 龙城 | 4.66 |
|  |  | 7 |  | 南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 252 |
|  |  | 8 |  | 吉华街道三联社区土地整备利益统筹项目 | 吉华 | 75.6 |
|  |  | 9 |  | 坪地街道中心社区山塘尾片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 39.1 |
|  |  | 10 |  | 南湾街道上李朗社区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 36.5 |
|  |  | 11 |  | 布吉街道金排社区蚊帐顶地块土地整备利益统筹项目 | 布吉 | 6.1 |
|  |  | 12 |  | 坂田上雪社区土地整备利益统筹项目 | 坂田 | 7.88 |
|  |  | 13 |  | 坂田街道雪象片区土地整备利益统筹项目 |  | 46.12 |
|  |  | 14 |  | 龙岗五联社区土地整备利益统筹项目 | 龙岗 | 111 |
|  |  | 15 |  | 龙岗街道龙西—五联片区土地整备利益统筹项目 |  | 51.6 |
|  |  | 16 |  | 南湾下李朗社区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 15.8201 |
|  |  | 17 |  | 南湾中部片区土地整备利益统筹项目 |  | 30.21 |
|  |  | 18 |  | 园山保安社区土地整备利益统筹项目 | 园山 | 64 |
|  |  | 19 |  | 园山西坑社区土地整备利益统筹项目 |  | 14.6 |
|  |  | 20 |  | 园山街道荷坳社区长江埔片区土地整备利益统筹项目 |  | 5.69 |
|  |  | 21 |  | 横岗六约社区深坑片区土地整备利益统筹项目 | 横岗 | 56.28 |
|  |  | 22 |  | 宝龙街道龙新社区沙背坜片区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 53.18 |
|  |  | 23 |  | 宝龙同乐社区老太坑村土地整备利益统筹项目 |  | 37.94 |
|  |  | 24 |  | 宝龙龙新社区大围村土地整备利益统筹项目 |  | 20.45 |
|  |  | 25 |  | 宝龙坑尾片区土地整备利益统筹项目 |  | 11.01 |
|  |  | 26 |  | 宝龙龙新社区兰水片区土地整备利益统筹项目 |  | 50.33 |
|  |  | 27 |  | 宝龙街道龙东社区吓井一村土地整备利益统筹项目 |  | 27.8 |
|  |  | 28 |  | 宝龙街道龙东社区上井工业区土地整备利益统筹项目 |  | 5 |
|  |  | 29 |  | 平湖鹅公岭工业区土地整备利益统筹项目 | 平湖 | 46 |
|  |  | 30 |  | 平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目 |  | 92 |
|  |  | 31 |  | 龙岗龙东社区上井地块土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 35.14 |
|  |  | 32 |  | 龙岗区同德社区土地整备利益统筹项目 |  | 522 |
|  |  | 33 |  | 坪地街道坪西社区澳头片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 7.5 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 34 | 续建 | 坪地坪西社区坪西南路55号片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 5.85 |
|  |  | 35 |  | 坪地中心社区上輋村土地整备利益统筹项目 |  | 55 |
|  |  | 36 |  | 坪地四方埔社区土地整备利益统筹项目 |  | 293 |
|  |  | 37 |  | 坪地中心社区富乐片区土地整备利益统筹项目 |  | 51 |
|  |  | 38 |  | 龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目 |  | 202 |
|  |  | 39 |  | 龙岗区罗岗地块土地整备利益统筹项目 | 布吉 | 3.99 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2710.20 |
| 龙华区 | 龙华区政府 | 1 | 新建 | 观湖街道观湖北产业片区土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 50.6 |
|  |  | 2 |  | 大浪街道高峰社区下早地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 9.61 |
|  |  | 3 |  | 大浪街道浪口社区水围地块土地整备利益统筹项目 |  | 7.89 |
|  |  | 4 |  | 福城街道桔塘社区桔岭老村地块土地整备利益统筹项目 | 福城 | 24.15 |
|  |  | 5 |  | 观澜街道桂香社区庙一庙二地块土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 4.02 |
|  |  | 6 |  | 龙华街道油松－新牛社区油松地块土地整备利益统筹项目 | 龙华、民治 | 1.98 |
|  |  | 7 |  | 观湖街道观城社区锦鲤地块土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 4.576 |
|  |  | 8 | 续建 | 观湖街道长坑、上围股份公司土地整备利益统筹项目 |  | 8.9961 |
|  |  | 9 |  | 梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目 | 福城、观澜 | 67.72 |
|  |  | 10 |  | 民治街道上塘社区土地整备利益统筹项目 | 民治 | 7.08 |
|  |  | 11 |  | 福城街道茜坑社区武馆土地整备利益统筹项目 | 福城 | 4.13 |
|  |  | 12 |  | 民治街道樟坑社区土地整备利益统筹项目 | 民治 | 2.9 |
|  |  | 13 |  | 龙华能源生态园土地整备利益统筹项目 | — | 32.58 |
|  |  | 14 |  | 福城街道福城南产业片区土地整备利益统筹项目 | 福城 | 86.4 |
|  |  | 15 |  | 福城街道黎光产业片区章阁土地整备利益统筹项目 |  | 7.8 |
|  |  | 16 |  | 观湖松元厦土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 5.29 |
|  |  | 17 |  | 樟坑径直升机场土地整备利益统筹项目 |  | 69.8 |
|  |  | 18 |  | 大和片区土地整备利益统筹项目 |  | 5.6 |
|  |  | 19 |  | 观湖马坜土地整备利益统筹项目 |  | 7.3 |
|  |  | 20 |  | 新田片区土地整备利益统筹项目 |  | 8.6 |
|  |  | 21 |  | 清湖股份合作公司土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 15.9 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙华区 | 龙华区政府 | 22 | 续建 | 三联地块土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 17.9 |
|  |  | 23 |  | 玉石新村地块土地整备利益统筹项目 |  | 21.18 |
|  |  | 24 |  | 清湖黄泥塘地块土地整备利益统筹项目 |  | 12.92 |
|  |  | 25 |  | 民治民乐地块土地整备利益统筹项目 | 民治 | 4.85 |
|  |  | 26 |  | 民治地块土地整备利益统筹项目 |  | 7.29 |
|  |  | 27 |  | 民治牛栏前土地整备利益统筹项目 |  | 13.99 |
|  |  | 28 |  | 大浪赖屋山（横朗）地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 140.9 |
|  |  | 29 |  | 大浪赖屋山菜地周边地块土地整备利益统筹项目 |  | 1.17 |
|  |  | 30 |  | 大浪新围土地整备利益统筹项目 |  | 4.29 |
|  |  | 31 |  | 上横朗社区机荷高速边地块土地整备利益统筹项目 |  | 10.58 |
|  |  | 32 |  | 大浪潭罗别墅区北侧地块土地整备利益统筹项目 |  | 12.76 |
|  |  | 33 |  | 陶吓、元芬土地整备利益统筹项目 |  | 2.05 |
|  |  | 34 |  | 大浪颐丰华地块土地整备利益统筹项目 |  | 11.57 |
|  |  | 35 |  | 大浪街道颐丰华社区医疗地块土地整备利益统筹项目 |  | 5.46 |
|  |  | 36 |  | 浪口河坑第四住宅区地块土地整备利益统筹项目 |  | 15.62 |
|  |  | 37 |  | 新百丽厂区用地土地整备利益统筹项目 |  | 7.79 |
|  |  | 38 |  | 观澜创君新土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 5.23 |
|  |  | 39 |  | 观澜桂花土地整备利益统筹项目 |  | 1.71 |
|  |  | 40 |  | 观澜君子布土地整备利益统筹项目 |  | 16.12 |
|  |  | 41 |  | 观澜库坑陂新村土地整备利益统筹项目 |  | 8.1 |
|  |  | 42 |  | 观澜库坑围仔村土地整备利益统筹项目 |  | 4.2 |
|  |  | 43 |  | 观澜企坪土地整备利益统筹项目 |  | 5.48 |
|  |  | 44 |  | 黎光产业片区土地整备利益统筹项目 |  | 63 |
|  |  | 45 |  | 观澜黎光土地整备利益统筹项目 |  | 27.7 |
|  |  | 46 |  | 樟坑径机场—运行保障区土地整备利益统筹项目 |  | 4.3 |
|  |  | 47 |  | 观澜街道牛湖大水田土地整备利益统筹项目 |  | 51.94 |
|  |  | 48 |  | 福城狮径土地整备利益统筹项目 | 福城 | 14.6 |
|  |  | 49 |  | 福城茜坑新围土地整备利益统筹项目 |  | 2.44 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙华区 | 龙华区政府 | 50 | 续建 | 福城狮径宏远土地整备利益统筹项目 | 福城 | 3.5 |
|  |  | 51 |  | 福城茜坑老围土地整备利益统筹项目 |  | 34.5 |
|  |  | 52 |  | 福城街道大水坑塘前土地整备利益统筹项目 |  | 17.65 |
|  |  | 53 |  | 福城桔新土地整备利益统筹项目 |  | 13.25 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 986.16 |
| 坪山区 | 坪山区政府 | 1 | 续建 | 沙田整村统筹（一期）土地整备利益统筹项目 | 坑梓 | 35.73 |
|  |  | 2 |  | 沙田（二期）土地整备利益统筹项目 |  | 105.69 |
|  |  | 3 |  | 卢屋居民小组土地整备利益统筹项目 |  | 21.22 |
|  |  | 4 |  | 田心社区整村土地整备利益统筹项目（含树山背） | 石井 | 213.92 |
|  |  | 5 |  | 田头土地整备利益统筹项目 |  | 142.43 |
|  |  | 6 |  | 龙田地块土地整备利益统筹项目 | 龙田 | 6.79 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 525.78 |
| 光明区 | 光明区政府 | 1 | 新建 | 马田街道新庄社区南庄土地整备利益统筹项目 | 马田 | 10.3 |
|  |  | 2 | 续建 | 马田街道薯田埔社区土地整备利益统筹项目 |  | 72.12 |
|  |  | 3 |  | 凤凰街道塘尾社区轨道13号线车辆段片区土地整备利益统筹项目 | 凤凰 | 13.55 |
|  |  | 4 |  | 凤凰街道塘尾社区土地整备利益统筹项目 |  | 13.02 |
|  |  | 5 |  | 楼村社区空地土地整备利益统筹项目 | 新湖 | 58.76 |
|  |  | 6 |  | 楼村社区狮山工业园土地整备利益统筹项目 |  | 30.81 |
|  |  | 7 |  | 李松蓢社区土地整备利益统筹项目 | 公明 | 33.8 |
|  |  | 8 |  | 长圳社区土地整备利益统筹项目 | 玉塘 | 20.27 |
|  |  | 9 |  | 东坑社区土地整备利益统筹项目 | 凤凰 | 83.47 |
|  |  | 10 |  | 甲子塘社区土地整备利益统筹项目 |  | 5.65 |
|  |  | 11 |  | 玉律社区土地整备利益统筹项目 | 玉塘 | 19.93 |
|  |  | 12 |  | 田寮社区土地整备利益统筹项目 |  | 19.85 |
|  |  | 13 |  | 楼村社区土地整备利益统筹项目 | 新湖 | 27.82 |
|  |  | 14 |  | 上村社区土地整备利益统筹项目 | 公明 | 7.18 |
|  |  | 15 |  | 西田社区土地整备利益统筹项目 |  | 14.93 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 431.46 |

| 区域 | 实施主体 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大鹏新区 | 大鹏新区管委会 | 1 | 新建 | 大鹏街道水头社区土地整备利益统筹项目 | 大鹏 | 33 |
|  |  | 2 | 续建 | 南澳街道水头沙片区土地整备利益统筹项目 | 南澳 | 8.7 |
|  |  | 3 |  | 葵新－官湖片区土地整备利益统筹项目 | 葵涌 | 40 |
|  |  | 4 |  | 布新社区土地整备利益统筹项目 | 大鹏 | 26.63 |
|  |  | 5 |  | 溪涌社区土地整备利益统筹项目 | 葵涌 | 76 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 184.33 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 6538.87 |

表10

深圳市2021年度土地整备安置房建设需求表

| 区域 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 项目用地规模（公顷） | 项目建设规模（万平方米） | 项目总套数（套） | 拟安置的整备项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗湖区 | 1 | 续建 | H301-0036地块土地整备安置房项目 | 笋岗 | 0.4 | 2.4 | 379 | 春笋楼房屋征收项目 |
| 南山区 | 1 | 续建 | 南山区西丽白芒村沙坑地块安置房项目（羊台书苑建设项目） | 西丽 | 2.5235 | 12.5553 | 1674 | 白芒河流域水环境综合治理工程、大磡河流域水环境综合治理工程、麻磡河流域综合治理工程和地铁12、13号线建设、西丽高铁枢纽建设工程和大沙河生态走廊非示范段建设工程等 |
|  | 2 |  | 南山区阜外深圳医院房屋征收安置房项目 |  | 0.5631 | 47196 | 468 | 南山区阜外深圳医院房屋征收项目 |
| 宝安区 | 1 | 续建 | 西乡街道西乡河南城桥至宝安大道河道防洪整治工程、咸水涌等项目拆迁安置房建设项目 | 西乡 | 1.6825 | 6.73 | — | 西乡河碧道建设工程（南城桥－宝安大道） |
|  | 2 |  | 截流河（沙井段）、蚝乡路等项目拆迁安置房建设项目 | 新桥 | 0.8112 | 5.4684 | — | 截流河（沙井段）、新桥街道蚝乡路（中心路－永荣路）建设房屋征收项目 |
|  | 3 |  | 宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目 | 石岩 | 2.179502 | 11.517 | 710 | 宝安“一水”、石清大道等征地拆迁项目 |
|  | 4 |  | 轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目 |  | 1.4057 | 12.5555 | — | 轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目 |

| 区域 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 项目用地规模（公顷） | 项目建设规模（万平方米） | 项目总套数（套） | 拟安置的整备项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙岗区 | 1 | 续建 | 〔爱联地区〕法定图则03-03地块安置房项目 | 龙城 | 0.24 | 1.05 |  | 如意路南延土地整备项目 |
| 光明区 | 1 | 新建 | 凤凰牛场周边地块拆迁安置房项目 | 凤凰 | 3.52 | 23.0195 | 1600 | 凤凰牛场周边地块项目 |
|  | 2 |  | 新湖街道新美一村二期安置房项目 | 新湖 | 0.450643 | 2.716767 | 161 | 新湖街道市政配套及重大土地整备项目 |
| 大鹏新区 | 1 | 新建 | 大鹏东涌水库拆迁安置房建设项目（二期） | 南澳 | 0.54 | — | — | 一级水源保护区东涌水库项目 |
|  | 2 | 续建 | 大鹏东涌水库拆迁安置项目 | 南澳 | 2.27 | 6.22 | 409 | 东涌水库拆迁安置 |
|  | 3 |  | 南澳01-03地块安置房建设项目 |  | 3.01 | 12.98 | 840 | 南澳河综合整治工程、杨梅坑河综合整治工程、大碓涌综合整治工程、枫木浪水库房屋搬迁、大龙村遗留问题 |
|  | 4 |  | 大鹏办事处08-27地块安置房建设项目 | 大鹏 | 4.72 | 17.62 | 1510 | 王母河综合整治工程、鹏城河综合整治工程、大鹏所城整体保护二期工程、鹏坝通道项目、鹏毅南路项目 |

表11

深圳市2021年度深汕特别合作区项目表

| 区域 | 实施主体 | 项目序号 | 项目类型 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） | 累计已拨付资金（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深汕特别合作区 | 深汕特别合作区管委会 | 1 | 续建 | 深汕生态环境科技产业园及配套道路（通港大道） | — | 250 | — |
|  |  | 2 | 新建 | 警察训练基地 | — | 166.36 | — |
|  |  | 3 |  | 深汕高中园 | — | 35.96 | — |
|  |  | 4 |  | 西部水源供水工程 | — | 343.93 | — |
|  |  | 5 |  | 生命文化园 | — | 49.89 | — |
|  |  | 6 |  | 社会福利院 | — | 21.57 | — |
|  |  | 7 |  | 第二殡仪馆 | — | 7.26 | — |
|  |  | 8 |  | 深职院深汕校区 | — | 100.14 | — |
|  |  | 9 |  | 深信院深汕校区 | — | 124.02 | — |

表12

深圳市2021年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目31个，拟申请年度费用0.03亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗湖区 | 深汕铁路 | 罗湖区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020 | — | 0 | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 2 | 南山区 |  | 南山区政府 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 龙岗区 |  | 龙岗区政府 | 5.63 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2021-2025 | — | 0 | — | 深圳市轨道办关于2020年度铁路项目土地整备计划申报工作的函（深轨办函〔2019〕781号） |
| 4 | 坪山区 |  | 坪山区政府 | — | — | — | — | — | — | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 5 | 南山区 | 深惠城际 | 南山区政府 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 宝安区 |  | 宝安区政府 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 龙岗区 |  | 龙岗区政府 | 18.26 | 2.59 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021-2025 | — | 0 | — | 深圳市轨道办关于2020年度铁路项目土地整备计划申报工作的函（深轨办函〔2019〕781号） |
| 8 | 龙华区 |  | 龙华区政府 | — | — |  | 2021-2025 | — | — | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 9 | 宝安区 | 深大城际 | 宝安区政府 | — | — | — | 2020-2021 |  | — | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 10 | 龙岗区 |  | 龙岗区政府 | 43.97 | 23.37 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021-2025 | — | 0 | — | 深圳市轨道办关于2020年度铁路项目土地整备计划申报工作的函（深轨办函〔2019〕781号） |
| 11 | 龙华区 |  | 龙华区政府 | — | — |  | 2021-2025 | — | — | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 12 | 坪山区 |  | 坪山区政府 | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 13 | 南山区 | 穗莞深城际 | 南山区政府 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 宝安区 |  | 宝安区政府 | 4.05 | — | — | — | 50179.45 | — | — | — |
| 15 | 宝安区 | 罗田水库－铁岗水库输水隧洞工程 | 宝安区政府 | 5.26 | 0.12 | 测绘、评估等前期工作 | 2021.7-2023.12 | 955 | — | — | 深发改〔2018〕207号 |
| 16 |  | 穗莞深城际铁路南延段 |  | — | — | — | 2020-2025 | — | — | — | 粤发改基础〔2020〕243号 |
| 17 |  | 石岩东综合车场工程 |  | 1.17 | 0 | — | 2021-2025 | — | — | 300 | 深发改〔2019〕142号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 龙岗区 | 东部过境新增立交节点工程 | 龙岗区政府 | — | — | — | — | — | — |  | 市政府办公会纪要〔2019〕（43） |
| 19 |  | 深圳市宝龙水质净化厂工程 |  | 5.9 | — | — | — | — | — | — | 关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作并协调解决水质净化厂建设问题的会议纪要 |
| 20 |  | 坪地电缆隧道综合管廊项目（不含坪梓路段) |  | 0.05 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2021-2022 | — | 0 | — | 深发改〔2017〕91号 |
| 21 |  | 东部环保电厂灰渣综合利用及处置场 |  | 0.18 | 0.18 |  | 2021 | — | — | — | 深发改〔2009〕2141号 |
| 22 |  | 清平高速甘坑立交工程 |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 |  | 深汕路（龙岗大道至坪山大道段） |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 龙华区 | 清平高速公路北段工程 | 龙华区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2021- | — | 0 | — | 粤发改交通〔2010〕114号 |
| 25 |  | 深圳市货运交通组织调整相关高速公路收费站及配套设施工程秀峰收费站 |  | — | — |  | 2021-2025 | — | — | — | 市政府常务会议纪要（六届二百五十一次） |
| 26 |  | 侨城东路北延通道工程（龙华段） |  | 9.06 | — |  | 2021-2025 | — | — | — | 深发改〔2018〕1426号 |
| 27 | 坪山区 | 市第三十八高级中学 | 坪山区政府 | — | — | — | — | — | — | — | 市政府常务会议纪要（六届二百五十二次） |
| 28 |  | 深圳师范大学 |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 光明区 | 罗田水库－铁岗水库输水隧洞工程 | 光明区政府 | 1.85 | — | — | — | — | — | — | 研究珠江三角洲水资源配置工程建设资金筹措等相关工作的会议纪要（〔2018〕11号） |
| 30 |  | 松白路马田至田园段改造工程（光明段） |  | 1.18 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020- | — | — | — | 深发改〔2015〕1046号 |
| 31 | 大鹏 新区 | 龙岗至大鹏支线城际铁路项目 | 大鹏新区管委会 | 4.2 | 4.2 | — | — | 0 | 1000 | 0 | — |
| 小计 |  |  |  | 100.76 | 30.46 | — | — | 51134.45 | 1000 | 300 | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、续建项目112个，拟申请年度费用14.64亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福田区 | 改革开放展览馆房屋征收项目 | 福田区政府 | 3.5 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2021 | 159 | 159 | — | 深府办〔2018〕27号、市政府常务会议纪要（六届十三次） |
| 2 |  | 侨城东路北延工程福田辖区段 | 福田区政府市规划和自然资源局 | 0.45 | — |  | — | — | — | — | 市政府常务会议纪要（六届一百三十三次） |
| 3 | 罗湖区 | 深圳市工人文化宫整体改造工程 | 罗湖区政府 | 2.7 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2022 | — | 0 | 100 | 深发改〔2019〕248号 |
| 4 |  | 深圳枢纽新建西丽站及相关工程罗湖段 |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 |  | 春风隧道工程征收项目 |  | 1.3 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2022 | 13390 | 13061.64 | 2074 | 市政府常务会议纪要（六届十一次） |
| 6 |  | 深圳市老龄综合服务中心涉及烟草工业有限责任公司旧址用地收地项目 |  | 2.1 | 0 |  | 2018-2021 | — | — | 680 | 市政府常务会议纪要（五届一百三十三次）、关于研究民政“9＋3”基础设施建设项目工作的会议纪要 |
| 7 |  | 坂银通道工程（罗湖段） |  | — | — |  | — | 29.48 | 0 | 29.48 | 深发改〔2012〕1262号 |
| 8 |  | 布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期（龙岗大道至禾坑路段）工程 |  | 0.12 | — |  | 2020-2022 | — | — | 45 | 深发改〔2019〕1020号 |
| 9 |  | 布心片区05-07地块高中新建工程征收项目 |  | 1.2 | — |  | 2020-2021 | 20000 | 81 | 8144 | 市政府常务会议纪要（六届一百九十二次） |
| 10 |  | 东湖立交工程征转地及拆迁补偿工作 |  | 15.94 | 15.94 |  | 2013-2021 | 5006 | 3856 | 1150 | 深发改〔2015〕1127号 |
| 11 | 南山区 | 南海大道南延至前海通道一期工程土地整备 | 南山区政府 | 1.5 | 0.5 | — | — | 3000 | 1500 | 979.03 | 市政府常务会议纪要（六届一百七十七次） |
| 12 |  | 阜外深圳医院三期房屋征收项目 |  | 1.42 | 1.42 | 测绘、评估等前期工作 | 2020-2021 | 144096 | 144096 | 0 | 深府办函〔2018〕194号 |
| 13 |  | 南头直升机场搬迁土地整备项目 |  | 24.15 | 24.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2021 | 69678 | 69678 | 0 | 深规土函〔2016〕3号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 南山区 | 东角头油气库企业搬迁整治项目 | 南山区政府 | 8.13 | — | — | — | 64000 | 62795 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2008〕446号 |
| 15 | 宝安区 | 双界河水环境改善工程项目 | 宝安区政府 | 4.8 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 45 | 31.29 | 10 | 深发改〔2015〕1223号 |
| 16 |  | 海滨大道一期A段（听海路－西乡大道） |  | 21.4 | — |  | — | — | — | 200 | 深发改〔2016〕367号 |
| 17 |  | 妈湾跨海通道（月亮湾大道－沿江高速）工程 |  | 1.38 | — |  | 2019-2023 | 11600 | 4838.47 | 6700 | 深发改〔2018〕36号 |
| 18 |  | 大空港新城区截流河综合治理工程 |  | 62.32 | — |  | 2017-2021 | 50543.02 | 37635.74 | 201.68 | 深发改〔2016〕430号 |
| 19 |  | 凤塘大道（和沙路－107国道）扩建工程项目 |  | 0.72 | 0 |  | 2016-2021 | 9914.49 | 8571.58 | 550 | 深发改〔2016〕308号 |
| 20 |  | 凤凰山综合车场工程 |  | 0 | 0 |  | 2018-2021 | 28.43 | — | 28.43 | 深发改〔2016〕1086号 |
| 21 |  | 深圳大学直属口腔医院 |  | 1.83 | 0 | — | 2020-2021 | — | — | 0 | 关于研究四所高校教职工住房和深圳大学用地问题的会议纪要〔市政府办公会议纪要（78）〕 |
| 22 |  | 深圳市第二十四高级中学新建工程 |  | 6.75 | 0 | — | — | — | 9.43 | 0 | 宝发改政投〔2020〕14号 |
| 23 |  | 南环路至玉律道路工程 |  | 1.22 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2012-2021 | 11557 | 2502.38 | 6100 | 深发改〔2007〕1746号 |
| 24 |  | 茅洲河界河综合整治工程 |  | 5.91 | — | — | 2015-2021 | 27744.52 | 2205.32 | 5 | 深发改〔2015〕1480号 |
| 25 |  | 新沙路西延段（锦程路－海滨大道）新建工程 |  | 0.64 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | 326 | — | 30 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 26 |  | 沙福路西延段（海滨大道至锦程路） |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | 10 | 宝发改可研〔2016〕45号 |
| 27 |  | 南环路西延段（海滨大道－锦程路）新建工程项目 |  | — | — |  | — | — | — | 20 | 宝发改可研〔2016〕45号 |
| 28 |  | 茅洲河流域水环境综合整治工程－排涝河截污工程 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2020 | 26454.36 | — | 40 | 深发改〔2012〕658号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 宝安区 | 深圳市第二十八高级中学新建工程 | 宝安区政府 | 7 | 0.04 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2021 | 47.2 | — | 42.25 | 宝发改政投〔2020〕14号 |
| 30 |  | 上寮河上游段综合治理工程 |  | 0.05 | — |  | 2016-2021 | 8132 | 1006.62 | 300 | 深发改〔2014〕1350号 |
| 31 |  | 深圳市五指耙森林公园项目 |  | 145.09 | — |  | 2016-2021 | 28670.25 | 25715.55 | 41.5 | 深发改〔2009〕976号 |
| 32 |  | 广东罗田森林公园 |  | 460 | 0 | — | 2015-2021 | 12923 | 191.06 | — | 深发改〔2015〕1166号 |
| 33 |  | 茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段） |  | 9.44 | 1.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2021 | 7526.83 | 5669.57 | 44 | 深发改〔2019〕585号 |
| 34 |  | 沙江西路延伸段（沙井新和路－广深高速西辅道）市政工程 |  | — | — | — | 2015-2021 | — | — | — | 深发改〔2015〕387号 |
| 35 |  | 罗田新建收费站项目 |  | 21.55 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2021 | 1135.78 | 1051.82 | 24.46 | 深发改〔2017〕118号 |
| 36 |  | 茅洲河中上游段干流综合整治工程 |  | 86.92 | 0 |  | 2015-2021 | 4811.35 | 4373.38 | 4 | 深发改〔2012〕222号 |
| 37 |  | 石清大道一期道路工程（石岩段）房屋征收项目 |  | 11.5 | 0.03 |  | 2017-2021 | 104271.15 | 46441.29 | 2700 | 深发改〔2012〕832号 |
| 38 |  | 洲石路延长段市政工程 |  | 2.13 | 0.6 |  | 2014-2021 | 17050 | 9413.13 | 650 | 深发改〔2013〕1151号 |
| 39 |  | 高速公路收费站及配套设施工程塘头收费站工程 |  | 0.08 | 0.08 |  | 2017-2021 | 40 | 8.02 | 10 | 深发改〔2016〕1529号 |
| 40 |  | 石龙仔路市政工程（石岩外环路－浪花路） |  | 1.4 | 1.4 |  | 2021-2022 | — | — | 15 | 深发改〔2011〕1470号 |
| 41 |  | 石岩河综合整治工程（一期） |  | 3.51 | 0 |  | 2017-2021 | 3677.24 | 1790.64 | 30 | 深发改〔2016〕1196号 |
| 42 |  | 石岩河综合整治工程（二期） |  | 0.07 | 0 |  | 2017-2021 | 529.74 |  | 35 | 深发改〔2018〕806号 |
| 43 |  | 观澜森林公园一期建设项目 |  | 11.3 | 0.76 |  | 2020-2021 | 700 | — | 200 | 深发改〔2014〕870号 |
| 44 |  | 福洲路（沿江福永立交－立新路）快速化改造工程 |  | 1.3 | 0 | — | — | — | — | — | 深发改〔2017〕37号 |
| 45 |  | 湖滨路改造工程（前进一路－大宝路段） |  | 6.25 | 0 | — | 2021-2023 | — | — | — | 深发改〔2019〕142号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 宝安区 | 龙大高速市政化改造工程 | 宝安区政府 | 7.1 | 0 | — | 2021-2023 | — | — | — | 深发改〔2019〕685号 |
| 47 |  | 宝安广电发射中心迁址新建工程 |  | 0.25 | 0 | 验收入库结算 | — | 44.79 | 40.33 | 0.3 | 深发改〔2009〕1208号 |
| 48 |  | 新一代气象雷达项目 |  | 0.19 | 0 |  | — | 122.06 | 101.16 | 0.7 | 深发改〔2014〕1406号 |
| 49 |  | 深圳市第十三高级中学 |  | 8.71 | 0 |  | 2018-2021 | 167.58 | 166.67 | 0 | 宝发改政投〔2016〕266号 |
| 50 | 龙岗区 | 坂田国际艺术中心 | 龙岗区政府 | — | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020.4-2021.12 | — | 150 | 148 | — |
| 51 |  | 深圳市生命主题文化园 |  | 3.83 | — |  | 2020-2021 | 15 | 0 | 15 | — |
| 52 |  | 交警支队东部高速公路大队（含一、二、三）中队营房建设项目 |  | 0.55 | 0.55 |  | — | 27 | 0 | 23 | — |
| 53 |  | 坪地电缆隧道综合管廊项目之坪梓路（坪地至坑梓连接道路中段）改造工程 |  | 6.1 | — |  | 2020-2021 | 24000 | 11947.08 | 200 | — |
| 54 |  | 民乐路市政工程 |  | 1.53 | 0 | 验收入库结算 | 2016.6-2020.6 | 10093 | 8964.88 | 100 | 深发改〔2017〕616号 |
| 55 |  | 布吉水质净化厂三期工程 |  | 3.09 | 1.6 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 346 | 0 | 346 |  |
| 56 |  | 深圳市松子坑森林公园一期建设项目 |  | 5.6 | 5.6 |  | 2020-2022 | — | 0 | 1900 |  |
| 57 |  | 丹荷路市政工程第三标段 |  | 6.89 | 1.05 |  | — | 195529.36 | 75244.38 | 73000 | 深发改〔2006〕1390号 |
| 58 |  | 盐龙大道南段 |  | — | — |  | — | — | — | — | — |
| 59 |  | 丹平快速二期 |  | — | — |  | — | — | — | — | — |
| 60 |  | 绿梓大道北段 |  | — | — |  | — | — | — | — | — |
| 61 |  | 龙岗区人民法院档案管理及坂田法庭新建工程 |  | 0.17 | 0.17 |  | 2020.6-2020.12 | — | 0 | 1890 | 深发改〔2018〕207号 深龙法函〔2020〕28号 |
| 62 |  | 恒心路市政工程项目 |  | 3.55 | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | 0 | — | 深发改〔2010〕1694号 横岗街道道路及轨道建设调研协调会议纪要 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 龙岗区 | 北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目 | 龙岗区政府 | 7.57 | 0.2 | 验收入库结算 | 2018-2019 | 1087.93 | 200 | 25 | 深龙土整（委）〔2018〕50号 |
| 64 |  | 深圳市吉华医院房屋征收项目 |  | 8.14 | 0.01 | 征收地、房屋征收补偿 | 2011.10-2021.10 | 19479 | 11358.55 | 120 | 深发改〔2009〕1052号 |
| 65 |  | 深圳市梅观高速公路清湖南段市政道路工程项目 |  | 1.43 | 0 | 验收入库结算 | 2017.11-2020.12 | 25000 | 21541 | 250 | 深发改函〔2017〕2613号 |
| 66 |  | 秀峰收费站工程项目 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 0 | — | 深交函〔2016〕1111号 |
| 67 |  | 排榜收费站工程项目 |  | 3.5 | — | 验收入库结算 | 2016-2021 | 668 | 648 | 20 |  |
| 68 |  | 龙岗收费站工程项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |  |
| 69 |  | 南湾综合车场 |  | 1.03 | 1.03 |  | 2020.1-2021.12 | — | — | — | 深交函〔2018〕124号 |
| 70 |  | 布吉综合车场 |  | 1.97 | 0.73 |  | — | — | 146 | 150 |  |
| 71 |  | 南坪快速路三期工程 |  | 3 | 0 |  | 2017-2020 | 43000 | 28926.8 | 22 | 深发改〔2014〕972号 |
| 72 |  | 五和大道南坪快速连接线 |  | 6.6 | 0 |  | 2017.10-2020.12 | 450 | 408.32 | 0 | — |
| 73 |  | 清林径引水调蓄工程征地拆迁项目 |  | — | 0 |  | 2009-2020 | — | — | — | 深龙水函〔2009〕212号 |
| 74 |  | 沙湾河流域水环境综合整治工程 |  | 53.9 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016.2-2021 | 783 | 783 | 90 | — |
| 75 | 龙华区 | 深圳市第二十七高级中学 | 龙华区政府 | 2.48 | 2.48 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2023 | — | — | — | 深府办函〔2019〕286号 |
| 76 |  | 观澜中学改扩建 |  | 9.27 | — | 验收入库结算 | 2014-2022 | 34372 | 30783 | 0 | 深发改〔2014〕177号 |
| 77 |  | 深华快速路（龙华段） |  | 5.97 | — |  | 2009-2022 | 41648 | 20874.6 | 0 | 市政府常务会议纪要（六届七次） |
| 78 |  | 梅观高速公路清湖南段市政化改造工程 |  | 1.59 | — |  | 2018-2022 | 7060.1 | 2760.15 | 4.5 | 深发改函〔2010〕1008号 |
| 79 |  | 市人民医院龙华分院 |  | 0.22 | — |  | 2013-2022 | 2380 | 2320 | 0 | 深发改函〔2013〕968号 |
| 80 |  | 龙华综合车场 |  | 2.54 | — |  | 2020-2022 | 0 | 0 | 561 | 深发改函〔2018〕565号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 龙华区 | 龙观快速路北延段（含樟新路）工程 | 龙华区政府 | 6.49 | — | 验收入库结算 | 2017-2022 | 64000 | 25147.46 | 500 | 深发改〔2016〕19号 |
| 82 |  | 清平高速高尔夫立交工程 |  | 6 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020- | 36000 | 0 | 100 | 市政府常务会议纪要（六届一百零一次） |
| 83 |  | 深华快速路－福龙路立交工程 |  | 40.7 | — | 验收入库结算 | 2017-2021 | 32542 | 8135 | — | 市政府常务会议纪要（六届七次）（之一） |
| 84 | 坪山区 | 绿梓大道一标B段 | 坪山区政府 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 |  | 绿梓大道二标 |  | 3.67 | 0.02 | — | — | — | — | 330 | — |
| 86 |  | 坪山区横坪公路改造 |  | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 |  | 聚龙路 |  | — | — | — | — | — | — | — | 深发改〔2015〕1386号 |
| 88 |  | 金龟河综合整治工程 |  | 0.5 |  | — | — | — | — | — | — |
| 89 |  | 深圳自然博物馆 |  | 3.22 | 1.5 | — | — | — | — | 9000 | — |
| 90 |  | 南坪三期 |  | — | — | — | — | — | — | — | 征收工作基本完成，后续需要支付中介服务费 |
| 91 |  | 深圳市第十四高级中学项目 |  | — | — | — | — | — | — | — | 深规土坪函〔2019〕512号 |
| 92 |  | 坪山高中园（三所高中） |  | — | — | — | — | — | — | — | 市政府常务会议纪要（六届一百九十二次） |
| 93 |  | 第十八高级中学 |  | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 94 |  | 第二十高级中学 |  | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 95 | 光明区 | 深圳市第五看守所项目 | 光明区政府 | 8.06 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020- | — | 2.85 | 90 | 市政府常务会议纪要（六届五十二次） |
| 96 |  | 深圳市第二特殊教育学校项目 |  | 0.97 | — |  | 2020- | — | 1980.92 | 25 | 深发改〔2019〕142号 |
| 97 |  | 观澜森林公园一期建设项目用地凤凰社区入口项目 |  | 4.76 | — |  | 2020- | — | 0 | 13.5 | 深发改〔2014〕870号 |
| 98 |  | 茅洲河碧道试点段建设项目（光明段） |  | 6.89 | — |  | 2020- | — | 4597.26 | — | 深发改〔2019〕585号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 光明区 | 公明供水调蓄工程（二级保护区范围) | 光明区政府 | 244.84 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | — | 63294.03 | 3000 | 市政府常务会议纪要（四届一百四十九次）、市政府常务会议纪要（五届九十六次） |
| 100 |  | 光侨大道至布龙路连接线市政工程光明新区段 |  | 10.97 | — |  | 2017-2019 | — | 2573.71 | 43 | 深发改〔2009〕260号 |
| 101 |  | 公明综合车场项目 |  | 1.44 | 0.02 |  | 2019 | — | 177.19 | 5.5 | 深发改〔2018〕565号 |
| 102 |  | 深圳观澜森林公园一期建设项目（绿道用地） |  | 3.82 | — |  | 2019-2020 | — | 1161.41 | 82.5 | 深发改〔2008〕417号 |
| 103 |  | 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目 |  | 1.2 | — |  | 2019 | — | 263.74 | 9 | 深发改〔2018〕737号 |
| 104 | 大鹏 新区 | 东部海堤重建工程（三期）征收补偿项目 | 大鹏新区管委会 | 2.18 | 2.18 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2021 | 20000 | 11500 | 0 | 深发改〔2019〕491号 |
| 105 |  | 市第二十三高级中学征收补偿项目 |  | 0.1 | 0.1 |  | 2020-2021 | 2500 | 1500 | 0 | 深圳市人民政府办公厅关于印发高中学校建设方案（2020－2025年）的通知 |
| 106 |  | 东涌水库征地拆迁补偿项目 |  | 195.26 | — | 验收入库结算 | 2010-2020 | 23900 | 0 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2009〕156号 |
| 107 |  | 鹏坝路征地拆迁补偿项目 |  | 15 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2014-2020 | 5000 | 0 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2014〕27号 |
| 108 |  | 深圳市中小学生综合实践基地征收补偿项目 |  | — | — | — | — | — | 1000 | 0 | 深发改〔2019〕919号 |
| 109 | 罗湖区 | 深圳中学回迁安置房与人才住房建设项目（原深圳中学总体改造三期工程） | 市教育局 | 3.1 | 1.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2024 | 30000 | 14910 | 4900 | 深发改〔2009〕28号 |
| 110 | 宝安区 | 中粮地产历史遗留用地处理 | 市规划和自然资源局 | — | — | — | — | — | — | 18086.13 | 市政府常务会议纪要（五届一十一次） |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 跨区 | 零星征（收）地及房屋征收项目 | 市规划和自然资源局 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 80.91 | — |
| 112 | 跨区 | 征（收）地及房屋征收项目的测绘评估等技术支持费用 | 市规划和自然资源局 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 90 | — |
| 小计 |  |  |  | 1653.76 | 65.96 | — | — | 1267300.66 | 800289.42 | 146413.87 |  |
| 合计 |  |  |  | 1754.52 | 96.42 | — | — | 1318435.11 | 801289.42 | 146713.87 |  |

注：1．房屋征收项目的资金来源最终以市发改部门意见为准。

2．清平高速公路涉及的整备项目面积及年度计划面积以市交通局和区更新整备部门确定的面积为准。

3．深圳枢纽新建西丽站及相关工程罗湖段由国铁集团及深圳市共同出资。

表13

深圳市2021年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福田区 | 轨道交通用地（3、6、10号线收尾工程、香蜜湖路交通综合改善工程、轨道交通14号线、黄木岗综合交通枢纽、轨道交通2号线侨香站地下过街通道、轨道交通11号线二期（东延）房屋拆除等）项目 | 福田区政府 | — | — | — | — | 5000 | — |
| 2 | 罗湖区 | 轨道交通2号线三期、轨道交通8号线一期房屋征收项目（罗湖区段） | 罗湖区政府 | 0.9 | 0 | 13700 | 6955 | 500 | — |
| 3 |  | 轨道交通14号线一期房屋征收项目（罗湖区段） |  | 5.2 | 0 | 30000 | 19292 | 4300 | — |
| 4 |  | 轨道交通5号线西延 |  | 8 | — | 10000 | 115 | 300 | — |
| 5 |  | 轨道交通3号线涉及周边小区场地恢复及收地补偿 |  | — | 0 | — | 133.7 | 909 | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 罗湖区 | 轨道交通11号线二期 | 罗湖区政府 | — | — | — | 0 | 300 | — |
| 7 |  | 轨道交通6号线二期 |  | — | — | 2000 | 3088 | — | — |
| 8 |  | 地铁14号线共建综合管廊 |  | 0.1 | 0.1 | 770 | 300 | 445 | 深发改〔2019〕142号 |
| 9 | 南山区 | 深圳市轨道交通12、13号线（南山区段） | 南山区政府 | — | — | — | 5300 | 1127 | — |
| 10 |  | 深圳市轨道交通13号线南延 |  | — | — | — | — | 10 | — |
| 11 |  | 深圳市轨道交通7号线二期 |  | — | — | — | — | 50 | — |
| 12 | 盐田区 | 深圳市城市轨道交通8号线一、二期房屋征收项目（盐田区段） | 盐田区政府 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 2250 | — |
| 13 | 宝安区 | 轨道交通四期工程12号线共建综合管廊 | 宝安区政府 | — | — | — | 3.88 | — | — |
| 14 |  | 轨道交通四期工程13号线共建综合管廊 |  | 0.9 | — | — | 3.89 | 10000 | — |
| 15 |  | 轨道交通13号线北延段 |  | 1.5 | — | — | 23.98 | 15000 | — |
| 16 |  | 轨道交通12号线北延段 |  | 16.88 | 0.09 | — | 3.88 | 600 | 发改基础〔2020〕484号 |
| 17 |  | 轨道交通6号线 |  | 46.52 | 3.53 | 477555.62 | 117154.45 | 1100 | 深发改〔2017〕445号 |
| 18 |  | 轨道交通11号线 |  | — | — | — | — | — | — |
| 19 |  | 轨道交通12号线 |  | 17.35 | 6.7 | 85440.89 | 60576.37 | 10068.42 | 深发改〔2017〕445号 |
| 20 |  | 轨道交通13号线 |  | 33.88 | 0 | 389300 | 312081.25 | 24186 | 深发改〔2018〕365号 |
| 21 |  | 轨道交通20号线 |  | 0 | 0 | 1531.66 | 1515.44 | 9 | — |
| 22 | 龙岗区 | 轨道交通10号线 | 龙岗区政府 | 10.06 | 0 | 22732.5 | 4267.54 | 101.61 | — |
| 23 |  | 轨道交通16号线 |  | 16.12 | 0.08 | 148097 | 32234 | 277.36 | 深圳市发展和改革委员会关于城市轨道交通16号线工程可行性研究报告的批复（深发改〔2018〕205号） |
| 24 |  | 轨道交通3号线四期（东延） |  | 35.28 | 12.17 | 270000 | 85305.97 | 75360 | 深圳市发展和改革委员会转发《国家发展改革委关于调整深圳市城市轨道交通第四期建设规划方案的批复》的通知（深发改〔2020〕196号） |
| 25 |  | 轨道交通16号线二期 |  | 22.21 | 10.88 | 425472.88 | 76000 | 231000 |  |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年 度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 龙岗区 | 轨道交通14号线 | 龙岗区政府 | 21.12 | 0.08 | 65590.7 | 5521.74 | 742.43 | 深圳市发展和改革委员会关于城市轨道交通14号线工程可行性研究报告的批复（深发改〔2017〕1493号） |
| 27 |  | 轨道交通14号线共建综合管廊 |  | 0.34 | 0.02 | 4010 | 0 | 1919 | 深圳市发展和改革委员会关于下达2019年政府投资项目首次前期计划的通知（深发改〔2019〕142号） |
| 28 |  | 轨道交通16号线共建综合管廊 |  | 0.24 | 0.24 | 994.2 | 0 | 701 | 深圳市发展和改革委员会关于下达2019年政府投资项目首次前期计划的通知（深发改〔2019〕142号） |
| 29 | 龙华区 | 深圳市轨道交通4号线三期工程 | 龙华区政府 | 15.3 | — | — | — | 0 | — |
| 30 |  | 深圳市轨道交通6号线工程 |  | 7.1 | — | 70019 | — | 250 | 深发改基础〔2011〕852号 |
| 31 | 坪山区 | 地铁14号线工程 | 坪山区政府 | 3.52 | 0.16 | — | — | 6924 | — |
| 32 |  | 地铁16号线工程 |  | 5.21 | 0.91 | — | — | 6200 | — |
| 33 |  | 地铁14号线共建管廊工程 |  | 0.22 | 0.23 | — | — | 6000 | — |
| 34 |  | 地铁16号线共建管廊工程 |  | 4.69 | 4.2 | — | — | 33000 | — |
| 35 | 光明区 | 轨道交通13号线及沿线（含车辆段） | 光明区政府 | — | 0.1 | — | 46181.54 | 95115 | — |
| 36 |  | 轨道交通6号线支线二期工程 |  | — | — | — | 939.33 | 300 | — |
| 37 |  | 轨道交通6号线支线工程 |  | 20 | — | — |  | — | 市轨道办关于下发《深圳市2017年轨道交通建设责任书》的通知 |
| 38 |  | 轨道交通三期工程地铁6号线项目光明区段（含长圳车辆段） |  | 127 | — | — | 245935.23 | 5900 | 发改基础〔2011〕852号 市政府办公会议纪要〔2013〕205号 |
| 39 | 大鹏新区 | 轨道交通8号线三期工程 | 大鹏新区管委会 | 2.1 | 2.1 | 10000 | 1000 | 0 | — |
| 合计 |  |  | — | 421.74 | 41.59 | 2027214.45 | 1037032.19 | 539944.82 | — |

注：房屋征收项目的资金来源最终以市发改部门意见为准。

表14

深圳市2021年度社会投资类房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗湖区 | 赣深铁路（含笋岗动走线）工程（罗湖区段） | 罗湖区政府 | 4.5 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2021 | 27370 | — | — | 发改基础〔2016〕2128号 |
| 2 | 宝安区 | 广深沿江高速二期工程 | 宝安区政府 | 123.16 | — | — | — | 14278 | — | — | 粤发改交通函〔2015〕5834号 |
| 3 |  | 深茂铁路 |  | 6.2 | — | — | 2020-2022 | — | — | — | 铁发改函〔2020〕77号 |
| 4 |  | 深圳外环高速公路 |  | 25.85 | — | — | 2016-2021 | 230472.03 | — | — | 粤发改交通函〔2014〕2020号 |
| 5 |  | 机荷高速改扩建工程 |  | 100.34 | 100.34 | — | 2020-2022 | — | — | — | 市政府常务会议纪要（六届一百九十八次） |
| 6 |  | 珠江三角洲水资源配置工程（宝安段） |  | 15.02 | 0.08 | — | 2019-2021 | 739.64 | — | — | 发改农经〔2018〕1105号，选字第440000201700496号 |
| 7 |  | 赣深铁路客运专线深圳段 |  | 7.5 | — | — | 2020-2021 | 55898 | — | — | — |
| 8 | 龙岗区 | 深惠城际大鹏支线 | 龙岗区政府 | 21.89 | 10.26 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021-2025 | — | 0 | — | 深圳市轨道办关于2020年度铁路项目土地整备计划申报工作的函（深轨办函〔2019〕781号） |
| 9 |  | 平南铁路改造 |  | — | — | — | — | — | — | — |  |
| 10 |  | 机荷高速改扩建工程项目 |  | 5.2 | 5.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2021 | 81000 | 0 | — | 粤发改核准〔2020〕36号 |
| 11 |  | 赣深铁路深圳龙岗区段（笋岗动走线）项目 |  | 2.6 | 2.6 |  | 2020-2021 | 33370.09 | 6306.92 | — | 发改基础〔2016〕2128号 |
| 12 |  | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目 |  | 16.15 | 7.5 |  | 2017-2024 | — | 0 | — | — |
| 13 |  | 沈海国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程项目 |  | 0.01 | 0 |  | 2018-2024 | 500 | — | — | 粤发改交通函〔2018〕783号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2020年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 龙岗区 | 深圳外环高速公路项目（龙岗区段） | 龙岗区政府 | 10.38 | — | 验收入库结算 | 2015-2020 | 97700 | 0 | — | 粤发改交通函〔2014﹞2020号 |
| 15 |  | 东部过境高速公路工程 |  | 15 | 5.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2024 | 135000 | 0 | — | 粤发改交通〔2010〕243号 |
| 16 | 龙华区 | 机荷高速改扩建工程项目 | 龙华区政府 | 2.32 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2025 | — | — | — | 粤发改核准〔2020〕36号 |
| 17 | 坪山区 | 深惠城际大鹏支线 | 坪山区政府 | — | — | — | — | — | — | — | 深轨办函〔2019〕822号 |
| 18 |  | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目 |  | 0.25 | — | — | — | — | — | — | 粤发改交通函〔2018〕783号 |
| 19 |  | 东部过境高速 |  | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 光明区 | 珠江三角洲水资源配置工程（光明段） | 光明区政府 | 5.34 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019 | — | 524.94 | — | 发改农经〔2016〕1981号 |
| 21 |  | 新建赣州至深圳铁路项目光明区段 |  | 23.09 | — |  | 2018-2020 | — | 47800 | — | 发改基础〔2016〕2128号 |
| 22 |  | 深圳市外环高速公路光明新区段项目 |  | 181.79 | — |  | 2015-2018 | — | 131094.55 | — | 粤发改交通函〔2014〕2020号、市政府办公会议纪要〔2014〕206号 |
| 合计 |  |  |  | 566.59 | 131.08 | — | — | 676327.76 | 185726.41 | — | — |

注：1．房屋征收项目的资金来源最终以市发改部门意见为准。

2．机荷高速改扩建工程涉及的整备项目面积及年度计划面积以市交通局和区更新整备部门确定的面积为准。

表15

深圳市2021年度区级财政承担的房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目151个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗湖区 | 梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程 | 罗湖区政府 | 0.08 | — | — | 2020-2022 | 29184.35 | 5545 | 罗发改投〔2020〕152号 |
| 2 |  | 翠竹路北延工程征收项目 |  | 9 | 9 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021.4- | — | 0 | 罗湖区交通工作汇报会议纪要（2021年3月29日） |
| 3 |  | 围岭二路工程征收项目 |  | 0.43 | 0.43 |  | 2021.4- | — | 0 | 城市更新项目协调会议签报意见（2021年4月6日） |
| 4 |  | 红宝路工程征收项目 |  | 0.4 | 0.4 |  | 2021.4- | — | 0 | 城市更新项目协调会议签报意见（2021年4月2日） |
| 5 | 南山区 | 打石路（石鼓路－西丽南路）及西丽南路拓宽改造工程项目 | 南山区政府 | 2.06 | 2.06 | — | 2020-2021 | 80 | 0 | — |
| 6 | 宝安区 | 松岗街道洋富路（芙蓉路－芙太路）建设工程 | 宝安区政府 | 0.92 | — | 测绘、评估等前期工作 | 2020-2021 | — | — | 宝发改政投〔2020〕19号 |
| 7 |  | 航城街道盛航路（机场南路辅道－建德路）新建工程 |  | 1.73 | 0.46 |  | 2020-2025 | — | — |  |
| 8 |  | 航城街道建德路（宝源路－宝安大道）新建工程 |  | 5.23 | 0.03 |  | 2020-2025 | — | — |  |
| 9 |  | 航城街道草围路（金德路－三围北路）新建工程 |  | 0.81 | 0.81 |  | 2021-2024 | — | — | 宝发改函〔2020〕203号 |
| 10 |  | 航城街道锦光北路（锦成路－利民路）新建工程 |  | 1.88 | 1.88 |  | 2021-2023 | — | — | 宝发改函〔2020〕204号 |
| 11 |  | 沙井水质净化厂三期进水管工程 |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改概算〔2019〕156号 |
| 12 |  | 迎宾路（环镇路至永通路） |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 13 |  | 燕罗街道燕罗北街（规划二路－高田路）新建工程 |  | 0.69 | — |  | 2021-2021 | — | — | 宝发改政投〔2019〕23号 深规划资源选BA-2019-0124号 |
| 14 |  | 燕罗街道喜高路（鹏鼎北区门口－朗东路）新建工程 |  | 0.32 | — |  | 2021-2021 | — | — | 宝发改政投〔2020〕19号 用字第440306202000140号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 宝安区 | 燕罗街道海伟路（燕罗路至根伟路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 0.39 | — | 测绘、评估等前期工作 | 2021-2022 | — | — | 宝发改政投〔2020〕19号 用字第44030620200159号 |
| 16 |  | 石龙仔片区内涝系统治理工程 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 宝发改政投〔2020〕332号、区政府常务会议纪要六届119次〔2020〕26号 |
| 17 |  | 机场九道新建工程 |  | 6.36 | — | — | — | — | — | 宝发改建议书〔2019〕18号 |
| 18 |  | 机场外排渠（宝安大道上游）－三支渠－钟屋排洪渠碧道建设工程 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | 粤办函〔2020〕268号 深宝水污治指会纪〔2020〕30号 |
| 19 |  | 坳颈涌—塘尾涌—玻璃围涌碧道建设工程 |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 20 |  | 下涌碧道建设工程 |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 21 |  | 排涝河碧道建设工程 |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 22 |  | 潭头河碧道建设工程 |  | 0.13 | — |  | — | — | — |  |
| 23 |  | 上寮河中下游碧道建设工程 |  | 0.69 | — |  | — | — | — |  |
| 24 |  | 松岗河碧道建设工程 |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改建议书〔2020〕215号 |
| 25 |  | 石岩河－牛牯斗水库碧道建设工程 |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改政投〔2020〕272号 |
| 26 |  | 航城街道黄田小学改扩建工程 |  | 3.41 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021-2021 | — | — | 宝发改政投〔2016〕109号 |
| 27 | 龙岗区 | 龙岗区小运量轨道交通首期示范线工程 | 龙岗区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2021 | — | — | 小运量轨道交通项目建设工作专题协调会议纪要（区政府办公会议纪要2020年224号） |
| 28 |  | 区村级水厂整合项目 |  | — | — | — | — | — | — | 区政府常务会议纪要（六届一百一十八次）；关于印发深圳市村级自建供水设施整合工作方案的通知（深府办〔2008〕88号）；龙岗区水务工作协调会议纪要（区政府办公会议纪要2016年83号） |
| 29 |  | 佳翰实业（深圳）有限公司G06319-0006号、G06319-5（2)号收地 |  | 0.21 | 0.21 | 测绘、评估等前期工作 | 2020-2021 | — | — | 广东省深圳市中级人民法院行政判决书（〔2019〕粤03行终726号） |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 龙岗区 | 龙安路南段（红棉路－六约学校）市政工程 | 龙岗区政府 | 0.2 | 0.2 | 测绘、评估等前期工作 | 2021-2022 | — | — | 深龙发改〔2020〕652号 |
| 31 |  | 横岗街道富康路市政工程 |  | 1.2 | 0 |  | — | — | — | 深龙发改〔2020〕806号 |
| 32 |  | 龙岗坪地高中园建设项目配套道路工程 |  | — | — | 验收入库结算 | — | — | — | 深龙发改〔2020〕435号 |
| 33 |  | 协力路（友谊路）盐龙大道立交拓宽改造工程 |  | 5.7 | 5.7 |  | 2019.1 | — | — | 深龙发改〔2018〕1383号 |
| 34 |  | 山厦路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 35 |  | 信义路下穿水官高速通道工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2020〕319号 |
| 36 |  | 木棉坑路（坂李大道－富安西路）市政工程 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | — |
| 37 |  | 布吉客运枢纽配套市政工程之穿孔桥改造项目 |  | — | — |  | 2021-2023 | — | — | 深发改〔2008〕1920号 |
| 38 |  | 布澜路跨广深铁路桥拓宽工程 |  | — | — |  | 2022-2024 | — | — | 深发改〔2014〕1552号 |
| 39 |  | 园山街道大福路市政工程 |  | — | 9 |  | — | — | — | 深龙发改〔2020〕902号 |
| 40 |  | 康贤路（丹沙路－牛始埔路）道路工程 |  | — | — |  | 2022-2025 | — | — | 深发改〔2015〕1544号 |
| 41 |  | 三联东路西段市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2020〕857号 |
| 42 |  | 布吉街道创进路市政工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 43 |  | 百鸽笼九年一贯制新建学校工程 |  | 3.4 | — |  | — | — | — | 深龙土整备（委）〔2020〕63号 |
| 44 |  | 黄阁北九年一贯制学校 |  | 2.55 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020.4- | — | — | 深龙土整（委）〔2020〕14号 |
| 45 |  | 龙飞学校 |  | 1.61 | 1.61 |  | 2020.4- | — | — |  |
| 46 |  | 嶂背郊野公园建设工程 |  | 33.42 | 26.8 |  | — | — | — | 深龙发改〔2020〕150号 |
| 47 |  | 爱联社区综合文体中心 |  | 0.45 | — | — | — | — | — | — |
| 48 |  | 上李朗片区文体中心（吉华文体大厦） |  | 0.46 | — | — | — | — | — | — |
| 49 |  | 深圳市足球俱乐部训练基地 |  | 9.43 | — | — | — | — | — | — |
| 50 |  | 宝龙社区体育活动场地 |  | 0.47 | — | — | — | — | — | — |
| 51 |  | 低碳城公园项目 |  | 18.8 | 0.39 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深龙发改〔2018〕678号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 龙岗区 | 丹坝一路（龙岗大道－惠岭一路段）市政工程 | 龙岗区政府 | 0.88 | 0.88 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021.2-2021.12 | — | — | 深龙发改〔2021〕29号 |
| 53 |  | 龙深路（紫荆路至环城西路） |  | 2.81 | 2.81 |  | 2021.2-2021.12 | — | — | 深龙发改〔2019〕744号 |
| 54 |  | 惠华路五期（平安大道－平龙路） |  | — | — |  | 2021.4 | — | — | — |
| 55 |  | 石芽岭小学 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 56 |  | 区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 57 |  | 骨科医院二期（龙岗区骨科医院二期工程） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 58 |  | 质子肿瘤治疗中心 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 59 |  | 南坑水厂扩建工程 |  | 17.49 | 0 |  | 2021-2025 | — | — | 深圳市城市供水水源规划（2020－2035年） |
| 60 |  | 猫仔岭水厂异地重建工程 |  | 17.43 | 0 |  | 2021-2026 | — | — |  |
| 61 |  | 南约保障房配建学校 |  | — | — | 验收入库结算 | — | — | — | — |
| 62 | 龙华区 | 横滨西一路 | 龙华区政府 | 0.02 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2021-2023 | — | 0 | 深龙华发财函〔2016〕888号 |
| 63 |  | 桂荣路（桂月路－黎光新工业区）工程 |  | — | — |  | 2021 | — | 0 | 深龙华发改函〔2017〕256号 |
| 64 |  | 桂丰路建设工程项目 |  | — | — |  | 2021 | — | 0 | 深龙华发改立项〔2019〕59号 |
| 65 |  | 恒生北路（观兴北路－电观路） |  | 0.29 | — |  | 2021-2023 | — | 0 | 深龙华发改立项〔2020〕106号 |
| 66 |  | 宝君路（环观南路－君新路）工程 |  | — | — |  | 2021- | — | 0 | 深龙华发财〔2014〕467号 |
| 67 |  | 桔大路（桔景路－华观大道）工程 |  | — | — |  | 2021- | — | 0 | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 68 |  | 狮径路（丹丰路－悦兴路）工程 |  | — | — |  | 2021- | — | 0 | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 69 |  | 观盛四路（澜汇路－科盛路） |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2021〕57号 |
| 70 |  | 临宝街（金明路－富澜路）工程勘察设计 |  | 0.54 | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2021〕48号 |
| 71 |  | 联围街（大浪河－老围第二工业区）改造工程 |  | 0.74 | — |  | 2020-2023 | — | — | 龙华区建筑工务署关于商请协调解决联围街（大浪河－老围第二工业区）改造工程征地拆迁的函 |
| 72 |  | 祈顺路（大浪南路－通顺路） |  | 0.16 | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改〔2019〕54号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 龙华区 | 通顺路（祈顺路－通顺路） | 龙华区政府 | 0.24 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2023 | — | — |  |
| 74 |  | 龙华河碧道建设项目 |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2019〕81号 |
| 75 |  | 油松河碧道建设项目 |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — |  |
| 76 |  | 英泰城市更新单元规划学校配套道路 |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2020〕61号 |
| 77 |  | 龙华茜坑水厂深度处理工程 |  |  | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改核准〔2020〕0005号 |
| 78 |  | 悦兴路（龙澜大道－观兴西路）拓宽改造工程 |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2019〕70号 |
| 79 |  | 福花路（观兴东路－泗黎南路）工程 |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2019〕71号 |
| 80 |  | 茜坑水碧道建设项目－茜坑水河道景观提升项目 |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2019〕81号 |
| 81 |  | 黎新路市政工程 |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2020〕80号 |
| 82 |  | 泗黎南路提升工程（观光路－观澜大道） |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改〔2019〕54号 |
| 83 |  | 润泽学校配套道路何地路（A段、C段）工程 |  | 0 | — |  | 2020-2023 | — | — | 深龙华发改立项〔2020〕56号 |
| 84 |  | 高尔夫大道（观澜大道－环观南路）改造工程二期工程 |  | 2 | — |  | 2020-2023 | — | — | 深发改〔2014〕1283号 |
| 85 | 坪山区 | 坪山区龙新路市政工程（沙新路至新景路段） | 坪山区政府 | 2.21 | — | — | — | — | — | 坪山区交通轨道管理中心关于加快沙田北路市政工程等十一个项目拆迁工作的函 |
| 86 |  | 创景南路市政工程 |  | 0.99 | — | — | — | — | — | 坪山区交通轨道管理中心关于加快创景南路市政工程拆迁工作的函 |
| 87 |  | 坪山区昌盛路市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | 关于坪山新区昌盛路市政工程项目建议书的批复（深坪发财复〔2012〕52号） |
| 88 |  | 大万文化街区启动区项目 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 |  | 坪山区汤坑二路市政工程 |  | 0.01 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 90 |  | 竹坑路一期 |  | 1.13 | — |  | — | — | — | — |
| 91 |  | 坪山区宝岭路市政工程 |  | 0.36 | — |  | — | — | — | — |
| 92 |  | 坪山区新墩路市政工程 |  |  | — |  | — | — | — | — |
| 93 |  | 坪山区东新路市政工程 |  |  | — |  | — | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 坪山区 | 坪山区禾场头路（鹤源路－永金路）市政工程 | 坪山区政府 | 1.31 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 95 |  | 坪山区环兴二路市政工程 |  | 0.95 | — |  | — | — | — | — |
| 96 | 光明区 | 合水口人才房配套学校（暂定名）项目 | 光明区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 97 |  | 狮山工业园南侧城市化转地地块 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 98 |  | 茅洲河与大雁山公园交界处景观配套设施项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 99 |  | 非农建设用地2006-60M-0789地块 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 100 |  | 2009-61M-0003号非农建设用地 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 101 |  | 下村小学拆除重建（暂定名）工程建设工程项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 102 |  | 光明高中园东侧配套道路工程项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 103 |  | 李松蓢泵站项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 104 |  | 招拍挂地块相关费用项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 105 |  | 科杰三路项目 |  | 0.19 | — |  | 2020- | — | — | 深光发财〔2016〕456号 |
| 106 |  | 东周路（通兴路－东长路）市政工程项目 |  | 7.98 | — |  | 2020- | — | — | 深光经〔2008〕300号 |
| 107 |  | 玉律温泉周边地块项目 |  | 2.1 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 108 |  | 楼村水水生态治理修复工程 |  | 10.69 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 109 |  | 新陂头河水生态治理修复工程 |  | 28.37 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 110 |  | 上下村河生态修复和碧道建设工程 |  | 18.16 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 111 |  | 羌下泵站建设工程 |  | 0.53 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 112 |  | 上村文体中心 |  | 1.73 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2019〕30号 |
| 113 |  | 光明区存量排水设施提质增效工程（光明水质净化厂服务范围）施工 |  | 0.43 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 114 |  | 合水口社区泵站 |  | 0.06 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 115 |  | 深圳市光明区小型水库安全运行管理标准化建设 |  | 1.92 | — |  | 2021- | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 光明区 | 光明区基本农田引水工程 | 光明区政府 | 4.79 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2021- | — | — | — |
| 117 |  | 光明水厂深度处理及二期工程 |  | 16.1 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 118 |  | 玉田河景观提升工程 |  | 2.02 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 119 |  | 光明区15座小型水库管理范围线内征转 |  | — | — |  | 2021- | — | — | — |
| 120 |  | 模具产业集聚基地保障性住房项目 |  | 2.04 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 121 |  | 光明区蜀光小学（暂定名）建设工程 |  | 1.54 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕545号 |
| 122 |  | 光明区荔园小学（暂定名）建设工程 |  | 1.85 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕541号 |
| 123 |  | 光明交警中队部 |  | 0.53 | — |  | 2021- | — | — |  |
| 124 |  | 光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程 |  | 1.06 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕217号 |
| 125 |  | 河心路（华夏二路－东明大道）市政工程 |  | 1.32 | — |  | 2021- | — | — | 深光发财〔2016〕584号 |
| 126 |  | 翰林路（近期）市政工程 |  | 12.73 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 127 |  | 志康路（南光高速－龙大高速）市政工程 |  | 6.48 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 128 |  | 屋园路（南光高速－龙大高速）市政工程 |  | 5.12 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕524号 |
| 129 |  | 富利路（河堤路－屋园路）市政工程 |  | 4.79 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 130 |  | 科学大道（东长路－楼明路）市政工程 |  | 8.61 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕551号 |
| 131 |  | 光辉大道（龙大高速－楼环路）市政工程 |  | 5 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 132 |  | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 |  | 0.57 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕216号 |
| 133 |  | 圳美消防站配套市政道路工程 |  | 0.99 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 134 |  | 硕泰路（公常路－楼工环路）市政工程 |  | 2.24 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 135 |  | 光明交警大队部 |  | 0.81 | — |  | 2021- | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 光明区 | 银塘路（光侨路－长悦路）市政工程 | 光明区政府 | 1.85 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕212号 |
| 137 |  | 合力一路（合盛路－文阁路）市政工程 |  | 0.55 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕294号 |
| 138 |  | 楼南三路（楼明路－楼环路）市政工程 |  | 0.68 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 139 |  | 太阳路（松白路－南石路）市政工程 |  | 5.67 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕35号 |
| 140 |  | 光明高中园东侧道路 |  | 1.47 | — |  | 2021- | — | — | 深光发改〔2020〕211号 |
| 141 |  | 东坑社区TPC历史遗留问题处理项目 |  | — | — |  | 2021- | — | — | — |
| 142 |  | 田寮社区城市化转地历史遗留地块 |  | 1.26 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 143 |  | 长圳社区茅洲河周边旧工业区地块 |  |  | — |  | 2021- | — | — | — |
| 144 |  | 大雁山公园周边景观提升项目 |  | 1.3 | — |  | 2021- | — | — | — |
| 145 |  | 马田路街心公园项目 |  | — | — |  | 2021- | — | — | — |
| 146 | 大鹏 新区 | 南隆社区大龙香车水库征地补偿历史遗留问题 | 大鹏新区管委会 | 0.15 | 0.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021- | 4000 | 0 | 深圳市大鹏新区管理委员会关于印发大鹏新区管理委员会2017年重点工作责任分工一览表的通知（深鹏管〔2017〕9号） |
| 147 |  | 大鹏所城综合整治项目 |  | — | — |  | 2021- | — | — | — |
| 148 |  | 大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | 深鹏发财〔2020〕61号 |
| 149 |  | 水头沙三路工程 |  | — | — | — | — | — | — | 深鹏发财函〔2018〕1278号 |
| 150 |  | 红岭教育集团大鹏校区建设项目 |  | — | — | — | — | — | — | 深圳市人民政府办公厅关于印发高中学校建设方案（2020－2025年）的通知（深府办函〔2019〕286号）、深圳市高中建设领导小组办公室关于印发公办普通高中学校建设任务表单的通知（深高中办〔2020〕2号） |
| 151 | 大鹏 新区 | 盐坝高速市政化改造工程 | 大鹏新区管委会 | 6.72 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2021- | — | — | 深发改〔2017〕212号（该项目由经过市政府会议审议、用初次下达计划代替立项文件） |
| 小计 |  |  |  | 332.39 | 62.87 | — | — | 33264.35 | 5545 | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、续建项目745个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福田区 | 爱华小学（福田区体育中心）房屋征收项目 | 福田区政府 | 0.99 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2022 | — | — | 福田区轨道交通建设收地拆迁指挥部工作会议纪要（2） |
| 2 |  | 华富村东、西区房屋征收项目 |  | 14 | 18.5 |  | 2018-2020 | 2190 | — | — |
| 3 |  | 弘毅路工程征收项目 |  | 0.02 | 0.02 |  | — | — | — | 深规土一局〔2013〕190号 深规土一局〔2013〕191号 |
| 4 |  | 福田区慢性病防治院房屋征收项目 |  | 0.26 | 0.6 |  | 2020 | 820 | — | 2017年福田区重大项目建设指挥部卫生分指挥部会议纪要（24） |
| 5 |  | 香蜜二村棚改项目 |  | 2.94 | — |  | — | — | — | 福田区委领导办公室会议纪要（121） |
| 6 |  | 河套北（南华村）棚改项目 |  | 16.19 | — |  | — | — | — | 福田区委领导办公室会议纪要（38） 福田区棚改指挥部会议纪要（12） |
| 7 |  | 沙头街道绿洲花园棚改项目 |  | 1.16 | — |  | — | — | — | 福田区棚改指挥部会议纪要（12） |
| 8 |  | 裕亨花园小区棚改项目 |  | 1.7 | — |  | — | — | — | 福田区住宅区（棚户区)改造和综合整治指挥部会议纪要（16） |
| 9 |  | 华富北片区棚改项目 |  | — | — |  | — | — | — | 市住建局关于华富北片区棚改项目计划备案的复函、深福发改备案〔2020〕0107号 |
| 10 |  | 河湾北滨河片区棚户区改造项目 |  | — | — |  | — | — | — | 福田区住宅区（棚户区）改造和综合整治指挥部会议纪要（210） |
| 11 | 罗湖区 | 市人民医院片区改造项目 | 罗湖区政府 | 4.41 |  | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2022 | — | — | — |
| 12 |  | 罗湖区物流转运中心房屋征收项目（小坑工业区） |  | — | — |  | 2021-2022 | — | — | 区清水河重点片区开发建设现场指挥部第十九次会议纪要 |
| 13 |  | 清水河重点片区棚户区改造项目 |  | — | — |  | 2020-2022 | — | — | — |
| 14 |  | 船步街片区改造项目 |  | 20.63 | — |  | 2020-2022 | — | — | 船步街片区改造规划研究成果汇报会会议纪要 |
| 15 |  | 清水河三路新建工程 |  | 0.7 | 0.7 |  | 2020-2022 | — | — | 罗发改〔2018〕550号 |
| 16 |  | 油气路清宝路新建工程 |  | 2.5 | 0.4 |  | 2020-2021 | — | — | 罗发改投〔2019〕28号 |
| 17 |  | 横沥口水库水源工程项目 |  | 4.03 | — |  | 2020-2022 | — | 0 | 待《深圳市水务局关于征求〈深圳市人民政府关于深化我市水库管理体制机制改革的通知（代拟稿）〉意见的函》印发后 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 罗湖区 | 梧桐苑公交场站收地项目 | 罗湖区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2021 | — | 0 | — |
| 19 |  | 深南东路东延工程（一期） |  | 0.87 | — |  | 2020 | — | 0 | 区政府投资项目专题会议纪要〔2020〕52号 |
| 20 |  | 东湖水厂扩能改造工程 |  | 0.58 | — |  | 2019-2021 | — | 0 | — |
| 21 |  | 边检总站二大院棚改项目 |  | 5.4 | 5.4 |  | 2019-2021 | — | 0 | 区城市更新工作领导小组第九十一次会议 |
| 22 |  | 布心小学拆建工程 |  | 0.09 | 0.09 |  | 2019-2021 | — | — | 罗发改〔2017〕313号 |
| 23 |  | 翠竹外国语实验学校（一部）拆建工程 |  | 0.1 | 0.1 |  | 2019-2021 | — | — | 罗发改〔2017〕205号 |
| 24 |  | 布心中学改扩建工程 |  | 0.3 | — |  | 2020-2022 | — | — |  |
| 25 |  | 罗湖区莲塘街道景福片区棚户区改造项目房屋征收 |  | — | — |  | 2020-2021 | — | — | — |
| 26 |  | 春笋楼房屋征收项目 |  | 1.7 | — |  | 2020-2023 | — | — | 区城市更新工作领导小组第一百次会议纪要精神〔罗湖区委（政府）办公室工作会议纪要第408号〕 |
| 27 |  | 布心片区LH03-04-02-11地块土地收回 |  | 0.94 | — |  | — | — | — | — |
| 28 |  | 深圳中学本部片区棚户区改造项目 |  | 19.7 | — |  | — | — | — | 区相关规划研究项目和土地整备工作汇报会会议纪要（区委区政府工作会议纪要2019年第45号） |
| 29 |  | 罗湖交警大队基层业务用房及配套设施迁址重建项目 |  | 0.77 | — |  | — | — | — | 罗发改投〔2019〕96号 |
| 30 |  | 东湖汽车站搬迁补偿项目 |  | 0.4 | — |  | — | — | — | — |
| 31 |  | 莲塘第七工业区征收项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 32 |  | 蔡屋围新围片区征收项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 33 |  | 深圳酒店旁南湖地块征收项目 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 34 |  | 清水河二路新建工程 |  | 1.15 | — |  | — | — | — | 罗发改〔2018〕423号 |
| 35 |  | 清水河综合整治工程 |  | 0.92 | — |  | — | — | — | 罗发改〔2019〕2号 |
| 36 |  | “二线插花地”棚户区改造征收项目 |  | 0.7 | — |  | — | — | — | — |
| 37 |  | 清水河一路建设工程 |  | 0.87 | — |  | — | — | — | 罗发改〔2017〕25号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 罗湖区 | 环仓南路涉及深长公司宿舍楼及深圳市爱国卫生运动委员会大楼房屋征收项目 | 罗湖区政府 | 0.05 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 39 |  | 水贝变电站地块征收项目 |  | 7.3 | — |  | — | — | — | — |
| 40 |  | 省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程 |  | — | — |  | — | — | — | 罗发改〔2016〕341号 |
| 41 |  | 罗湖区宝润路宝泰路市政工程 |  | 0.13 | — |  | — | — | — | 罗发改〔2014〕191号 |
| 42 |  | 罗湖区妇幼保健院住院大楼二期工程 |  | 0.32 | — |  | — | — | — | 罗发改投〔2019〕2号 |
| 43 |  | 泰宁小学拆建工程 |  | 0.18 | — |  | — | — | — | 罗发改〔2017〕205号 |
| 44 | 南山区 | 东经三路土地整备 | 南山区政府 | 1 | 1 | — | — | — | 6052.07 | — |
| 45 |  | 微波山隧道 |  | 1.06 | 1 | — | — | 1000 | 0 | — |
| 46 |  | 活泉二街（龙珠七号路）南北段 |  | 0.78 | — | — | — | 184 | — | — |
| 47 |  | 南山区西丽水库和铁岗水库水源保护区调准工程 |  | — | — | — | 2020-2021 | 56900 | 54168 | — |
| 48 |  | 大沙河生态长廊土地整备（西丽段） |  | 4.5 | — | — | 2019-2021 | 1751.49 | 1600.28 | — |
| 49 |  | 大沙河文体中心土地整备项目（文理实验学校改扩建地块） |  | 0.46 | — | — | 2019-2021 | 0.32 | — | — |
| 50 | 宝安区 | N1区初级中学 | 宝安区政府 | 1.47 | 1.47 | 验收入库结算 | 2015-2021 | 185.00 | 140 | 宝发改政投〔2014〕211号 |
| 51 |  | 110KV松岗车辆段输变电工程 |  | 0.32 | 0.32 | 测绘、评估等前期工作 | 2019-2021 | — | — | 深圳市发展和改革委员会关于下达深圳电网2020年主网基建投资计划的复函 |
| 52 |  | 松岗街道创业路（芙蓉路－东方大道）新建工程 |  | 8.46 | 0 |  | 2020-2021 | — | — | 深发改政投〔2015〕5号 |
| 53 |  | 松裕路（广深公路－松岗大道）市政工程 |  | 9.88 | 0 |  | 2020-2021 | — | — | 深发改政〔2014〕1538号 |
| 54 |  | 宝安区人民医院整体改造工程（二期） |  | 71 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2021 | 13954.4 | — | 宝发改政投〔2011〕26号 |
| 55 |  | 洪浪南路东延段市政工程 |  | 0.26 | — | — | 2018-2021 | 32 | — | 深南发改投〔2013〕1号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 宝安区 | 宝安区儿童医院 | 宝安区政府 | 1.65 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2021 | 445 | — | 宝发改政投〔2019〕25号 |
| 57 |  | 新安街道碧海花园 |  | — | — | — | — | — | — | 深建函〔2019〕2724号 |
| 58 |  | 西乡河碧道建设工程 |  | 2.44 | — | 测绘、评估等前期工作 | 2020-2023 | — | — | 宝发改政投〔2020〕43号 |
| 59 |  | 通成路（铁仔山北麓－共和工业路）新建工程 |  | 0.12 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2021 | 3798.11 | — | 宝发改政投〔2015〕230号 |
| 60 |  | 盛航路南段（航城大道至固戍二路） |  | 1.34 | — |  | 2012-2021 | 2775.14 | — | 宝发改政投〔2012〕19号 |
| 61 |  | 南昌涌综合整治工程 |  | 0.71 | — | — | 2018-2021 | 828.61 | 722.9 | 宝发改概算〔2017〕114号 |
| 62 |  | 西乡河步行街段河堤安全隐患整治应急工程 |  | 0.31 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2021 | 6782.79 | 586.17 | 宝发改政投〔2017〕211号 |
| 63 |  | 碧海湾高尔夫球场 |  | 67.12 | — | — | 2020-2021 | — | — | — |
| 64 |  | 金围路（瑞发路－机场外排渠）新建工程征拆补偿 |  | 0.06 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021.1-12 | — | — | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 65 |  | 深圳宝安空海救援医院 |  | 5.01 | — | — | 2019-2021 | 224.41 | 224.41 | 宝发改立项〔2018〕8号、深规划资源选BA-2019-0113号 |
| 66 |  | 内环路（西乡段）接线工程项目 |  | 0.33 | — | — | 2016.12-2021.12 | 2622.59 | 2546.04 | 深发改〔2006〕1004号 |
| 67 |  | 空港新城云巴示范线L1线工程 |  | — | — | — | 2020-2021 | — | — | 深发改函〔2019〕567号 |
| 68 |  | 沙福河－屋山水库－七沥水库碧道建设工程 |  | 6.46 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2023 | — | — | 宝发改建议书〔2020〕197号 |
| 69 |  | 福海街道福园二路（沙福路－蚝业路）改扩建工程 |  | 0 | 0 |  | 2019-2021 | 2597.22 | 1828.67 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 70 |  | 永和路（福洲大道－宝安大道)新建工程项目 |  | 3.23 | — |  | 2019-2021 | — | — |  |
| 71 |  | 坳颈涌综合整治工程 |  | 12.34 | 0 |  | 2017-2021 | 1436.79 | 1290.17 | 深发改〔2014〕8号 |
| 72 |  | 福永河水环境综合整治工程 |  | 40.62 | — |  | 2015-2021 | 168378.19 | 16020.62 | 宝发改政投〔2012〕316号 |
| 73 |  | 玻璃围涌综合整治工程 |  | 2.38 | 0 |  | 2017-2021 | — | 9.98 | 宝发改政投〔2011〕79号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 宝安区 | 塘尾涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 10.52 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2021 | 396.98 | 340.09 |  |
| 75 |  | 沙福河综合整治工程 |  | 28.23 | — |  | 2017-2023 | 5529.9 | 1996.67 |  |
| 76 |  | 孖庙涌排涝泵站工程 |  | 0.56 | — |  | 2015-2021 | 8348.86 | 7564.95 | 宝发改立项〔2008〕17号 |
| 77 |  | 玻璃围涌雨水泵站征地拆迁 |  | 0.02 | — |  | 2015-2021 | 231.62 | 121.26 |  |
| 78 |  | 福永兴围九年一贯制学校新建工程 |  | 1.34 | 1.34 |  | 2019-2020 | 146.02 | — | 宝发改政投〔2019〕384号 |
| 79 |  | 凤凰山森林公园三期工程（福永片区） |  | 188.03 | — |  | 2019-2020 | — | — | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 80 |  | 立新南路（翠岗西路至福永大道） |  | 1.49 | — | — | 2016-2020 | 12759.64 | 12618.76 | 宝发改政投〔2011〕206号 |
| 81 |  | 凤凰人才住房及凤凰消防站建设工程 |  | 0.66 | 0.66 | — | 2016-2020 | 409.7 | 363.6 | 宝发改函〔2016〕8号 |
| 82 |  | 立新湖环湖绿道贯通工程 |  | 0.70 | 0.7 | — | 2017-2021 | 775.04 | 725.54 | 宝发改函〔2017〕181号 |
| 83 |  | 白凤路（凤凰山大道－黄埔工业路）工程 |  | 4.25 | 4.25 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2020 | 500.28 | — | 宝发改函〔2017〕96号 |
| 84 |  | 福永人民医院扩建（二期） |  | 2.15 | — |  | 2017-2021 | 17000 | — | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 85 |  | 兴瑞路（107国道－白凤路）新建工程项目 |  | 0.80 | — |  | 2019-2021 | — | — | 宝发改政投〔2015〕158号 |
| 86 |  | 沙井河碧道建设工程 |  | 0.21 | 0.21 |  | 2020-2023 | — | — | 宝发改建议书〔2020〕104号 |
| 87 |  | 德丰围涌综合整治工程 |  | 0.8 | — |  | — | 909 | 339.88 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 88 |  | 衙边涌综合整治工程 |  | 0.61 | — |  | — | 7240 | 46.19 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 89 |  | 石岩渠综合整治工程 |  | 4.26 | 0.97 |  | 2016-2021 | 1392 | 390.59 |  |
| 90 |  | 石围涌综合整治工程 |  | 0.31 | — |  | — | 272 | 159.04 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 91 |  | 下涌综合整治工程 |  | 0.89 | — |  | — | 6668 | 5844.16 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 92 |  | 沙涌综合整治工程 |  | 0.17 | — |  | — | 416 | 278.41 |  |
| 93 |  | 和二涌综合整治工程 |  | 0.02 | — |  | — | 24.0 | 19.70 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 94 |  | 松岗河综合整治工程 |  | 0.35 | — | — | 2015-2023 | 1033 | 223.0 | 宝发改函〔2015〕335号 |
| 95 |  | 沙井街道裕和路（松福大道－福和路）改造工程 |  | 0.1 | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | 宝发改政投〔2020〕19号 |
| 96 |  | 鞍山一路（宝安大道－丰安路）综合改造工程 |  | 0.02 | — |  | — | — | — |  |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 宝安区 | 大王山公园进出口道路新建工程 | 宝安区政府 | 0.15 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 宝发改政投〔2019〕23号 |
| 98 |  | 沙井街道荣根南路（新沙路－蚝乡路）新建工程 |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 99 |  | 沙井街道新民北路（沙一中路至新民南路）新建工程 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | 宝发改政投〔2016〕53号 |
| 100 |  | 沙井街道新颜路（宝安大道－壆岗路）建设工程 |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改政投〔2013〕11号 |
| 101 |  | 荣安路（新沙路西延段－锦程路） |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改政投〔2016〕106号 |
| 102 |  | 海锦路（万乐路－锦程路） |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改可研〔2016〕45号 |
| 103 |  | 德民路（荣安路－锦程路） |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 104 |  | 丰民路（海锦路－徳民路） |  | — | — |  | — | 230 | — |  |
| 105 |  | 民主大道西延段（荣安路－民乐路） |  | — | — |  | — | — | — |  |
| 106 |  | 万乐路西延段（锦程路－海云路） |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改政投〔2016〕74号 |
| 107 |  | 民乐路（民主大道至南环路） |  | — | — |  | — | — | — | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 108 |  | 民乐路（沙福路西延段－南环路西延段） |  | 1.28 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 11892 | 9322.49 | 宝发改可研〔2016〕45号 |
| 109 |  | 寮丰沙头商业路（西环路至环镇路）综合改造工程 |  | — | — |  | — | 5029 | 3514.50 | 宝发改政投〔2013〕11号 |
| 110 |  | 沙井人民医院扩建（二期） |  | 0.78 | — | — | — | 9320 | 8455.87 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 111 |  | 锦云路（民乐路至锦程路） |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | 宝发改可研〔2016〕45号 |
| 112 |  | XQ-01小微水体整治工程 |  | 0.2 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2021 | — | — | 宝发改概算〔2019〕156号 |
| 113 |  | 新桥河－长流陂水库碧道建设工程 |  | — | — |  | 2020-2023 | — | — | 宝发改政投〔2020〕272号 |
| 114 |  | 新桥河综合整治工程 |  | 3.3 | — |  | 2016-2021 | 30773.37 | 24636.97 | 宝发改政投〔2010〕39号 |
| 115 |  | 潭头河综合整治工程 |  | 1.51 | — |  | 2015-2021 | 5672.9 | 317.63 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 116 |  | 上南东路改造及金桥扩建工程 |  | 0.07 | — |  | 2015-2020 | 480 | 165.52 | 宝发改政投〔2012〕94号 |
| 117 |  | 蚝乡路（中心路－永荣路）新建工程 |  | 3.57 | 1.8 |  | 2018-2021 | 50801.42 | 39124.20 | 宝发改政投〔2017〕228号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 宝安区 | 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程桥头片区排涝工程－新上星排涝泵站项目 | 宝安区政府 | 0.05 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2021 | 61.92 | 49.97 | 深发改〔2015〕1399号 |
| 119 |  | 茅洲河流域综合整治工程－新桥公园排涝泵站项目 |  | 0.05 | — |  | 2016-2021 | 11.6 | 9.96 |  |
| 120 |  | 松岗街道桥山路（佘屋东路－朗碧路）新建工程 |  | 1.9 | 1.9 |  | 2019-2021 | 16719.93 | — | 宝发改政投〔2019〕425号 |
| 121 |  | 松岗街道佘屋东路（桥山路－松福大道）新建工程 |  | 2.5 | 2.5 |  | 2019-2021 | 19249.9 | — |  |
| 122 |  | 松岗人民医院扩建（二期） |  | 0.31 | 0.22 |  | 2016-2021 | 7803.41 | 1923.7 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 123 |  | 松岗街道学前一路（河滨北路－沙江路）新建工程 |  | 0.85 | 0.85 |  | 2017-2021 | 25.54 | — | 宝发改政投〔2015〕151号 |
| 124 |  | 朗碧路（河滨北路－松福路） |  | 2.6 | 2.6 |  | 2017-2021 | 470.0 | — | 宝发改政投〔2012〕14号 |
| 125 |  | 松岗街道临沙北路（平安大道－创业六路）新建工程 |  | 1.03 | — | 测绘、评估等前期工作 | 2020-2021 | — | — | 宝发改建议书〔2020〕19号 |
| 126 |  | 松岗街道平安大道（临沙北路－创业六路）新建工程 |  | 2.03 | — |  | 2021-2021 | — | — |  |
| 127 |  | 松岗街道创业七路（平安大道－临沙北路）新建工程 |  | 0.59 | — |  | 2020-2022 | — | — | 宝发改建议书〔2020〕53号 |
| 128 |  | 楼岗渠综合整治工程 |  | 0.64 | — | — | 2015-2021 | 4226.51 | 543.38 | 深发改〔2007〕742号 |
| 129 |  | 松岗沙浦西排洪渠综合整治工程 |  | 0.15 | — | — | 2015-2021 | 352.14 | 77.14 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 130 |  | 东方七支渠排洪渠整治工程 |  | 0.16 | — | — | 2015-2021 | 6434.19 | 225.84 | 深发改〔2007〕742号 |
| 131 |  | 松岗潭头渠综合整治工程 |  | 0.08 | — | — | 2015-2021 | 948.51 | 121.50 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 132 |  | 洋眉坑路（居安路－楼岗大道）新建工程项目 |  | 0.32 | 0.32 | — | 2018-2021 | 5681.28 | — | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 133 |  | 沙浦北片区排涝工程 |  | 0.32 | — | — | 2017-2021 | 4811 | 694.88 | 深发改〔2007〕742号 |
| 134 |  | 松岗门户新城启动区道路新建工程 |  | 4.61 | — | — | 2016-2021 | 16764 | 6995.79 | 宝发改可研〔2013〕25号 |
| 135 |  | 沙浦北路（朗碧路－宝安大道）新建工程 |  | 1 | 1 | 测绘、评估等前期工作 | 2021-2021 | — | — | 宝发改政投〔2017〕38号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 宝安区 | 朗西路（燕罗路－喜高路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 1.38 | 1.38 | — | 2018-2021 | 227 | — | 宝发改政投〔2015〕225号 宝发改函〔2017〕44号 |
| 137 |  | 燕罗街道祥溪路（广田路－燕罗北街）新建工程 |  | 0.01 | 0.01 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2021 | 162 | — | 宝发改政投〔2015〕225号 深规划资源选BA-2019-0128号 |
| 138 |  | 格山一路（塘福路－物流路）综合改造工程 |  | 0.30 | — |  | 2018-2021 | 70 | — | 宝发改政投〔2017〕313号 深规土选BA-2018-0053号 |
| 139 |  | 格山二路（塘福路－物流路）新建工程 |  | 0.33 | — |  | 2018-2021 | 60 | — | 宝发改政投〔2017〕313号 深规土选BA-2018-0052号 |
| 140 |  | 白沙坑综合整治工程 |  | 0.73 | — | — | 2018-2021 | 141.21 | 125.90 | 深光发财〔2017〕860号 深规土选BA-2017-0279号 |
| 141 |  | 燕罗街道燕罗塘片区大华路（红湖路－红燕路）综合改造工程 |  | 3.6 | — | — | 2017-2021 | 1584.67 | 935.45 | 宝发改政投〔2015〕5号 深规土选BA-2017-0183号 |
| 142 |  | 燕罗街道环胜南路（燕罗路至长堤路）新建工程 |  | 2.38 | — | 测绘、评估等前期工作 | 2018-2021 | — | — | 宝发改函〔2019〕273号 |
| 143 |  | 中共一大宝安旧址 |  | 0.12 | — | — | 2018-2021 | 2148 | — | 深宝土整函〔2017〕753号 |
| 144 |  | 燕罗片区排涝工程－罗田排涝泵站 |  | 0.02 | — | — | 2017-2021 | 239.58 | 206.89 | 深发改〔2007〕742号 深规土选BA-2017-0111号 |
| 145 |  | 山门消防站建设工程 |  | 0.49 | — | — | 2017-2021 | 117.73 | 106.35 | 宝发改政投〔2017〕102号 深规土选BA-2017-0158号 |
| 146 |  | 燕罗街道大华路（红燕路－富恒路）新建工程 |  | 0.87 | — | — | 2018-2021 | 17.86 | — | 宝发改政投〔2017〕38号 深规土选BA-2017-0087号 |
| 147 |  | 铁岗－石岩水库水质保障工程（三期） |  | 38 | 0.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2021 | — | — | 宝发改立项〔2018〕43号 宝发改概算〔2019〕46号 |
| 148 |  | 龙田北路（光布大道－祝龙田路）新建工程 |  | 1.31 | — | — | 2017-2021 | 7419.95 | 6165.4 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 149 |  | 阳台山森林公园（二期）石岩片区－龙腾路综合改造工程 |  | 0.03 | — | — | 2018-2021 | 884.06 | 588.09 | 宝发改立项〔2007〕122号 |
| 150 |  | 应人石河综合整治工程 |  | 0.22 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2021 | 1906.03 | 1813.58 | 深发改〔2014〕1607号、宝发改政投〔2011〕79号、深规土选BA-2014-0070号 |
| 151 |  | 铁岗－石岩水库水质保障工程 |  | 1076 | — |  | 2018-2022 | 211300 | 186516 | 宝发改立项〔2018〕43号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 宝安区 | 宝石路二期工程 | 宝安区政府 | — | — | 测绘、评估等前期工作 | 2020-2022 | — | — | 深发改〔2007〕1740号 |
| 153 |  | 田心大道如意路市政工程 |  | — | — |  | 2020-2022 | — | — | 深发改〔2008〕919号 |
| 154 |  | 乌石岩庙片区综合整治工程 |  | — | — | — | — | — | — | 宝发改概算〔2020〕139号 |
| 155 |  | 石岩街道兴龙路（外环路－龙强路）新建工程 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | 2020-2022 | — | — | 宝发改政投〔2019〕23号 |
| 156 |  | 天宝路综合改造工程 |  | 2.59 | 2.59 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2022 | 837 | — | 宝发改概算〔2019〕92号 |
| 157 |  | 阳台山森林公园一期配套项目－阳台山提升完善工程项目 |  | 0.62 | 0.62 |  | 2020-2022 | — | — | 宝发改政投〔2016〕9号 |
| 158 |  | 石岩人民医院扩建（二期） |  | 2.05 | — |  | 2020-2021 | — | 30 | 宝发改政投〔2016〕62号 深规土选BA-2009-0297号 |
| 159 |  | 应人石社区公园景观提升工程 |  | 4.45 | 4.45 |  | 2019-2021 | 467.74 | — | 宝发改政投〔2016〕53号 深规土选BA-2017-0205号 |
| 160 |  | 石岩街道科技路新建工程（一期） |  | 3.67 | — | 测绘、评估等前期工作 | 2021-2023 | — | — | 宝发改政投〔2011〕36号 深规土选BA-2018-0019号 |
| 161 |  | 应人石河景观提升工程 |  | 7.2 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2021 | — | — | 深宝发政投〔2018〕423号 |
| 162 |  | 石岩街道通业路（石环路－兴石路）综合改造工程 |  | 2.63 | — | 测绘、评估等前期工作 | — | — | — | 宝发改政投〔2020〕19号 |
| 163 |  | 桥头消防站 |  | 0.45 | 0.12 | — | 2017-2021 | — | — | 宝发改函〔2016〕8号 |
| 164 |  | 新安街道庆宜华苑 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 165 |  | 塘下涌消防站建设工程 |  | 0.05 | — | — | 2017-2021 | 291 | 254.20 | 宝发改政投〔2017〕43号 深规土选BA-2015-0122号 |
| 166 |  | 110KV楼岗输变电工程项目 |  | 0.01 | 0.01 | 验收入库结算 | 2018-2021 | 4.26 | 3.26 | 深发改核准〔2014〕0002号 |
| 167 | 龙岗区 | 实验学校新建工程（暂定） | 龙岗区政府 | 1.22 | 0 | 验收入库结算 | 2019-2020 | 223.05 | 223.05 | 深龙教函〔2019〕188号 |
| 168 |  | 公园路重启段 |  | 0.2 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | 75 | — | 深龙工函〔2017〕926号 |
| 169 |  | 坪南路（永勤路－康贤路) |  | — | 3.1 |  | 2020-2022 | 15000 | — | 深龙发改〔2018〕931号 |
| 170 |  | 甘李二路西段（秀峰路－现状甘李二路）工程 |  | 2.75 | 2 |  | 2020-2020 | — | — | 深龙发改〔2019〕473号 |
| 171 |  | 坪西路（坪盐通道－鹤鸣路) |  | 2.46 | 0 |  | — | — | 0 | 深龙发改〔2019〕381号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | 龙岗区 | 正坪一路跨线桥工程 | 龙岗区政府 | 0.9 | — | — | — | — | — | 方案设计已征求意见 |
| 173 |  | 宝富路 |  | 10 | — | — | — | — | — | 深龙发改〔2019〕60号 |
| 174 |  | 横坪公路（坪地段）市政化改造工程 |  | 43 | — | — | — | — | — | 深发改〔2013〕1614号 |
| 175 |  | 龙岗区坪地街道环城南路改造工程（深惠路－同心中路段）项目 |  | 13.04 | 7.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | 105229 | — | 深发改〔2011〕930号 深发改〔2014〕1587号 |
| 176 |  | 科技园路西段 |  | 2.6 | — |  | — | 18978 | — | 深龙计〔2005〕64号 |
| 177 |  | 宝龙龙湖体育运动公园 |  | 25 | 10 |  | — | 1000 | — | 深龙发改〔2017〕135号 |
| 178 |  | 宝龙文体中心 |  | 2 | 1.3 |  | — | 140 | — |  |
| 179 |  | 下李北路（李朗路－联李东路) |  | 2.05 | 0.36 |  | — | — | — | 方案设计已征求意见 |
| 180 |  | 园山文体中心 |  | 0.26 | 0 |  | 2019-2020 | 124.24 | 93.6 | 深龙发改〔2018〕758号 |
| 181 |  | 兴业路 |  | 0.48 | 0 |  | 2019-2022 | — | 0 | 方案设计已征求意见 |
| 182 |  | 联创路（吉华段） |  | 0.54 | 0 |  | — | — | — | 深龙断头路办〔2019〕7号 |
| 183 |  | 富民路北段工程 |  | — | — |  | — | — | — | 方案设计已征求意见 |
| 184 |  | 坪地街道临坪路道路工程 |  | 0.3 | — |  | — | — | — |  |
| 185 |  | 五清路 |  | 0.09 | — | 验收入库结算 | 2019.4-2019.8 | 3.26 | 3.26 | 深龙工函〔2019〕216号 |
| 186 |  | 深圳市社会福利救助综合服务中心“六合一”项目周边配套道路工程 |  | 3.07 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深龙发改〔2019〕90号 |
| 187 |  | 松元头九年一贯制学校附属设施建设工程 |  | 1.05 | 0 |  | — | — | — | — |
| 188 |  | 香港中文大学（深圳）附属学校 |  | 1.39 | 0 | 验收入库结算 | 2019- | — | 11.27 | “不忘初心、牢记使命”主题教育专项活动暨学校项目建设工作协调会议纪要（区政府办公会议纪要〔2019〕156号） |
| 189 |  | 惠厦路市政工程 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020.1-2020.12 | — | — | 深龙发改〔2017〕1298号 |
| 190 |  | 龙岗区公共基础设施项目三年用地保障计划 |  | — | — | — | — | — | — | 市规划和自然资源局龙岗管理局《龙岗区公共基础设施项目三年用地保障计划》（征求意见稿） |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 龙岗区 | 坪地街道丁山河路（塘桥东路至临庙路） | 龙岗区政府 | 0.34 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深龙发改〔2019〕381号 |
| 192 |  | 铁运路市政工程 |  | 4.93 | 0.06 |  | 2020.1-2020.12 | 711 | — | 深规土选LG-2015-0095 |
| 193 |  | 同富路（爱南路－兴农路） |  | 4.07 | 1.58 |  | 2020.1-2020.12 | 4937 | — | 深龙发改〔2019〕147号 |
| 194 |  | 横岗平盐铁路东侧新增规划支路工程 |  | 0.65 | — |  | 2020.3-2021.12 | — | — | 深龙发改〔2019〕779号 |
| 195 |  | 横岗文体广场 |  | 1.51 | 0 | 验收入库结算 | 2020.4-2020.12 | 288.68 | 288.68 | 区城市化土地转制领导小组《关于完善横岗文体广场04-06地块转地手续的通知》（〔2020〕003号） |
| 196 |  | 龙岗区永久基本农田用地转地、整改复耕 |  | 7.79 | 7.79 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | — | — | 龙岗区永久基本农田清查核实整改工作推进会议纪要 |
| 197 |  | 审计整改入库地块清理项目 |  | — | — | — | — | — | — | 省审计发现问题涉规划土地监察和规划自然资源事项整改工作会议纪要〔区政府办公会议纪要（66）〕 |
| 198 |  | 龙岗交警大队坂田中队营房建设工程 |  | 0.31 | 0.31 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020.5-2021.6 | — | 0 | 龙岗交警大队关于商请营房选址用地征转的函（深公交龙函〔2020〕20号）、市政府常务会议纪要（六届一百二十四次） |
| 199 |  | 翔鸽路北段（二期）（龙岗大道－京南路） |  | 5.4 | 3.15 |  | — | — | — | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 200 |  | 高科西路（碧新路—宝横路）市政工程 |  | 2.44 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2013〕30号 |
| 201 |  | 雁田水库（木古河流域）水质保障工程 |  | 29.21 | — |  | 2020.6- | — | — | 龙岗区2020年水污染治理第五次工作专题会议纪要 |
| 202 |  | 2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程 |  | 205.95 | 205.95 |  | 2020.6-2021.12 | — | — |  |
| 203 |  | 体育中心还建项目 |  | — | — | 验收入库结算 | — | — | 2838.43 | — |
| 204 |  | 坂田街道扬美实验学校改扩建工程 |  | 3.59 | 0.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020.5-2021.12 | — | 0 | 深龙发改〔2020〕66号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 龙岗区 | 宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程 | 龙岗区政府 | 1.71 | 1.71 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020.5- | — | — | 深龙发改〔2019〕139号 |
| 206 |  | 布吉街道罗岗文体地块 |  | 2.98 | — |  | — | — | — | 布吉街道基础设施和公共配套建设工作座谈会纪要 |
| 207 |  | 布吉公园及地下停车场项目 |  | 2.3 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2018〕624号 深龙工函〔2020〕686 号 |
| 208 |  | 区档案馆 |  | 0.79 | — | 验收入库结算 | — | — | 0 | 龙岗区档案馆关于开展区档案馆建设项目土地整备工作的函 |
| 209 |  | 龙岗交警大队布吉中队营房建设工程 |  | 0.43 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深龙发改〔2018〕770号 深公交龙（函）〔2020〕26号 |
| 210 |  | 龙岗交警大队坪地中队营房建设工程 |  | 0.3 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2018〕770 号 深公交龙（函)〔2020〕27号 |
| 211 |  | 原布吉生猪批发市场关停补偿项目 |  | 1.8 | — |  | — | — | — | 区政府办公会议纪要（121） |
| 212 |  | 横岗六南能源牛始埔供应站边坡治理工程 |  | 0.22 | 0.22 |  | — | — | — | 深龙发改〔2018〕1375 号 关于尽快开展六南能源牛始埔供应站边坡治理工程征转地工作的函 |
| 213 |  | 龙岗区养老护理院重新选址建设工程项目 |  | 0.61 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2020〕446号 |
| 214 |  | 市第六高级中学配套道路 |  | 1.94 | 0 |  | 2020-2021 | — | 0 | 深龙发改〔2010〕539号 |
| 215 |  | 科学路东延段 |  | 0.73 | 0.18 |  | 2020.6-2021.12 | — | 0 | 深龙发改〔2018〕762号 |
| 216 |  | 科学路（旱坑路－旺东路） |  | 2.21 | 0 |  | 2020.6-2021.12 | — | 0 | 深龙发改〔2015〕188号 |
| 217 |  | 旺科路（旺华路－科学路） |  | 0.37 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2015〕181号 |
| 218 |  | 旺华路（旺东路－华美西路） |  | 0.21 | 0 |  | 2020.6-2021.4 | — | 0 | 深龙发改〔2015〕180号 |
| 219 |  | 华美西路（旺北路－科学路） |  | 0.55 | — |  | 2020.6-2021.4 | — | 0 | 深龙发改〔2015〕179号 |
| 220 |  | 旺东路（龙颈坳路－吉华路） |  | 0.92 | 0 |  | 2020.6-2021.3 | — | 0 | 深龙发改〔2015〕189号 |
| 221 |  | 旺北路（龙颈坳路－科学路） |  | 1.02 | 0 |  | 2020.6-2021.12 | — | 0 | 深龙发改〔2015〕178号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | 龙岗区 | 宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段 | 龙岗区政府 | 4.7 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 223 |  | 李朗路（平南铁路－富安东路）市政工程二期项目 |  | 1.77 | — |  | — | — | — | 深龙发改〔2009〕47号 |
| 224 |  | 蛇岭大道－坪地中心路道路工程（一期）项目B段 |  | 1.26 | 0.84 |  | — | 6000 | 0 | — |
| 225 |  | 龙岗区良白路－铁东路－丹白路通道 |  | 2.96 | 2.96 |  | — | — | — | 深发改〔2016〕62号 |
| 226 |  | 五和大道西一支路 |  | 0.47 | 0.02 |  | 2020.9-2021.12 | — | 0 | 深龙发改〔2008〕279号 |
| 227 |  | 阁荔路（飞扬路－龙飞大道）、塘新路（清辉路－阁荔路）工程 |  | 0.12 | — | 验收入库结算 | — | — | 11.61 | — |
| 228 |  | 龙平东路市政工程 |  | 10.8 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2020- | — | 6.01 | — |
| 229 |  | 杨美路北段 |  | 2.25 | 1.61 |  | 2020.9-2021.12 | — | 0 | 深龙发改〔2015〕184号 |
| 230 |  | 龙岗大道大运枢纽段下沉工程 |  | 0.95 | — | 验收入库结算 | 2020- | — | 168.67 | — |
| 231 |  | 丹农路二期 |  | 3.3 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 408 | — |
| 232 |  | 五和大道新建工程续建项目 |  | 0.3 | 0 | 验收入库结算 | 2020.1-2021.12 | — | 4928.47 | — |
| 233 |  | 联李大道东段市政工程 |  | 5.7 | — | — | — | — | — | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 234 |  | 石丰路（创业路－将军路段) |  | 3.9 | — | — | — | — | — | 深龙发改〔2017〕104号 |
| 235 |  | 坂田第二初级中学 |  | 2.25 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015.10- | — | 0 | — |
| 236 |  | 龙岗区第二中医院 |  | 4.19 | — | 验收入库结算 | 2019.8-2021.12 | — | 0 | — |
| 237 |  | 一号路南段市政工程 |  | 3.25 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015.9- | — | — | 深龙发改〔2010〕1412号 |
| 238 |  | 环城路市政工程 |  | — | 0 | 验收入库结算 | 2009-2020 | 13000 | 5954.53 | 深龙发改〔2006〕211号 |
| 239 |  | 坂田村级自建供水设施整合项目 |  | 0 | 0 |  | 2009-2018 | 931.41 | 651.99 | — |
| 240 |  | 雪象体育公园 |  | 71.35 | 10 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017.10-2021.12 | 9588.5 | 130.21 | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 龙岗区 | 平湖街道办事处良安田片区文体活动中心 | 龙岗区政府 | 0.3 | — | 验收入库结算 | — | 72.13 | 72.13 | — |
| 242 |  | 深圳市龙岗区第三人民医院改扩建工程二期（1-5栋住宅楼）项目 |  | 0.28 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017 | 10886 | 6859.76 | — |
| 243 |  | 龙岗区第五人民医院 |  | — | — | 测绘、评估等前期工作 | 2018.6 | — | — | — |
| 244 |  | 德政路（龙岗大道－临河南路） |  | 0.16 | — | 验收入库结算 | — | — | 166.2 | 深龙发改〔2019〕381号 |
| 245 |  | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目（木棉岭片区01-07-02地块） |  | 5.87 | 5.87 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 246 |  | 布吉派出所重建 |  | 0.56 | 0.53 |  | — | 4000 | — | — |
| 247 |  | 三联路 |  | 2.66 | 0 |  | — | — | — | — |
| 248 |  | 铁西路（布龙路－布澜路段） |  | 1.51 | 0.3 |  | — | 691 | — | — |
| 249 |  | 田心路（东李路－李朗路）市政工程 |  | 0.62 | 0.62 |  | — | — | — | — |
| 250 |  | 深朗路（布澜路－李朗路）市政工程 |  | 0.25 | 0 |  | — | 1180 | — | — |
| 251 |  | 吉榕路 |  | 0.09 | 0 | 验收入库结算 | — | 922.27 | 606.16 | — |
| 252 |  | 中粮储配套道路 |  | 0.53 | — |  | — | 2358 | 2604.31 | 深发改〔2013〕281号 |
| 253 |  | 富安东路市政工程（平安大道－凤凰大道) |  | 15.53 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 2 | 深发改〔2019〕328号 |
| 254 |  | 五联路工程一期 |  | 0.42 | 0 | 验收入库结算 | — | — | — | 深龙发改〔2009〕253号 |
| 255 |  | 甘李路 |  | 0.55 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2007-2021 | 3235 | 1200 | — |
| 256 |  | 秀峰路 |  | — | 0 |  | 2007-2021 | 1700 | 760 | — |
| 257 |  | 樟坑径外围消防通道（吉华) |  | 1.29 | 0 |  | 2017-2020 | — | 151 | 深发改〔2011〕107号 |
| 258 |  | 布坂联络道 |  | 6.25 | 1.29 |  | 2016-2021 | 1442 | 224 | 深发改〔2008〕1642号 |
| 259 |  | 如意路南延接东部过境通道 |  | 2.4 | 0.5 |  | — | 116037.42 | 56699.44 | — |
| 260 |  | 内环北路 |  | 13.8 | 1 |  | 2016-2021 | 43081 | 2673 | — |
| 261 |  | 清友路 |  | 0.69 | 0.01 |  | — | — | — | 深龙发改〔2017〕1199号 深龙土整（委）〔2018〕44号 |
| 262 |  | 丹平快速路一期北延段及平湖大道东段改造工程 |  | 19 | — |  | — | 73468 | 4182.66 | 深发改〔2014〕835号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | 龙岗区 | 平安大道（丹平路以北部分) | 龙岗区政府 | 36 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 117486 | 58398.29 | — |
| 264 |  | 平安大道市政工程二期（红棉路－丹平路段） |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 265 |  | 平吉大道（北段)工程 |  | 5.4 | — |  | — | 25188 | 21877.99 | 深发改〔2008〕1106号 |
| 266 |  | 平湖罗山自行车郊野公园（一期工程） |  | 5.5 | — |  | — | 17600 | 2896 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 267 |  | 李朗路（新木大道－富康路)建设项目（一期） |  | 0.3 | 0 | 验收入库结算 | — | 7077 | 750 | 深发改〔2014〕835号 |
| 268 |  | 李朗路（平南铁路－富安东路)第二期工程项目 |  | 2.4 | 1 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 7077 | 5320 | 深发改〔2016〕787号 |
| 269 |  | 平湖辅歧路东段市政工程 |  | 2.92 | 0 | 验收入库结算 | — | 5035 | 4164 | 深发改〔2016〕201号 |
| 270 |  | 恒心路 |  | 1.9 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 5000 | 39.13 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 271 |  | 白泥坑消防站建设工程项目 |  | 0.45 | — | 测绘、评估等前期工作 | — | 300 | 0 |  |
| 272 |  | 联运路一期 |  | 0.08 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | 250 | 83 |  |
| 273 |  | 平湖湖田路（平安大道－平湖大道段）项目 |  | 0.15 | 0.06 |  | — | 100 | 15 | — |
| 274 |  | 平湖耕田路项目 |  | 0.08 | 0.02 |  | — | 100 | 14 | — |
| 275 |  | 平湖百田街（湖田路－凤安路段）项目 |  | 0.25 | 0.25 |  | — | 100 | 12 | — |
| 276 |  | 平湖惠华路（龙岗段）市政工程 |  | 10.02 | — |  | — | 42500 | 37511 | 深发改〔2008〕359号 |
| 277 |  | 西宝线平湖段改造工程 |  | 5.44 | — |  | — | 60000 | 13882 |  |
| 278 |  | 平湖中环大道市政工程 |  | 12.5 | 0.31 |  | — | 54200 | 34783 |  |
| 279 |  | 嘉湖路（龙岗段）项目 |  | 2.37 | — |  | — | 25400 | 11863 |  |
| 280 |  | 平湖大水坑至布吉大芬公路龙岗段（平大公路） |  | — | 0 | 验收入库结算 | — | 16700 | 13007.11 |  |
| 281 |  | 铁东路 |  | 4.22 | 4.22 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 20542 | 5.9 | 深圳市建设项目选址意见书（深规土选LG-2018-0128号） |
| 282 |  | 南环路 |  | 8.79 | 8.79 |  | — | 80 | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | 龙岗区 | 吉华路（环城路－布龙路）改造工程 | 龙岗区政府 | 3.5 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015.10-2021.12 | 2435 | 3 | 深发改〔2011〕106号 |
| 284 |  | 蛇岭大道－坪地中心路道路工程（一期） |  | 5.01 | 1 |  | 2020.1-2020.12 | 44303 | 17.52 | — |
| 285 |  | 龙坪路二标 |  | 26.04 | 6.81 |  | — | 60622 | 0 | — |
| 286 |  | 环城西路 |  | 1.54 | 0.08 |  | — | — | 5110.29 | — |
| 287 |  | 龙坪路（龙岗段） |  | 6.07 | 2.2 |  | — | — | 5786.67 | — |
| 288 |  | 坪地中心路市政工程 |  | — | 0.25 |  | — | — | 747.96 | — |
| 289 |  | 环城南路延长段（新建路段） |  | 0.58 | 0 | 验收入库结算 | — | — | 1932.3 | — |
| 290 |  | 龙腾路 |  | — | 0 |  | — | — | 1105.96 | — |
| 291 |  | 环坪路市政工程 |  | — | 0.34 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 0 | — |
| 292 |  | 吉祥一路北段项目 |  | 1.03 | 1.03 |  | — | — | 144.28 | — |
| 293 |  | 深圳国际低碳城吉桥路市政工程 |  | — | 0 | 验收入库结算 | — | — | 1487.92 | — |
| 294 |  | 富华路 |  | — | 4.9 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 295 |  | 六联受纳场项目 |  | 6.68 | — |  | — | — | 933.85 | — |
| 296 |  | 深圳国际低碳城启动区市政工程共同沟（综合管廊工程)二期工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 297 |  | 文桥路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 298 |  | 泥墙排路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 299 |  | 龙顶路 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 300 |  | 环城路快速化改造工程 |  | — | 0 | 验收入库结算 | 2017.12-2020.12 | — | — | 深龙发改〔2016〕1509号 |
| 301 |  | 稼先东路市政工程 |  | — | 0 |  | 2010.4-2018.12 | — | — | 深龙发改〔2013〕281号 |
| 302 |  | 吉华路（坂田段）改造工程 |  | — | 0 |  | — | 36000 | — | — |
| 303 |  | 坂田三号路市政工程 |  | 5.1 | 0 |  | — | 1300 | — | 深龙发改〔2007〕282号 |
| 304 |  | 石背路市政工程 |  | 4.2 | 0 |  | 2013-2018.12 | 7318 | — | 深龙发改〔2007〕579号 |
| 305 |  | 五和大道第二标段市政工程 |  | — | 0 |  | — | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306 | 龙岗区 | 联李东路（下李路－布澜路）工程 | 龙岗区政府 | 1.09 | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 307 |  | 东部环保电厂配套进场道路工程 |  | 1.26 | 0 | 验收入库结算 | 2019.11-2020.12 | — | — | 深龙发改〔2015〕754号 |
| 308 |  | 东部环保电厂高速开口工程 |  | — | — |  | 2019.11-2020.12 | — | — | — |
| 309 |  | 龙岗区第六人民医院二期工程 |  | — | — |  | 2019.11-2020.12 | — | — | 深龙发改〔2012〕800号 |
| 310 |  | 西湖水水安全保障工程 |  | 0.35 | — |  | 2019.3-2020.8 | 70.6 | 64.23 | 深龙土整（委）〔2019〕21号 |
| 311 |  | 大康河综合整治 |  | 8.11 | — |  | 2017.6-2018.12 | 14843 | 455.11 | — |
| 312 |  | 园山街道大康社区原深茂水泥厂采空区重大安全事故隐患消除项目 |  | 1.25 | — | — | 2019.1-2019.12 | 4163.96 | 2247.85 | — |
| 313 |  | 梧桐山南路市政工程 |  | — | — | — | 2018.7-2022.6 | — | — | 深龙土整（委）〔2018〕36号 |
| 314 |  | 香港中文大学（深圳）医学院 |  | — | — | — | 2019.3-2020.1 | — | — | 深龙土整（委）〔2019〕76号 |
| 315 |  | 阿波罗未来产业园整备片区（沙荷路） |  | — | — | — | 2016.3-2021.10 | — | — | — |
| 316 |  | 恒安路 |  | — | 1.1 | — | 2018.3-2022.12 | — | — | — |
| 317 |  | 丹荷路市政工程项目 |  | 0.7 | 0.7 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 318 |  | 平湖一号路西段市政工程 |  | 0.29 | — | 验收入库结算 | — | — | — | — |
| 319 |  | 丹平快速路一期工程 |  | — | — |  | — | — | — | — |
| 320 |  | 翔鸽路北段（一期）（京南路－惠康路） |  | 1.77 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | — | 2882 | 856 | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 321 |  | 创富南路 |  | 0.62 | 0 |  | — | 580 | 826 | 深圳市建设项目选址意见书（深规土选LG-2019-0022号） 区政府办公会议纪要（24） |
| 322 |  | 创作路南段 |  | 1.57 | 0 |  | — | 465 | 110 | 深龙发改函〔2018〕491号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | 龙岗区 | 平湖大街 | 龙岗区政府 | — | — | 验收入库结算 | — | — | 8.72 | — |
| 324 |  | 鹅公岭污水处理厂配套截污干管工程 |  | — | — |  | — | — | 173.64 | — |
| 325 |  | 平湖街道雁田水库一级水源保护区 |  | 0.08 | — |  | 2018.6-2019.6 | — | 5370 | 深发改〔2018〕342号 |
| 326 |  | 平湖街道甘坑－苗坑水库一级水源保护区 |  | 0.91 | — |  | 2018.6-2019.6 | — | 12469 |  |
| 327 |  | 三坑水水安全保障工程 |  | 0.4 | — |  | 2019.3-2020.12 | 2029 | 156.45 | 深龙水建函〔2019〕74号 |
| 328 |  | 丁山河综合整治项目 |  | 10.6 | 0 |  | 2016.4-2020.12 | 18049 | 2900.03 | 深龙环水函〔2016〕110号 |
| 329 |  | 白泥坑水综合整治工程 |  | 5.36 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018.6-2020.12 | 450 | — | 深龙环水函〔2018〕738号 |
| 330 |  | 简坑河综合整治工程 |  | 3.7 | — | 验收入库结算 | 2018.6-2020.12 | 29.16 | 29.16 | 深龙环水函〔2018〕920号 |
| 331 |  | 四联河地面坍塌隐患治理及水环境综合整治工程 |  | 1.19 | — |  | 2017.7-2020.12 | 11275 | 3222.9 | 深龙环水函〔2015〕259号 |
| 332 |  | 甘坑河综合整治工程 |  | 0.92 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019.4-2020.12 | — | 0 | 深龙环水函〔2018〕738号 |
| 333 |  | 蕉坑水综合整治工程 |  | 1.94 | — | 验收入库结算 | 2019.4-2020.12 | 15599.45 | 0 | 深龙水建函〔2019〕74号 |
| 334 |  | 布吉河（龙岗段）综合整治工程 |  | 0.53 | 0 |  | 2017.12-2020.12 | — | 1997 | 深龙环水函〔2016〕419号 |
| 335 |  | 君子布河综合整治工程 |  | 13.94 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017.2-2020.12 | 35802 | 4811 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 336 |  | 木古河综合整治工程 |  | 3.7 | — |  | 2017.2-2020.12 | 32558 | 2116 |  |
| 337 |  | 山厦河综合整治工程 |  | 6.2 | 0.17 |  | 2017.2-2020.12 | 31554 | 2651 |  |
| 338 |  | 鹅公岭河综合整治工程 |  | 1.59 | — |  | 2017.2-2020.12 | 24643 | 3667 |  |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 | 龙岗区 | 白泥坑排水渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | 0.1 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018.5-2020.12 | 1345 | 500 | 深龙环水函〔2018〕738号 |
| 340 |  | 黄沙河综合整治项目 |  | 43.21 | — | 验收入库结算 | 2014.12-2020.12 | 42831 | 4676.45 | 深发改〔2014〕1117号 |
| 341 |  | 花园河综合整治项目 |  | 17.12 | — |  | 2018.3-2020.12 | 29799 | 15748.99 | 深龙环水函〔2018〕277号 |
| 342 |  | 黄竹坑水综合整治项目 |  | 10.11 | — |  | 2018.4-2020.12 | 12842 | 1203.49 | 深龙环水函〔2018〕284号 |
| 343 |  | 上輋水综合整治项目 |  | 0.22 | — |  | 2018-2020 | 235 | 137.11 | 深龙环水函〔2018〕916号 |
| 344 |  | 莲花水黑臭整治工程 |  | 0.77 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | 1451.49 | 31.6 | 深龙水建函〔2019〕74号 |
| 345 |  | 简龙河综合整治工程 |  | 1.35 | 0 | 验收入库结算 | 2019-2020 | 2660.83 | 1900.42 | 深龙环水函〔2019〕174号 |
| 346 |  | 金园水小微水体黑臭治理工程 |  | 0.95 | — |  | 2019-2020 | 26.18 | — | 深龙水建函〔2019〕74号 |
| 347 |  | 岗头河明渠段挡墙除险加固工程及观澜河流域岗头河污水分散处理设施项目 |  | 1.62 | — |  | 2019-2020 | 458.66 | 458.66 |  |
| 348 |  | 观澜河流域木古河污水分散处理设施项目 |  | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | 深发改〔2019〕328号 |
| 349 |  | 丁山河清污分离工程 |  | 0.34 | — | 验收入库结算 | 2019-2020 | — | — | — |
| 350 |  | 鹅公岭农田附近小微黑臭水体治理 |  | 0.41 | 0.41 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | — | — | 深龙水建函〔2019〕532号 |
| 351 |  | 龙岗河末端调蓄池 |  | 8.38 | — | 验收入库结算 | 2019-2020 | 29435 | 17966.85 | 深龙水函〔2019〕363号 |
| 352 |  | 丁山河调蓄池 |  | 0.74 | — |  | 2019-2020 | 211 | — |  |
| 353 |  | 深圳河流域上水径公园调蓄池项目 |  | 0.36 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | — | — | 深龙水建函〔2019〕363号 |
| 354 |  | 白泥坑调蓄池 |  | 1.6 | 1.6 |  | 2019-2020 | — | 210 | 深龙水建函〔2019〕412号 |
| 355 |  | 太原水干流暗涵整治工程 |  | 2.07 | — | 验收入库结算 | 2019-2020 | 179.73 | — | 深龙水函〔2019〕614号 |
| 356 |  | 太原水爱南路调蓄池 |  | 0.23 | 0.05 |  | 2019-2020 | 107 | — | 深龙水函〔2019〕363号 |
| 357 |  | 黄竹坑水库溢洪道整治工程 |  | 0.2 | 0 |  | 2019-2020 | 20.78 | 16.9 | 深龙水建函〔2019〕868号 |
| 358 |  | 李朗河口调蓄池 |  | 0.59 | 0 |  | 2019-2021 | — | — | 深龙土整（委）〔2019〕41号 |
| 359 |  | 上李朗调蓄池 |  | 0.18 | 0 |  | 2019-2021 | — | — |  |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 龙华区 | 富澜路（观澜大道－安元大道）工程 | 龙华区政府 | 2.6 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2023 | 1400 | — | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 361 |  | 富澜路（安元大道－大布西路）工程 |  | 0.13 | — |  | 2020-2023 | 2437.13 | 0 |  |
| 362 |  | 富澜路（大布西路－环观中路）工程 |  | 0.1 | — |  | 2020-2023 | — | — |  |
| 363 |  | 观平路改造工程 |  | 4.3 | — | 验收入库结算 | 2020-2022 | 15000 | 2500 | 深发改〔2015〕1558 号 |
| 364 |  | 观湖新田片区路网整治工程 |  | 0.1 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020-2023 | 896.44 | 112.16 | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 365 |  | 观盛二路（环观南路－澜汇路） |  | — | — |  | 2018- | — | — | 深龙华发财〔2017〕45号 |
| 366 |  | 景祥路（金园路－富澜路） |  | 0.5 | — |  | 2019- | — | — | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 367 |  | 俊和路（观和路－新湖路） |  | 0 | — |  | 2018- | — | — | — |
| 368 |  | 观和路（观景路－和记仓储北侧现状路）工程 |  | 0.56 | — | 验收入库结算 | 2018-2023 | 6139.67 | 2844.88 | 深龙华发改〔2017〕101号 |
| 369 |  | 观澜大道改造工程（观湖段） |  | 1.41 | — |  | 2019- | 24148.25 | 4378.22 | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 370 |  | 环观中路（大和路－观澜大道）工程（观湖段） |  | 0.02 | — |  | 2020-2023 | 720 | — | 深发改〔2018〕302号 |
| 371 |  | 澜清三路 |  | — | — |  | 2017-2023 | 70 | — | 深龙华发财〔2017〕2号 |
| 372 |  | 人民路（福龙路－龙观路）改造工程征地拆迁项目 |  | 0.5 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2023 | 253.61 | 147.57 | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 373 |  | 龙华二线拓展区民悦北路（简上路－向荣路）征地拆迁项目 |  | 0.4 | — |  | 2014-2023 | 2567.71 | 924.9 | — |
| 374 |  | 梅林关城市更新配套道路－岭南路 |  | 0.72 | — |  | 2019-2023 | — | — | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 375 |  | 石清大道二期（大浪段） |  | 53.20 | — |  | 2014-2021 | 25751 | 16002 | 深发改〔2010〕832号 |
| 376 |  | 锦华南路（锦华东路－龙坂大道） |  | 0.36 | — |  | 2020-2022 | 4000 | 0 | 深龙华发改〔2018〕302号 |
| 377 |  | 福东龙华府人行天桥工程 |  | 0 | — |  | 2020-2021 | 200 | 0 | 深龙华工务函〔2020〕95号 |
| 378 |  | 220KV同胜变电站项目 |  | 0 | — |  | 2020- | — | — | 深规划资源龙华函〔2020〕1162号 |
| 379 |  | 龙华高峰水厂人才住房项目 |  | 0.12 | — | 验收入库结算 | 2020- | — | — | — |
| 380 |  | 龙胜旧村片区城市更新单元配套道路工程 |  | 0 | — |  | 2020-2021 | 10 | 0 | 龙华区2018年政府投资项目计划 |
| 381 |  | 区社会福利综合服务中心项目 |  | 0 | — |  | 2020-2021 | 10 | 0 |  |
| 382 |  | 石清大道二期（福城段） |  | 8.90 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2023 | 22955 | 7498.41 | 深发改〔2007〕1821号 |
| 383 |  | 观澜大道改造工程（福城段） |  | 27.03 | — |  | 2018-2023 | 21830 | 863.93 | 深龙华发改〔2017〕2号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | 龙华区 | 观澜人民路（二期) | 龙华区政府 | 5.50 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2014-2023 | 25980 | 14166.4 | 深发改〔2007〕800号 |
| 385 |  | 丹坑水老旧挡墙治理工程项目 |  | 0.15 | — |  | 2020-2023 | 2770.04 | 0 | 深发改〔2020〕111号 |
| 386 |  | 荣富路排水渠等小微水体老旧挡墙治理工程项目 |  | 0.17 | — |  | 2020-2023 | 1215.02 | 0 | 深发改〔2020〕112号 |
| 387 |  | 大水坑水老旧挡墙治理工程 |  | 0.07 | — |  | 2020-2023 | 756.22 | 0 | 深发改〔2020〕110号 |
| 388 |  | 观兴东路 |  | 17.41 | — |  | 2019-2023 | 168820 | 15084.41 | 深规土龙华函〔2014〕362号 |
| 389 |  | 福花路（观兴西路－观兴东路） |  | 3.09 | — |  | 2020-2023 | 3900 | 0 | 深龙华发改〔2018〕302号 |
| 390 |  | 环观中路（大和路－观澜大道）工程（福城段） |  | 0.35 | — |  | 2020-2023 | 6637 | 0 |  |
| 391 |  | 浪祥路南段 |  | 0.01 | — | 验收入库结算 | 2020-2023 |  | 0 | 深龙华发改立项〔2020〕70号 |
| 392 |  | 狮塘路 |  | 1.86 | — |  | 2016-2023 | 11140 | 1164.41 | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 393 |  | 观澜河流域（大水坑河）综合整治工程项目 |  | 12.12 | — |  | 2014-2023 | 15000 | 1405.85 | 深发改〔2013〕1401号 |
| 394 |  | 君恒路（君新路－观和路）工程 |  | 0.40 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2023 | 2771.06 | 0 | 深龙华发改〔2018〕56 号 |
| 395 |  | 平安路（福花路－观澜大道）工程征地拆迁项目 |  | 4.6 | — |  | 2020- | 53770.07 | 1230.42 | 深龙华发财〔2014〕1011号 |
| 396 |  | 观澜大道改造工程（观澜段） |  | 1.40 | — |  | 2018-2023 | 34708.08 | 2814.98 | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 397 |  | 大布巷停车场 |  | 0.06 | — |  | 2020- | 50 | 0 |  |
| 398 |  | 碧澜小学 |  | 0.27 | — |  | 2019-2022 | 600 | 0 | 深龙华发改〔2019〕54号 |
| 399 |  | 观澜文化小镇公共服务平台 |  | 0.60 | — |  | 2020-2022 | 20 | 0 | 龙华区观澜文化小镇建设领导小组2020年第一次会议纪要 |
| 400 |  | 俊瑞路（观天路－凌龙路）工程 |  | 0.87 | — |  | 2018-2023 | 10283.66 | 44.15 | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 401 |  | 观澜中心小学扩建征地拆迁项目 |  | 1.70 | — |  | 2017- | 18541.25 | 123.54 | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 402 |  | 鑫天路（俊景路－环岛路）工程 |  | 0 | — |  | 2019-2021 | 50 | 0 | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 403 |  | 观和路（观天路－宝君路）工程 |  | 0 | — |  | 2018-2021 | 100 | 11.75 |  |
| 404 |  | 裕广路（裕兴路－鳌湖街）工程征地拆迁项目 |  | 1.15 | — |  | 2018- | 3472.67 | 85.49 | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 405 |  | 新湖路－黄背坑－君新路道路改造工程 |  | 0 | — |  | 2019-2021 | 100 | 3.89 |  |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | 龙华区 | 泗黎路（观光路－黎泰路）改造工程 | 龙华区政府 | 2.57 | — | 验收入库结算 | 2018-2023 | 44411.45 | 8682.19 | 深发改〔2016〕562号 |
| 407 |  | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目－大布巷水综合整治工程 |  | 0.34 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2021 | 13244.73 | 261.59 | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 408 |  | 观澜人民法庭审判楼工程 |  | 0.37 | — |  | 2019-2022 | 60 | 0 | 宝发改函〔2009〕358号 |
| 409 |  | 惠民停车场 |  | 0.35 | — |  | 2019-2022 | 60 | 0 | 深龙华发改〔2019〕54号 |
| 410 | 坪山区 | 深圳自然博物馆周边道路－红花路、文祥路（龙坪路－瑞景路段） | 坪山区政府 | — | — | — | — | — | — | — |
| 411 |  | 绿梓大道一标B段（原红线） |  | 11.84 | 5.32 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 412 |  | 绿梓大道一标B段（原红线外扩征） |  | 13.3 | 5.98 |  | — | — | — | — |
| 413 |  | 坪山大道综合改造工程（南段） |  | 3.38 | 0 |  | — | — | — | — |
| 414 |  | 坪山大道综合改造工程（中段） |  | 0.37 | 0.02 |  | — | — | — | — |
| 415 |  | 坪山大道综合改造工程（北段） |  | 31.4 |  |  | — | — | — | — |
| 416 |  | 夹圳岭南路道路工程 |  | 1.17 | 0.01 |  | — | — | — | — |
| 417 |  | 宝坪路 |  | 1.41 | 0.01 |  | — | — | — | — |
| 418 |  | 龙兴路道路改造工程 |  | 11.46 | 0 |  | — | — | — | — |
| 419 |  | 丹梓北路 |  | 1.87 | — | — | — | — | — | — |
| 420 |  | 秋宝路 |  | 1.28 | 1.16 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 421 |  | 鸿景路 |  | 1.1 | 0.94 |  | — | — | — | — |
| 422 |  | 龙田路 |  | 2.49 | 0 | — | — | — | — | — |
| 423 |  | 翠景路（南段）市政工程 |  | 0.22 | 0.22 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 424 |  | 金辉北路 |  | 1.30 | 1.30 |  | — | — | — | — |
| 425 |  | 金辉路地下综合管廊 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 426 |  | 梓横东路 |  | 0.80 | 0.49 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 427 |  | 秀河路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 428 |  | 东纵路 |  | 7.28 | 4.11 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 429 |  | 新景路市政工程 |  | 0.37 | 0.37 |  | — | — | — | — |
| 430 |  | 健宁医院周边配套道路（璜坑一路、健宁医院环路、振碧路） |  | — | — | — | — | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 431 | 坪山区 | 长横二巷 | 坪山区政府 | 0.97 | 0.97 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 432 |  | 荣寿路 |  | 0.79 | 0.3 |  | — | — | — | — |
| 433 |  | 梓雄路（长隆路） |  | 1.53 | 0.26 |  | — | — | — | — |
| 434 |  | 梓横西路与育新街断头路疏通工程 |  | 0.2 | 0.2 |  | — | — | — | — |
| 435 |  | 同富路（第二标段） |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 436 |  | 坪山云巴（胶轮有轨电车）1号线 |  | 0.03 | — | — | — | — | — | — |
| 437 |  | 龙勤路 |  | 0.27 | — | — | — | — | — | — |
| 438 |  | 坪河北路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 439 |  | 横岭路 |  | 0.75 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 440 |  | 金兰路 |  | 0.49 | 0.07 |  | — | — | — | — |
| 441 |  | 竹园路 |  | 0.06 | 0.06 |  | — | — | — | — |
| 442 |  | 田脚水综合整治工程 |  | 0.15 | 0.08 |  | — | — | — | — |
| 443 |  | 田头河综合整治工程 |  | 0.28 | 0.28 |  | — | — | — | — |
| 444 |  | 人才安居老坑01-21地块 |  | 0.79 | 0.52 |  | — | — | — | — |
| 445 |  | 坪山区委党校新选址项目 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 446 |  | 光祖中学三栋宿舍楼拆迁 |  | 0.19 | — | — | — | — | — | — |
| 447 |  | 东江纵队纪念馆 |  | 0.06 | — | — | — | — | — | — |
| 448 |  | 生命健康城 |  | 0.19 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 449 |  | 老坑学校 |  | 0.07 | 0.07 |  | — | — | — | — |
| 450 |  | 沙田中队消防站 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 451 |  | 燕子岭学校 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 452 |  | 宝梓学校（秀新小学） |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 453 |  | 大山陂水库环湖绿道示范段建设工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 454 |  | 马峦山郊野公园碧岭登山道西侧边坡治理工程、马峦山郊野公园碧岭登山道西侧农家乐北边坡治理工程 |  | — | — | — | — | — | — | 深坪府办公纪〔2019〕241号 |
| 455 |  | 深圳液化天然气应急调峰站项目外输管道工程项目 |  | 0.29 | 0.02 | 征收地、房屋征收补偿 |  |  |  | 深坪转地〔2019〕17号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | 坪山区 | 龙田街道文体中心建设项目 | 坪山区政府 | 0.01 | 0.01 | 征收地、房屋征收补偿 |  |  |  | 深坪转地〔2019〕40号 |
| 457 |  | 坑梓文化科技中心 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 458 |  | 石井派出所选址新建项目 |  | 0.07 | — | — | — | — | — | — |
| 459 |  | 金龟废弃石场地质环境恢复工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 460 |  | 中南石场地质环境恢复和综合治理工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 461 |  | 龙新路（龙坪大道－沙新路） |  | 0.20 | — | — | — | — | — | — |
| 462 |  | 新和一路、新和五路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 463 |  | 洋岭路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 464 |  | 同辉路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 465 |  | 沙湖路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 466 |  | 茜竹路市政工程 |  | 0.38 | 0.38 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 467 |  | 竹园路市政工程 |  | 0.06 | 0.06 |  | — | — | — | — |
| 468 |  | 老坑路市政工程 |  | 0.05 | 0.05 |  | — | — | — | — |
| 469 |  | 业通三路市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 470 |  | 梓河路市政工程 |  | 0.33 | 0.33 | 征收地、房屋征收补偿 |  |  |  |  |
| 471 |  | 业通六路市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 472 |  | 坪河南路（兰景南路至创景路段）市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 473 |  | 汇贤路市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 474 |  | 龙岗河流域短小支流综合整治工程－三角楼居民小组排洪渠工程 |  | 0.16 | 0.16 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | — | — |
| 475 |  | 盘松路－松子坑路中段－丹坑路南段市政工程 |  | 0.15 | 0.15 |  | — | — | — | — |
| 476 |  | 行政一街市政工程 |  | 0.04 | 0.04 |  | — | — | — | — |
| 477 |  | 新岭路市政工程 |  | 1.4 | — | — | — | — | — | — |
| 478 |  | 马峦北路北段市政工程 |  | 1.81 | — | — | — | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479 | 坪山区 | 赤坳桥拆迁重建工程 | 坪山区政府 | 0.01 | — | — | — | — | — | 深坪交轨函〔2018〕1065号 |
| 480 |  | 马峦北路南段扩征部分 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 481 |  | 启竹二路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 482 |  | 文祥路市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 483 |  | 瑞景路北段市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 484 |  | 复兴路 |  | 0.15 | — | — | — | — | — | — |
| 485 |  | 儿童公园 |  | 0.17 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 |  |  |  |  |
| 486 |  | 汤沙路 |  | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 487 |  | 坪山区档案馆、方志馆 |  | 0.43 | — | — | — | — | — | — |
| 488 |  | 新合路学校 |  | 1.47 | — | — | — | — | — | — |
| 489 |  | 比亚迪路东延接金田路市政工程 |  | 0.3 | — | — | — | — | — | — |
| 490 |  | 张河沥综合整治工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 491 |  | 横塘水生态海绵综合示范区工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 492 |  | 黄竹坑路 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 493 |  | 上坝路 |  | 0.54 | 0.54 | 征收地、房屋征收补偿 |  |  |  |  |
| 494 |  | 上曲路 |  | 0.15 | — | — | — | — | — | — |
| 495 |  | 丹坑路剩余段市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | 深坪交轨函〔2020〕36号 |
| 496 |  | 松景路市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | 深坪交轨函〔2020〕72号 |
| 497 |  | 江夏路市政工程 |  | — | — | — | — | — | — | 深坪交轨函〔2020〕119号 |
| 498 |  | 转地 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 499 |  | 历史遗留问题处理 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 |  | 新村路 |  | 0.33 | 0 | — | — | — | — | — |
| 501 |  | 坪山区委党校过渡校区（坪山原公路所职工微利房项目） |  | 0.08 | — | — | — | — | — | — |
| 502 |  | 500KV变电站 |  | 3.9 | — | — | — | — | — | — |
| 503 |  | 500KV坪山输变电工程项目扩征 |  | 0.01 | — | — | — | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504 | 坪山区 | 赤坳水库除险加固 | 坪山区政府 | 0.03 | — | — | — | — | — | 深坪转地〔2017〕25号 |
| 505 |  | 赤坳水库除险加固扩征 |  | 0.68 | — | — | — | — | — | — |
| 506 |  | 坪山大道综合改造工程（北段）一期项目 |  | 0.34 | — | — | — | — | — | 深坪府办公纪〔2019〕105号 |
| 507 |  | 三洲田水 |  | 3.56 | — | — | — | — | — | — |
| 508 |  | 三角楼水 |  | 1.52 | — | — | — | — | — | — |
| 509 |  | 一级水源保护区 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 510 |  | 老鸦山水库排洪渠 |  | 0.15 | 0 | — | — | — | — | — |
| 511 |  | 花鼓坪水黑臭水体整治工程 |  | 0.43 | 0 | — | — | — | — | — |
| 512 |  | 墩子河综合整治工程 |  | 0.71 | — | — | — | — | — | — |
| 513 |  | 汤坑水综合整治工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 514 |  | 麻雀坑水综合整治工程 |  | — | — | — | — | — | — | — |
| 515 |  | 兰田路 |  | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 516 | 光明区 | 融汇路（同观路－光明大道）（原光明高新园区八号路） | 光明区政府 | 3.6 | 0.22 | 征收地、房屋征收补偿 | 2021- | 394 | — | 深光发财函〔2010〕269号 |
| 517 |  | 东周路（东长路－长裕路） |  | 3.25 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 518 |  | 红坳村整体搬迁安置房周边凤台路、凤新路市政工程 |  | 1.02 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 519 |  | 光明区人民武装部新营区建设工程 |  | 0.70 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 520 |  | 东周二街市政工程 |  | 0.41 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 521 |  | 东周路（华夏二路－河心路） |  | 1.97 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 522 |  | 天湖一、二路市政工程 |  | 0.63 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 523 |  | 荔林路（塘明路北段－光侨路）市政工程 |  | 3.10 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 524 |  | 李松蓢路（屋园路－金郎路）等2条市政道路工程 |  | 1.05 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 525 |  | 光明区龙豪小学（暂定名）建设工程 |  | 1.13 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 526 |  | 玉律学校配套市政道路工程项目 |  | — | — |  | 2020- | — | — | — |
| 527 |  | 李松蓢泵站工程 |  | — | — |  | 2020- | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 528 | 光明区 | 安置房分配差额结算退付项目 | 光明区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020- | — | — | — |
| 529 |  | 深圳市公安局公明派出所新建工程项目 |  | 0.52 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 530 |  | 光明区储备补充耕地整改项目 |  | 3.23 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 531 |  | 长圳学校改扩建工程项目 |  | 2.4 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 532 |  | 长圳给水泵站工程项目 |  | 0.55 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 533 |  | 世峰大厦停车场占用人行道区域 |  | 0.02 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 534 |  | 轨道6号线绿化恢复项目－科裕路与光明大道交叉口高架公园 |  | 2.96 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 535 |  | 马田派出所项目 |  | 0.52 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 536 |  | 茅洲河同观湿地节点配套景观工程 项目 |  | 0.58 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 537 |  | 石岩水库1号输水涵分岔口下游分洪渠上跨房屋、停车场项目 |  | 0.03 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 538 |  | 华夏中学（暂定名）建设工程项目 |  | 1.87 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 539 |  | 塘尾社区土地征转历史遗留问题地块项目 |  | 129.47 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 540 |  | 田寮中学（暂定名）项目 |  | 1.84 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 541 |  | 田寮小学（暂定名）项目 |  | 1.49 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 542 |  | 长圳保障性住房片区学校东侧道路市政工程项目 |  | 0.97 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 543 |  | 东明大道涉及110KV电塔项目 |  | 0.07 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 544 |  | 薯田埔和合水口花园控停违法统建楼处置试点项目及置换地块 |  | 16.32 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 545 |  | 宝滨工业园更新单元拆除范围外东侧教育设施地块 |  | 0.35 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 546 |  | 松白工业园排涝泵站进、出水口箱涵项目 |  | 0.17 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 547 |  | 永久基本农田补划地块 |  | 59.81 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 548 |  | 长圳保障性住房片区学校项目 |  | 4.78 | — |  | 2020- | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 549 | 光明区 | 光明中学初中部拆除重建项目 | 光明区政府 | 3.89 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020- | — | — | — |
| 550 |  | 信宏城片区历史遗留问题处理项目 |  | 0.3 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 551 |  | 马田石围股份合作公司2018-60M-0003、-0004号地块 |  | 1.65 | — |  | 2019-2020 | — | — | 光明新区土地审批和供应领导小组2018年第三次会议纪要（工作会议纪要第157号） 深规划资源光函〔2019〕1451号 |
| 552 |  | 地铁6号线光明主变电所配套市政道路项目 |  | 0.18 | — |  | 2019-2020 | — | — | 深光发改〔2019〕185号 |
| 553 |  | 碧石路（明湖公园－东明大道）项目 |  | 2.65 | — |  | 2019-2020 | — | — | 深光国资〔2019〕158号 |
| 554 |  | 长圳路（松白路－东长路）市政工程 |  | 6.88 | — |  | 2019 | — | 8.91 | 深光发财〔2017〕894号 |
| 555 |  | 区委党校改扩建项目 |  | 1.17 | — |  | 2019 | — | — | 区委党校、公检法建设项目用地问题协调会议纪要（2019年148号） |
| 556 |  | 甲子塘水厂（原公明第二水厂）项目 |  | 9.14 | — |  | 2019 | — | 1331.31 | 光明区供水保障工程建设协调会议纪要（2019年193号） |
| 557 |  | 玉律学校（原玉律小学）扩建工程项目 |  | 2.34 | — |  | 2019 | — | 74.24 | 深光发财〔2016〕15号 |
| 558 |  | 鹅颈水生态公园 |  | 21.65 | — |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕243号 |
| 559 |  | 科圳二路市政工程 |  | 1.16 | — |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕435号 |
| 560 |  | 月亮路（周家大道－东周路）市政工程 |  | 1.23 | 0.4 |  | 2019 | 70 | — | 深光发财〔2012〕272号 |
| 561 |  | 振煌路（东周路－将石工业路）市政工程项目 |  | 0.92 | 0.73 |  | 2019 | 500 | — | 深光发财〔2018〕442号 |
| 562 |  | 公明西田社区铁坑水库西南侧废品收购站边坡治理工程 |  | 0.26 | 0.26 |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕1094号 |
| 563 |  | 水荫公园 |  | 1.75 | 1.5 |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕35号 |
| 564 |  | 西田公园 |  | 5.05 | 0 |  | 2019 | — | — |  |
| 565 |  | 高博印刷厂广场用地 |  | 0.09 | — |  | 2019 | — | — | 光明区城市更新领导小组2019年第五次工作会议纪要（区政府办公会议纪要第269号） |
| 566 |  | 松白工业园排涝泵站 |  | 0.25 | — |  | 2019 | — | — | 深发改〔2014〕953号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 | 光明区 | 长乐公园 | 光明区政府 | 2.26 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕35号 |
| 568 |  | 荔枝公园 |  | 6.97 | — |  | 2019 | — | — |  |
| 569 |  | 红坳渣土受纳场西侧边坡隐患整治工程项目 |  | 1.01 | — |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2017〕758号 |
| 570 |  | 悦群路（光侨路－长凤路）市政工程项目 |  | 1.41 | — |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕168号 |
| 571 |  | 红花山体育中心项目 |  | 6.29 | 1.5 |  | 2019 | — | — | 深光经〔2008〕266号 |
| 572 |  | 石家北街心公园项目 |  | 2.59 | — |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2019〕35号 |
| 573 |  | 公明第二小学改扩建工程项目 |  | 3.26 | 3 |  | 2019 | — | — | 深光发改〔2017〕216号 |
| 574 |  | 小微、暗涵黑臭水体治理工程 |  | 1.39 | — |  | 2019 | — | — | 光明区全面消除黑臭水体治理工程指挥部第五次联席会议纪要（2019年323号） |
| 575 |  | 光明区2019年度工业用地整备地块项目（马田街道新增地块） |  | 0.39 | — |  | 2019 | — | — | 深圳市光明区人民政府办公室关于印发光明区2019年度工业用地整备入库专项行动方案的通知（深光府办〔2019〕22号） |
| 576 |  | 田园路（楼岗大道－公明北环）市政工程 |  | 16.65 | 15.87 |  | 2018-2020 | 1200 | 3.85 | 深发财〔2018〕765号 |
| 577 |  | 大顶岭绿道项目 |  | 37.45 | 0 |  | 2018-2019 | 95 | 3.32 | 深光发财〔2018〕267号 |
| 578 |  | 红坳水库排洪渠完善工程（未征转地块） |  | 0.08 | — |  | 2018-2020 | 5.21 | 5.21 | 光明区三防指挥部工作会议纪要（2018年237号） |
| 579 |  | 光明区公共卫生服务中心 |  | 0.63 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2018〕657号 |
| 580 |  | 通兴路（西环路－富利路）市政工程西段 |  | 0.76 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光经〔2009〕394号 |
| 581 |  | 龟竹路（通兴路－振发路） |  | 0.78 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2017〕64号 |
| 582 |  | 公明街道龙豪榕康片区城市更新单元涉及未完善征转手续用地 |  | 0.37 | 0.37 |  | 2018-2020 | 70 | — | 光明新区城市更新领导小组办公室2018年第七次工作会议纪要（2018年207号） |
| 583 |  | 光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围） |  | — | — |  | — | 45.59 | 104.29 | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584 | 光明区 | 光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区） | 光明区政府 | — | — | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 487.56 | — |
| 585 |  | 信宏城城市更新单元市政配套工程 |  | 1.44 | 1.44 |  | 2019 | 30 | — | 深光发财〔2015〕611号 |
| 586 |  | 光明环境园项目 |  | 4.16 | — |  | 2019 | 10 | 10.22 | 城管局重点工作推进会议纪要（2018年26号） |
| 587 |  | 钟表产业集聚基地通兴路市政工程 |  | 4.72 | — |  | 2019 | — | 32.61 | 深发改〔2019〕160号 |
| 588 |  | 公明西田社区大成石材有限公司北东侧边坡治理工程 |  | 0.74 | 0.5 |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕1111号 |
| 589 |  | 光明区重点片区环境整治提升项目 |  | 29.6 | — |  | 2019 | 2400 | 270.83 | 2019年1月16日光明区委书记王宏彬同志主持召开的光明区城市品质提升领导小组工作会议精神及光明区重点片区环境整治提升土地整备工作协调会议纪要（40）、光明区重点片区环境整治提升工作推进会议纪要（88） |
| 590 |  | 礼志公司A607-0842宗地拟置换用地项目 |  | 1.54 | — |  | 2019 | — | 0.38 | — |
| 591 |  | 光明区公检法项目 |  | 4.12 | — |  | 2019 | 3150 | 3618.29 | — |
| 592 |  | 百趣园项目 |  | 18.48 | 0.46 |  | 2019 | 50 | — | 深光发财〔2017〕350号 |
| 593 |  | 鹅径东路市政工程 |  | 0.62 | — |  | 2019 | — | — | 深光发财〔2018〕432号 |
| 594 |  | 光明社区老年活动中心及加建楼层地块 |  | 0.13 | — |  | 2017-2020 | — | — | 光明新区万丈坡拆迁后续问题协调会议纪要（工作会议纪要2017年240号） |
| 595 |  | 马山头实验学校周边龟山东路（振发路－龟竹路）等2条市政道路（龟田路改名为龟松路） |  | 0.94 | 0.94 |  | 2017-2020 | 100 | — | 深光发财〔2017〕64号 |
| 596 |  | 科杰四路 |  | 0.47 | — |  | 2017-2020 | — | — | 深光发财〔2013〕575号 |
| 597 |  | 富利北路（屋园路－志康路）市政工程项目 |  | 2.77 | 0.5 |  | 2017-2020 | — | 15.66 | 深圳市青少年足球训练基地建设推进会议纪要（305） 深发改〔2012〕1290号 |
| 598 |  | 东周一街（光明大街－华夏二路）市政工程项目 |  | 0.42 | 0.42 |  | — | — | — | — |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 599 | 光明区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（马田排洪渠）项目 | 光明区政府 | 5.43 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2020 | — | 9880.55 | 市政府常务会议纪要（六届四十八次）、市治水提质指挥部第五次会议纪要（市政府办公会议纪要2016年120号） |
| 600 |  | 红花山公园改扩建工程 |  | 29.82 | — |  | 2017-2020 | — | 7811.94 | 深光发财〔2017〕422号 |
| 601 |  | 声光路（双明大道－三号路）市政工程项目 |  | 0.62 | — |  | 2017-2020 | — | 6.09 | 深光发财〔2017〕62号 |
| 602 |  | 尖岗三路市政工程项目 |  | 0.33 | — |  | 2017-2020 | — | — | 深光发财〔2017〕61号 |
| 603 |  | 塘家配套学校周边崇新路、裕农路市政工程 |  | 1.13 | — |  | 2018-2018 | 1587 | — | 深光发财〔2017〕495号 |
| 604 |  | 公明中学改扩建工程 |  | 3.21 | 0.3 |  | 2018-2020 | — | 1023.02 | 深光发财〔2016〕8号 |
| 605 |  | 明正路（振明路－别墅大道）市政工程 |  | 0.84 | 0 |  | 2018-2019 | — | 123.21 | 深光发财〔2017〕616号 |
| 606 |  | 钟表基地规划一路（通兴路－芳园路）、钟表六路（富利路－钟表五路）市政道路工程 |  | 0.69 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2016〕1065号 |
| 607 |  | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－环光路 |  | 0.62 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2013〕314号 |
| 608 |  | 红燕南路市政工程 |  | 0.73 | 0 |  | 2018-2019 | — | — | 深光发财〔2013〕212号 |
| 609 |  | 双明大道（松白路－龙大路）市政工程 |  | 7.83 | 0 |  | 2018-2020 | — | 2538.78 | 深光发财〔2017〕876号 |
| 610 |  | 根玉路（南环大道－玉环路）改造工程 |  | 49.79 | — |  | 2018-2020 | — | 136.31 | 深发改〔2017〕94号 |
| 611 |  | S358惠庙线绿化建设项目 |  | 2.18 | — |  | 2018-2019 | — | — | S358惠庙线、东环大道绿化景观提升项目现场调研会议纪要 |
| 612 |  | 公明科裕三路（延伸段）市政工程 |  | 0.9 | — |  | 2018-2019 | — | — | 深光发财〔2013〕413号 |
| 613 |  | 泉鸣路（观光路－公园路）市政工程 |  | 0.43 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2017〕261号 |
| 614 |  | 光明新区社会保障综合服务中心 |  | 0.9 | — |  | 2018-2020 | 227 | 226.68 | 深光发财〔2016〕49号 |
| 615 |  | 科林路街心公园 |  | 2.86 | — |  | 2018-2019 | — | 2.2 | 深光发财〔2017〕545号 |
| 616 |  | 玉塘文体中心 |  | 1.61 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2017〕283号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 617 | 光明区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－南观路 | 光明区政府 | 0.72 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2013〕314号 |
| 618 |  | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程－南田路 |  | 0.62 | — |  | 2018-2020 | — | — |  |
| 619 |  | 茅洲河（光明新区）水景观综合整治工程干流景观提升工程项目 |  | 168.72 | — |  | 2018-2020 | — | 21329.81 | 深光管纪〔2018〕2号 |
| 620 |  | 新玉路光明段（光明边界－喜德盛门前）改造工程 |  | 1.24 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2016〕882号 |
| 621 |  | 东环路绿化景观提升 |  | 11.49 | — |  | 2018-2019 | — | 6.47 | S358惠庙线、东环路绿化景观提升项目现场调研会议纪要（工作会议纪要2018年21号） |
| 622 |  | 东周消防站项目（新选址地块） |  | 0.41 | — |  | 2018-2020 | — | 916.60 | 深光安会纪〔2016〕10号 深府办函〔2016〕82号 |
| 623 |  | 玉德路（侨玉路－松白路）市政工程 |  | 0.5 | — |  | 2018-2020 | — | 74.37 | 深光发财〔2018〕161号 |
| 624 |  | 光明新区白花受纳场工程 |  | 14.19 | — |  | 2018-2019 | — | 3252.96 | 深光发财〔2016〕1015号 |
| 625 |  | 河道底泥处置工程项目拟选址地块 |  | 1 | — |  | 2018-2020 | — | 1311.55 | 光明新区治水提质工作推进会议纪要 |
| 626 |  | 五指耙森林公园（光明片区）项目 |  | 98.2 | 10 |  | 2018-2020 | 500 | — | 深光发财〔2018〕409号 |
| 627 |  | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（楼村社区排洪渠） |  | 5 | — |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2017〕858号 |
| 628 |  | 思源东路（曙光路－风景路）市政工程 |  | 1.26 | 0.5 |  | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2017〕921号 |
| 629 |  | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（塘家面前陇） |  | 2.43 | — |  | 2018-2020 | 20000 | 429.5 | 深光发财〔2017〕858号 |
| 630 |  | 太阳路（松白路－东长路）市政工程 |  | 2.08 | 2.07 |  | 2018-2020 | 2700 | 171.59 | 深光发财〔2009〕12号 |
| 631 |  | 文化公园 |  | 3.58 | — |  | 2018-2019 | — | — | 深光发财〔2017〕1046号 |
| 632 |  | 白花社区白花园路西侧工业区东侧挡墙涉及深圳市汇宝光学科技有限公司钢构架厂房地块项目 |  | 3.41 | — |  | 2018-2019 | — | 1138.58 | 深光土整组〔2018〕93号 |
| 633 |  | 深圳市（公明）内衣产业集聚基地配套员工宿舍项目 |  | 2 | — |  | 2018-2019 | — | — | 深光发财〔2010〕123号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 634 | 光明区 | 深圳市（公明）模具产业集聚基地配套员工宿舍项目 | 光明区政府 | 2.02 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2020 | — | — | 深光发财〔2010〕124号 |
| 635 |  | 光明新区公明排洪渠水环境综合整治工程 |  | 18.8 | — |  | 2018-2020 | — | 1713.8 | 深光发财〔2018〕439号 |
| 636 |  | 光明新区合水口排洪渠水环境综合整治工程 |  | 3.56 | — |  | 2018-2020 | — | 7287.28 |  |
| 637 |  | 光明新区上下村排洪渠水环境综合整治工程 |  | 11.7 | — |  | 2018-2019 | — | 824.67 |  |
| 638 |  | 将石路（东明大道－南环大道） |  | 9.18 | — |  | 2012-2020 | — | 334.23 | 深规土光函〔2012〕207号 |
| 639 |  | 一号路 |  | 14.83 | — |  | 2011-2020 | — | 611.49 | 深发改〔2007〕554号 |
| 640 |  | 光侨路（公明玉律－光明碧眼） |  | 83.81 | — |  | 2008-2020 | — | 334.91 | 拆许字〔2008〕第036号 |
| 641 |  | 东明大道（南光高速－松白路） |  | 14.72 | — |  | 2010-2020 | — | — | 深光拆组〔2010〕5号 |
| 642 |  | 东明大道（松白路－东长路） |  | 3.69 | — |  | 2010-2020 | — | — | — |
| 643 |  | 东长路（东明大道－塘明路） |  | 5.83 | — |  | 2010-2020 | — | — | — |
| 644 |  | 同观路（茅洲河－东长路） |  | 6.94 | — |  | 2009-2020 | — | 18765.67 | 关于启动公园大道等六条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 645 |  | 风景北路（民生路－龙大路） |  | 9.85 | 0 |  | 2009-2019 | — | 8218.63 | 深发改〔2008〕2387号 |
| 646 |  | 周家大道 |  | 15.95 | — |  | 2009-2020 | — | 27982.91 | 深发改〔2008〕1322号 |
| 647 |  | 南玉路（南环大道－根玉路） |  | 13.72 | — |  | 2009-2018 | — | 136.31 | 深光拆组〔2009〕1号 |
| 648 |  | 风景南路 |  | 3.49 | — |  | 2009-2020 | — | 56.69 | 深光拆函〔2009〕82号 |
| 649 |  | 富利路（公明北环路－思源路） |  | 5.45 | 0 |  | 2009-2019 | — | 1.07 | 深发改〔2009〕982号 |
| 650 |  | 振兴路（西环路－周家大道） |  | 17.7 | — |  | 2010-2020 | — | 19476.67 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 651 |  | 水荫路（马田路－风景北路） |  | 8.05 | 0 |  | 2010-2019 | — | 1773.53 |  |
| 652 |  | 马田路（通兴路－公明北环路） |  | 8.39 | — |  | 2010-2020 | — | 7395.72 |  |
| 653 |  | 通兴路（南环路－塘明路） |  | 15.85 | 7.9 |  | 2011-2020 | 33000 | 10868.49 | 深发改〔2009〕1879号 |
| 654 |  | 迳口社区排洪应急工程 |  | 3.27 | — |  | 2011-2019 | — | — | 深光土整组〔2011〕29号 |
| 655 |  | 公明塘尾宝塘、将石石围、红星金明三个边坡治理 |  | 1.03 | — |  | 2011-2020 | — | — | 深光土整组〔2011〕32号 |
| 656 |  | 长祥路（原名八号路） |  | 9.63 | — |  | 2015-2020 | — | — | 深发改〔2007〕554号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 657 | 光明区 | 35号路 | 光明区政府 | 8.09 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2012-2020 | — | — | 深光发财〔2015〕495号 光明新区管委会工作会议纪要（248） |
| 658 |  | 科发路（十二号路－塘明路） |  | 21.67 | — |  | 2012-2018 | 2032 | 10829.78 | 深光土整组〔2012〕46号 |
| 659 |  | 白花社区富民大道北端等5个边坡治理项目 |  | 0.73 | — |  | 2013-2019 | — | 7.40 | 深发改〔2012〕437号 |
| 660 |  | 鹅颈水综合整治工程 |  | 48.83 | — |  | 2013-2020 | — | 1299.36 | 深发改〔2012〕1043号 |
| 661 |  | 玉律再生资源分拣场项目 |  | 3 | — |  | 2015-2020 | — | — | 深光土整组〔2015〕3号 |
| 662 |  | 白花河综合整治工程项目 |  | 12.1 | — |  | 2015-2020 | — | 1673.28 | 深光土整组〔2015〕21号 |
| 663 |  | 新陂头河综合整治工程项目 |  | 117.02 | — |  | 2015-2020 | — | 14486.14 | 深光土整组〔2015〕22号 |
| 664 |  | 楼村水综合整治工程 |  | 32.71 | — |  | 2015-2020 | — | 3658.08 |  |
| 665 |  | 外国语学校周边市政道路 |  | 6.48 | — |  | 2015-2020 | — | 4.14 | 深光经〔2008〕431号、深光发财〔2010〕541号、深光发财〔2010〕540号、深光发财〔2010〕547号 |
| 666 |  | 芳园路（西环大道－富利路） |  | 3.25 | — |  | 2015-2020 | — | 1098.25 | 深光发财〔2012〕413号 |
| 667 |  | 马山头学校 |  | 3.91 | — |  | 2015-2019 | — | — | 深光发财〔2015〕23号 |
| 668 |  | 长春北路（通兴路－红燕路）市政工程项目 |  | 10.78 | 3 |  | 2015-2020 | — | 54.78 | 深光土整组〔2015〕47号 |
| 669 |  | 龟山公园项目用地 |  | 8.05 | — |  | 2015-2020 | — | 468.64 | 深光发财〔2014〕266号 |
| 670 |  | 大凼水综合整治工程项目 |  | 3.44 | — |  | 2016-2020 | — | 7583.83 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 671 |  | 玉田河综合整治工程项目 |  | 5.92 | — |  | 2016-2020 | — | 40787.93 |  |
| 672 |  | 南侨路 |  | 0.45 | — |  | 2016-2020 | — | — | — |
| 673 |  | 高新路 |  | 0.96 | — |  | 2012-2020 | — | — | 深光发财〔2010〕597号 |
| 674 |  | 茅洲河流域水环境综合整治工程－木墩河综合整治一期工程 |  | 21.55 | — |  | 2014-2020 | — | — | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 675 |  | 光明24个边坡（5个边坡正在开展） |  | 3.39 | — |  | 2013-2020 | — | 621.66 | 深发改〔2008〕2043号、深光发财〔2009〕33号、深光经〔2009〕266号 |
| 676 |  | 根玉路（南环路－松白路） |  | 22.82 | — |  | 2011-2020 | — | 821.83 | 深发改〔2008〕1826号 |
| 677 |  | 加油加气站11 |  | 0.26 | — |  | 2010-2020 | — | — | 深规土函〔2010〕1542号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 678 | 光明区 | 加油加气站12 | 光明区政府 | 0.25 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2010-2020 | — | — | 深规土函〔2010〕1542号 |
| 679 |  | 思源路（北环路－曙光路） |  | 9.29 | 0.5 |  | 2010-2020 | — | 10920.01 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 680 |  | 月亮路（南环大道－周家大道） |  | 4.18 | — |  | 2010-2020 | — | 189.85 |  |
| 681 |  | 文阁路（松白路－思源路） |  | 4.01 | — |  | 2010-2019 | — | 1785.72 | 深光土整组〔2010〕42号 |
| 682 |  | 下石家、西田村、甲子塘、下村等公交首末站 |  | 3.24 | — |  | 2011-2020 | — | — | 深发改〔2008〕2415号 |
| 683 |  | 曙光路（民生大道－北环路） |  | 5.02 | 0 |  | 2010-2019 | — | 2731.28 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 684 |  | 深阳一路（原名秋硕片区城市更新单元配套市政道路深阳路） |  | 0.95 | — |  | 2015-2020 | — | — | 深光发财〔2014〕20号 |
| 685 |  | 南环大道（松白路－根玉路) |  | 18.20 | — |  | 2011-2020 | — | 1568.24 | 拆许字〔2008〕第047号 |
| 686 |  | 第二高级技工学校 |  | 17.94 | — |  | 2011-2020 | — | — | 深光土整组〔2011〕10号 |
| 687 |  | 田寮余泥渣土受纳场 |  | 16.94 | — |  | 2011-2020 | — | — | — |
| 688 |  | 新建新区人民医院 |  | 5 | — |  | 2016-2019 | — | 896.29 | 光明新区人民医院选址新建工作会议纪要（2016年59号） |
| 689 |  | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程环玉路等6条道路 |  | 5.48 | — |  | 2016-2020 | — | 383.00 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 690 |  | 光源二路（光源四路－光源五路）（原名日东电工现有地块北侧市政道路工程） |  | 0.78 | — |  | 2018-2019 | — | 151.49 | 深光发财〔2016〕156号 |
| 691 |  | 沙头面工业区城市更新单元市政配套工程塘前路 |  | 0.3 | — |  | 2016-2020 | — | — | 深光发财〔2015〕92号 |
| 692 |  | 水滨路（公明北环大道－思源路）市政工程 |  | 3.11 | 0 |  | 2017-2019 | — | 1169.24 | 深光发财〔2011〕429号 |
| 693 |  | 信宏城配套小学工程 |  | 1.69 | — |  | 2017-2020 | — | — | 深光发财〔2016〕288号 |
| 694 |  | 圳美片区四条市政道路工程（永兴路、圳美四路、碧成路、碧丽路） |  | 6.31 | — |  | 2016-2020 | — | — | 深光发财〔2013〕413号 |
| 695 |  | 朝凤路（原名高新园区25号路市政工程） |  | 2.16 | — |  | 2016-2020 | 106 | — | 深光发财〔2015〕317号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 696 | 光明区 | 茅洲河流域水环境综合整治－中上游段干流综合整治工程上下村调蓄池项目 | 光明区政府 | 4.99 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2020 | — | — | 深发改〔2007〕742号 |
| 697 |  | 光明高新园区科显路（光侨路－长凤路）市政道路工程 |  | 1.3 | — |  | 2017-2019 | — | 524.29 | 深光发财〔2016〕538号 |
| 698 |  | 光明高新园区长凤路（东长路－科显路）市政工程 |  | 6.85 | — |  | 2017-2020 | 8100 | 4.09 | 深光发财〔2016〕626号 |
| 699 |  | 光明新区中心医院续建（二期）工程 |  | 1 | — |  | 2017-2019 | — | — | 深光发财〔2016〕982号 |
| 700 |  | 田园路横一街（原名星源材质二期用地周边市政道路工程） |  | 0.46 | — |  | 2017-2020 | — | — | 深光发财〔2016〕456号 |
| 701 |  | 光明水质净化厂二期工程（原光明污水处理厂) |  | 7.12 | — |  | 2017-2020 | — | 2.58 | 深治水指〔2015〕1号 |
| 702 |  | 茅洲河流域水环境综合整治工程－楼岗河整治工程（光明段） |  | 1.3 | — |  | 2017-2020 | — | 7005.44 | 深发改〔2015〕1126号 |
| 703 |  | 高新园区鹅径西路（光侨路－长凤路）市政工程 |  | 2.94 | — |  | 2017-2019 | — | 429.32 | 深光发财〔2016〕1001号 |
| 704 |  | 高新园区长圳路（东长路－科显路）市政工程 |  | 5.62 | — |  | 2017-2020 | 88.51 | 286.27 | 深光发财〔2016〕995号 |
| 705 |  | 塘家配套学校（暂定名）工程项目 |  | 2.59 | — |  | 2017-2019 | 14 | 34.08 | 深光发财〔2016〕791号 |
| 706 |  | 公明元昇厂更新项目周边市政道路工程 |  | 4.09 | — |  | 2017-2020 | — | 242.25 | 深光发财〔2015〕769号 |
| 707 |  | 茅洲河流域水环境综合整治工程东坑水综合整治工程（东明大道－光侨路）建设项目 |  | 8.65 | — |  | 2017-2019 | — | — | 深发改〔2007〕742号 |
| 708 |  | 光电企业产业加速器市政配套工程 |  | 1.59 | — |  | 2017-2019 | — | — | 深光建管函〔2017〕433号 深光发财函〔2014〕230号 |
| 709 |  | 高新园区门户区十三号（二十四号路－观光路）市政工程项目 |  | 14.1 | — |  | 2017-2020 | 1483.8 | 1543.35 | 深光发财〔2014〕40号 |
| 710 |  | 白花学校配套道路 |  | 1.19 | — |  | 2017-2020 | — | 237.37 | 深光发财〔2015〕209号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711 | 光明区 | 光侨路保障房市政配套工程（长松路） | 光明区政府 | 1.43 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2020 | — | 3224.91 | 深光发财〔2016〕760 号 |
| 712 |  | 光明新区凤凰学校建设工程项目 |  | 1.52 | — |  | 2017-2020 | — | 2.74 | 全市基础设施建设部署推进会议纪要（市政府办公会议纪要〔2016〕125号） 光明新区2016年十二项重大民生工程及重大项目存在问题协调推进会议纪要〔2016〕110号、深光发财〔2015〕24号 |
| 713 |  | 光明新区石围公园建设项目 |  | 11.3 | — |  | 2017-2020 | — | 5250.65 | 石围公园、大雁山森林公园设计方案汇报会议纪要（工作会议纪要126号） 深光发财〔2016〕694号 |
| 714 |  | 新城学校（暂定名）建设工程 |  | 2.86 | — |  | 2017-2020 | — | — | 深光发财〔2017〕388 号 |
| 715 |  | 内衣集聚基地公园 |  | 3.21 | — |  | 2017-2020 | — | 955 | 深光发财〔2016〕603号 |
| 716 |  | 观澜森林公园大雁山景区（步行道、绿道） |  | 11.41 | — |  | 2017-2020 | — | 2594.32 | 深光发财〔2016〕757号 |
| 717 |  | 零星项目 |  | — | — |  | — | — | 57.83 | — |
| 718 | 大鹏 新区 | 鹏烈路工程 | 大鹏新区 管委会 | 2.66 | — | 征收地、房屋征收补偿 | 2020- | — | — | 深鹏发财〔2019〕245号 |
| 719 |  | 新大路（葵南路－新东路）改造工程 |  | 9.77 | — |  | 2020- | — | — | 深鹏发财〔2019〕196号 |
| 720 |  | 正龙路工程 |  | 2.07 | — |  | 2020- | — | — | 深鹏发财〔2020〕53号 |
| 721 |  | 葵涌一号支路 |  | 0.33 | — |  | 2020- | — | — | 深鹏发财〔2012〕71号 |
| 722 |  | 宝石西路（大鹏医院段） |  | 1.28 | — |  | 2020- | — | — | 深鹏发财〔2015〕327号 |
| 723 |  | 坪西路（水头－新大段）市政工程 |  | 0.1 | 0.1 |  | 2019- | — | — | 深发改〔2009〕1265号 |
| 724 |  | 环大鹏湾海岸公路改造工程 |  | 8 | 2 |  | — | — | 0 | 深发改〔2015〕1035号 |
| 725 |  | 创富路工程 |  | 0.09 | — |  | 2020- | — | — | 深鹏发财函〔2018〕9号 |
| 726 |  | 鹏毅南路工程 |  | 1.72 | — |  | 2021- | — | — |  |
| 727 |  | 葵涌环城东路工程 |  | 34.6 | 6.92 |  | — | — | 0 | 深发改〔2015〕1303号 |
| 728 |  | 葵涌环城西路征收项目 |  | 5.9 | 2 |  | — | 39000 | 0 | 深发改〔2010〕1335号 |
| 729 |  | 葵涌延安路延长段 |  | 1.2 | 0.4 |  | — | 7500 | 480 | 深龙发改〔2008〕277号 |

| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 实施单位 | 项目 总面积 | 2021年 计划面积 | 年度主要 工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 已完成 投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 730 | 大鹏 新区 | 核龙线大鹏段（文化路口－核电站门口）市政化改造工程 | 大鹏新区 管委会 | 18.14 | 18.14 | 征收地、房屋征收补偿 | — | — | 0 | 深发改〔2015〕322号 |
| 731 |  | 鹏坝通道 |  | 48.2 | 48.2 |  | 2021- | — | — | 深发改〔2014〕1549号 |
| 732 |  | 土洋河综合整治工程 |  | 4.64 | — |  | 2020- | — | — | — |
| 733 |  | 西涌河综合整治工程 |  | 14.52 | — |  | 2020- | — | — | 新区治水提质第十五次会议纪要 |
| 734 |  | 南澳河综合整治工程 |  | 4.42 | 0.88 |  | — | 22000 | 0 | 深发改函〔2014〕298号 |
| 735 |  | 三溪河下游完善段综合整治工程 |  | 3.91 | 2.5 |  | — | 2800 | — | — |
| 736 |  | 王母河水环境综合整治工程 |  | 18.8 | 3.76 |  | — | 70877 | 0 | 深发改函〔2014〕303号 |
| 737 |  | 坝光征收补偿项目 |  | 0.55 | — |  | 2020- | — | — | 深发改〔2005〕597号 |
| 738 |  | 海关总署盐田缉私犬基地用地清理 |  | 0.11 | 0.11 |  | 2020- | 100 | — | 深规划资源函〔2019〕2101号 |
| 739 |  | 犁壁石水库修复工程 |  | 0.7 | 0.7 |  | 2020- | — | — | 深鹏工函〔2019〕242号 |
| 740 |  | 南澳消防站 |  | 0.2 | — |  | — | — | — | 新区党工委管委会领导办公会议纪要（61） |
| 741 |  | 大鹏新区丰树山水厂一期工程 |  | 12.14 | — |  | — | — | — | — |
| 742 |  | 土洋中队消防站用地清理 |  | 0.42 | 0.42 |  | — | 100 | 0 | 深规土〔2015〕734号 |
| 743 |  | 南澳中心区法定图则08-12地块用地清理项目 |  | 3.37 | — |  | — | — | — | 深鹏管常纪〔2018〕14号 |
| 744 |  | 南澳中心区法定图则18-01、18-02、18-03地块用地清理项目 |  | 2.16 | — |  | — | — | — |  |
| 745 |  | 征转地历史遗留问题处理（政府储备土地清理） |  | — | — |  | 2021- | — | — | — |
| 小计 |  |  |  | 4870.40 | 530.27 | — | — | 2832390.16 | 1178481.49 | — |
| 合计 |  |  |  | 5202.79 | 593.14 | — | — | 2865654.51 | 1184026.49 | — |

注：房屋征收项目的资金来源最终以市发改部门意见为准。

附图