深圳市2019年度城市更新和土地整备计划

深圳市规划和自然资源局

目  录

一、2018年度计划执行情况	1

二、2019年度计划编制情况	3

三、2019年度计划总体任务	6

四、2019年度专项计划内容	8

五、实施保障机制	11

六、其他说明	14

附表：

表1：深圳市2019年度各区城市更新任务规模安排表	16

表2：深圳市2019年度各区土地整备任务规模安排表	16

表3：深圳市2019年度各区用地供应任务规模安排表	17

表4：深圳市2019年度各区城市更新“十三五”规划考核任务规模安排表	18

表5：深圳市2019年度土地整备资金安排表	18

表6：深圳市2019年度土地整备项目表	20

表7：深圳市2019年度土地整备安置房建设需求表	31

表8：深圳市2019年度土地整备利益统筹项目表	32

表9：深圳市2019年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表	37

表10：深圳市2019年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表	47

表11：深圳市2019年度区级财政承担的房屋征收项目表	48

附图：深圳市2019年度土地整备项目及土地整备利益统筹项目布局图	100

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对广东、深圳工作的重要指示批示精神，以粤港澳大湾区发展的重大历史机遇为契机，围绕市委市政府重点工作部署，依据《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《深圳市城市总体规划（2010—2020）》、《深圳市土地利用总体规划（2006—2020年）》、《深圳市城市建设与土地利用“十三五”规划》、《深圳市城市更新“十三五”规划》、《深圳市土地整备专项规划（2016—2020）》等相关规划，结合2019年近期建设规划年度实施计划、政府投资项目计划和土地出让收支计划等相关计划，编制本计划。

一、2018年度计划执行情况

（一）城市更新年度计划完成情况

1.超额完成省“三旧”改造考核任务。2018年全市分别新增和完成改造9439亩和5579亩，目标完成率分别为111%和109%。

2.超额完成市“十大专项行动”考核任务。2018年全市完成拆除重建供应用地257公顷，完成旧工业区综合整治140万平方米，目标完成率分别为105%和117%。

3.基本实现城市更新“十三五”规划考核任务。2018年全市新增拆除重建类更新单元计划规模841公顷，目标完成率为98%；“两房”配建力度有待加强，通过更新单元规划配建人才住房、安居型商品房和公共租赁住房25238套，目标完成率为80%,新增规划筹集创新型产业用房22万平方米，目标完成率为89%；通过城市更新配建公共服务设施效果较为突出，新增规划筹集独立占地公共配套设施61个，目标完成率达153%，新增规划筹集非独立占地公共配套设施40万平方米，目标完成率达222%。

4.城市更新拉动固定资产投资成效显著。2018年全市共完成城市更新固定资产投资总额约1271亿元，目标完成率达182%，为拉动城市经济发展做出重要贡献。

（二）土地整备年度计划完成情况

1.超额完成土地整备年度任务。2018年全市计划完成土地整备任务11平方公里。2018年，全市共完成土地整备任务13平方公里，目标完成率为118%。

2.超额完成较大面积产业空间整备专项任务。落实市委六届七次全会提出的“各区启动整备至少一片较大面积的产业空间”要求，2018年，全市较大面积产业空间整备项目库内计划整备完成4.86平方公里用地，实际共整备完成5.44平方公里用地，目标完成率为112%。

3.大力推进年度重点工作。2018年，全市饮用水水源一级保护区范围内土地征转工作全部完成，征转土地面积22.81平方公里。原特区外村办学校土地房产遗留问题处理工作有序推进，各区均已开展了村办学校的测绘、资产评估等前期工作。

4.有序开展重点片区和重大项目土地整备工作。2018年全市土地整备工作推进了光明科学城、留仙洞战略性新兴产业基地、坝光新兴产业基地等重点片区建设，保障了华星光电三期、丹平快速路、深华快速路、轨道6号线、轨道4号线北延、布吉水质净化厂、观澜污水处理厂（二期）等公共基础设施和重大项目的土地供应工作。

5.资金支付工作运转顺利。2018年全市计划安排土地整备资金105亿元，实际完成支付105亿元，有力保障了项目实施推进。2018年安排市本级房屋征收项目补偿资金53亿元，根据各区及相关实施单位反馈的情况，共完成支付市本级房屋征收项目补偿资金约45.97亿元。

二、2019年度计划编制情况

（一）编制背景

2019年是深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要指示批示精神的关键之年，是全面推进“十三五”规划的攻坚之年，也是落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的开局之年。市委六届十一次全会及2019年市政府工作报告明确部署，要举全市之力推进粤港澳大湾区建设，着力增强核心引擎功能，要量质并举保障产业空间，并决定继续将2019年作为“城市质量提升年”。

2018年12月30日，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《深圳市机构改革方案》，明确将市城市更新局、市土地整备局的行政职能整合，组建市城市更新和土地整备局，由市规划和自然资源局统一领导和管理。在将存量开发“两驾马车”合并管理的背景下，两种存量开发模式在体制机制的全面融合将是未来的工作重点和方向，也对年度计划的目标定位和管理方式提出全新的要求。

2019年城市更新和土地整备工作，将牢牢把握高质量发展根本要求，进一步挖掘存量用地潜力，强化城市功能、优化产业结构、提升人居环境，助力打造粤港澳大湾区核心引擎功能。重点围绕“加大成块连片土地清理和整备，加快旧工业区连片升级改造”的工作要求，加快形成连片可开发的产业空间，为重大产业项目落地提供保障。继续落实“加快国土空间提质增效，实现高质量可持续发展”十大专项行动部署，切实保障城市更新、重大基础设施、公共服务设施等用地供应，优化城市品质和现代化功能。

（二）编制要点

1.更新整备融合

年度计划是统筹两种存量开发模式的顶层框架设计手段之一，编制过程中统筹考虑城市更新和土地整备工作推进情况，充分发挥年度计划的调控作用，合理安排年度任务以及土地供应结构，统筹项目空间分布与开发时序，保障全市城市更新和土地整备五年专项规划实施，为全市存量用地开发建设的规划统筹提供基础。以此探索为开端，推进两种存量开发模式的有机融合、创新融合和全面融合。

2.公共利益优先

年度计划以公共利益为导向，制定公共服务设施、重大基础设施和民生项目的新增规划和用地供给的任务，并将考核任务指标落到各区，在实施时序上进行倾斜，保障公共利益项目的优先落实，有利于提升综合交通、民生保障、生态环境等领域项目的供给质量和供给效率。

3.加强规划引导和计划管控

加强城市更新用地供应等目标任务考核刚性，形成自上而下的空间分区管控机制，保障全市战略地区和重点地区的城市更新项目。强化土地整备计划空间及时序管控刚性，落实较大面积产业空间整备等重点工作任务要求，加快形成集中连片的产业空间。

4.创新督办考核机制

通过完善涵盖任务下达、过程跟踪、考核评估的年度计划管理机制，保障计划执行实施成效。突出年度重点工作，将拆除重建类城市更新土地供应任务、人才住房、安居型商品房和公共租赁住房规划配建任务、较大面积产业空间整备专项工作任务、市级房屋征收项目实施情况纳入政府绩效评估指标体系。加大督办考核工作力度，推动各区高质量完成计划安排各项工作目标。

5.注重自然资源环境保护

践行“绿水青山就是金山银山”的理念，按照“统筹山水林田湖草系统治理，实行自然资源一体化管理”的总体要求，安排自然资源保护相关项目。落实全市土壤环境保护和质量提升工作部署，对于已列入计划的地块，各区应配合生态环境部门开展土壤环境调查评估等各项工作。

三、2019年度计划总体任务

（一）城市更新2019年度任务

省“三旧”改造考核任务。根据省厅要求（预下达），年度全市新增实施改造任务不少于9000亩，完成改造任务不少于5600亩。

旧工业区综合整治规模。年度全市完成旧工业区综合整治建筑面积不少于120万平方米。具体各区任务安排详见附表1。

（二）土地整备2019年度任务

2019年度计划全市完成土地整备资金拨付不少于180亿元。2019年度全市土地整备任务完成不少于16平方公里，具体分解为以下四项工作任务：

较大面积产业空间专项工作任务，全市较大面积产业空间片区范围内，年度完成不少于1200公顷用地。经市政府批准的较大面积产业空间整备片区中通过土地整备手段实施的地块，视为纳入土地整备专项计划，可申请使用年度土地整备资金。

土地整备利益统筹工作任务，全市土地整备利益统筹项目实施范围内年度完成不少于100公顷用地的移交入库工作。

原特区外96所村办学校土地房产遗留问题处理工作任务，按照《关于原特区外村办学校土地房产遗留问题处理的意见》（深规土规〔2018〕2号）要求，年度全市原特区外村办学校完成不少于70公顷用地。

其他土地整备工作任务，全市土地整备项目实施范围内年度完成不少于230公顷用地的移交入库工作。

以上各项工作任务之间重叠部分，不重复统计。具体各区任务安排详见附表2。

（三）用地供应任务

衔接落实《深圳市2019年度城市建设与土地利用实施计划》要求，扎实推进城市更新和土地整备工作，强化存量用地供应格局。

2019年度全市拆除重建类城市更新用地供应不少于246公顷，其中福田10公顷，罗湖18公顷，南山18公顷，盐田8公顷，宝安60公顷，龙岗80公顷，龙华20公顷，坪山15公顷，光明12公顷，大鹏5公顷。

2019年度全市土地整备留用地批复不少于60公顷，其中南山2公顷，宝安7公顷，龙岗6公顷，龙华6公顷，坪山3公顷，光明4公顷，大鹏2公顷，前海30公顷。

具体各区任务安排详见附表3。

（四）年度完成市本级房屋征收资金拨付不少于43.31亿元。

四、2019年度专项计划内容

2019年度计划包括城市更新专项计划、土地整备专项计划和房屋征收专项计划三个专项计划。

（一）2019年度城市更新专项计划

1. 城市更新“十三五”规划年度任务

按照全市和各区城市更新“十三五”规划统一安排，2019年度全市新增拆除重建类城市更新单元计划用地规模不少于631公顷；全市新增“工改MO”类更新单元计划用地规模不高于104公顷；新增规划配建人才住房、安居型商品房和公共租赁住房不少于32340套，创新型产业用房不少于24.5万平方米；新增规划配建独立占地公共配套设施不少于135个，非独立占地公共配套设施规模不少于16.9万平方米（各区任务详见附表4）。

2. 重点更新单元计划

加大重点更新单元改造试点工作推进力度。加快推进龙岗平湖旧墟镇GX04重点更新单元和宝安新桥东片区重点更新单元的规划编制及后续相关工作，要求除龙岗和宝安之外的剩余八个区在2019年新增至少一个重点更新单元计划。

（二）2019年度土地整备专项计划

1. 年度土地整备资金安排

考虑近年各区整备工作推进实施力度大、资金拨付进度快，2019年度安排土地整备资金180亿元，包括：

（1）土地整备项目资金为179.84亿元。具体各区年度土地整备资金安排详见附表5。

（2）其他资金0.16亿元。具体用于土地整备政策咨询评估、土地整备项目跟踪及评估、相关基础课题研究等工作。

为保障年度土地整备工作顺利推进，市财政部门应根据土地整备资金实际需要，按程序调整全市年度土地整备资金安排。

各区应严格按照《关于进一步优化土地整备项目管理工作机制的若干措施》（深府办函〔2018〕281号）等相关政策要求，依法依规管理土地整备资金，项目实施完成后各区政府应在办理土地移交手续后的三个月内，办理项目结算手续，并将审核确认的结算结果报市规划和自然资源局。

2. 土地整备项目安排

（1）土地整备项目

计划安排土地整备项目共169个，福田区6个、罗湖区4个、南山区12个、盐田区6个、宝安区38个、龙岗区22个、龙华区25个、坪山区13个、光明区28个、大鹏新区11个、前海合作区4个（详见附表6）。

（2）土地整备安置房建设项目

计划安排续建土地整备安置房建设项目4个，安排新建土地整备安置房建设项目4个（详见附表7）。安置房建设资金安排按照安置房相关政策执行。

（3）土地整备利益统筹项目

计划安排土地整备利益统筹项目共102个，南山区2个、宝安区16个、龙岗区25个、龙华区36个、坪山区7个、光明区11个、大鹏新区5个（详见附表8）。

（三）2019年度房屋征收专项计划

根据深圳市2019年土地出让收支计划，2019年度安排市本级房屋征收项目资金43.31亿元。各实施主体根据已列入年度市本级房屋征收计划内项目（附表9及附表10）的重要程度和推进情况，在切块下达的计划资金额度内，自行分配具体项目的资金安排，并于6月底前报市发展改革委，完成备案工作。为保障年度房屋征收工作顺利推进，市发改部门应根据房屋征收资金实际需要，按程序调整市本级房屋征收项目补偿资金安排。

1. 市本级财政承担的房屋征收项目

（1）市本级财政承担的房屋征收常规项目安排

计划推进盐龙大道房屋征收项目、深圳市第十三高级中学征收项目等新建项目18个；广深沿江高速二期工程、梅观高速公路清湖南段市政道路工程等续建项目58个；另外，安排零星征（收）地及房屋征收项目、征（收）地及房屋征收项目的测绘评估等技术支持费用等其他项目5个，合计81个。上述项目的费用原则上由市本级财政安排支出，深汕西高速公路改扩建工程项目、惠盐高速公路深圳段改扩建工程和东部过境快速路房屋征收补偿项目征收拆迁补偿费用由企业支出。

（2）市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目安排

轨道交通项目的房屋征收工作由市轨道交通建设办公室负责统筹，各区政府负责具体实施。计划安排轨道项目8个。

2. 区级财政承担的房屋征收项目

计划安排区级财政承担的房屋征收项目725个。其中，福田区10个，罗湖区21个，南山区13个，盐田区3个，宝安区122个，龙岗区191个，龙华区93个，坪山区78个，光明区173个，大鹏新区21个。上述项目的费用原则上由区级财政安排支出。考虑到各区交通综合治理等公共利益项目的急需，各区区级房屋征收计划可安排零星急需项目1项，授权各区政府审批并实施。

五、实施保障机制

（一）加强存量土地空间规划统筹

探索实施城市更新、土地整备等多元手段结合的集中连片土地清理模式，运用规划手段调节和平衡利益格局,优先保障公共利益。通过规划统筹合理确定不同类型用地的实施模式和政策分区，引导实现连片存量用地的整体开发。探索合法用地指标、规划指标等内容的腾挪及挂钩机制，统筹解决片区内相关权利主体安置等问题。

（二）注重存量土地开发政策协同

积极探索存量土地开发政策统筹衔接，兼顾政府、原农村集体、市场主体等多方利益，强化政策融合，综合运用城市更新、土地整备利益统筹、房屋征收等多种手段，形成政策组合拳加快存量土地盘活和空间释放，引导、激励相关权利主体参与存量土地开发的积极性。

（三）强化市区联动工作机制

深化部门协同，优化联动工作机制，形成“统筹有序、协同有效、实施有力”的工作新局面。鼓励各区政府创新思路、率先探索，在遵守刚性底线的基础上给予最大限度的政策弹性。相关政策创新在较大面积产业空间整备片区范围内封闭运行。

（四）优化计划任务督办考核机制

通过细化考核工作方案，完善数据采集、数据监测、评分标准、评估规则及计算公式。城市更新工作主要是对各区推进辖区城市更新项目实施时年度土地供应计划完成情况，以及人才住房、安居型商品房和公共租赁住房规划配建任务完成情况等内容进行考核评估。土地整备工作主要是对各区较大面积产业空间整备专项工作任务完成情况、市级房屋征收项目实施情况等指标进行考核评估。任务考核实行半年度考核机制，上半年考核结果以较低权重纳入年度绩效考核。

六、其他说明

（一）城市更新单元计划实行常态化申报。除政策规定明确需报市规划和自然资源局统筹确定的更新单元计划外，其他由各区按照相应政策规定自行审批。

（二）土地整备专项计划项目实行常态调整机制。各区可根据土地整备工作实际情况，对土地整备专项计划项目提出调整申请。土地整备项目调整由市规划和自然资源局统筹确定后报市政府备案，土地整备利益统筹项目由市规划和自然资源局统筹后报市政府审批。项目实施范围调整部分的面积不超过原项目实施面积20%的，不视作项目调整情形。

（三）房屋征收专项计划项目实行中期调整机制。各区政府可根据房屋征收工作推进需要，将重大的、紧急的或已具备实施条件，且符合政策要求的房屋征收项目在年中申报给市房屋征收主管部门，市房屋征收主管部门汇总整理，经市政府批准后纳入年度房屋征收项目计划。

（四）前海合作区土地整备工作任务纳入本计划统计口径，土地整备资金由前海管理局安排。深汕特别合作区相关工作待其规划土地管理机制明确后，再行纳入计划。

（五）本计划由深圳市规划和自然资源局负责解释，各区政府（新区管委会）负责组织实施。

表1：深圳市2019年度各区城市更新任务规模安排表

单位：万平方米

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏 新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧工业区综合整治规模 | 4.7 | 9.5 | 5.5 | 1.6 | 24.5 | 30.8 | 21.8 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | - | 120 |

表2：深圳市2019年度各区土地整备任务规模安排表

单位：公顷

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏 新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 较大面积产业空间专项工作任务 | - | - | 50 | - | 120 | 120 | 80 | 190 | 440 | 200 | - | 1200 |
| 土地整备利益统筹工作任务 | - | - | 2 | - | 20 | 25 | 15 | 15 | 8 | 15 | - | 100 |
| 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理工作任务 | - | - | - | - | 20 | 25 | 8 | 7 | 10 | - | - | 70 |
| 其他土地整备工作任务 | 3 | 2 | 30 | 5 | 40 | 40 | 20 | 8 | 58 | 20 | 4 | 230 |
| 2019年土地整备任务 | 3 | 2 | 82 | 5 | 200 | 210 | 123 | 220 | 516 | 235 | 4 | 1600 |

表3：深圳市2019年度各区用地供应任务规模安排表

单位：公顷

|  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏 新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年拆除重建类城市更新用地供应任务规模 | 10 | 18 | 18 | 8 | 60 | 80 | 20 | 15 | 12 | 5 | - | 246 |
| 2019年土地整备留用地批复任务规模 | - | - | 2 | - | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 30 | 60 |

表4：深圳市2019年度各区城市更新“十三五”规划考核任务规模安排表

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏 新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市更新单元计划（公顷） | 下限值 | 32 | 98 | 21 | 23 | 99 | 223 | 41 | 33 | 57 | 3 | - | 631 |
| “工改M0”类城市更新单元计划用地规模（公顷） | 上限值 | 15 | 12 | 0（不含高新区范围内新增“工改M0”计划规模） | 8 | 4 | 9 | 16 | 17 | 21 | 3 | - | 104 |
| 人才住房、安居型商品房和公共租赁住房规划配建规模（套） | 下限值 | 1000 | 1860 | 2200 | 900 | 5180 | 10400 | 5000 | 2800 | 2000 | 1000 | - | 32340 |
| 创新型产业用房配建规模（万平方米） | 下限值 | 2.5 | - | 4.9 | 0.7 | 5.1 | 7.3 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | - | 24.5 |
| 独立占地公共配套设施配建规模（个） | 下限值 | 7 | 13 | 9 | 5 | 15 | 32 | 18 | 7 | 15 | 14 | - | 135 |
| 非独立占地公共配套设施配建规模（万平方米） | 下限值 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 3.5 | 5.8 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | - | 16.9 |

备注：

1.“原则上“工改M0”类城市更新单元计划用地规模不应超过上限值要求，因项目推进原因导致超过的，应保证“十三五”期间新增总量不超过各区城市更新“十三五”规划确定的规模。”

2. 上述独立占地的公共配套设施包括中小学、综合医院、幼儿园、公交场站（含公交首末站）、变电站、消防站、雨水泵站、邮政和通信设施。以上设施为附设的且功能完整的，可纳入本计划统计。

3. 非独立占地的公共配套设施包括社区警务室、社区管理用房、社区服务中心、文化活动室、社区健康服务中心、社区老年人日间照料中心、小型垃圾转运站、再生资源回收站、公共厕所、环卫工人作息房等。

表5：深圳市2019年度土地整备资金安排表

单位：亿元

|  |  | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏 新区 | 前海合作区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度土地整备资金 | 土地整备项目资金1 | 0.17 | 2 | 10 | 0.42 | 11 | 10 | 7.25 | 92 | 35 | 12 | 由前海管理局安排 | 179.84 |
|  | 其他资金2 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 年度工作推进中各区根据项目实施情况申请使用土地整备项目资金，由市城市更新和土地整备局统筹调剂资金使用。

2. 其他资金中，2019年新建项目安排《深汕特别合作区土地征收机制研究及相关政策制定和技术支持》项目经费200万元、《深圳市历史遗留私房征收评估课题研究》项目经费112万元。后续新建项目安排以市财政局批复意见为准。市城市更新和土地整备局可依据课题研究项目进展情况，在其他资金中安排新建项目及往年已立项续建项目的资金支付。

表6：深圳市2019年度土地整备项目表

| 行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 街道 | 整备实施总规模（公顷） | 累计已拨付资金（亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福田区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 深圳高尔夫俱乐部土地到期收回项目 | 香蜜湖 | 136.74 | - |  |
|  | 福田区政府 | 2 | 香蜜湖片区（国际交流中心）整备项目 | 香蜜湖 | 83.17 | 0 |  |
|  |  | 3 | 花卉世界 | 华富 | 19.4 | 0 |  |
|  |  | 4 | 梅林危险废物处理站整备项目 | 梅林 | 2.5 | 0 |  |
|  |  | 5 | 深圳市地税局新沙地块保障房整备项目 | 沙头 | 0.244 | 0 |  |
|  |  | 6 | 上梅林股份公司原特区管理线外整备项目 | 梅林 | 208.3 | 0.0597 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 450.354 | 0.0597 |  |
| 罗湖区 | 罗湖区政府 | 1 | 深圳市梧桐山赤水洞风景区征地补偿项目 | 东湖 | 59 | 0 |  |
|  |  | 2 | 木棉花街零星用地整备 | 桂园 | 0.039 | - |  |
|  |  | 3 | 红岗创新广场 | 清水河 | 8.5 | 0 |  |
|  |  | 4 | 莲塘口岸2万平方米办公用房购买 | 莲塘 | 2（办公用房） | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 69.539 | - |  |
| 南山区 | 南山区政府 | 1 | 丽水河土地整备 | 西丽 | 13.9 | - |  |
|  |  | 2 | 燕清溪土地整备 | 西丽 | 4.15 | - |  |
|  |  | 3 | 白芒、大磡建成区地块 | 西丽 | 21 | - |  |
|  |  | 4 | 南山区二级水源保护区调出地块（东片区） | 西丽 | 48 | - |  |
|  |  | 5 | 南山区二级水源保护区调出地块（西片区） | 西丽 | 141 | - |  |
|  |  | 6 | 西丽高铁枢纽工程项目土地整备 | 西丽 | 67 | - |  |
|  |  | 7 | 麻磡河流域水环境综合治理工程 | 西丽 | 22.87 | - |  |
|  |  | 8 | 白芒河流域水环境综合治理工程 | 西丽 | 13.14 | - |  |
|  |  | 9 | 大磡河流域水环境综合治理工程 | 西丽 | 12 | - |  |
|  |  | 10 | 西丽湖度假村地块 | 西丽 | 43 | - |  |
|  |  | 11 | 南山区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 12 | 南山区未完善征转地手续未建设空地处理 | - | - | - | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 386.06 | - |  |
| 盐田区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 盐田港后方陆域西南片区盐田港历史用地处理 | 盐田 | 46.2 | 0 |  |
|  | 盐田区政府 | 2 | 华大科技J402-0144号宗地土地整备项目 | 梅沙 | 10.3 | 10 |  |
|  |  | 3 | 盐田港起步工程红线内部分道路土地整备项目 | 盐田 | 5 | - |  |
|  |  | 4 | 小梅沙片区土地整备项目 | 梅沙 | 28.8 |  |  |
|  |  | 5 | 原部队用地块 | 盐田 | 3.7 |  |  |
|  |  | 6 | 盐田区国有储备地清理 | - | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 97 | 10 |  |
| 宝安区 | 宝安区政府 市规划和自然资源局 | 1 | 草围社区返还地收地 | 航城 | 0.037 | - |  |
|  |  | 2 | 新联五金收地 | 航城 | 0.11 | - |  |
|  |  | 3 | 美达菲福永地块 | 福永 | 33.34 |  |  |
|  |  | 4 | 大铲湾港区土地及海域（深圳“互联网+”未来科技城）整备地块 | 西乡、新安 | 485.01 | 5.56 |  |
|  |  | 5 | 市路桥集团道路与养护维修基地拟置换地块 | 新桥、松岗 | 3.04 | 0 |  |
|  | 宝安区政府 | 6 | 铁岗气库地块土地整备项目 | 新安 | 2.46 | 0 |  |
|  |  | 7 | 泉宝工业区地块土地整备项目 | 石岩 | 0.3093 | - |  |
|  |  | 8 | 罗田林场地块土地整备项目 | 燕罗 | 2.1744 | 0 |  |
|  |  | 9 | 英管山（大军山）二期土地整备地块 | 福永 | 10.58 | 0 |  |
|  |  | 10 | 宝安DU09-69机场地块人才住房土地整备项目 | 福永 | 4.04 | - |  |
|  |  | 11 | 广深高速防护区（东宝河-107国道）土地整备项目 | 松岗 | 39.55 | - |  |
|  |  | 12 | 原深圳机场征用英管山地块历史遗留问题项目 | 福永 | 16 | - |  |
|  |  | 13 | 广深驿达加油站土地整备 | 福海 | 0.7 | - |  |
|  |  | 14 | 中宣部电影技术质量检测所南方分中心土地整备项目 | 西乡 | 0.62 | - |  |
|  |  | 15 | 黄麻布社区簕竹角水厂项目 | 航城 | 0.32 | - |  |
|  |  | 16 | 宗地A119-0039土地整备项目 | 航城 | 0.5 | - |  |
|  |  | 17 | 轨道13号线拆迁安置房建设土地整备项目 |  | 6.12 | - |  |
|  |  | 18 | 机场开发区西区AX10-3地块土地整备 | 航城 | 0.4 | - |  |
|  |  | 19 | 拟招拍挂土地涉及使用林地及耕地审批费用 | - | 0 | - |  |
|  |  | 20 | 煜硕码头填海闲置地块 | 福海 | 3.57 | 0 |  |
|  |  | 21 | 福永塘尾地块土地整备项目 | 福永 | 3.7 | 0.1937 |  |
|  |  | 22 | 英管山（大军山）一期土地整备地块 | 福永 | 1.93 | 0.0389 |  |
|  |  | 23 | 三围海洋城地块 | 航城 | 53.33 | 0.03286402 |  |
|  |  | 24 | 新桥东（黄埔）土地整备项目 | 新桥 | 3.46 | 0 |  |
|  |  | 25 | 和平社区鱼鰮地地块 | 福海 | 77 | 0 |  |
|  |  | 26 | T4航站楼扩建地块 | 福海 | 5.6 | 0 |  |
|  |  | 27 | 海诚工业园地块 | 燕罗 | 7.44 | 1.5 |  |
|  |  | 28 | 中国人民大学地块 | 石岩 | 56.86 | 0 |  |
|  |  | 29 | 海上田园地块 | 沙井 | 417.9 | 4.2 |  |
|  |  | 30 | 新丰电器厂地块 | 福海 | 11 | 7.5338 |  |
|  |  | 31 | 北车基地项目（一期） | 松岗 | 27.1762 | 14.4 |  |
|  |  | 32 | 桥头次中心区地块 | 福海 | 0.94 | 4.897 |  |
|  |  | 33 | 西部沿江新城（一期） | 福海 | 8.08 | 8.3 |  |
|  |  | 34 | 新和社区孖庙涌旧村地块 | 福海 | 2.4295 | 0 |  |
|  |  | 35 | 宝安区饮用水水源一级保护区 | - | 87.2565 |  |  |
|  |  | 36 | 宝安区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 37 | 宝安区未完善征转地手续未建设空地处理 | - | - | - | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 38 | 宝安区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | 86.52 | 0 | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 1459.5029 | 46.65626402 |  |
| 龙岗区 | 龙岗区政府 | 1 | 广东大鹏LNG深圳坪前支线降压项目平湖调压站工程项目 | - | 1.8 | 0 |  |
|  |  | 2 | 平湖南现代化铁路货场地块 | 南湾 | 90 | 0 |  |
|  |  | 3 | 平湖鹅公岭工业区地块 | 平湖 | 50.56 | 2.7 |  |
|  |  | 4 | 深圳市金融产业服务基地地块 | 平湖 | 141 | 22.09 |  |
|  |  | 5 | 体育新城二期地块 | 龙城 | 5.29 | 0.18 |  |
|  |  | 6 | 三号屠宰场二期储备用地地块 | 龙城 | 14.25 | 0.472 |  |
|  |  | 7 | 深圳市国际低碳城地块 | 坪地 | 283 | 18.3839 |  |
|  |  | 8 | 龙岗区老太坑片区 | 宝龙 | 230 | 1.3 |  |
|  |  | 9 | 正坑水库水源保护区 | 横岗 | 46.25 | 0 |  |
|  |  | 10 | 坂田环城路与雅南路交界处地块 | 坂田 | 3.59 | 0.016 |  |
|  |  | 11 | 坂田麻竹山片区整备地块 | 坂田 | 5.32 | 0 |  |
|  |  | 12 | 坂田东方龙生态谷地块 | 坂田 | 7.84 | 0 |  |
|  |  | 13 | 龙岗区坂田银湖山郊野公园地块 | 坂田 | 91.3 | 0.08 |  |
|  |  | 14 | 坂田高山片区地块 | 坂田 | 3.96 | 0.17 |  |
|  |  | 15 | 坂田岗头落坑片区地块 | 坂田 | 234 | 2.46 |  |
|  |  | 16 | 炳坑旧村地块 | 宝龙 | 8.34 | 1.2697 |  |
|  |  | 17 | 龙西对面岭地块（儿童医院） | 龙岗 | 2.34 | 0.92 |  |
|  |  | 18 | 国际大学园 | 龙城 | 80.45 | 0 |  |
|  |  | 19 | 南头直升机场新址（樟坑径新机场）整备地块 | 平湖 | 5.4 | 0 |  |
|  |  | 20 | 龙岗区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 21 | 龙岗区未完善征转地手续未建设空地处理 | - | - | - | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 22 | 龙岗区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | 5 | 0 | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 1309.69 | 50.0416 |  |
| 龙华区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 深华快速路—福龙立交工程（裕汇源收地） | 大浪 | 5.41 | 0 |  |
|  |  | 2 | 南坪快速和十号线风景用地 | 民治 | 13.34 | 0 |  |
|  |  | 3 | 华电地块 | 民治 | 28.45 | 0.05 |  |
|  |  | 4 | 达菲地块 | 民治 | 7.38 | 0 |  |
|  | 龙华区政府 | 5 | 库坑陂老收地项目 | 观澜 | 8.83 | 0 |  |
|  |  | 6 | 赣深铁路客运专线民治段（土地置换） | 民治 | 0.3 | 0 |  |
|  |  | 7 | 狮塘路（收地部分） | 福城 | 0.22 | 0 |  |
|  |  | 8 | 库坑片区规划初中（收地部分） | 观澜 | 0.54 | 0 |  |
|  |  | 9 | 观澜森林公园一期建设项目 | 大浪、福城 | 9.74 | 0 |  |
|  |  | 10 | 观澜文化公园（大水田公园）建设工程 | 观澜 | 29.333 | 0 |  |
|  |  | 11 | 观澜大兴社区公园工程项目 | 福城 | 7.9 | 0 |  |
|  |  | 12 | 服装基地二期地块 | 大浪 | 0 | 0 |  |
|  |  | 13 | 九龙山科技园地块 | 福城 | 219.32 | 12.67 |  |
|  |  | 14 | 白鸽湖产业园（二期） | 观湖 | 25.34 | 0 |  |
|  |  | 15 | 科技文化核心区（一期）扩大范围 | 观湖 | 138.72 | 0.71 |  |
|  |  | 16 | 民治彩悦地块 | 民治 | 1.2 | 0 |  |
|  |  | 17 | 大浪时尚小镇土地整备项目 | 大浪 | 133.19 | 0 |  |
|  |  | 18 | 大浪商服地块 | 大浪 | 7.37 | 0 |  |
|  |  | 19 | 九龙山高尔夫球场土地整备项目 | 福城 | 124.94 | 0 |  |
|  |  | 20 | 地铁四号线北延车辆段（观澜高尔夫收地）地块 | 观澜 | 16 | 0 |  |
|  |  | 21 | 能源公园 | 福城 | 5 | 0 |  |
|  |  | 22 | 长湖公园 | 福城 | 7 | 0 |  |
|  |  | 23 | 龙华区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 24 | 龙华区未完善征转地手续未建设空地处理 | - | - | - | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 25 | 龙华区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 789.523 | 13.43 |  |
| 坪山区 | 坪山区政府 | 1 | 安田片区土地整备项目 | 碧岭 | 2.27 | - |  |
|  |  | 2 | 红花岭水库周边地块土地整备项目 | 马峦 | 32 | - |  |
|  |  | 3 | 较大面积产业空间地块 | 石井、坑梓、马峦、碧岭 | 415 | 0.8568 |  |
|  |  | 4 | 南布社区整村统筹土地整备项目 | 龙田 | 28.48 | 0.0845 |  |
|  |  | 5 | 沙湖整村统筹土地整备项目 | 碧岭 | 362.95 | 1.2033 |  |
|  |  | 6 | 金沙整村统筹土地整备 | 坑梓 | 157.73 | 4.0391 |  |
|  |  | 7 | 收购江岭保障性住房 | 马峦 | 3.8 | 5.582 |  |
|  |  | 8 | 华谊兄弟文化影视城（二期） | 碧岭 | 2.4 | 1.04 |  |
|  |  | 9 | 老坑土地整备项目 | 龙田 | 3.73 | 1.91 |  |
|  |  | 10 | 金田东路等8条道路土地整备 | 石井、坪山、马峦、龙田、坑梓 | 7.9 | 1.29 |  |
|  |  | 11 | 坪山区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 12 | 坪山区未完善征转地手续未建设空地处理 | - | 208.01 | 0.2 | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 13 | 坪山区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 1224.27 | 16.2057 |  |
| 光明区 | 光明区政府 | 1 | 李松蓢产业整备片区 | 公明 | 114 | - |  |
|  |  | 2 | 重大项目置换用地 | 公明 | 7.35 | - |  |
|  |  | 3 | 马田石围社区地块 | 马田 | 19.28 | - |  |
|  |  | 4 | 区连片产业用地项目 | 公明、马田、光明、凤凰、玉塘 | 136 | - |  |
|  |  | 5 | 光明科学城（核心大装置区） | 公明、新湖 | 494 | - |  |
|  |  | 6 | 光明中心区 | 光明、新湖 | 307.79 | - |  |
|  |  | 7 | 新材料（石墨烯）产业基地意向选址地块 | 公明 | 56.48 | 0 |  |
|  |  | 8 | 新一代信息技术产业基地意向选址地块 | 新湖 | 10.48 | 0 |  |
|  |  | 9 | 人工智能产业基地意向选址地块1 | 新湖 | 37 | 0 |  |
|  |  | 10 | 甲子塘塘家片区地块 | 凤凰 | 25 | 0 |  |
|  |  | 11 | 光明科学城（启动区） | 新湖 | 182.21 | 35 |  |
|  |  | 12 | 2018年产业用地项目 | 光明、马田、玉塘 | 31 | 0 |  |
|  |  | 13 | “12.20” 滑坡事故受影响区域及华星光电G11代线地块 | 凤凰、玉塘 | 110 | 43.64 |  |
|  |  | 14 | 汇先丰公司A543-190宗地闲置土地处置收回地块 | 光明 | 0.366247 | 0 |  |
|  |  | 15 | A632-0027部分用地收回地块 | 马田 | 2.18 | 0 |  |
|  |  | 16 | 中山大学·深圳地块 | 新湖 | 314.3 | 43.11076593 |  |
|  |  | 17 | 中山大学·深圳附属第七医院扩建地块 | 新湖 | 15 |  |  |
|  |  | 18 | 中山大学·深圳附属配套设施地块 | 新湖 | 12.74 |  |  |
|  |  | 19 | 原光明农场职工发展用地 | 光明、新湖 | 53.7 | 0 |  |
|  |  | 20 | 政府拟收回光明集团27宗用地 | 光明、新湖 | 111.41 | 0 |  |
|  |  | 21 | 原城市化转地预留23个地块 | 公明、新湖、凤凰、马田 | 128.75 | 0 |  |
|  |  | 22 | 凤凰牛场周边地块 | 凤凰 | 199 | 0 |  |
|  |  | 23 | 招拍挂地块及其他地块 | - | 89 | 0 |  |
|  |  | 24 | 上村社区征地返还用地地块 | 公明 | 1.56 | 0 |  |
|  |  | 25 | 历史遗留问题处理及储备用地清理 | - | 389.94 | 0 |  |
|  |  | 26 | 光明区土地整备利益统筹专项行动 | - | 229.52 | 0 | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 27 | 光明区未完善征转地手续未建设空地处理 | - | 150 | 0 | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 28 | 光明区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | 10.69 | 0 | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 3238.7462 | 121.7507659 |  |
| 大鹏新区 | 大鹏新区管委会 | 1 | 中石油深圳LNG应急调峰站外输管道首站及雷公山隧道入口地块 | - | 1.4 | 0 |  |
|  |  | 2 | 大鹏新区西涌片区土地整备项目 | - | 50 | 0 |  |
|  |  | 3 | 大鹏水头社区地块 | 大鹏 | 124.84 | 0.0103 |  |
|  |  | 4 | 葵新社区25-05地块 | 葵涌 | 10 | 0 |  |
|  |  | 5 | 溪涌社区01-10地块 | 葵涌 | 10.1 | 0.1345 |  |
|  |  | 6 | 南澳新大社区地块 | 南澳 | 184.88 | 0.4 |  |
|  |  | 7 | 征转地历史遗留问题处理 | - | 1034 | 0.505 |  |
|  |  | 8 | 招拍挂地块及其他地块 | - | 75.09 | 0.0304 |  |
|  |  | 9 | 大鹏新区土地整备利益统筹专项行动 | - | - | - | 土地整备利益统筹专项行动项目 |
|  |  | 10 | 大鹏新区未完善征转地手续未建设空地处理 | - | 547.68 | 0.4 | 违法建筑空间管控专项行动项目 |
|  |  | 11 | 大鹏新区村办学校土地房产遗留问题处理 | - | - | - | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 |
| 小计 |  |  |  |  | 2037.99 | 1.4802 |  |
| 前海合作区 | 市规划和自然资源局 | 1 | 前海三大家及边防部队地块 | - | - | - | 由前海管理局安排资金 |
|  | 市工业和信息化局 | 2 | 南山热电厂地块 | - | - | - | 资金安排按市政府相关会议纪要执行 |
|  | 前海管理局 | 3 | 妈湾跨海通道工程（前海段） | - | 5.1 |  | 由前海管理局安排资金 |
|  |  | 4 | 月亮湾大道快速化改造先期实施项目-沿江立交D匝道工程 | - | 0.2 |  | 由前海管理局安排资金 |
| 小计 |  |  |  |  | 5.3 | - |  |
| 合计 |  |  |  |  | 11068 | 260 |  |

备注：

1．安排“未完善征转地手续未建设空地处理”项目，各区违法建筑空间管控专项行动涉及地块无需再额外申报。

2．安排“土地整备利益统筹专项行动”项目，具体各区土地整备利益统筹项目安排详见附表8。

3．安排“村办学校土地房产遗留问题处理”项目,所有已列入《关于原特区外村办学校土地房产遗留问题处理的意见》（深规土规〔2018〕2号）中的原特区外96所村办小学项目无需再额外申报，96所村办小学以外的项目需单独申报纳入计划。

表7：深圳市2019年度土地整备安置房建设需求表

| 序号 | 区 | 项目名称 | 项目用地面积 （公顷） | 项目建设规模 （万平方米） | 项目总套数 | 拟安置的整备及征收项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 续建项目 4 个 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大鹏新区 | 大鹏东涌水库拆迁安置项目 | 2.27 | 6.22 | 409 | 东涌水库拆迁安置 |
| 2 | 大鹏新区 | 南澳01-03地块安置房建设项目 | 2.97 | - | - | 一级水源保护区等征地拆迁安置 |
| 3 | 大鹏新区 | 大鹏办事处地块安置房建设项目 | - | - | - | 大鹏新区拆迁安置 |
| 4 | 大鹏新区 | 葵涌办事处地块安置房建设项目 | - | - | - | 葵涌片区拆迁安置 |
| 新建项目 4 个 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝安区 | 截流河（沙井段）、蚝乡路等项目拆迁安置房建设项目 | - | 3.65 | - | 大空港新城区截流河综合治理工程（沙井段）、蚝乡路等项目 |
| 2 | 宝安区 | 宝安“一水”、石清大道等项目拆迁安置房建设项目 | - | 8.287 | - | 铁岗·石岩水质保障工程、石清大道等项目 |
| 3 | 宝安区 | 轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目拆迁安置房建设项目 | - | 11.4 | - | 轨道13号线（宝安段）、赣深高铁（宝安段）等项目 |
| 4 | 光明区 | 光明科学城拆迁安置房项目 | - | 23.4 | - | 光明科学城（启动区） |
| 合计 |  |  | 5.24 | 52.957 | 409 | - |

备注：新建的土地整备安置房项目，各区政府应就项目具体选址开展详细论证并形成项目建议书后，按程序开展安置房建设工作。

表8：深圳市2019年度土地整备利益统筹项目表

| 项目位置 | 序号 | 项目名称 | 街道 | 项目实施面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南山区 | 1 | 牛成村土地整备利益统筹项目 | 西丽、石岩 | 141.26 |
|  | 2 | 石壁龙土地整备利益统筹项目 | 西丽 | 169 |
| 宝安区 | 3 | 宝安区环境产业创新中心北区土地整备利益统筹项目 | 松岗 | 2.25 |
|  | 4 | 田心社区土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 5 |
|  | 5 | 桥头社区土地整备利益统筹项目 | 福海 | 28.7024 |
|  | 6 | 凤凰社区土地整备利益统筹项目 | 福永 | 14.05 |
|  | 7 | 新桥社区土地整备利益统筹项目 | 新桥 | 86.6547 |
|  | 8 | 沙四社区土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 12.89 |
|  | 9 | 和平社区土地整备利益统筹项目 | 福海 | 20.0595 |
|  | 10 | 三围社区土地整备利益统筹项目 | 航城 | 8.597 |
|  | 11 | 沙井街道壆岗地块土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 18.51 |
|  | 12 | 石岩水田社区土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 36.66 |
|  | 13 | 沙井和一社区土地整备利益统筹项目 | 沙井 | 28.44 |
|  | 14 | 官田社区土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 14.213 |
|  | 15 | 祝龙田地块土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 2.69 |
|  | 16 | 钟屋社区土地整备利益统筹项目 | 航城 | 5.87 |
|  | 17 | 祝龙田教育产业用地土地整备利益统筹项目 | 石岩 | 7.18 |
|  | 18 | 塘下涌地块土地整备利益统筹项目 | 燕罗 | 4.38 |
| 龙岗区 | 19 | 宝龙街道龙新社区沙背坜片区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 53.18 |
|  | 20 | 园山街道荷坳社区长江埔片区土地整备利益统筹项目 | 园山 | 5.69 |
|  | 21 | 龙岗五联社区土地整备利益统筹项目 | 龙岗 | 111 |
|  | 22 | 宝龙同乐社区老太坑村土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 37.94 |
|  | 23 | 宝龙龙新社区大围村土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 20.45 |
|  | 24 | 园山西坑社区土地整备利益统筹项目 | 园山 | 14.6 |
|  | 25 | 龙岗区罗岗地块土地整备利益统筹项目 | 布吉 | 3.76 |
|  | 26 | 横岗六约社区深坑片区土地整备利益统筹项目 | 横岗 | 56.28 |
|  | 27 | 宝龙坑尾片区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 11.01 |
|  | 28 | 坪地坪西社区坪西南路55号片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 5.85 |
|  | 29 | 宝龙龙新社区兰水片区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 50.33 |
|  | 30 | 宝龙街道龙东社区吓井一村土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 27.8 |
|  | 31 | 宝龙街道龙东社区上井工业区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 5 |
|  | 32 | 平湖鹅公岭工业区土地整备利益统筹项目 | 平湖 | 46 |
|  | 33 | 平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目 | 平湖 | 92 |
|  | 34 | 园山保安社区土地整备利益统筹项目 | 园山 | 64 |
|  | 35 | 坪地中心社区上輋村土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 55 |
|  | 36 | 坪地四方埔社区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 293 |
|  | 37 | 坪地中心社区富乐片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 51 |
|  | 38 | 龙岗龙东社区上井地块土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 35.14 |
|  | 39 | 南湾中部片区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 19.61 |
|  | 40 | 龙岗区同德社区土地整备利益统筹项目 | 宝龙 | 522 |
|  | 41 | 龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目 | 坪地 | 204 |
|  | 42 | 南湾下李朗社区土地整备利益统筹项目 | 南湾 | 16.5 |
|  | 43 | 坂田上雪社区土地整备利益统筹项目 | 坂田 | 7.88 |
| 龙华区 | 44 | 福城桔新土地整备利益统筹项目 | 福城 | 13.19 |
|  | 45 | 樟坑径机场-运行保障区土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 4.3 |
|  | 46 | 陶吓、元芬土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 1.86 |
|  | 47 | 大浪新围土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 4.29 |
|  | 48 | 民治地块土地整备利益统筹项目 | 民治 | 7.36 |
|  | 49 | 民治牛栏前土地整备利益统筹项目 | 民治 | 13.99 |
|  | 50 | 樟坑径直升机场土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 37.47 |
|  | 51 | 大和片区土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 7.1 |
|  | 52 | 观湖马坜片区土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 7.79 |
|  | 53 | 新田片区土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 13.63 |
|  | 54 | 黎光产业片区土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 80 |
|  | 55 | 福城狮径宏远土地整备利益统筹项目 | 福城 | 3.5 |
|  | 56 | 上横朗社区机荷高速边地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 5.43 |
|  | 57 | 三联地块土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 17.94 |
|  | 58 | 观澜黎光土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 26 |
|  | 59 | 玉石新村地块土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 21.18 |
|  | 60 | 大浪赖屋山（横朗）地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 140.9 |
|  | 61 | 清湖股份合作公司土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 15.91 |
|  | 62 | 观湖万安堂土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 2.76 |
|  | 63 | 浪口河坑第四住宅区地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 15.62 |
|  | 64 | 清湖黄泥塘地块土地整备利益统筹项目 | 龙华 | 13.6 |
|  | 65 | 大浪赖屋山菜地周边地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 1.17 |
|  | 66 | 观澜桂花土地利益统筹项目 | 观澜 | 1.71 |
|  | 67 | 新百丽厂区用地土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 7.79 |
|  | 68 | 观湖松元厦土地整备利益统筹项目 | 观湖 | 5.29 |
|  | 69 | 民治民乐地块土地整备利益统筹项目 | 民治 | 5.37 |
|  | 70 | 观澜君子布土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 16.1 |
|  | 71 | 观澜创君新土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 5.2 |
|  | 72 | 观澜企坪土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 5.3 |
|  | 73 | 观澜库坑陂新村土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 8.5 |
|  | 74 | 观澜库坑围仔村土地整备利益统筹项目 | 观澜 | 4.2 |
|  | 75 | 福城狮径土地整备利益统筹项目 | 福城 | 14.6 |
|  | 76 | 福城茜坑老围土地整备利益统筹项目 | 福城 | 35 |
|  | 77 | 福城茜坑新围土地整备利益统筹项目 | 福城 | 2.44 |
|  | 78 | 大浪颐丰华地块土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 15.45 |
|  | 79 | 大浪谭罗别墅区北侧土地整备利益统筹项目 | 大浪 | 12.76 |
| 坪山区 | 80 | 田心土地整备利益统筹项目 | 石井 | 145.25 |
|  | 81 | 田头土地整备利益统筹项目 | 石井 | 142.43 |
|  | 82 | 沙田（二期）土地整备利益统筹项目 | 坑梓 | 101.91 |
|  | 83 | 卢屋居民小组土地整备利益统筹项目 | 坑梓 | 19.19 |
|  | 84 | 田心社区树山背居民小组土地整备利益统筹项目 | 石井 | 67.40 |
|  | 85 | 龙田地块土地整备利益统筹项目 | 龙田 | 6.79 |
|  | 86 | 沙田整村统筹（一期）土地整备利益统筹项目 | 坑梓 | 35.73 |
| 光明区 | 87 | 楼村社区空地土地整备利益统筹项目 | 新湖 | 62 |
|  | 88 | 楼村社区狮山工业园土地整备利益统筹项目 | 新湖 | 31.14 |
|  | 89 | 李松蓢社区土地整备利益统筹项目 | 公明 | 33.8 |
|  | 90 | 长圳社区土地整备利益统筹项目 | 玉塘 | 7.87 |
|  | 91 | 东坑社区土地整备利益统筹项目 | 凤凰 | 83.47 |
|  | 92 | 甲子塘社区土地整备利益统筹项目 | 凤凰 | 5.65 |
|  | 93 | 玉律社区土地整备利益统筹项目 | 玉塘 | 19.93 |
|  | 94 | 田寮社区土地整备利益统筹项目 | 玉塘 | 19.85 |
|  | 95 | 楼村社区土地整备利益统筹项目 | 新湖 | 27.82 |
|  | 96 | 上村社区土地整备利益统筹项目 | 公明 | 7.18 |
|  | 97 | 西田社区土地整备利益统筹项目 | 公明 | 14.93 |
| 大鹏新区 | 98 | 葵新-官湖片区土地整备利益统筹项目 | 葵涌 | 40 |
|  | 99 | 布新社区土地整备利益统筹项目 | 大鹏 | 26.63 |
|  | 100 | 西涌社区土地整备利益统筹项目 | 南澳 | 79.58 |
|  | 101 | 葵丰社区土地整备利益统筹项目 | 葵涌 | 22.61 |
|  | 102 | 溪涌社区土地整备利益统筹项目 | 葵涌 | 76 |
| 合计 |  |  |  | 4087 |

表9：深圳市2019年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积 | 2019年计划面积 | 年度主要工作内容 | 起止年月 | 总投资 | 至2018年已下达的资金计划 | 申请年度投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目 18 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗湖区 | 罗湖辖区新屋吓实业股份合作公司征地历史遗留补偿项目 | 罗湖区政府 | 8 | 8 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | 1800 | - | 1800 | 市治水提治指挥部第十一次会议纪要 |
| 2 | 福田区 | 车公庙综合交通枢纽工程-香蜜湖路交通综合改善工程项目 | 福田区政府 | 0.15 | 0.15 | 测绘、评估等前期工作 | 2019-2020 | - | 0 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2012〕269号、深发改〔2016〕307号 |
| 3 | 盐田区 | 盐龙大道 | 盐田区政府 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 深交盐田〔2018〕67号 |
| 4 | 宝安区 | 深茂铁路 | 宝安区政府 | - | - | - | - | - | - | - | 铁总计统〔2017〕177号 |
| 5 | 宝安区 | 珠江三角洲水资源配置工程 | 宝安区政府 | 11.71 | 11.71 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2023 | 2452.76 | 0 | 0 | 发改农经〔2018〕1105 |
| 6 | 宝安区 | 深圳市第十三高级中学 | 宝安区政府 | 0.94 | 0.94 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2019 | 168 | - | 168 | 2016年政府投资项目计划 |
| 7 | 宝安区 | 宝坪快速（福洲路二期） | 宝安区政府 | 49.1 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 2019-2020 | 260000 | - | 100 | 深发改〔2016〕562号 |
| 8 | 宝安区 | 大宝北路综合车场 | 宝安区政府 | 2.63 | 2.63 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2021 | 20 | - | 20 | 深发改函〔2018〕565 号 |
| 9 | 宝安区 | 燕罗综合车场 | 宝安区政府 | 2.34 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2021 | 50 | - | 50 | 深发改函〔2018〕565 号 |
| 10 | 龙华区 | 龙华区人民检察院办案及专业技术用房建设项目 | 龙华区政府 | 0.72 | 0.72 | - | - | - | - | 500 | 深发改〔2018〕411号 |
| 11 | 龙华区 | 龙华综合车场工程 | 龙华区政府 | 2.82 | 2.55 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - | - | 深发改函〔2018〕565号 |
| 12 | 坪山区 | 深圳市自然博物馆项目 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - | 9000 | - |
| 13 | 坪山区 | 金龟河小流域综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 深发改〔2019〕160号 |
| 14 | 光明区 | 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目 | 光明区政府 | 1.2 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 0 | - | 深发改〔2018〕737号 |
| 15 | 光明区 | 珠江三角洲水资源配置工程（光明段） | 光明区政府 | 5.34 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 0 | - | 发改农经〔2016〕1981号 |
| 16 | 光明区 | 光明森林公园一期建设项目 | 光明区政府 | 85.05 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | - | - | 2000 | 深发改〔2014〕869号 |
| 17 | 光明区 | 中山大学•深圳建设工程项目（一期）110KV圳美站工程 | 光明区政府 | 0.62 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | - | - | - | 深发改函〔2017〕2100号 |
| 18 | 光明区 | 深圳观澜森林公园一期建设项目（绿道用地） | 光明区政府 | 3.82 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2020 | - | - | - | 深发改〔2008〕417号 |
| 小计 |  |  |  | 174.63 | 26.7 |  |  | 264590.76 |  | 13738 |  |
| 二、续建项目 58 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 罗湖区、南山区、宝安区、龙岗区、龙华区、光明区 | 赣深铁路客运专线深圳段 | 罗湖区政府、南山区政府、宝安区政府、龙岗区政府、龙华区政府、光明区政府 | - | - | - | - | - | - | - | 铁总鉴函〔2018〕248号 |
| 20 | 宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区 | 深圳外环高速公路 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 823.79 | 31.58 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 630000 | 630000 | 0 | 粤发改交通函〔2014〕2020号 |
| 21 | 福田区 | 侨城东路北延工程福田辖区段 | 福田区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | 2014-2019 | - | - | - | 深发改〔2010〕1332号 |
| 22 | 福田区 | 春风路隧道工程 | 福田区政府 | - | - | 验收入库结算 | 2017-2019 | - | - | - | 市政府常务会议纪要六届十一次 |
| 23 | 罗湖区 | 深圳市老龄综合服务中心涉及烟草工业有限责任公司旧址用地收地项目 | 罗湖区政府、市规划和自然资源局 | 2.1 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | 4925 | 4900 | 25 | 市政府五届一百三十三次常务会议纪要 |
| 24 | 罗湖区 | 春风隧道工程征收项目 | 罗湖区政府 | 1.3 | 0.04 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2021 | 15000 | 9700 | 1000 | 市政府常务会议纪要六届十一次 |
| 25 | 罗湖区 | 深圳中学总体改造三期工程征收项目 | 深圳市教育局 | 7.6 | - | - | 2016-2021 | - | - | 2973 | 深发改〔2009〕28号 |
| 26 | 南山区 | 东角头油气库企业搬迁整治项目 | 南山区政府 | 8.13 | - | - | - | 64000 | 58595 | 2500 | 市政府办公会议纪要〔2008〕446号 |
| 27 | 南山区 | 南头直升机场搬迁 | 南山区政府 | 24 | - | - | - | 82180 | - | 4600 | 市政府办公会议纪要〔2015〕136号 |
| 28 | 宝安区 | 大空港新城区截流河综合治理工程 | 宝安区政府 | 5.69 | 5.69 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2019 | 38317 | 0 | 38277 | 深发改〔2016〕430号 |
| 29 | 宝安区 | 深圳市五指耙森林公园 | 宝安区政府 | 145.09 | 145.09 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 28300 | 14608.89 | 10555 | 深发改〔2009〕976号 |
| 30 | 宝安区 | 南环至玉律道路工程 | 宝安区政府 | 3.41 | 0.84 | 征收地、房屋征收补偿 | 2012-2019 | 21330 | 50 | 4200 | 深宝公路函〔2009〕258号 |
| 31 | 宝安区 | 石清大道一期道路工程（石岩段） | 宝安区政府 | 40.63 | 37.22 | 征收地、房屋征收补偿 | 2014-2021 | 11580.98 | 7017.17 | 5000 | 深发改〔2012〕832号 |
| 32 | 宝安区 | 洲石路延长段市政工程 | 宝安区政府 | 5.28 | 5.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 2014-2019 | 17050 | 16477.77 | 235 | 宝发改函〔2013〕377号 |
| 33 | 宝安区 | 妈湾跨海通道 | 宝安区政府 | 37.65 | 13 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2021 | 0 | 0 | 0 | 深发改〔2018〕36号 |
| 34 | 宝安区 | 凤凰山综合车场工程 | 宝安区政府 | 3.07 | 3.07 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | 50 | 0 | 50 | 深发改〔2016〕1086号 |
| 35 | 宝安区 | 新沙路西延段（海滨大道-锦程路） | 宝安区政府 | 0.64 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 2018-2019 | 326 | 0 | 50 | 深发改〔2015〕385号 |
| 36 | 宝安区 | 高速公路收费站及配套设施工程塘头收费站工程 | 宝安区政府 | 9.94 | 9.94 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2019 | 51.37 | 20 | 10 | 深交函〔2016〕1111号 |
| 37 | 宝安区 | 石清大道二期（石岩段） | 宝安区政府 | 10.78 | 8.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2020 | 226 | 0 | 20 | 深发改〔2016〕484号 |
| 38 | 宝安区 | 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程项目 | 宝安区政府 | 7.73 | 7.68 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 9515.49 | 8107.1 | 42 | 深发改〔2013〕386号 深发改〔2016〕308号 |
| 39 | 宝安区 | 石岩河综合整治工程（二期） | 宝安区政府 | 0.62 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | 529.74 | 60 | 380 | 深发改〔2018〕806号 |
| 40 | 宝安区 | 石岩河综合整治工程（一期） | 宝安区政府 | 2.95 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2021 | 3662.94 | 1108.87 | 0 | 深发改〔2014〕8号 |
| 41 | 宝安区 | 上寮河上游段综合治理工程 | 宝安区政府 | 2.51 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 1380 | 680 | 180 | 深发改〔2014〕1350号 |
| 42 | 宝安区 | 广深沿江高速二期工程 | 宝安区政府 | 123.16 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2019 | 14278 | - | 0 | 省政府会议纪要〔2015〕10号 |
| 43 | 宝安区 | 茅洲河界河综合整治工程 | 宝安区政府 | 19.81 | 0.39 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 36804.97 | - | 800 | 《深圳市人民政府关于印发第五轮市区政府投资事权划分实施方案的通知》 |
| 44 | 宝安区 | 广东罗田森林公园 | 宝安区政府 | 460 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2019 | 12922 | - | 200 | 《深圳市人民政府关于印发第五轮市区政府投资事权划分实施方案的通知》 |
| 45 | 宝安区 | 石岩北环路改造工程征地拆迁项目 | 宝安区政府 | 23.75 | 23.75 | 征收地、房屋征收补偿 | 2011-2019 | 6161.33 | 3130 | 50 | 《深圳市人民政府关于印发第五轮市区政府投资事权划分实施方案的通知》 |
| 46 | 龙岗区 | 北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 71867 | 17500 | 31000 | 2019 年市水污染治理指挥部第二次例会暨市大气污染防治指挥部第二次例会纪要 |
| 47 | 龙岗区 | 深圳市吉华医院房屋征收项目 | 龙岗区政府 | 11.05 | 11.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 2011-2020 | 16000 | 12000 | 2000 | 深发改〔2009〕1052号 |
| 48 | 龙岗区 | 南坪快速路三期 | 龙岗区政府 | 3 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2019 | 43000 | 9000 | 0 | 深发改〔2014〕972号 |
| 49 | 龙岗区 | 梅观高速公路清湖南段市政道路工程 | 龙岗区政府 | 10.19 | 10.19 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2019 | 25000 | 0 | 25000 | 深发改函〔2017〕2613号 |
| 50 | 龙岗区 | 秀峰收费站工程项目 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 0 | - | 深交函〔2016〕1111号 |
| 51 | 龙岗区 | 排榜收费站工程项目 | 龙岗区政府 | 12.32 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 648 | - | 深交函〔2016〕1111号 |
| 52 | 龙岗区 | 龙岗收费站工程项目 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 0 | - | 深交函〔2016〕1111号 |
| 53 | 龙岗区 | 五和大道南坪快速连接线 | 龙岗区政府 | 2.32 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 696.96 | 0 | 0 | - |
| 54 | 龙华区 | 观澜中学改扩建项目 | 龙华区政府 | 9.27 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - | - | 深发改〔2014〕177号 |
| 55 | 龙华区 | 石龙仔路（大浪段） | 龙华区政府 | 2.33 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 429.18 | - | 300 | 深发改〔2011〕1470号 |
| 56 | 龙华区 | 深华快速路-福龙路立交工程 | 龙华区政府 | 26.93 | 0.30 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 30800 | - | - | 市政府六届七次常务会议纪要 |
| 57 | 龙华区 | 龙观快速北延段 | 龙华区政府 | 39 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - | 10000 | 深高指〔2016〕2号 |
| 58 | 龙华区 | 市人民医院龙华分院 | 龙华区政府 | 1.81 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - | 5 | 深发改〔2013〕968号 |
| 59 | 龙华区 | 龙华中学高中部 | 龙华区政府 | 2.66 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - | 165 | 深发改〔2013〕1538号 |
| 60 | 龙华区 | 深华快速路（龙华段） | 龙华区政府 | - | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 30800 | - | 80 | 市政府六届七次常务会议纪要 |
| 61 | 龙华区 | 梅观高速公路清湖南段市政道路工程（龙华段） | 龙华区政府 | 120.63 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - | 1000 | 深发改〔2010〕1008号 |
| 62 | 龙华区 | 民乐路市政工程 | 龙华区政府 | 20 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 189 | - | 100 | 深发改〔2009〕13号 |
| 63 | 坪山区 | 绿梓大道一标B段房屋征收项目 | 坪山区政府 | 8.7 | 2.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2019 | 170000 | 28600 | 69000 | - |
| 64 | 坪山区 | 绿梓大道二标房屋征收项目 | 坪山区政府 | 3 | 1.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2019 | 30000 | 15366 | 18700 | 深坪发财函〔2015〕1637号 |
| 65 | 坪山区 | 坪山新区横坪公路改造工程房屋征收项目 | 坪山区政府 | 0.56 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 2016-2019 | 5600 | 2910 | 1000 | 深发改〔2010〕1623号 |
| 66 | 坪山区 | 聚龙路道路工程房屋征收项目 | 坪山区政府 | 0.71 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2019 | 3014 | 2000 | 1300 | 深发改〔2015〕1356号 |
| 67 | 坪山区 | 南坪快速路三期工程房屋征收项目 | 坪山区政府 | 11 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2019 | 50000 | - | 500 | 深发改〔2010〕2536号 |
| 68 | 光明区 | 公明供水调蓄工程(二级保护区范围) | 光明区政府 | 244.84 | 2.01 | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | - | 72523.89 | 940 | 市政府五届九十六次常务会议纪要 |
| 69 | 光明区 | 光侨大道至布龙路连接线市政工程光明新区段 | 光明区政府 | 10.97 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2019 | 5000 | 0 | 620 | 深发改〔2009〕260号 |
| 70 | 光明区 | 公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程 | 光明区政府 | 26.77 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | - | 0 | 500 | 深发改函〔2018〕1343号 |
| 71 | 光明区 | 深圳市公安消防支队消防应急救援实战训练基地（西田地块）房屋征收项目 | 光明区政府 | 4 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2019 | 400 | 400 | - | 深发改〔2009〕827号、深发改〔2015〕30号 |
| 72 | 大鹏新区 | 坝光整体搬迁安置小区配套工程建设项目三路一渠 | 大鹏新区管委会 | 5.65 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2013- | 13000 | 8000 | 0 | 深发改〔2010〕2241号 |
| 73 | 大鹏新区 | 坝光新兴产业基地房屋征收项目 | 大鹏新区管委会 | 655 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2008- | 313000 | 311600 | 0 | 深发改〔2005〕597号 |
| 74 | 大鹏新区 | 东涌水库征地拆迁补偿 | 大鹏新区管委会 | 195.26 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2010- | 23900 | 20500 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2009〕156号 |
| 75 | 大鹏新区 | 鹏坝路征地拆迁补偿 | 大鹏新区管委会 | 15 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2014- | 5000 | 4000 | 0 | 市政府办公会议纪要〔2014〕27号 |
| 76 | 跨区 | 撤“二线”收地补偿 | 市规自局 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2019-2021 | - | - | 20000 | 深府协字〔2017〕第1号 |
| 小计 |  |  |  | 3212.61 | 320.44 |  |  | 1836286.96 | 1259502.68 | 253357 |  |
| 三、其他项目 5 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 跨区 | 零星征（收）地及房屋征收项目 | 市规自局 | - | - | 零星项目征（收）地及房屋征收补偿 | 2019-2021 | - | - | 200 | - |
| 78 | 跨区 | 征（收）地及房屋征收项目的测绘评估等技术支持费用 | 市规自局 | - | - | 征（收）地及房屋征收补偿项目的测绘及评估等技术支持费用 | 2019-2021 | - | - | 300 | - |
| 79 | 龙岗区、坪山区 | 深汕西高速公路改扩建工程项目 | 龙岗区政府、坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2018-2019 | - | 0 | 补偿费用由企业支付 | 粤发改交通函〔2018〕783号 |
| 80 | 龙岗区 | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目 | 龙岗区政府 | 63.38 | 5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2017-2021 | 52000 | 0 | 补偿费用由企业支付 | 粤发改交通函〔2017〕2582号 |
| 81 | 龙岗区 | 东部过境快速路房屋征收补偿项目 | 龙岗区政府 | 185.42 | 0.08 | 征收地、房屋征收补偿 | 2015-2019 | 135000 | 0 | 补偿费用由企业支付 | 粤发改交通〔2010〕243号 |
| 小计 |  |  |  | 248.8 | 5.08 |  |  | 187000 | 0 | 500 |  |
| 合计 |  |  |  | 3636.05 | 352.21 |  |  | 2287877.72 | 1259502.68 | 267595 |  |

表10：深圳市2019年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 总投资（万元） | 申请年度投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗湖区 | 轨道交通14号线、2号线三期、8号线一期、5号线（黄贝岭站后至大剧院段） | 罗湖区政府 | 6.57 | 45200 | 610 |
| 2 | 南山区 | 轨道交通12号、13号线 | 南山区政府 | - | - | 5300 |
| 3 | 盐田区 | 轨道交通8号线一、二期 | 盐田区政府 | - | 3000 | 3000 |
| 4 | 宝安区 | 轨道交通6号线、12号线、13号线、20号线 | 宝安区政府 | 101.09 | 856695.25 | 99271 |
| 5 | 龙岗区 | 轨道交通10号线、14号线、16号线 | 龙岗区政府 | 37.52 | 180895 | 17820 |
| 6 | 龙华区 | 轨道交通6号线、4号线三期 | 龙华区政府 | 3.9 | - | 10071 |
| 7 | 坪山区 | 轨道交通14号线、16号线 | 坪山区政府 | 44.4 | - | 206000 |
| 8 | 光明区 | 轨道交通6号线支线、6号线（含长圳车辆段） | 光明区政府 | 147 | 410000 | 26400 |
| 合计 |  |  |  | 340.48 | 1495790.25 | 368472 |

表11：深圳市2019年度区级财政承担的房屋征收项目表

单位：万平方米，万元

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 实施单位 | 项目总面积（万㎡） | 2019年计划面积 （万㎡） | 年度主要工作内容 | 总投资 | 已完成投资 | 项目立项依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建项目 254 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福田区 | 水务集团福田大院棚改项目 | 福田区政府 | 0.28 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 福田区委领导办公室会议纪要（121） |
| 2 | 福田区 | 香蜜二村棚改项目 | 福田区政府 | 2.94 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 福田区委领导办公室会议纪要（121） |
| 3 | 福田区 | 八卦岭宿舍区棚改项目 | 福田区政府 | 12.78 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 福田区委领导办公室会议纪要（38） |
| 4 | 福田区 | 河套北（南华村）棚改项目 | 福田区政府 | 16.19 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 福田区委领导办公室会议纪要（38）、福田区棚改指挥部会议纪要（12） |
| 5 | 福田区 | 沙头街道绿洲花园棚改项目 | 福田区政府 | 1.16 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 福田区棚改指挥部会议纪要（12） |
| 6 | 福田区 | 裕亨花园小区棚改项目 | 福田区政府 | 1.7 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 福田区住宅区（棚户区）改造和综合整治指挥部会议纪要（16） |
| 7 | 罗湖区 | 东湖水厂扩能改造工程 | 罗湖区政府 | 0.58 | 0.58 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深罗湖发改核准〔2018〕0036号 |
| 8 | 罗湖区 | 水贝变电站地块征收项目 | 罗湖区政府 | 7.3 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 9 | 罗湖区 | 环仓南路涉及深长公司宿舍楼及深圳市爱国卫生运动委员会大楼房屋征收项目 | 罗湖区政府 | 0.05 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 10 | 罗湖区 | 罗湖区妇保院住院大楼二期工程 | 罗湖区政府 | 0.32 | 0.32 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改投〔2019〕2号 |
| 11 | 罗湖区 | 布心中学改扩建工程 | 罗湖区政府 | 0.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2017〕205号 |
| 12 | 罗湖区 | 翠竹外国语实验学校（一部）拆建工程 | 罗湖区政府 | 0.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2017〕205号 |
| 13 | 罗湖区 | 泰宁小学拆建工程 | 罗湖区政府 | 0.18 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2017〕205号 |
| 14 | 罗湖区 | 布心小学拆建工程 | 罗湖区政府 | 0.09 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2017〕313号 |
| 15 | 罗湖区 | 行知职业技术学校扩建工程 | 罗湖区政府 | 0.07 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2017〕25号 |
| 16 | 罗湖区 | 深圳市罗沙路-延芳路立交改造工程 | 罗湖区政府 | 0.48 | 0.48 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2014〕1342号、深发改〔2015〕1085号 |
| 17 | 罗湖区 | 清水河二路新建工程 | 罗湖区政府 | 1.15 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2018〕423号 |
| 18 | 罗湖区 | 布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期（龙岗大道至禾坑路段）工程 | 罗湖区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2018〕6号 |
| 19 | 罗湖区 | 景福花园片区棚改项目 | 罗湖区政府 | 5.18 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 区城市更新工作领导小组第九十一次会议 |
| 20 | 罗湖区 | 边检总站二大院棚改项目 | 罗湖区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 区城市更新工作领导小组第九十一次会议 |
| 21 | 罗湖区 | 市人民医院片区棚户区改造项目 | 罗湖区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 22 | 罗湖区 | 省立绿道2号线（淘金山二线巡逻路段）改建工程 | 罗湖区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2016〕341号 |
| 23 | 罗湖区 | 清水河综合整治工程 | 罗湖区政府 | 2.36 | 1.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改投〔2019〕2号 |
| 24 | 罗湖区 | 深南东路东延工程 | 罗湖区政府 | 1.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 25 | 罗湖区 | 布心片区LH03-04-05-07 地块土地收回 | 罗湖区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 《罗湖区法定图则规划教育用地实施方案》 |
| 26 | 南山区 | 平山二路西段及红花岭一街 | 南山区政府 | 0.57 | 0.57 | 征收地、房屋征收补偿 | 1605 | - | 深南发改〔2019〕6号 |
| 27 | 南山区 | 大沙河文体中心 | 南山区政府 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - |
| 28 | 南山区 | 大沙河生态长廊非示范段（桃源辖区段） | 南山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 南山区 | 微波山隧道 | 南山区政府 | 0.26 | 0.2 | - | 200 | - | - |
| 30 | 南山区 | 大沙河生态长廊非示范段（西丽辖区段） | 南山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 南山区 | 丽鑫路（松白路东至沙坑地块段） | 南山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 南山区 | 沙河西路（滨海大道-茶光路段）快速化改造工作 | 南山区政府 | - | 0.14 | 征收地、房屋征收补偿 | 60 | - | 深发改〔2016〕903号 |
| 33 | 盐田区 | 水厂宿舍楼及周边地块棚改项目房屋征收 | 盐田区政府 | 0.6 | 0.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 50 | - | - |
| 34 | 盐田区 | 明珠道北段房屋征收 | 盐田区政府 | 1.2 | 1.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 30 | - | - |
| 35 | 宝安区 | 松岗街道佘屋东路（桥山路-松福大道）新建工程 | 宝安区政府 | 1.17 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 36 | 宝安区 | 松岗街道桥山路（佘屋东路-朗碧路）新建工程 | 宝安区政府 | 3.55 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 37 | 宝安区 | 松岗车辆段变电站 | 宝安区政府 | 0.37 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 38 | 宝安区 | 朱坳水厂用地深度处理及污泥处理工程 | 宝安区政府 | 2.68 | 2.68 | 测绘、评估等前期工作 | - | - | 深宝安发改备案〔2015〕0166号 |
| 39 | 宝安区 | 沙井水质净化厂工程（三期） | 宝安区政府 | 5.34 | 5.34 | 水质净化厂主体建设等 | - | - | 2019年市水污染指挥部第三次例会暨市大气污染防治指挥部第三次例会纪要 |
| 40 | 宝安区 | 罗租大道（天源路—松白路）新建工程 | 宝安区政府 | 1.04 | 0.13 | 征收地、房屋征收补偿 | 19.75 | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 41 | 宝安区 | 蚝乡公园新建工程 | 宝安区政府 | 4.92 | 4.92 | 测绘、评估等前期工作 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2019〕24号 |
| 42 | 宝安区 | 福永街道兴瑞路（107国道-白凤路）新建工程 | 宝安区政府 | 3.51 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2015〕158号 |
| 43 | 宝安区 | 西乡街道拓展路新建工程 | 宝安区政府 | 0.69 | 0.69 | 测绘、评估等前期工作 | - | 0 | 宝发改政投〔2008〕24号、宝发改〔2013〕366号 |
| 44 | 宝安区 | 鹅山路（天福路—桥头消防站）新建工程 | 宝安区政府 | 0.33 | 0.33 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 0 | 宝发改立项〔2018〕58号 |
| 45 | 宝安区 | 景芳路（宝安大道—永和路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 11 | 11 | 征收地、房屋征收补偿 | 10582 | 0 | 宝发改函〔2015〕7号 |
| 46 | 宝安区 | 石岩街道应人石社区公园景观提升工程 | 宝安区政府 | 4.45 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2016〕53号 |
| 47 | 宝安区 | 沙井街道新民北路（沙一中路至新民南路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.32 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 30 | 0 | 宝发改政投〔2016〕53号 |
| 48 | 宝安区 | 110kV楼岗输变电工程项目 | 宝安区政府 | 0.3 | 0.01 | 征收地、房屋征收补偿 | 3.42 | 0 | 深发改函〔2012〕545号 |
| 49 | 宝安区 | 内环路（西乡段）接线工程项目 | 宝安区政府 | 0.33 | 0.33 | 征收地、房屋征收补偿 | 2622.59 | 200.12 | 宝发改函〔2010〕591号 |
| 50 | 宝安区 | 民乐路（沙福路西延段-南环路西延段） | 宝安区政府 | 2.72 | 2.72 | 征收地、房屋征收补偿 | 10192 | - | 深发改〔2018〕114号 |
| 51 | 宝安区 | 万乐路西延段（海云路-锦程路） | 宝安区政府 | 0.1 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 1270 | - | 深发改〔2018〕114号 |
| 52 | 宝安区 | 航城学校改扩建工程 | 宝安区政府 | 0.31 | 0.31 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2018〕267号 |
| 53 | 宝安区 | 尖岗山-大井山生态公园 | 宝安区政府 | 78 | 78 | 征收地、房屋征收补偿 | 6000 | 0 | 宝发改政投〔2013〕14号 |
| 54 | 宝安区 | 朗西路（燕罗路-喜高路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 1.41 | 1.41 | 征收地、房屋征收补偿 | 250 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 55 | 宝安区 | 燕罗街道祥溪路（广田路-燕罗北街）新建工程 | 宝安区政府 | 0.59 | 0.79 | 征收地、房屋征收补偿 | 180 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝发改函〔2017〕44号 |
| 56 | 宝安区 | 格山一路（塘福路-物流路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 0.3 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | 宝发改政投〔2017〕313号 |
| 57 | 宝安区 | 格山二路（塘福路-物流路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.33 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 80 | 0 | 宝发改政投〔2017〕313号 |
| 58 | 宝安区 | 燕罗街道松山路（山门工业二路-松岗大道）新建工程 | 宝安区政府 | 0.22 | 0.22 | 征收地、房屋征收补偿 | 40 | 0 | 宝发改政投〔2017〕186号 |
| 59 | 宝安区 | 石岩渠排涝泵站 | 宝安区政府 | 0.15 | 0.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 24 | 0 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 60 | 宝安区 | 海锦路（万乐路-锦程路） | 宝安区政府 | 1.05 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 13500 | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 61 | 宝安区 | 德民路（荣安路-锦程路） | 宝安区政府 | 0.26 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 2650 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 62 | 宝安区 | 科技路新建工程（一期） | 宝安区政府 | 4.23 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 540 | 0 | 宝发改政投〔2011〕36号 |
| 63 | 宝安区 | 石岩街道石龙仔片区道路交通综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.36 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 100 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 64 | 宝安区 | 福海街道福园二路（沙福路-蚝业路）改扩建工程 | 宝安区政府 | 0.47 | 0.47 | 征收地、房屋征收补偿 | 600 | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 65 | 宝安区 | 福海街道永和路（福洲大道-宝安大道）新建工程 | 宝安区政府 | 2.6 | 2.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 35000 | 0 | 宝发改政投〔2018〕8号 |
| 66 | 宝安区 | 宝安人民医院（集团）科教研中心 | 宝安区政府 | 0.56 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | 7500 | 0 | 宝发改立项〔2018〕7号 |
| 67 | 宝安区 | 向兴路（沙井路-茅洲河河堤）综合改造工程 | 宝安区政府 | 5.06 | 5.06 | 征收地、房屋征收补偿 | 1185 | 0 | 宝发改政投〔2016〕134号 |
| 68 | 宝安区 | 西乡街道西乡河南城桥至宝安大道河道防洪整治工程 | 宝安区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 宝安区 | 共兴路（通成路-红湖路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.82 | 0.4 | 测绘、评估等前期工作 | - | 0 | 宝发改政投〔2017〕156号 |
| 70 | 宝安区 | 松岗门户新城启动区道路新建工程 | 宝安区政府 | 5.16 | 5.16 | 验收入库结算 | 7748.23 | 6995.79 | 宝发改可研〔2013〕25号 |
| 71 | 龙岗区 | 神仙岭排水渠水安全保障工程 | 龙岗区政府 | - | 0.25 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 72 | 龙岗区 | 西湖水水安全保障工程 | 龙岗区政府 | - | 0.35 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 73 | 龙岗区 | 简龙河综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | 1.99 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 74 | 龙岗区 | 金园水小微水体黑臭治理工程 | 龙岗区政府 | - | 0.82 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 75 | 龙岗区 | 水二村支流水安全保障工程 | 龙岗区政府 | - | 1.52 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 76 | 龙岗区 | 甘坑河综合整治工程项目 | 龙岗区政府 | - | 7.05 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 77 | 龙岗区 | 君子布河凤岐路四号桥排洪渠小微黑臭水体整治工程项目 | 龙岗区政府 | - | 0.67 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 78 | 龙岗区 | 君子布河阳光路支流小微黑臭水体整治工程项目 | 龙岗区政府 | - | 0.21 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 79 | 龙岗区 | 山厦河南面支流黑臭水体整治工程项目 | 龙岗区政府 | - | 0.73 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 80 | 龙岗区 | 山厦河军区支流黑臭水体整治工程项目 | 龙岗区政府 | - | 1.14 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 81 | 龙岗区 | 三坑水水安全保障工程房屋征收补偿项目 | 龙岗区政府 | 0.28 | 0.28 | 征收地、房屋征收补偿 | 2029 | 0 | - |
| 82 | 龙岗区 | 岗头河明渠段挡墙除险加固工程 | 龙岗区政府 | - | 1.33 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 83 | 龙岗区 | 龙坪路二标 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 1 | - |
| 84 | 龙岗区 | 布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程 | 龙岗区政府 | 3.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | 0 | - |
| 85 | 龙岗区 | 龙岗区第二中医院新建工程项目 | 龙岗区政府 | 4.19 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 86 | 龙岗区 | 吉祥一路北段 | 龙岗区政府 | 2.19 | 2.19 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2016〕680号 |
| 87 | 龙岗区 | 香港中文大学医学院 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 88 | 龙岗区 | 德政路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 89 | 龙岗区 | 如意路南延段 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 90 | 龙岗区 | 龙城街道龙飞九年一贯制学校 | 龙岗区政府 | 1.67 | 1.67 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2018〕407号 |
| 91 | 龙岗区 | 宝龙街道东纵小学 | 龙岗区政府 | 0.32 | 0.32 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2018〕407号 |
| 92 | 龙岗区 | 横岗街道埔厦小学 | 龙岗区政府 | 0.88 | 0.88 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2018〕407号 |
| 93 | 龙岗区 | 龙岗区第二人民医院（现址） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 区政府办公会议纪要62 |
| 94 | 龙岗区 | 龙岗区第五人民医院（现址） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 区政府办公会议纪要62 |
| 95 | 龙岗区 | 龙岗中心医院 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 区政府办公会议纪要62 |
| 96 | 龙岗区 | 平湖街道文体中心提升改造 | 龙岗区政府 | 3.52 | 3.52 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 97 | 龙岗区 | 龙岗区工艺美术博物馆/区艺体馆（暂定） | 龙岗区政府 | 2.98 | 2.98 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 98 | 龙岗区 | 吉华街道文体中心（暂定） | 龙岗区政府 | 0.61 | 0.61 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 99 | 龙岗区 | 区艺体馆（暂定） | 龙岗区政府 | 2.39 | 2.39 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 100 | 龙岗区 | 坂田南园文体中心 | 龙岗区政府 | 3.59 | 3.59 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 101 | 龙岗区 | 区综合训练基地（暂定） | 龙岗区政府 | 1.5 | 1.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 102 | 龙岗区 | 多功能演艺中心+冰球馆综合建筑（暂定） | 龙岗区政府 | 1.92 | 1.92 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 103 | 龙岗区 | 区美术馆（暂定） | 龙岗区政府 | 0.83 | 0.83 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 104 | 龙岗区 | 龙岗区艺术博览中心（暂定）/中国非遗展演中心 | 龙岗区政府 | 2.31 | 2.31 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 105 | 龙岗区 | 临时性冰球综合馆及冰雪运动基地/冰雪活动综合馆 | 龙岗区政府 | 0.5 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 106 | 龙岗区 | 中国非遗展演中心（暂定）/龙岗区艺术博览中心 | 龙岗区政府 | 2.39 | 2.39 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 107 | 龙岗区 | 坪地街道综合文体中心 | 龙岗区政府 | 1.73 | 1.73 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 龙岗区文体设施规划布局及建设计划 |
| 108 | 龙岗区 | 低碳城公园 | 龙岗区政府 | 18.8 | 18.8 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 109 | 龙岗区 | 富安东路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 30000 | - | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 110 | 龙岗区 | 龙岗区良白路-铁东路-丹白路道路工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 39306 | - | 深发改〔2015〕1719号 |
| 111 | 龙岗区 | 李朗路（平南铁路-新木大道）二期 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2009〕47号 |
| 112 | 龙岗区 | 山厦路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 15287 | - | 深发改〔2016〕62号 |
| 113 | 龙岗区 | 铁东路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2008〕1920号 |
| 114 | 龙岗区 | 铁西路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2008〕1920号 |
| 115 | 龙岗区 | 罗龙路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2008〕1920号 |
| 116 | 龙岗区 | 三联路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 117 | 龙岗区 | 翔鸽路北段 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2018〕908号 |
| 118 | 龙岗区 | 丹农路二期 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 12000 | - | 深发改〔2015〕874号 |
| 119 | 龙岗区 | 环城路快速化改造工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 150000 | - | 深龙发改〔2016〕1509号 |
| 120 | 龙岗区 | 岗头河综合整治工程 | 龙岗区政府 | 5.69 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1851 | 749.69 | - |
| 121 | 龙岗区 | 铁运路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2010〕1509号 |
| 122 | 龙岗区 | 田心路（二期） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2011〕273号 |
| 123 | 龙岗区 | G205深圳段改建与地铁3号线工程交通疏解之公园路工程（重启段） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6594 | - | 深龙发改〔2018〕1148号 |
| 124 | 龙岗区 | 联李东路（下李路-布澜路）工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2018〕797号 |
| 125 | 龙岗区 | 香叶东路（香阅路） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 126 | 龙岗区 | 田心路 | 龙岗区政府 | 0.2 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3750 | - | - |
| 127 | 龙岗区 | 深朗路 | 龙岗区政府 | 0.4 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 7500 | - | - |
| 128 | 龙岗区 | 下李北路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 129 | 龙岗区 | 联李大道东段 | 龙岗区政府 | 0.23 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 4240 | - | - |
| 130 | 龙岗区 | 桂树路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 131 | 龙岗区 | 湖东路水山缘小区段 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 132 | 龙岗区 | 石丰路（创业路-将军路段） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 7500 | - | 深龙发改〔2017〕104号 |
| 133 | 龙岗区 | 龙平东路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 19874 | - | 深发改〔2016〕61号 |
| 134 | 龙岗区 | 犁头路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1756 | 0 | - |
| 135 | 龙岗区 | 五联路工程一期 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6169 | - | 深龙发改〔2010〕136号 |
| 136 | 龙岗区 | 怡翠路南段 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 4000 | 0 | - |
| 137 | 龙岗区 | 中心城15号路南段（怡翠路） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 5198 | - | 深龙发改〔2008〕262号 |
| 138 | 龙岗区 | 宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 6300 | - | 深龙发改〔2018〕282号 |
| 139 | 龙岗区 | 坪梓路（坪地至坑梓道路中段）改造工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 18736 | - | 深龙发改〔2017〕219号 |
| 140 | 龙岗区 | 蛇岭大道-坪地中心路通道路工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 38274 | - | 深发改〔2015〕1718号 |
| 141 | 龙岗区 | 六联受纳场 | 龙岗区政府 | 37.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2018〕1221号 |
| 142 | 龙岗区 | 吉榕路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 143 | 龙岗区 | 赐昱路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 144 | 龙岗区 | 创作路南段 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 145 | 龙岗区 | 创富南路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 146 | 龙岗区 | 鹅公岭河流域黑臭水体整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 147 | 龙岗区 | 坂田河流域黑臭水体整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 148 | 龙岗区 | 大坑肚河黑臭整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 149 | 龙岗区 | 蕉坑水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 150 | 龙岗区 | 莲花水黑臭整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 151 | 龙华区 | 龙华茜坑水厂三期工程 | 龙华区政府 | 5.86 | 5.86 | 测绘、评估等前期工作 | 82000 | - | 深圳市水厂整合与水资源调配优化规划研究 |
| 152 | 龙华区 | 新湖路-黄背坑-君新路道路改造工程 | 龙华区政府 | 0.45 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 153 | 龙华区 | 建翔路（武南路-观澜大道） | 龙华区政府 | 0.29 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 154 | 龙华区 | 恒生北路（武南路-观澜大道） | 龙华区政府 | 0.26 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 155 | 龙华区 | 罗屋围社区公园项目 | 龙华区政府 | 6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 156 | 龙华区 | 锦华东路（华峰路-景华南路）工程 | 龙华区政府 | 0.58 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改函〔2017〕748号 |
| 157 | 龙华区 | 锦华南路（锦华西路-龙坂大道）工程 | 龙华区政府 | 1.97 | 0.52 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改函〔2018〕56号 |
| 158 | 龙华区 | 园兴路北延段工程 | 龙华区政府 | 1.31 | 0.18 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改函〔2018〕56号 |
| 159 | 龙华区 | 大船坑路 | 龙华区政府 | 0.28 | 0.08 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发财〔2013〕651号 |
| 160 | 龙华区 | 鳌湖街 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 161 | 龙华区 | 油松派出所项目 | 龙华区政府 | 0.69 | 0.55 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 162 | 龙华区 | 鹿玛二街（石清大道-华韵路）工程 | 龙华区政府 | 0.55 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 163 | 龙华区 | 华远路（荣辉路-建辉路）工程龙华段 | 龙华区政府 | 0.74 | 0.39 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 164 | 龙华区 | 俊广路 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 165 | 龙华区 | 民治派出所 | 龙华区政府 | 0.4 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕2号 |
| 166 | 龙华区 | 环观中路（大和路-观澜大道）工程 | 龙华区政府 | 0.91 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 167 | 龙华区 | 围光路（新围仔路-观光大道）工程 | 龙华区政府 | 0.46 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 168 | 龙华区 | 横坑水库西侧产业园场平工程 | 龙华区政府 | 16.13 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改函〔2017〕409号 |
| 169 | 龙华区 | 荣樟路（环观中路-五和大道）新建工程 | 龙华区政府 | 1.16 | 1.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改函〔2017〕304号 |
| 170 | 龙华区 | 观澜高新园规划公交首末站及社会停车场工程 | 龙华区政府 | 0.82 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改函〔2017〕402号 |
| 171 | 龙华区 | 横滨北路 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 172 | 龙华区 | 龙华交警大队营房建设项目 | 龙华区政府 | 0.82 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 173 | 龙华区 | 环观中路（大和路-观澜大道）工程 | 龙华区政府 | 0.54 | 0.19 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 174 | 龙华区 | 桔大路（桔景路-华观大道）工程 | 龙华区政府 | 0.69 | 3.08 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 175 | 龙华区 | 观博路（观兴东路-泗黎南路）工程 | 龙华区政府 | 1.35 | 0.23 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕302号 |
| 176 | 龙华区 | 玉翠路（华远路-石清大道）工程 | 龙华区政府 | 0.44 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕302号 |
| 177 | 龙华区 | 长湖东路（湖松路-武馆路）工程 | 龙华区政府 | 0.73 | 0.14 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕302号 |
| 178 | 龙华区 | 富怡路（大富路-桂香路）工程 | 龙华区政府 | 0.65 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 179 | 龙华区 | 富和路(富怡路-大富路）工程 | 龙华区政府 | 0.09 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 180 | 龙华区 | 武南路（恒生路-建翔路）工程 | 龙华区政府 | 0.54 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 181 | 龙华区 | 观澜第二小学改扩建工程 | 龙华区政府 | 1.32 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 182 | 龙华区 | 观兴东路 | 龙华区政府 | 17.65 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕2161号 |
| 183 | 龙华区 | 章阁社区规划学校 | 龙华区政府 | 2.95 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 184 | 龙华区 | 外环高速公路桂花互通工程 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 185 | 龙华区 | 大布巷停车场 | 龙华区政府 | 2.3 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕2号 |
| 186 | 龙华区 | 惠民停车场 | 龙华区政府 | 0.47 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕2号 |
| 187 | 龙华区 | 华乐一路 | 龙华区政府 | 0.91 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 188 | 龙华区 | 观和路(观天路-宝君路）工程 | 龙华区政府 | 1.32 | 0.49 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 189 | 龙华区 | 俊瑞路（观天路-凌龙路）工程 | 龙华区政府 | 2.9 | 1.87 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 190 | 龙华区 | 龙华区环城绿道建设项目（环观南段） | 龙华区政府 | 2.3 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 191 | 龙华区 | 福润路工程 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 192 | 龙华区 | 工业大道（龙观快速-梅观快速）工程 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 193 | 龙华区 | 大富二路东延段 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 194 | 龙华区 | 华繁路（中段） | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 195 | 龙华区 | 库坑社区库新路工程 | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 196 | 龙华区 | 观澜中心小学扩建工程（新增用地） | 龙华区政府 | 0.31 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 197 | 龙华区 | 大富路（桂月路-桂香路） | 龙华区政府 | 8.56 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2017〕306号 |
| 198 | 龙华区 | 华远路（荣辉路-建辉路）工程（福城段） | 龙华区政府 | 0.74 | 0.32 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56号 |
| 199 | 龙华区 | 君子布片区规划学校（新） | 龙华区政府 | 1.6 | 0.64 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 200 | 龙华区 | 俊景路（新） | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 201 | 龙华区 | 宝君路（新湖路-宝玉路）（新） | 龙华区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 202 | 龙华区 | 华远路（荣辉路-建辉路）工程（龙华段） | 龙华区政府 | 0.74 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 203 | 龙华区 | 盛华路（联进路-东环二路）工程 | 龙华区政府 | 0.27 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 204 | 龙华区 | 三联社区党群服务中心 | 龙华区政府 | 0.32 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 205 | 坪山区 | 新村路项目 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 206 | 坪山区 | 横岭路项目 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 坪山区 | 金兰路项目 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 坪山区 | 竹园项目 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 209 | 坪山区 | 坪河北路 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 坪山区 | 500kV坪山输变电工程项目扩征 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪府办公纪〔2018〕440号 |
| 211 | 坪山区 | 文祥路市政工程 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 212 | 坪山区 | 瑞景路北段市政工程 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 213 | 坪山区 | 坪山中心区滨水公共绿地建设工程项目 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发改投〔2019〕11号 |
| 214 | 坪山区 | 赤坳水库除险加固扩征项目 | 坪山区政府 | 0.7 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪转地〔2018〕12号 |
| 215 | 坪山区 | 坪山区档案馆、方志馆 | 坪山区政府 | 0.43 | 0.43 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发改复〔2018〕107 号 |
| 216 | 坪山区 | 秀河路 | 坪山区政府 | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财复〔2016〕61号 |
| 217 | 坪山区 | 人才安居老坑01-21地块 | 坪山区政府 | 0.4 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪住建函〔2018〕1407号 |
| 218 | 坪山区 | 启竹二路 | 坪山区政府 | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发改复〔2018〕60号 |
| 219 | 坪山区 | 坪山区委党校新选址项目 | 坪山区政府 | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 220 | 坪山区 | 光祖中学三栋宿舍楼拆迁 | 坪山区政府 | 0.2 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪府办公纪〔2018〕291号 |
| 221 | 坪山区 | 东纵路 | 坪山区政府 | 11.5 | 8 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪交轨函〔2019〕66号 |
| 222 | 坪山区 | 新景路市政工程 | 坪山区政府 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - |
| 223 | 坪山区 | 坪山河流域水环境综合整治工程-坪山河干流综合整治工程 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 224 | 坪山区 | 坪山区委党校过渡校区（坪山原公路所职工微利房项目） | 坪山区政府 | 0.07 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪委办公纪〔2019〕1号 |
| 225 | 光明区 | 碧美路（荔山路-罗仔路）市政工程 | 光明区政府 | 1.06 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕974号 |
| 226 | 光明区 | 光明小镇运动森林公园项目 | 光明区政府 | 90.22 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 光明区政府办公会议纪要〔2019〕110号 |
| 227 | 光明区 | 百趣园项目 | 光明区政府 | 18.48 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕350号 |
| 228 | 光明区 | 鹅径东路市政工程 | 光明区政府 | 0.62 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2018〕432号 |
| 229 | 光明区 | 光明区公检法项目 | 光明区政府 | 4.12 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 230 | 光明区 | 科学城智慧公园项目 | 光明区政府 | 26.13 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深光发财〔2018〕33号 |
| 231 | 光明区 | 圳美一路等四条市政道路项目 | 光明区政府 | 15.4 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深光发财〔2016〕994号、深光发财〔2017〕993号、深光发财〔2013〕410号 |
| 232 | 光明区 | 礼志公司A607-0842宗地拟置换用地项目 | 光明区政府 | 1.54 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 233 | 光明区 | 田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 | 光明区政府 | 16.65 | 3 | 征收地、房屋征收补偿 | 17000 | 0 | 深发财〔2018〕765号 |
| 234 | 光明区 | 大顶岭绿道项目 | 光明区政府 | 37.45 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 0 | 深光发财〔2018〕267号 |
| 235 | 光明区 | 光明新区污水支管网（二期）建设工程（迳口、翠湖社区）项目 | 光明区政府 | 0.49 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2012〕247号 |
| 236 | 光明区 | 红坳水库排洪渠完善工程（未征转地块） | 光明区政府 | 0.08 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 光明区三防指挥部工作会议纪要（2018年237号） |
| 237 | 光明区 | 光明区公共卫生服务中心 | 光明区政府 | 0.63 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2018〕657号 |
| 238 | 光明区 | 通兴路（西环路-富利路）市政工程西段 | 光明区政府 | 0.76 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光经〔2009〕394号 |
| 239 | 光明区 | 龟竹路（通兴路-振发路） | 光明区政府 | 0.78 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕64号 |
| 240 | 光明区 | 公明街道龙豪榕康片区城市更新单元涉及未完善征转手续用地 | 光明区政府 | 0.37 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 241 | 光明区 | 光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围） | 光明区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 242 | 光明区 | 光明区全面消除黑臭水体治理工程（公明核心片区及白花社区） | 光明区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 243 | 光明区 | 零星项目 | 光明区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 244 | 光明区 | 信宏城城市更新单元市政配套工程 | 光明区政府 | 1.44 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕611号 |
| 245 | 光明区 | 光明环境园项目 | 光明区政府 | 4.16 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 《城管局重点工作推进会议纪要》（2018年26号） |
| 246 | 光明区 | 钟表产业集聚基地通兴路市政工程 | 光明区政府 | 4.72 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2019〕160号 |
| 247 | 光明区 | 公明西田社区大成石材有限公北东侧边坡治理工程 | 光明区政府 | 0.74 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2018〕1111号 |
| 248 | 光明区 | 光明区重点片区环境整治提升土地整备项目 | 光明区政府 | 29.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 光明区重点片区环境整治提升土地整备工作协调会议纪要（40） |
| 249 | 大鹏新区 | 坪西路（水头-新大段）市政工程 | 大鹏新区管委会 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 深发改〔2009〕1265号 |
| 250 | 大鹏新区 | 环大鹏湾海岸公路改造工程（二期） | 大鹏新区管委会 | 2.85 | - | - | - | - | 深发改〔2015〕1035号 |
| 251 | 大鹏新区 | 创富路工程 | 大鹏新区管委会 | 0.09 | - | - | - | - | 深鹏发财函〔2018〕9号 |
| 252 | 大鹏新区 | 鹏毅南路工程 | 大鹏新区管委会 | 1.72 | - | - | - | - | 深鹏发财函〔2018〕9号 |
| 253 | 大鹏新区 | 南澳消防站 | 大鹏新区管委会 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 254 | 大鹏新区 | 大鹏新区丰树山水厂一期工程 | 大鹏新区管委会 | 12.14 | 12.14 | - | 60000 | - | - |
| 小计 |  |  |  | 677.86 | 235.2 | - | 643025.99 | 7946.6 | - |
| 二、续建项目 471 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 福田区 | 华富村东、西区房屋征收项目 | 福田区政府 | 14 | - | 测绘、评估等前期工作 | - | 0 | - |
| 256 | 福田区 | 弘毅路工程 | 福田区政府 | 0.02 | - | 测绘、评估等前期工作 | 600 | 16.04 | 深规土一局〔2013〕190号、深规土一局〔2013〕191号 |
| 257 | 福田区 | 车公庙片区交通整治工程 | 福田区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | 75000 | 0 | 2013年市政府办公会议纪要（287） |
| 258 | 福田区 | 福田慢性病医院 | 福田区政府 | 0.26 | - | 测绘、评估等前期工作 | - | 0 | 2017年福田区重大项目建设指挥部卫生分指挥部会议纪要（24） |
| 259 | 罗湖区 | 清水河一路建设工程 | 罗湖区政府 | 0.87 | 0.87 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 罗发改〔2017〕25号 |
| 260 | 罗湖区 | “二线插花地”棚户区改造征收项目 | 罗湖区政府 | 0.9 | 0.9 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 261 | 南山区 | 活泉二街（龙珠七号路）南北段 | 南山区政府 | 0.78 | 0.78 | 测绘、评估等前期工作 | 184 | - | 深南发改〔2019〕6号 |
| 262 | 南山区 | 官龙路市政工程 | 南山区政府 | - | - | 测绘、评估等前期工作 | - | - | 深南发改〔2019〕6号 |
| 263 | 南山区 | 北环大道北侧规划路 | 南山区政府 | 0.12 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | 2.41 | - | 深南发改〔2018〕6号 |
| 264 | 南山区 | 创新大厦周边道路征地拆迁 | 南山区政府 | 0.27 | - | - | 120 | - | - |
| 265 | 南山区 | 南山医院改扩建项目房屋征收与补偿 | 南山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 266 | 南山区 | 大新四港片区大新一路及大新街北段 | 南山区政府 | - | - | - | 100 | - | - |
| 267 | 盐田区 | 沙头角中学教师楼房屋征收 | 盐田区政府 | 0.2 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | - | - |
| 268 | 宝安区 | 宝安区人民医院整体改造工程（二期） | 宝安区政府 | 7.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 16400 | 13954 | 宝发改政投〔2011〕26号 |
| 269 | 宝安区 | 燕罗片区排涝工程-罗田排涝泵站 | 宝安区政府 | 0.09 | 0.09 | 征收地、房屋征收补偿 | 239.58 | 206.44 | 深发改〔2007〕742号 |
| 270 | 宝安区 | 锦云路（民乐路-锦程路） | 宝安区政府 | 1.49 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 236 | - | 深发改〔2018〕114号 |
| 271 | 宝安区 | 丰民路（海锦路-德民路） | 宝安区政府 | 0.02 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 230 | - | 深发改〔2018〕114号 |
| 272 | 宝安区 | 民主大道西延段（荣安路-民乐路） | 宝安区政府 | 1.84 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 113.82 | - | 深发改〔2018〕114号 |
| 273 | 宝安区 | 德政路龙大高速立交及德政路东延段工程 | 宝安区政府 | 9.53 | 9.53 | 征收地、房屋征收补偿 | 2089.6 | - | 深发改〔2014〕556号 |
| 274 | 宝安区 | 外环路 | 宝安区政府 | 63.69 | 63.69 | 征收地、房屋征收补偿 | 14419.86 | 5000 | 《深圳市人民政府关于印发第五轮市区政府投资事权划分实施方案的通知》 |
| 275 | 宝安区 | 洪浪南路东延段市政工程 | 宝安区政府 | 0.26 | 0.26 | 征收地、房屋征收补偿 | 3071.53 | 0 | 宝发改〔2014〕378号 |
| 276 | 宝安区 | 龙田北路（光布大道-祝龙田路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.73 | 0.73 | 征收地、房屋征收补偿 | 7419.95 | 2526.3 | 宝发改〔2017〕48号 |
| 277 | 宝安区 | 松岗街道创业路（芙蓉路-东方大道）新建工程 | 宝安区政府 | 8.5 | 4.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 24269.45 | 5.76 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 278 | 宝安区 | 松岗人民医院扩建（二期） | 宝安区政府 | 0.24 | 0.24 | 征收地、房屋征收补偿 | 7803.41 | 0 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 279 | 宝安区 | 坳颈涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.24 | 0.24 | 征收地、房屋征收补偿 | 1386 | 0 | 深宝环水〔2015〕448号 |
| 280 | 宝安区 | 福永河水环境综合整治工程 | 宝安区政府 | 1.39 | 0.53 | 征收地、房屋征收补偿 | 168378.19 | 778.48 | 深发改〔2014〕8号 |
| 281 | 宝安区 | 德丰围涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.8 | 0.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 909 | 1520 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 282 | 宝安区 | 衙边涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.61 | 0.61 | 征收地、房屋征收补偿 | 7362 | 50 | 深发改〔2007〕742号 |
| 283 | 宝安区 | 寮丰沙头商业路（西环路至环镇路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 5.51 | 5.51 | 征收地、房屋征收补偿 | 4871 | 50 | 宝发改政投〔2013〕11号 |
| 284 | 宝安区 | 玻璃围涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 2.4 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | 550 | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 285 | 宝安区 | 塘尾涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 10.5 | 0.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 434 | 0 | 宝发改政投〔2011〕80号 |
| 286 | 宝安区 | 石岩渠综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.96 | 0.53 | 征收地、房屋征收补偿 | 923 | 853 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 287 | 宝安区 | 铁岗-石岩水库水质保障工程 | 宝安区政府 | 1076 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 211300 | 177000 | 宝发改立项〔2018〕43号 |
| 288 | 宝安区 | 南昌涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 4.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 680 | 0 | 深宝环水〔2015〕448号 |
| 289 | 宝安区 | 西乡河步行街河堤安全隐患整治应急工程 | 宝安区政府 | 0.03 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 7093.22 | 5842.77 | 宝发改政投〔2017〕211号 |
| 290 | 宝安区 | 应人石河综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.22 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1906.03 | 1310 | 宝发改政投〔2017〕310号 |
| 291 | 宝安区 | 帝堂路改造工程（沙四路-环镇路） | 宝安区政府 | 1.82 | 1.82 | 征收地、房屋征收补偿 | 6000 | 0 | 宝发改政投〔2011〕34号 |
| 292 | 宝安区 | 燕罗街道燕罗塘片区大华路（红湖路-红燕路）综合改造工程 | 宝安区政府 | 3.6 | 3.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 1584.67 | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 293 | 宝安区 | 民乐路（民主大道至南环路）新建工程 | 宝安区政府 | 5.23 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2110 | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 294 | 宝安区 | 石岩街道羊台山路（宝石东路-石环南路）新建工程 | 宝安区政府 | 1.33 | 0.7 | 征收地、房屋征收补偿 | 14213 | 0 | 宝发改政投〔2007〕149号 |
| 295 | 宝安区 | 羊台山森林公园（二期）石岩片区-龙腾路综合改造工程 | 宝安区政府 | 0.79 | 0.79 | 征收地、房屋征收补偿 | 620 | 0 | 宝发改政投〔2013〕72号 |
| 296 | 宝安区 | 上南东路改造及金桥扩建工程 | 宝安区政府 | 2.89 | 2.89 | 征收地、房屋征收补偿 | 590 | 0 | 宝发改政投〔2012〕94号 |
| 297 | 宝安区 | 燕罗街道环胜南路（燕罗路-松福路）新建工程 | 宝安区政府 | 3.89 | 3.89 | 征收地、房屋征收补偿 | 348 | 0 | 宝发改政投〔2012〕14号 |
| 298 | 宝安区 | 新桥街道至丰路（庄南路-南沙快速预留辅道）新建工程 | 宝安区政府 | 0.54 | 0.54 | 征收地、房屋征收补偿 | 680 | 0 | 宝发改政投〔2017〕234号 |
| 299 | 宝安区 | 燕罗街道金鹤路（红湖路-大浦路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.75 | 0.34 | 征收地、房屋征收补偿 | 154 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 300 | 宝安区 | 白凤路（凤凰山大道-黄埔工业路）工程 | 宝安区政府 | 4.25 | 4.25 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | 宝发改政投〔2013〕11 号 |
| 301 | 宝安区 | 立新南路（翠岗西路至福永大道） | 宝安区政府 | 1.49 | 0 | 项目入库，支付测绘评估费用 | 12759.64 | 12554.4 | 宝发改政投〔2011〕206号 |
| 302 | 宝安区 | 永荣路新建工程 | 宝安区政府 | 1.63 | 0.16 | 征收地、房屋征收补偿 | 220 | 0 | 宝发改政投〔2012〕18号 |
| 303 | 宝安区 | 燕罗街道金鹤路（大浦路-向阳路）新建工程 | 宝安区政府 | 1.28 | 1.07 | 征收地、房屋征收补偿 | 112 | 0 | 宝发改政投〔2017〕133号 |
| 304 | 宝安区 | 蚝乡路（中心路线-永荣路）新建工程 | 宝安区政府 | 3.65 | 3.65 | 征收地、房屋征收补偿 | 37500 | 0 | 宝发改政投〔2017〕228号 |
| 305 | 宝安区 | 石岩街道民营路（德悦路-石龙环南路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.91 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 37 | 0 | 宝发改政投〔2017〕182号 |
| 306 | 宝安区 | 燕罗街道大华路（红燕路-富恒路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.87 | 0.87 | 征收地、房屋征收补偿 | 18 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 307 | 宝安区 | 燕罗街道大浦路（金鹤路-向阳路）改造工程 | 宝安区政府 | 0.06 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | 12 | 0 | 宝发改政投〔2017〕38号 |
| 308 | 宝安区 | 燕罗街道山铭路（洋眉坑路-松白路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.02 | 0.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 10 | 0 | 宝发改政投〔2017〕31号 |
| 309 | 宝安区 | 通成路（铁仔山北麓-共和工业路）新建工程 | 宝安区政府 | 4.58 | 4 | 征收地、房屋征收补偿 | 9500 | 0 | 宝发改政投〔2015〕230号 |
| 310 | 宝安区 | 共和工业路（银田工业路-通达路） | 宝安区政府 | 2.05 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 340.04 | 250.29 | 宝发改政投〔2011〕206号 |
| 311 | 宝安区 | 塘鑫路（新荔路-规划二路） | 宝安区政府 | 0.36 | 0.36 | 征收地、房屋征收补偿 | 1100 | 0 | 宝发改〔2017〕69号 |
| 312 | 宝安区 | 新荔路（凤塘大道-塘鑫路） | 宝安区政府 | 0.19 | 0.19 | 征收地、房屋征收补偿 | 580 | 0 | 宝发改〔2017〕66号 |
| 313 | 宝安区 | 育桥路 | 宝安区政府 | 7.87 | 0.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 8613 | 0 | 宝发改政投〔2011〕33号 |
| 314 | 宝安区 | 迎宾路（环镇路-永通路）新建工程 | 宝安区政府 | 1.51 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2013〕286号 |
| 315 | 宝安区 | 鞍胜东路（南环路-宝安大道） | 宝安区政府 | 0.9 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 4721 | 0 | 宝发改政投〔2015〕255号 |
| 316 | 宝安区 | 沙井路（新沙路-北环路） | 宝安区政府 | 5.47 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 0 | 0 | 宝发改政投〔2015〕255号 |
| 317 | 宝安区 | 朗碧路（河滨北路-松福路）改造工程 | 宝安区政府 | 5.62 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 139 | 0 | 宝发改政投〔2012〕14号 |
| 318 | 宝安区 | 松岗街道学前一路（河滨北路-沙江路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.85 | 0 | 测绘、评估等前期工作 | 735 | 0 | 宝发改政投〔2015〕5号 |
| 319 | 宝安区 | 松瑞路（松福大道-松裕横路）市政工程房屋征收项目 | 宝安区政府 | 2.6 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2898.27 | 0 | 宝发改概算〔2017〕68号 |
| 320 | 宝安区 | 洋眉坑路（居安路-楼岗大道）新建工程项目 | 宝安区政府 | 0.32 | 0.32 | 征收地、房屋征收补偿 | 5681.28 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 321 | 宝安区 | 松裕路（广深公路-松岗大道）市政工程项目 | 宝安区政府 | 9.88 | 9.88 | 征收地、房屋征收补偿 | 94292 | 0 | 深发改〔2014〕1538号 |
| 322 | 宝安区 | 石岩街道民裕路（德悦路-民兴路）新建工程 | 宝安区政府 | 0.2 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 5.24 | 0 | 宝发改政投〔2016〕425号 |
| 323 | 宝安区 | 国泰路市政工程 | 宝安区政府 | 9.24 | 9.24 | 征收地、房屋征收补偿 | 4037.16 | 3152 | 宝发改函〔2010〕346号 |
| 324 | 宝安区 | 机场外排水渠综合整治工程 | 宝安区政府 | 25.38 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 4006.1 | 3208 | 深发改〔2013〕1272号 |
| 325 | 宝安区 | 楼岗渠综合整治工程 | 宝安区政府 | 1.15 | 0 | 验收入库结算 | 4226.5 | 448.06 | 深发改〔2007〕742号 |
| 326 | 宝安区 | 沙福河综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.66 | 0.66 | 征收地、房屋征收补偿 | 6260.31 | 2211.67 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 327 | 宝安区 | 白沙坑综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.66 | 0.66 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | 深光发財〔2017〕860号 |
| 328 | 宝安区 | 潭头河综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.45 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 9418.6 | 148.39 | 深发改〔2007〕742号 |
| 329 | 宝安区 | 孖庙涌排涝泵站工程 | 宝安区政府 | 0.45 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 8348.86 | 7436.79 | 宝发改立项〔2008〕17号 |
| 330 | 宝安区 | 松岗河综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.39 | 0 | 验收入库结算 | 911.5 | 207.17 | 深发改〔2007〕742号 |
| 331 | 宝安区 | 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程桥头片区排涝工程-新上星排涝泵站项目 | 宝安区政府 | 0.02 | 0.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 61.92 | 0 | 深发改〔2015〕1399号 |
| 332 | 宝安区 | 黄麻布河综合整治工程 | 宝安区政府 | 4.64 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 42.33 | 0 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 333 | 宝安区 | 玻璃围涌雨水泵站征地拆迁 | 宝安区政府 | 0.02 | 0.02 | 征收地、房屋征收补偿 | 215 | 185 | 宝发改立项〔2008〕17号 |
| 334 | 宝安区 | 茅洲河流域综合整治工程-新桥公园排涝泵站项目 | 宝安区政府 | 0.05 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 11.6 | 0 | 深发改〔2015〕1399号 |
| 335 | 宝安区 | 东方七支渠排洪渠整治工程 | 宝安区政府 | 1 | 0 | 验收入库结算 | 6434.19 | 225.84 | 深发改〔2007〕742号 |
| 336 | 宝安区 | 松岗潭头渠综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.08 | 0 | 验收入库结算 | 948.51 | 121.5 | 深发改〔2007〕742号 |
| 337 | 宝安区 | 石围涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.29 | 0.29 | 征收地、房屋征收补偿 | 272 | 17 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 338 | 宝安区 | 下涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.53 | 0.53 | 征收地、房屋征收补偿 | 780 | 20 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 339 | 宝安区 | 沙涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 11.09 | 11.09 | 征收地、房屋征收补偿 | 264 | 20 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 340 | 宝安区 | 和二涌综合整治工程 | 宝安区政府 | 0.75 | 0.75 | 征收地、房屋征收补偿 | 24 | 20 | 宝发改政投〔2015〕225号 |
| 341 | 宝安区 | 新桥河综合整治工程 | 宝安区政府 | 3 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 30773.37 | 22260.54 | 深宝发改政投〔2010〕39号 |
| 342 | 宝安区 | 塘下涌综合整治工程二期（松岗段）征收项目 | 宝安区政府 | 0.09 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 5681.29 | 0 | 宝发改政投〔2011〕79号 |
| 343 | 宝安区 | 松岗沙浦西排洪渠综合整治工程 | 宝安区政府 | 1.14 | 0 | 验收入库结算 | 352.14 | 77.14 | 深发改〔2007〕742号 |
| 344 | 宝安区 | 沙浦北片区排涝泵站工程 | 宝安区政府 | 0.32 | 0.32 | 验收入库结算 | 4810.62 | 2680 | 深发改〔2007〕742号 |
| 345 | 宝安区 | 桥头片区排涝工程-洋下泵站 | 宝安区政府 | 0.23 | 0.23 | 测绘评估等前期工作 | 80 | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 346 | 宝安区 | 凤凰人才住房及凤凰消防站建设工程 | 宝安区政府 | 0.66 | 0.66 | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | 0 | 宝发改函〔2016〕8号 |
| 347 | 宝安区 | 桥头消防站 | 宝安区政府 | 0.45 | 0.45 | 征收地、房屋征收补偿 | 134 | 0 | 深发改〔2015〕1255号 |
| 348 | 宝安区 | 立新湖环湖绿道贯通工程 | 宝安区政府 | 0.7 | 0 | 验收入库结算 | 775.04 | 678 | 宝发改函〔2017〕181号 |
| 349 | 宝安区 | 中共一大宝安旧址 | 宝安区政府 | 0.12 | 0.01 | 征收地、房屋征收补偿 | 2148 | 0 | 深宝会纪〔2017〕186号 |
| 350 | 宝安区 | 福永人民医院扩建（二期） | 宝安区政府 | 2.15 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 17000 | 0 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 351 | 宝安区 | 沙井人民医院扩建（二期） | 宝安区政府 | 0.61 | 0.61 | 征收地、房屋征收补偿 | 9320 | 7838 | 宝发改政投〔2016〕62号 |
| 352 | 宝安区 | 福海体育公园 | 宝安区政府 | 0.6 | 0.6 | 测绘、评估等前期工作 | 880 | 0 | 宝发改政投〔2017〕311号 |
| 353 | 宝安区 | 松岗西片区九年一贯制学校建设工程 | 宝安区政府 | 3.34 | 0 | 验收入库结算 | 912 | 0 | 宝发改政投〔2012〕199 号 |
| 354 | 龙岗区 | 沙湾河流域水环境综合整治工程 | 龙岗区政府 | 55.18 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 15758 | - | 深发改〔2012〕694号 |
| 355 | 龙岗区 | 新生排水渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | 0.43 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 356 | 龙岗区 | 龙岗中学排水渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | 1.11 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 357 | 龙岗区 | 荷韵路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1032 | 0 | - |
| 358 | 龙岗区 | 桂坪路（一期） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1261 | 700 | - |
| 359 | 龙岗区 | 龙岗区儿童公园建设工程 | 龙岗区政府 | 32 | 24 | 征收地、房屋征收补偿 | 21865 | 0 | - |
| 360 | 龙岗区 | 南湾人民医院改扩建工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2017〕547号 |
| 361 | 龙岗区 | 区第二人民医院迁址重建工程（罗岗） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改函〔2018〕206号 |
| 362 | 龙岗区 | 区第七人民医院迁址重建工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2018〕613号 |
| 363 | 龙岗区 | 区第三人民医院医技内科楼工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2018〕576号 |
| 364 | 龙岗区 | 区第六人民医院二期工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙发改〔2016〕824号 |
| 365 | 龙岗区 | 坪地环城南路（同心中路-人民南路段） | 龙岗区政府 | 1.25 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 1808 | 深发改（2009）1046号 |
| 366 | 龙岗区 | 丹平快速一期北延段及平湖大道东段改造工程 | 龙岗区政府 | 19 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 73468 | 4175.06 | 深发改〔2014〕835号 |
| 367 | 龙岗区 | 平安大道（丹平路以北部分） | 龙岗区政府 | 36 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 117486 | 57963.86 | - |
| 368 | 龙岗区 | 平吉大道（北段） | 龙岗区政府 | 24 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 25188 | 2185.45 | 深发改〔2008〕1106号 |
| 369 | 龙岗区 | 平湖罗山自行车郊野公园 | 龙岗区政府 | 102 | 51 | 征收地、房屋征收补偿 | 17600 | 2798.94 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 370 | 龙岗区 | 李朗路（新木大道-富康路）一期 | 龙岗区政府 | 5.4 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 7077 | 739.65 | 深发改〔2014〕835号 |
| 371 | 龙岗区 | 李朗路（平南铁路-富安东路）二期 | 龙岗区政府 | 2.6 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 7077 | 21.93 | 深发改〔2016〕787号 |
| 372 | 龙岗区 | 平湖辅歧路东段 | 龙岗区政府 | 2.92 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 5035 | 3915.83 | 深发改〔2016〕201号 |
| 373 | 龙岗区 | 恒心路 | 龙岗区政府 | 1.9 | 1.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 5000 | 39.13 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 374 | 龙岗区 | 君子布河综合整治工程 | 龙岗区政府 | 13.94 | 11.69 | 征收地、房屋征收补偿 | 35802 | 2470.95 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 375 | 龙岗区 | 木古河综合整治工程 | 龙岗区政府 | 3.7 | 1.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 32558 | 1579.43 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 376 | 龙岗区 | 山厦河综合整治工程 | 龙岗区政府 | 6.2 | 1.8 | 征收地、房屋征收补偿 | 31554 | 1275.17 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 377 | 龙岗区 | 鹅公岭河综合整治工程 | 龙岗区政府 | 7.83 | 3.92 | 征收地、房屋征收补偿 | 24643 | 1310.45 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 378 | 龙岗区 | 白泥坑排水渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | 0.1 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | 0 | - |
| 379 | 龙岗区 | 景岭路 | 龙岗区政府 | 0.84 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2743 | 0 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 380 | 龙岗区 | 白坭坑消防站 | 龙岗区政府 | 0.45 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | 0 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 381 | 龙岗区 | 联运路一期 | 龙岗区政府 | 0.26 | 0.26 | 征收地、房屋征收补偿 | 250 | 69.09 | 深龙发改〔2017〕117号 |
| 382 | 龙岗区 | 湖田路 | 龙岗区政府 | 3.8 | 0.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 3 | - |
| 383 | 龙岗区 | 耕田路 | 龙岗区政府 | 1.07 | 0.06 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | - |
| 384 | 龙岗区 | 百田街 | 龙岗区政府 | 0.91 | 0.25 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 3 | - |
| 385 | 龙岗区 | 平湖街道办事处良安田片区文体活动中心 | 龙岗区政府 | 0.3 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 180000 | 72.13 | - |
| 386 | 龙岗区 | 十大专项行动用地清退图斑复绿专项资金 | 龙岗区政府 | - | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | 0 | - |
| 387 | 龙岗区 | 平湖人民医院迁址重建项目 | 龙岗区政府 | 4.94 | 4.94 | 征收地、房屋征收补偿 | 1126.38 | 3.35 | - |
| 388 | 龙岗区 | 惠华路 | 龙岗区政府 | 10.01 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 42500 | 36062.73 | 深发改〔2008〕359号 |
| 389 | 龙岗区 | 西宝线平湖段改造工程 | 龙岗区政府 | 5.44 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 60000 | 12481.53 | 深发改〔2008〕359号 |
| 390 | 龙岗区 | 中环大道 | 龙岗区政府 | 12.5 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 54200 | 34637.9 | 深发改〔2008〕359号 |
| 391 | 龙岗区 | 嘉湖路 | 龙岗区政府 | 2.36 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 25400 | 11856.19 | 深发改〔2008〕359号 |
| 392 | 龙岗区 | 中粮储配套道路 | 龙岗区政府 | 0.53 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2358 | 2604.31 | 深发改〔2013〕281号 |
| 393 | 龙岗区 | 丹农路 | 龙岗区政府 | - | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 402.99 | 402.99 | 深发改〔2008〕342号 |
| 394 | 龙岗区 | 石岭路 | 龙岗区政府 | - | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 90.68 | 90.68 | 深发改〔2008〕342号 |
| 395 | 龙岗区 | 南环路 | 龙岗区政府 | 0.1 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 300 | 0 | - |
| 396 | 龙岗区 | 惠康路B、C段 | 龙岗区政府 | 0.24 | 0.24 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | - |
| 397 | 龙岗区 | 布吉派出所重建 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 398 | 龙岗区 | 布吉河（龙岗段）综合整治工程 | 龙岗区政府 | 4.29 | 4.29 | 征收地、房屋征收补偿 | 1700 | 1336.48 | - |
| 399 | 龙岗区 | 布吉水质净化厂 | 龙岗区政府 | 6.14 | 6.14 | 征收地、房屋征收补偿 | 1500 | 959.72 | - |
| 400 | 龙岗区 | 布吉生猪批发市场 | 龙岗区政府 | 1.8 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | - |
| 401 | 龙岗区 | 甘李路 | 龙岗区政府 | 2.5 | 2.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 0.08 | - | - |
| 402 | 龙岗区 | 秀峰路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 403 | 龙岗区 | 科技园路二期 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 404 | 龙岗区 | 樟坑径外围消防通道（吉华） | 龙岗区政府 | 2.88 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深发改〔2011〕107号 |
| 405 | 龙岗区 | 坂田第二初级中学 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 406 | 龙岗区 | 雪象体育公园 | 龙岗区政府 | 140.9 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 19756 | 0 | - |
| 407 | 龙岗区 | 布坂联络道 | 龙岗区政府 | 5.68 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1265 | 605.86 | 深发改〔2008〕1642号 |
| 408 | 龙岗区 | 一号路南段 | 龙岗区政府 | 3.78 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 16183 | 1.12 | 深龙发改〔2010〕1412号 |
| 409 | 龙岗区 | 石背路 | 龙岗区政府 | 5.4 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 7318 | 3694.65 | 深龙发改〔2007〕579号 |
| 410 | 龙岗区 | 稼先东路改造项目 | 龙岗区政府 | 4.33 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 4231.56 | 深龙发改〔2013〕281号 |
| 411 | 龙岗区 | 吉华路（环城路-布龙路） | 龙岗区政府 | 3.51 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 13000 | 5 | 深发改〔2011〕106号 |
| 412 | 龙岗区 | 坂田村级自建供水设施整合项目 | 龙岗区政府 | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 931.4 | 484.65 | - |
| 413 | 龙岗区 | 环城路 | 龙岗区政府 | 35.13 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 13000 | 5954.53 | 深龙发改〔2006〕211号 |
| 414 | 龙岗区 | 三号路 | 龙岗区政府 | 9.28 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1300 | 360.87 | 深龙发改〔2007〕282号 |
| 415 | 龙岗区 | 梅观高速至贝尔路连接线工程 | 龙岗区政府 | - | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 3 | 深龙发改〔2008〕161号 |
| 416 | 龙岗区 | 龙颈岭路、杨山路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 417 | 龙岗区 | 禾堂光街 | 龙岗区政府 | 1.25 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | 深龙发改〔2010〕1304号 |
| 418 | 龙岗区 | 白泥坑水综合整治工程 | 龙岗区政府 | 5.4 | 5.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 630 | - | 深龙发改〔2016〕1452号 |
| 419 | 龙岗区 | 简坑河综合整治工程（南湾段） | 龙岗区政府 | 3.7 | 3.7 | 征收地、房屋征收补偿 | 850 | - | 深龙发改〔2016〕1485号 |
| 420 | 龙岗区 | 龙岗区第三人民医院改扩建工程（二期） | 龙岗区政府 | 2.84 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 421 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区第七人民医院迁址重建工程 | 龙岗区政府 | 4.96 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 422 | 龙岗区 | 简坑河综合整治工程（横岗段） | 龙岗区政府 | 0.94 | 0.94 | 征收地、房屋征收补偿 | 244.77 | - | - |
| 423 | 龙岗区 | 牛始埔路（龙岗大道-保障房路口段） | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 424 | 龙岗区 | 六和路拓宽改造工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 425 | 龙岗区 | 四联河地面坍塌隐患治理及水环境综合整治工程 | 龙岗区政府 | 2.7 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 11275 | 3111 | - |
| 426 | 龙岗区 | 梧桐山南路 | 龙岗区政府 | 0.16 | 0.16 | 征收地、房屋征收补偿 | 700 | 0 | - |
| 427 | 龙岗区 | 海绵城市 | 龙岗区政府 | 3.78 | 0.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 50 | 0 | - |
| 428 | 龙岗区 | 简豪路 | 龙岗区政府 | 0.25 | 0.25 | 征收地、房屋征收补偿 | 800 | 0 | - |
| 429 | 龙岗区 | 长江埔路南延段 | 龙岗区政府 | 0.1 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 0 | - |
| 430 | 龙岗区 | 永勤路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 431 | 龙岗区 | 连山五路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 432 | 龙岗区 | 清友路 | 龙岗区政府 | 0.91 | 0.91 | 征收地、房屋征收补偿 | 11274.66 | - | 深龙发改〔2017〕1199号 |
| 433 | 龙岗区 | 龙凤路 | 龙岗区政府 | 1.15 | 1.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 9337.9 | 19.9 | - |
| 434 | 龙岗区 | 内环北路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 435 | 龙岗区 | 龙岗区养老护理院 | 龙岗区政府 | 1 | 1 | 征收地、房屋征收补偿 | 4066 | 1498 | - |
| 436 | 龙岗区 | 丹荷路三标 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 437 | 龙岗区 | 公园路工程项目 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 438 | 龙岗区 | 春华路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 439 | 龙岗区 | 宝沙三路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 440 | 龙岗区 | 宝龙五路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 441 | 龙岗区 | 宝龙四路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 442 | 龙岗区 | 龙湖公园 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 443 | 龙岗区 | 丹荷路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 444 | 龙岗区 | 八仙岭公园 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 445 | 龙岗区 | 松子坑森林公园 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 446 | 龙岗区 | 宝沙一路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 447 | 龙岗区 | 新布中队消防站 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 448 | 龙岗区 | 三棵松水黑臭整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2831.44 | 576.48 | 深龙发改〔2018〕70号；深龙发改〔2018〕1123号 |
| 449 | 龙岗区 | 上禾塘水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 11341.19 | 7306.69 | 深龙发改〔2018〕70号；深龙发改〔2018〕1123号 |
| 450 | 龙岗区 | 沙背沥河综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 9253.74 | 2527.78 | 深龙发改〔2018〕70号；深龙发改〔2018〕1123号 |
| 451 | 龙岗区 | 田心村排水渠综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 8005.7 | 2998.26 | 深龙发改〔2018〕70号；深龙发改〔2018〕1123号； |
| 452 | 龙岗区 | 浪背水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1419.55 | 1280.8 | 深龙发改〔2018〕1123号； |
| 453 | 龙岗区 | 茅湖水综合整治工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 971.35 | 48.25 | 深龙发改〔2018〕1123号； |
| 454 | 龙岗区 | 花园河综合整治项目 | 龙岗区政府 | 15.6 | 15.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 29800 | - | - |
| 455 | 龙岗区 | 黄竹坑水综合整治项目 | 龙岗区政府 | 8.92 | 8.92 | 征收地、房屋征收补偿 | 12842 | - | - |
| 456 | 龙岗区 | 上輋水综合整治项目 | 龙岗区政府 | 0.2 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | - | - |
| 457 | 龙岗区 | 丁山河综合整治项目 | 龙岗区政府 | 10.6 | 10.6 | 征收地、房屋征收补偿 | 24927 | - | - |
| 458 | 龙岗区 | 黄沙河综合整治项目 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 459 | 龙岗区 | 深圳国际低碳城吉桥路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 460 | 龙岗区 | 环城西路 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 461 | 龙岗区 | 环坪路市政工程 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 462 | 龙岗区 | 国际低碳城启动区市政工程共同沟(综合管廊工程)二期 | 龙岗区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 463 | 龙岗区 | 龙坪路一标 | 龙岗区政府 | 2.99 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 464 | 龙岗区 | 平安大道二期市政工程（红棉路-丹平路） | 龙岗区政府 | 17 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2006〕467号 |
| 465 | 龙华区 | 大浪体育中心 | 龙华区政府 | 4.37 | 4.37 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2018〕56 号 |
| 466 | 龙华区 | 龙华区环城绿道建设项目（羊台山北段） | 龙华区政府 | 140.86 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3433.48 | - | 深龙华会纪〔2017〕4号 |
| 467 | 龙华区 | 片区路网综合整治工程（第三批）-大浪三合片区 | 龙华区政府 | 0.86 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 0.14 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 468 | 龙华区 | 华宁路（石岩外环路-大浪北路）综合改造工程 | 龙华区政府 | 8.9 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 14.73 | - | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 469 | 龙华区 | 建设路（布龙路~东环二路） | 龙华区政府 | 1.5 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 470 | 龙华区 | 人民路（福龙路-龙观路）改造工程 | 龙华区政府 | 14.38 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 471 | 龙华区 | 民悦北路 | 龙华区政府 | 0.4 | 0.12 | 征收地、房屋征收补偿 | 353.8 | - | - |
| 472 | 龙华区 | 观盛四路工程征收补偿项目 | 龙华区政府 | 2.52 | 0.63 | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | - |
| 473 | 龙华区 | 景祥路（平安路-金园路）工程 | 龙华区政府 | 0.96 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 204.55 | - | 深龙华发财〔2016〕178号 |
| 474 | 龙华区 | 观平路改造工程 | 龙华区政府 | 21.17 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 21670 | - | 深发改〔2015〕1558 号 |
| 475 | 龙华区 | 樟坑径城市公园二期工程 | 龙华区政府 | 36 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 5751.07 | - | 深规土选BA-2007-0469号 |
| 476 | 龙华区 | 澜清三路 | 龙华区政府 | 0.95 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 37.88 | - | 深龙华发财〔2017〕2号 |
| 477 | 龙华区 | 档案馆建设项目 | 龙华区政府 | 2.03 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 400 | - | - |
| 478 | 龙华区 | 宝志工业路 | 龙华区政府 | 3.25 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 0 | - | - |
| 479 | 龙华区 | 金明路 | 龙华区政府 | 0.51 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 480 | 龙华区 | 观湖新田片区路网整治工程 | 龙华区政府 | 5.14 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 80.44 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 481 | 龙华区 | 高尔夫大道（观澜大道-环观南路）改造工程（观湖段） | 龙华区政府 | 7.69 | 0.07 | 征收地、房屋征收补偿 | 10705 | - | 深发改〔2014〕1283号 |
| 482 | 龙华区 | 观和路（观景路-和记仓储北侧现状路）工程项目 | 龙华区政府 | 2.82 | 0.84 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 483 | 龙华区 | 俊和路（观和路-新湖路）工程项目 | 龙华区政府 | 0.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 484 | 龙华区 | 观澜大道改造工程 | 龙华区政府 | 41.59 | 9.19 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 485 | 龙华区 | 龙华区环城绿道建设项目（大水坑段） | 龙华区政府 | 1.5 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 486 | 龙华区 | 观澜人民路(二期) | 龙华区政府 | 4.26 | 0.33 | 征收地、房屋征收补偿 | 23601 | - | 深发改〔2007〕800号 |
| 487 | 龙华区 | 大水坑片区路网综合整治工程 | 龙华区政府 | 3.8 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 7486 | - | 深龙华发财〔2016〕178 号 |
| 488 | 龙华区 | 章阁片区路网综合整治工程 | 龙华区政府 | 0.8 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1390 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 489 | 龙华区 | 松山仔路道路工程 | 龙华区政府 | 0.86 | 0.04 | 征收地、房屋征收补偿 | 560 | - | - |
| 490 | 龙华区 | 大水坑小学改扩建工程 | 龙华区政府 | 3.32 | 1.2 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改函〔2017〕460号 |
| 491 | 龙华区 | 石清大道二期（福城段） | 龙华区政府 | 8.9 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 22200 | - | 深发改〔2016〕484号 |
| 492 | 龙华区 | 狮径路（丹丰路-悦兴路）工程 | 龙华区政府 | 0.65 | 0.04 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 493 | 龙华区 | 平安路（福花路-观澜大道）工程 | 龙华区政府 | 4.9 | 3.55 | 征收地、房屋征收补偿 | 53770 | - | 深交龙华〔2014〕163号 |
| 494 | 龙华区 | 观澜中心小学改扩建项目 | 龙华区政府 | 2.8 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 18541 | - | - |
| 495 | 龙华区 | 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治工程-大布巷水综合整治工程 | 龙华区政府 | 1.59 | 0.19 | 征收地、房屋征收补偿 | 13244 | - | - |
| 496 | 龙华区 | 泗黎路（观光路-黎泰路）改造工程 | 龙华区政府 | 25 | 1.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 44411 | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 497 | 龙华区 | 龙华区环城绿道建设项目（观澜北段） | 龙华区政府 | 7.9 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 498 | 龙华区 | 深圳桂花大道至东莞沙湖大道升级扩建工程 | 龙华区政府 | 7.8 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2017〕393号 |
| 499 | 龙华区 | 宝君路（环观南路-新湖路）市政工程 | 龙华区政府 | 0.4 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改〔2017〕2号 |
| 500 | 龙华区 | 裕广路（裕兴路-鳌湖街） | 龙华区政府 | 0.17 | 0.58 | 征收地、房屋征收补偿 | 3472 | - | - |
| 501 | 龙华区 | 观澜老中心地区北片13-07规划学校 | 龙华区政府 | 4.16 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 502 | 龙华区 | 库坑片区规划初中 | 龙华区政府 | 2.27 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深龙华发改函〔2017〕461号 |
| 503 | 龙华区 | 桂香路（大富路-桂花路）市政工程三标段项目 | 龙华区政府 | 3.9 | 1.48 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 504 | 坪山区 | 三角楼水 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 505 | 坪山区 | 绿梓大道一标B段（红线外扩征） | 坪山区政府 | 13.68 | 2 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 506 | 坪山区 | 坪山大道综合改造工程（南段） | 坪山区政府 | 3.37 | 3.37 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 507 | 坪山区 | 坪山大道综合改造工程（中段） | 坪山区政府 | 0.49 | 0.35 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪前期函〔2018〕207号 |
| 508 | 坪山区 | 坪山大道综合改造工程（北段） | 坪山区政府 | 22 | 1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪前期函〔2018〕207号 |
| 509 | 坪山区 | 夹圳岭南路道路工程 | 坪山区政府 | 2 | 2 | - | - | - | 深坪交轨函〔2018〕914号 |
| 510 | 坪山区 | 宝坪路 | 坪山区政府 | 1.4 | 1.4 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2004〕750号 |
| 511 | 坪山区 | 龙兴北路 | 坪山区政府 | 1.21 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深交坪函〔2015〕173号 |
| 512 | 坪山区 | 秋宝路 | 坪山区政府 | 1.48 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2015〕735号 |
| 513 | 坪山区 | 鸿景路 | 坪山区政府 | 1.1 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财〔2011〕4号 |
| 514 | 坪山区 | 龙田路 | 坪山区政府 | 2.45 | 0.14 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财复〔2013〕177号 |
| 515 | 坪山区 | 翠景路（南段）市政工程 | 坪山区政府 | 0.22 | 0.22 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪工函〔2017〕397号 |
| 516 | 坪山区 | 竹坑路 | 坪山区政府 | 2.46 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财复〔2013〕19号 |
| 517 | 坪山区 | 丹梓北路 | 坪山区政府 | 1.48 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪委办公纪〔2016〕216号 |
| 518 | 坪山区 | 金辉北路 | 坪山区政府 | 1.83 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2008〕1483号 |
| 519 | 坪山区 | 横塘水生态海绵综合示范区工程 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 520 | 坪山区 | 大山陂水库环湖绿道示范段建设工程 | 坪山区政府 | 0.02 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 521 | 坪山区 | 田头河综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.28 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 522 | 坪山区 | 田脚水综合整治工程 | 坪山区政府 | 0.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪环水函〔2018〕95号 |
| 523 | 坪山区 | 梓横东路 | 坪山区政府 | 0.83 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪前期函〔2016〕81号 |
| 524 | 坪山区 | 长横二巷 | 坪山区政府 | 0.96 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪前期函〔2016〕81号 |
| 525 | 坪山区 | 荣寿路 | 坪山区政府 | 0.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财复（2012）30号 |
| 526 | 坪山区 | 梓雄路（长隆路） | 坪山区政府 | 1.54 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2008〕1116号 |
| 527 | 坪山区 | 梓横西路与育新街断头路疏通工程 | 坪山区政府 | 0.77 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财复〔2014〕41号 |
| 528 | 坪山区 | 金辉路地下综合管廊 | 坪山区政府 | 1.86 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 529 | 坪山区 | 同富路（第二标段） | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财复〔2013〕115号 |
| 530 | 坪山区 | 东江纵队纪念馆 | 坪山区政府 | 0.06 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 531 | 坪山区 | 新合路学校 | 坪山区政府 | 1.47 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财复〔2015〕176号 |
| 532 | 坪山区 | 500kV变电站 | 坪山区政府 | 3.9 | - | - | - | - | 深发改函〔2012〕545号 |
| 533 | 坪山区 | 土地历史遗留问题处理 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 534 | 坪山区 | 转地 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 535 | 坪山区 | 三洲田水 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪环水函〔2017〕1445号 |
| 536 | 坪山区 | 一级水源保护区 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 537 | 坪山区 | 墩子河综合整治工程 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 538 | 坪山区 | 汤坑水综合整治工程 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 539 | 坪山区 | 兰田路 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 540 | 坪山区 | 麻雀坑水综合整治工程 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪环水函〔2018〕756号 |
| 541 | 坪山区 | 老鸦山水库排洪渠 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪环水函〔2018〕1284号 |
| 542 | 坪山区 | 花鼓坪水黑臭水体整治工程 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪环水函〔2017〕2641号 |
| 543 | 坪山区 | 燕子湖国际会议中心 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 544 | 坪山区 | 健宁医院周边配套道路（璜坑一路、健宁医院环路、振碧路） | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财复〔2014〕92号 |
| 545 | 坪山区 | 坪山云巴（胶轮有轨电车）1号线 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪交轨函〔2019〕306号 |
| 546 | 坪山区 | 比亚迪路东延接金田路市政工程 | 坪山区政府 | 0.3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 547 | 坪山区 | 新横坪公路坪山段市政化改造 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 548 | 坪山区 | 上坝路 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 549 | 坪山区 | 上曲路 | 坪山区政府 | 0.15 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 550 | 坪山区 | 老坑学校 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 551 | 坪山区 | 沙田中队消防站 | 坪山区政府 | - | - | - | - | - | - |
| 552 | 坪山区 | 燕子岭学校 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 553 | 坪山区 | 宝梓学校（秀新小学） | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 554 | 坪山区 | 龙勤路 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深坪发财函〔2014〕488号 |
| 555 | 坪山区 | 复兴路 | 坪山区政府 | 0.1 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 556 | 坪山区 | 儿童公园 | 坪山区政府 | 0.17 | 0.17 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 557 | 坪山区 | 生命健康城 | 坪山区政府 | 0.18 | 0.16 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 558 | 坪山区 | 汤沙路 | 坪山区政府 | 0 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 559 | 坪山区 | 黄竹坑路 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 560 | 坪山区 | 张河沥综合整治工程 | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 561 | 坪山区 | 奥士达地块收地（G12203-0120） | 坪山区政府 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | - |
| 562 | 光明区 | 光明社区老年活动中心及加建楼层地块 | 光明区政府 | 0.13 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 光明区万丈坡拆迁后续问题协调会议纪要（2017年240号） |
| 563 | 光明区 | 马山头实验学校周边龟山东路（振发路-龟竹路）等2条市政道路（龟田路改名为龟松路） | 光明区政府 | 0.94 | 0.9 | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 0 | 深光发财〔2017〕64号 |
| 564 | 光明区 | 光明集团管理水库 | 光明区政府 | 64.43 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光水推办〔2017〕 1号 |
| 565 | 光明区 | 城市建筑双年展光明分展场主会场选址地块 | 光明区政府 | 0.21 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 城市建筑双年展新区工作部署会议纪要（工作会议纪要2017年239号） |
| 566 | 光明区 | 科杰四路（原名公明内衣产业集聚基地科裕十二路市政工程项目） | 光明区政府 | 0.47 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕 575号 |
| 567 | 光明区 | 富利北路（屋园路-志康路）市政工程项目 | 光明区政府 | 2.77 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2012〕1290号 |
| 568 | 光明区 | 东周一街（光明大街-华夏二路）市政工程项目 | 光明区政府 | 0.42 | 0.22 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕 758号 |
| 569 | 光明区 | 河心路（东周路-光明大道）市政工程项目 | 光明区政府 | 0.57 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕 759号 |
| 570 | 光明区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（马田排洪渠）项目 | 光明区政府 | 5.43 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 2353.35 | 市政府常务会议纪要(六届四十八次) |
| 571 | 光明区 | 红花山公园改扩建工程 | 光明区政府 | 29.82 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕422号 |
| 572 | 光明区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（圳美排洪渠）项目 | 光明区政府 | 8.83 | 1.98 | 征收地、房屋征收补偿 | 10000 | 0 | 深发改〔2016〕324号、市政府常务会议纪要(六届四十八次) |
| 573 | 光明区 | 声光路（双明大道-三号路）市政工程项目 | 光明区政府 | 0.62 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕62号 |
| 574 | 光明区 | 尖岗三路市政工程项目 | 光明区政府 | 0.33 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕61号 |
| 575 | 光明区 | 塘家配套学校周边崇新路、裕农路市政工程 | 光明区政府 | 1.13 | 0.47 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕495号 |
| 576 | 光明区 | 公明中学改扩建工程 | 光明区政府 | 3.21 | 0.25 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕8号 |
| 577 | 光明区 | 明正路（振明路-别墅大道）市政工程 | 光明区政府 | 0.84 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 121.71 | 深光发财〔2017〕616号 |
| 578 | 光明区 | 马拉松山湖绿道（一期）工程 | 光明区政府 | 24.57 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 32.78 | 深光发财〔2017〕522号 |
| 579 | 光明区 | 钟表基地规划一路（通兴路-芳园路）、钟表六路（富利路-钟表五路）市政道路工程 | 光明区政府 | 0.69 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕1065号 |
| 580 | 光明区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程-环光路 | 光明区政府 | 0.62 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 581 | 光明区 | 红燕南路市政工程 | 光明区政府 | 0.73 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕212号 |
| 582 | 光明区 | 双明大道（松白路-龙大路）市政工程 | 光明区政府 | 7.83 | 3.15 | 征收地、房屋征收补偿 | 35000 | 0 | 深光发财〔2017〕876号 |
| 583 | 光明区 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 光明区政府 | 49.79 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2017〕94号 |
| 584 | 光明区 | S358惠庙线绿化建设项目 | 光明区政府 | 2.18 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | S358 惠庙线、东环大道绿化景观提升项目现场调研会议纪要 |
| 585 | 光明区 | 永兴路（公常路-圳美变电站）市政工程 | 光明区政府 | 1.1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 353.35 | 深光发财〔2017〕923号 |
| 586 | 光明区 | 公明科裕三路（延伸段）市政工程 | 光明区政府 | 0.9 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕413号 |
| 587 | 光明区 | 泉鸣路（观光路-公园路）市政工程 | 光明区政府 | 0.43 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕261号 |
| 588 | 光明区 | 光明新区社会保障综合服务中心 | 光明区政府 | 0.9 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕49号 |
| 589 | 光明区 | 科林路街心公园 | 光明区政府 | 2.86 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕545号 |
| 590 | 光明区 | 玉塘文体中心 | 光明区政府 | 1.61 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕283号 |
| 591 | 光明区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程-南观路 | 光明区政府 | 0.72 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 592 | 光明区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程-南田路 | 光明区政府 | 0.62 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 593 | 光明区 | 茅洲河（光明新区）水景观综合整治工程干流景观提升工程项目 | 光明区政府 | 168.72 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 588.81 | 深光管纪〔2018〕2号 |
| 594 | 光明区 | 新玉路光明段（光明边界-喜德盛门前）改造工程 | 光明区政府 | 1.24 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕882号 |
| 595 | 光明区 | 东环路绿化景观提升 | 光明区政府 | 11.49 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 6.31 | S358惠庙线、东环路绿化景观提升项目现场调研会议纪要（2018年21号） |
| 596 | 光明区 | 东周消防站项目（新选址地块） | 光明区政府 | 0.41 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光安会纪〔2016〕10号、深府办函〔2016〕82号 |
| 597 | 光明区 | 玉德路（侨玉路-松白路）市政工程 | 光明区政府 | 0.5 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2018〕161号 |
| 598 | 光明区 | 光明新区白花受纳场工程 | 光明区政府 | 14.19 | 0.09 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕1015号 |
| 599 | 光明区 | 河道底泥处置工程项目拟选址地块 | 光明区政府 | 1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 光明新区治水提质工作推进会议纪要（2018年4月9日） |
| 600 | 光明区 | 荔湖公园 | 光明区政府 | 332.29 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕180号 |
| 601 | 光明区 | 碧明路（圳美大道-圳园路）市政工程 | 光明区政府 | 1 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | 0 | 深光发财〔2017〕976号 |
| 602 | 光明区 | 碧鲲路（光侨路-圳美一路）市政工程 | 光明区政府 | 0.85 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕975号 |
| 603 | 光明区 | 碧福路等3条市政道路 | 光明区政府 | 0.97 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕967号 |
| 604 | 光明区 | 五指耙森林公园（光明片区）项目 | 光明区政府 | 98.2 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2018〕409号 |
| 605 | 光明区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（楼村社区排洪渠） | 光明区政府 | 5 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕858号 |
| 606 | 光明区 | 思源东路（曙光路-风景路）市政工程 | 光明区政府 | 1.26 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕921号 |
| 607 | 光明区 | 碧龙路市政道路 | 光明区政府 | 1.46 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 150.46 | 深光发财〔2013〕410号 |
| 608 | 光明区 | 茅洲河支流排洪渠综合整治工程（塘家面前陇） | 光明区政府 | 2.43 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕858号 |
| 609 | 光明区 | 太阳路（松白路-东长路）市政工程 | 光明区政府 | 2.08 | 0.66 | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | 0 | 深光发财〔2009〕12号 |
| 610 | 光明区 | 文化公园 | 光明区政府 | 3.58 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕1046号 |
| 611 | 光明区 | 白花社区白花园路西侧工业区东侧挡墙涉及深圳市汇宝光学科技有限公司钢构架厂房地块项目 | 光明区政府 | 3.41 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光土整组〔2018〕93号 |
| 612 | 光明区 | 深圳市（公明）内衣产业集聚基地配套员工宿舍项目 | 光明区政府 | 2 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2010〕123号 |
| 613 | 光明区 | 深圳市（公明）模具产业集聚基地配套员工宿舍项目 | 光明区政府 | 2.02 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2010〕124号 |
| 614 | 光明区 | 永兴路（新公常路-公常路）市政工程 | 光明区政府 | 3.11 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕923号 |
| 615 | 光明区 | 大捷达工业区旧改配套育新园路等3条市政工程 | 光明区政府 | 0.14 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕886号 |
| 616 | 光明区 | 光明新区公明排洪渠水环境综合整治工程 | 光明区政府 | 18.8 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2018〕439号 |
| 617 | 光明区 | 光明新区合水口排洪渠水环境综合整治工程 | 光明区政府 | 3.56 | 0.27 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深光发财〔2018〕439号 |
| 618 | 光明区 | 光明新区上下村排洪渠水环境综合整治工程 | 光明区政府 | 11.7 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2018〕439号 |
| 619 | 光明区 | 将石路（东明大道-南环大道） | 光明区政府 | 9.18 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 3800 | 334.23 | 深规土光函〔2012〕207号 |
| 620 | 光明区 | 圳美消防站 | 光明区政府 | 0.55 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 150 | 0 | 深光发财〔2017〕84号 |
| 621 | 光明区 | 一号路 | 光明区政府 | 14.83 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深发改〔2007〕554号 |
| 622 | 光明区 | 光侨路（公明玉律-光明碧眼） | 光明区政府 | 83.81 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 25500 | 172.76 | 拆许字〔2008〕第036号 |
| 623 | 光明区 | 东明大道（南光高速-松白路） | 光明区政府 | 14.72 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | 0 | 深光拆组〔2010〕5号 |
| 624 | 光明区 | 东明大道（松白路-东长路） | 光明区政府 | 3.69 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 6404.93 | - |
| 625 | 光明区 | 东长路（东明大道-塘明路） | 光明区政府 | 5.83 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 626 | 光明区 | 圳辉路 | 光明区政府 | 6.11 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 4000 | 4991.25 | 关于启动圳辉路等四条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 627 | 光明区 | 公园大道 | 光明区政府 | 22.96 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 5000 | 4888.13 | - |
| 628 | 光明区 | 同观路（茅洲河-东长路） | 光明区政府 | 6.94 | 2.52 | 征收地、房屋征收补偿 | 1500 | 517.34 | 关于启动公园大道等六条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 629 | 光明区 | 风景北路（民生路-龙大路） | 光明区政府 | 9.85 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 7700 | 7673.82 | 深发改〔2008〕2387号 |
| 630 | 光明区 | 周家大道 | 光明区政府 | 15.95 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | 5.76 | 深发改〔2008〕1322号 |
| 631 | 光明区 | 南玉路（南环大道-根玉路） | 光明区政府 | 13.72 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2350 | 136.31 | 深光拆组〔2009〕1号 |
| 632 | 光明区 | 风景南路 | 光明区政府 | 3.49 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | 550 | 56.69 | 深光拆函〔2009〕82号 |
| 633 | 光明区 | 富利路（公明北环路-思源路） | 光明区政府 | 5.45 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1040 | 1.07 | 深发改〔2009〕982号 |
| 634 | 光明区 | 振兴路（西环路-周家大道） | 光明区政府 | 17.7 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 78500 | 18234.75 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 635 | 光明区 | 水荫路（马田路-风景北路） | 光明区政府 | 8.05 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 6900 | 1773.53 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 636 | 光明区 | 马田路（通兴路-公明北环路） | 光明区政府 | 8.39 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 3500 | 4980.04 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 637 | 光明区 | 光侨北路 | 光明区政府 | 35.05 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 11000 | 11440.47 | 深发改〔2008〕1079号 |
| 638 | 光明区 | 通兴路（南环路-塘明路） | 光明区政府 | 15.85 | 0.52 | 征收地、房屋征收补偿 | 2860 | 0 | 深发改〔2009〕1879号 |
| 639 | 光明区 | 迳口社区排洪应急工程 | 光明区政府 | 3.27 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 1004.92 | 深光土整组〔2011〕29号 |
| 640 | 光明区 | 公明塘尾宝塘、将石石围、红星金明三个边坡治理 | 光明区政府 | 1.03 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 250 | 0 | 深光土整组〔2011〕32号 |
| 641 | 光明区 | 长祥路（原名八号路） | 光明区政府 | 9.63 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 600 | 0 | 深发改〔2007〕554号 |
| 642 | 光明区 | 35号路 | 光明区政府 | 8.09 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 700 | 0 | 深光发财〔2015〕495号、光明新区管委会工作会议纪要（248） |
| 643 | 光明区 | 双明大道（便道） | 光明区政府 | 2.3 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 560.3 | 光明新区管委办工作会议纪要〔2012〕181号 |
| 644 | 光明区 | 科发路（十二号路-塘明路） | 光明区政府 | 21.69 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 8000 | 10216.01 | 深光土整组〔2012〕46号 |
| 645 | 光明区 | 白花社区富民大道北端等5个边坡治理项目 | 光明区政府 | 0.73 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 250 | 7.46 | 深发改〔2012〕437号 |
| 646 | 光明区 | 鹅颈水综合整治工程 | 光明区政府 | 48.83 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1300 | 1239.28 | 深发改〔2012〕1043号 |
| 647 | 光明区 | 玉律再生资源分拣场项目 | 光明区政府 | 3 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 0 | 深光土整组〔2015〕3号 |
| 648 | 光明区 | 白花河综合整治工程项目 | 光明区政府 | 12.1 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 1574.43 | 深光土整组〔2015〕21号 |
| 649 | 光明区 | 新陂头河综合整治工程项目 | 光明区政府 | 117.02 | 0.78 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 12781.7 | 深光土整组〔2015〕22号 |
| 650 | 光明区 | 楼村水综合整治工程 | 光明区政府 | 32.71 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 991.39 | 深光土整组〔2015〕22号 |
| 651 | 光明区 | 外国语学校周边市政道路 | 光明区政府 | 6.48 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 5400 | 5513.96 | 深光经〔2008〕431号、深光发财〔2010〕541号、深光发财〔2010〕540号、深光发财〔2010〕547号 |
| 652 | 光明区 | 芳园路（西环大道-富利路） | 光明区政府 | 3.25 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1500 | 864.03 | 深光发财〔2012〕413号 |
| 653 | 光明区 | 圳美片区四条市政道路工程 | 光明区政府 | 2.82 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 151 | 0 | 深光发财〔2013〕410号 |
| 654 | 光明区 | 马山头学校 | 光明区政府 | 3.91 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 4000 | 0 | 深光发财〔2015〕23号 |
| 655 | 光明区 | 长春北路（通兴路-红燕路）市政工程项目 | 光明区政府 | 10.78 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 30000 | 0 | 深光土整组〔2015〕47号 |
| 656 | 光明区 | 龟山公园项目用地 | 光明区政府 | 8.05 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 5000 | 0 | 深光发财〔2014〕266号 |
| 657 | 光明区 | 大眼山隧道右侧地块 | 光明区政府 | 6.34 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 690 | 701.46 | 深光土整组〔2016〕6号 |
| 658 | 光明区 | 大凼水综合整治工程项目 | 光明区政府 | 3.44 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 7104.05 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 659 | 光明区 | 玉田河综合整治工程项目 | 光明区政府 | 5.92 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 15000 | 39791.93 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 660 | 光明区 | 南侨路 | 光明区政府 | 0.45 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1.5 | 0 | - |
| 661 | 光明区 | 高新路 | 光明区政府 | 0.96 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | 0 | 深光发财〔2010〕597号 |
| 662 | 光明区 | 茅洲河流域水环境综合整治工程-木墩河综合整治一期工程 | 光明区政府 | 21.55 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 559.51 | 深光发财函〔2009〕44号 |
| 663 | 光明区 | 光明24个边坡（5个边坡正在开展） | 光明区政府 | 3.39 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2500 | 613.66 | 深发改〔2008〕2043号 |
| 664 | 光明区 | 根玉路(南环路-松白路） | 光明区政府 | 22.82 | 0.14 | 征收地、房屋征收补偿 | 4100 | 821.83 | 深发改〔2008〕1826号 |
| 665 | 光明区 | 加油加气站11 | 光明区政府 | 0.26 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深规土函〔2010〕1542号 |
| 666 | 光明区 | 加油加气站12 | 光明区政府 | 0.25 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | 0 | 深规土函〔2010〕1542号 |
| 667 | 光明区 | 思源路（北环路-曙光路） | 光明区政府 | 9.29 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | 40200 | 3338.7 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 668 | 光明区 | 月亮路（南环大道-周家大道） | 光明区政府 | 4.18 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 22900 | 505.96 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 669 | 光明区 | 文阁路（松白路-思源路） | 光明区政府 | 4.01 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2640 | 1748.72 | 深光土整组〔2010〕42号 |
| 670 | 光明区 | 下石家、西田村、甲子塘、下村等公交首末站 | 光明区政府 | 3.24 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 500 | 0 | 深发改〔2008〕2415号 |
| 671 | 光明区 | 曙光路（民生大道-北环路） | 光明区政府 | 5.02 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 23100 | 2652.28 | 深光拆组〔2010〕16号 |
| 672 | 光明区 | 圳美五路 | 光明区政府 | 2.78 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 233.42 | 关于启动圳辉路等四条市政道路征收拆迁工作的通知（2009） |
| 673 | 光明区 | 光辉大道 | 光明区政府 | 15.14 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | 0 | - |
| 674 | 光明区 | 深阳一路（原名秋硕片区城市更新单元配套市政道路深阳路） | 光明区政府 | 0.95 | 0.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 200 | 0 | 深光发财〔2014〕20号 |
| 675 | 光明区 | 南环大道(松白路-根玉路) | 光明区政府 | 18.2 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 1400 | 1564.48 | 拆许字（2008）第047号 |
| 676 | 光明区 | 第二高级技工学校 | 光明区政府 | 17.94 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 0 | 深光土整组〔2011〕10号 |
| 677 | 光明区 | 田寮余泥渣土受纳场 | 光明区政府 | 16.94 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 0 | - |
| 678 | 光明区 | 新建新区人民医院 | 光明区政府 | 7.22 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | 3000 | 896.29 | 光明新区人民医院选址新建工作会议纪要（2016）59号 |
| 679 | 光明区 | 深圳市模具产业集聚基地基础及配套设施（二期）工程环玉路等6条道路 | 光明区政府 | 5.48 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕314号 |
| 680 | 光明区 | 光源二路（光源四路-光源五路）（原名日东电工现有地块北侧市政道路工程） | 光明区政府 | 0.78 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕156号 |
| 681 | 光明区 | 沙头面工业区城市更新单元市政配套工程塘前路 | 光明区政府 | 0.3 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕92号 |
| 682 | 光明区 | 水滨路（公明北环大道-思源路）市政工程 | 光明区政府 | 3.11 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 898.91 | 深光发财〔2011〕429号 |
| 683 | 光明区 | 信宏城配套小学工程 | 光明区政府 | 1.69 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕288号 |
| 684 | 光明区 | 圳美片区四条市政道路工程（永兴路、圳美四路、碧成路、碧丽路） | 光明区政府 | 6.31 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2013〕413号 |
| 685 | 光明区 | 朝凤路（原名高新园区25号路市政工程） | 光明区政府 | 2.16 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕317号 |
| 686 | 光明区 | 茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程上下村调蓄池项目 | 光明区政府 | 4.99 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 687 | 光明区 | 光明高新园区科显路（光侨路-长凤路）市政道路工程 | 光明区政府 | 1.3 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 820.66 | 深光发财〔2016〕538号 |
| 688 | 光明区 | 羌下二路（公常路-机关营区门口）市政工程 | 光明区政府 | 1.64 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕703号 |
| 689 | 光明区 | 光明高新园区长凤路（东长路-科显路）市政工程 | 光明区政府 | 6.85 | 0.15 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕626号 |
| 690 | 光明区 | 光明新区中心医院续建（二期）工程 | 光明区政府 | 1 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕982号 |
| 691 | 光明区 | 田园路横一街（原名星源材质二期用地周边市政道路工程） | 光明区政府 | 0.46 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕456号 |
| 692 | 光明区 | 光明水质净化厂二期工程(原光明污水处理厂) | 光明区政府 | 7.12 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深治水指〔2015〕1号 |
| 693 | 光明区 | 茅洲河流域水环境综合整治工程-楼岗河整治工程（光明段） | 光明区政府 | 1.3 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2015〕1126号 |
| 694 | 光明区 | 高新园区鹅径西路（光侨路-长凤路）市政工程 | 光明区政府 | 2.94 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 416.61 | 深光发财〔2016〕1001号 |
| 695 | 光明区 | 高新园区长圳路（东长路-科显路）市政工程 | 光明区政府 | 5.62 | 0.1 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 30.67 | 深光发财〔2016〕995号 |
| 696 | 光明区 | 塘家南路改善工程 | 光明区政府 | 0.91 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光土整组〔2017〕28号 |
| 697 | 光明区 | 现状长凤路改善工程 | 光明区政府 | 0.74 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 1000 | 0 | 深光土整组〔2017〕27号 |
| 698 | 光明区 | 塘家配套学校（暂定名）工程项目 | 光明区政府 | 2.59 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕791号 |
| 699 | 光明区 | 公明元昇厂更新项目周边市政道路工程 | 光明区政府 | 4.09 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕769号 |
| 700 | 光明区 | 茅洲河流域水环境综合整治工程东坑水综合整治工程（东明大道-光侨路）建设项目 | 光明区政府 | 8.65 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深发改〔2007〕742号 |
| 701 | 光明区 | 光电企业产业加速器市政配套工程 | 光明区政府 | 1.59 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光建管函〔2017〕433号、深光发财函〔2014〕230号 |
| 702 | 光明区 | 高新园区门户区十三号（二十四号路-观光路）市政工程项目 | 光明区政府 | 14.1 | 0.2 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 1458.91 | 深光发财〔2014〕40 号 |
| 703 | 光明区 | 白花学校配套道路 | 光明区政府 | 1.19 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 8 | 深光发财〔2015〕209 号 |
| 704 | 光明区 | 光侨路保障房市政配套工程（长松路） | 光明区政府 | 1.43 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2016〕760 号 |
| 705 | 光明区 | 光明新区凤凰学校建设工程项目 | 光明区政府 | 1.52 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2015〕24号 |
| 706 | 光明区 | 光明新区石围公园建设项目 | 光明区政府 | 11.3 | 1.03 | 征收地、房屋征收补偿 | 7210 | 0 | 深光发财〔2016〕694号 |
| 707 | 光明区 | 新城学校（暂定名）建设工程 | 光明区政府 | 2.86 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | 深光发财〔2017〕388 号 |
| 708 | 光明区 | 内衣集聚基地公园 | 光明区政府 | 3.21 | 0 | 征收地、房屋征收补偿 | - | 954.44 | 深光发财〔2016〕603号 |
| 709 | 光明区 | 观澜森林公园大雁山景区（步行道、绿道） | 光明区政府 | 11.41 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2000 | 21.64 | 深光发财〔2016〕757号 |
| 710 | 光明区 | 圳美大道（东段）市政工程 | 光明区政府 | 4.01 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | 0 | - |
| 711 | 大鹏新区 | 南澳河综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 2.3 | 2.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 22000 | 725 | 深发改函〔2014〕298号 |
| 712 | 大鹏新区 | 杨梅坑河综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 0.3 | 0.3 | 征收地、房屋征收补偿 | 4394 | - | 深发改函〔2014〕299号 |
| 713 | 大鹏新区 | 大碓涌综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 0.05 | 0.05 | 征收地、房屋征收补偿 | 1081 | 42 | 深发改函〔2014〕302号 |
| 714 | 大鹏新区 | 三溪河综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 3.91 | 2.5 | 征收地、房屋征收补偿 | 2800 | - | 深发改函〔2014〕295号 |
| 715 | 大鹏新区 | 土洋中队消防站用地清理 | 大鹏新区管委会 | 0.42 | 0.42 | 征收地、房屋征收补偿 | 100 | - | 深规土〔2015〕734号 |
| 716 | 大鹏新区 | 环大鹏湾海岸公路改造工程（先行开工段） | 大鹏新区管委会 | 8 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2015〕1035号 |
| 717 | 大鹏新区 | 葵涌环城东路工程 | 大鹏新区管委会 | 0.25 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改〔2015〕1303号 |
| 718 | 大鹏新区 | 葵涌环城西路征收项目 | 大鹏新区管委会 | 3.6 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 39000 | - | 深发改〔2010〕1335号 |
| 719 | 大鹏新区 | 葵涌延安路 | 大鹏新区管委会 | 1.2 | 0.4 | 征收地、房屋征收补偿 | 7500 | 480 | 深龙发改〔2008〕277号 |
| 720 | 大鹏新区 | 核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程 | 大鹏新区管委会 | 0.05 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深发改函〔2015〕322号 |
| 721 | 大鹏新区 | 葵涌河小流域综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | - | - | 征收地、房屋征收补偿 | 2500 | - | - |
| 722 | 大鹏新区 | 王母河水环境综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 14.75 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 70877 | - | 深发改函〔2014〕303号 |
| 723 | 大鹏新区 | 鹏城河水环境综合整治工程 | 大鹏新区管委会 | 4.5 | - | 征收地、房屋征收补偿 | 12548 | - | 深发改函〔2014〕297号 |
| 724 | 大鹏新区 | 南澳中心区法定图则08-12地块用地清理项目 | 大鹏新区管委会 | 3.37 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深鹏管常纪〔2018〕14号 |
| 725 | 大鹏新区 | 南澳中心区法定图则18-01、18-02、18-03地块用地清理项目 | 大鹏新区管委会 | 2.16 | - | 征收地、房屋征收补偿 | - | - | 深鹏管常纪〔2018〕14号 |
| 小计 |  |  |  | 4322.49 | 384.13 |  | 2724611.64 | 655508.36 |  |
| 合计 |  |  |  | 5000.35 | 619.33 |  | 3367637.63 | 663454.96 |  |

附图：深圳市2019年度土地整备项目及土地整备利益统筹项目布局图

利益统筹项目范围内已申报列入房屋征收项目的地块，相应地块资金可从房屋征收资金中列支。